О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 07.10. 2009г. № 4900 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы»

В соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в  постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 07.10.2009г. № 4900  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы» следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной целевой Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников финансирования в 2010-2014гг. составляет 487 704,2 тыс. руб.,

в том числе за счет:

- федерального бюджета- 253 760 тыс. руб.,

- краевого бюджета- 125 400 тыс. руб.

- муниципального бюджета- 108 544,2 тыс. руб.:

2010 год –   72 000 тыс. руб.,

2011 год – 113 645 тыс. руб.,

2012 год – 226 938 тыс. руб.,

2013 год –   75 121,2 тыс. руб.,

2014 год –              0 тыс. руб.»;

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной целевой Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем затрат на 2010-2014 годы за счет средств всех источников составляет  487 704,2 тыс. руб., в том числе:

2010 г. - 72 000 тыс. руб.;

2011 г. - 113 645 тыс. руб.;

2012 г. – 226 938 тыс. руб.;

2013 г. -    75 121,2 тыс. руб.;

2014 г. -             0 тыс. руб.;

- из средств федерального бюджета:

2010 г. - 47 000 тыс. руб.;

2011 г. - 106 250 тыс. руб.;

2012 г. - 100 510 тыс. руб.;

2013 г. -             0 тыс. руб.;

2014 г. -             0 тыс. руб.;

- из средств бюджета Ставропольского края:

2010 г. -  20 000 тыс. руб.;

2011г.  -    5 400 тыс. руб.;

2012 г. - 100 000 тыс. руб.;

2013 г. -            0 тыс. руб.;

2014 г. -            0 тыс. руб.;

- из средств муниципального бюджета:

2010 г. -    5 000 тыс. руб.;

2011 г. -    1 995 тыс. руб., в том числе на обеспечение софинансирования средств бюджета Ставропольского края  1350 тыс. руб.

2012 г. –  26 428 тыс. руб., в том числе на обеспечение софинансирования средств бюджета Ставропольского края  25 000 тыс. руб.;

2013 г. -   75 121,2 тыс. руб. в том числе на обеспечение софинансирования средств бюджета Ставропольского края  75 010 тыс. руб.;

2014 г. -            0 тыс. руб.».

2. Внести в Приложение к Программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы» изменения, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

Глава города Пятигорска                                                                     Л.Н. Травнев

________________________________________________________________

Проект настоящего постановления вносит

Начальник  МУ «УКС г. Пятигорска»                                      С.Г. Демирчян

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы

администрации города                                                                О.Н. Бондаренко

Начальник управления МУ

«Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                  Л.Д. Сагайдак

Заместитель главы

администрации города,

управляющий делами

администрации города                                                                С.Ю. Перцев

Начальник правового управления

администрации города                                                                Д.М. Маркарян

Приложение

к постановлению администрации города Пятигорска

от_______________ 2013г.   №______

Перечень мероприятий

муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирова-ния | В том числе по бюджетам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники финансирования |
| 1 | Строительство хозпитьевого водопровода | 2010 | 61 682 | 4 925 | 13 305 | 43 452 |  |
|  |  | 2011 | 645 | 645 |  |  |  |
|  |  | Итого | 62 327 | 5 570 | 13 305 | 43 452 |  |
| 2 | Модернизация электроснабжения насосной станции «Техвода» | 2010 | 10 318 | 75 | 6 695 | 3 548 |  |
|  |  | 2011 | 13 500 | 1 350 | 5 400 | 6 750 |  |
|  |  | Итого | 23 818 | 1 425 | 12 095 | 10 298 |  |
| 3 | Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления | 2012 | 1 180 | 1 180 | 0 | 0 |  |
| 4 | Строительство внешнего электроснабжения | 2011 | 99 500 |  |  | 99 500 |  |
|  |  | 2012 | 225 758 | 25 248 | 100 000 | 100 510 | 0 |
|  |  | 2013 | 75 121,2 | 75 121,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 400 379,2 | 100 369,2 | 100 000 | 200 010 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 487 704,2 | 108 544,2 | 125 400 | 253 760 | 0 |

Заместитель главы администрации города,

управляющий делами администрации города                                                                                                  С.Ю. Перцев