№643 от 09.03.2016 г.

30.11.2015                                                                                                       №5479

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», на 2017-2019 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением  Правительства  Ставропольского  края от 16.04.2014г. №166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2017-2019 годы согласно Приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						        Л.Н. Травнев

|  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от ___________________ №______ |
| --- | --- |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска,

на 2017-2019 годы

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89 | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 460,80 | 443,40 | 420,20 | 16 | 2 531 857,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 857,99 | 5 710 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 169,10 | 169,10 | 169,10 | 4 | 1 179 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 186,40 | 6 973 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 473,70 | 439,30 | 439,30 | 14 | 1 345 706,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 706,49 | 3 063 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 1917 |  | Прочие | 4 | 1 | 496,60 | 469,10 | 469,10 | 24 | 896 928,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 928,37 | 1 912 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37 | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 1 072,20 | 767,60 | 767,60 | 26 | 3 113 997,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113 997,59 | 4 057 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39 | 1917 |  | Прочие | 2 | 3 | 787,47 | 743,77 | 743,77 | 25 | 3 725 656,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725 656,15 | 5 009 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 177,80 | 162,10 | 117,00 | 13 | 896 412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 412,95 | 5 530 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 1915 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 329,20 | 1 218,10 | 1 218,10 | 40 | 151 869,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 869,96 | 125 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 372,19 | 277,29 | 277,29 | 11 | 2 521 549,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 549,75 | 9 094 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 1916 |  | Прочие | 1 | 0 | 272,20 | 272,20 | 272,20 | 10 | 1 412 725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 725,11 | 5 190 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 255,60 | 239,20 | 239,20 | 8 | 1 112 791,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 791,91 | 4 652 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 60 | 1918 |  | Прочие | 3 | 1 | 237,10 | 219,10 | 219,10 | 20 | 1 740 942,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 942,50 | 7 946 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. АБВ | 1900 |  | Прочие | 2 | 1 | 373,70 | 358,90 |  | 18 | 2 246 331,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 331,43 | 6 259 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 548,23 | 464,10 | 464,10 | 25 | 2 042 892,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 892,91 | 4 402 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 241,70 | 241,70 | 241,70 | 9 | 1 333 474,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 474,36 | 5 517 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4 | 1896 |  | Прочие | 1 | 1 | 486,20 | 415,40 | 415,40 | 25 | 1 295 886,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 886,35 | 3 120 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 17 | 1912 |  | Прочие | 1 | 0 | 304,90 | 304,90 | 304,90 | 24 | 2 368 153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 153,56 | 7 767 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 126,40 | 126,40 | 80,20 | 14 | 735 923,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 923,82 | 5 822 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6Б | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 162,00 | 103,80 | 103,80 | 7 | 742 630,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 630,79 | 7 154 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 209,70 | 195,50 | 195,50 | 16 | 749 209,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 209,16 | 3 832 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 1905 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 411,30 | 375,90 | 375,90 | 21 | 1 763 232,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 232,18 | 4 691 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 276,90 | 250,50 | 250,50 | 15 | 807 023,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 023,65 | 3 222 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | 1880 |  | Прочие | 1 | 0 | 256,80 | 256,80 | 256,80 | 11 | 1 271 825,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 825,03 | 4 953 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17б, лит. В | 1904 |  | Прочие | 2 | 0 | 485,00 | 256,20 | 256,20 | 17 | 989 116,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 116,69 | 3 861 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 1893 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 283,40 | 249,20 | 249,20 | 12 | 36 826,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 826,44 | 148 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 475,60 | 403,60 | 403,60 | 12 | 1 163 279,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 279,84 | 2 882 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10 | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 85,60 | 80,60 | 80,60 | 3 | 316 433,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 433,06 | 3 926 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10Б | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 134,80 | 134,80 | 134,80 | 8 | 504 823,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 823,46 | 3 745 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10Д | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 3 | 630 959,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 959,05 | 6 108 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 18 | 1890 |  | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 229,20 | 122,70 | 122,70 | 2 | 157 888,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 888,01 | 1 287 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 579,70 | 547,90 | 547,90 | 29 | 697 400,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 400,46 | 1 273 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50Б | 1897 |  | Прочие | 1 | 0 | 197,20 | 197,20 | 111,30 | 16 | 1 418 866,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 866,81 | 7 195 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 316,40 | 237,40 | 237,40 | 11 | 671 012,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 012,41 | 2 827 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 559,60 | 554,60 | 554,60 | 37 | 1 436 645,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 645,26 | 2 590 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21А | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 11 | 693 812,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 812,33 | 4 236 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 608,89 | 459,49 |  | 39 | 3 091 197,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 197,58 | 6 727 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 438,60 | 310,10 | 310,10 | 22 | 896 814,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 814,96 | 2 892 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 200,60 | 200,60 | 200,60 | 12 | 1 742 779,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 779,42 | 8 688 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 221,80 | 200,50 | 200,50 | 13 | 842 161,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 161,26 | 4 200 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 544,60 | 534,10 | 534,10 | 44 | 3 150 076,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 076,37 | 5 898 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 585,70 | 582,70 |  | 23 | 895 099,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 099,83 | 1 536 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 89,90 | 89,90 | 72,10 | 7 | 537 240,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 240,72 | 5 976 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 228,00 | 216,00 | 216,00 | 16 | 758 322,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 322,82 | 3 511 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69А | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | 4 | 961 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 284,60 | 4 315 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69Б | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 10 | 710 374,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 374,78 | 6 423 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 1917 |  | Прочие | 2 | 2 | 698,00 | 615,60 | 615,60 | 26 | 2 127 395,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 395,71 | 3 456 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 167,90 | 167,90 | 119,90 | 14 | 814 379,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 379,51 | 4 850 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 257,30 | 252,30 | 252,30 | 10 | 1 116 551,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 551,57 | 4 425 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9Б | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 11 | 1 230 830,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 830,32 | 5 969 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21А | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 16 | 1 495 016,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 016,52 | 3 817 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21Б | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 4 | 712 425,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 425,99 | 6 991 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 1917 |  | Прочие | 2 | 4 | 946,51 | 798,51 | 798,51 | 32 | 5 345 944,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 944,73 | 6 695 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 462,50 | 430,60 | 430,60 | 27 | 1 330 854,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 854,34 | 3 091 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 263,80 | 263,80 | 204,60 | 18 | 1 432 542,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 542,65 | 5 430 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 1892 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 219,50 | 209,10 | 209,10 | 8 | 56 372,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 372,60 | 270 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 560,70 | 491,30 | 491,30 | 20 | 3 352 972,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 972,55 | 6 825 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 1900 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 497,50 | 404,90 | 404,90 | 25 | 38 785,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 785,02 | 96 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 328,60 | 294,10 | 294,10 | 11 | 674 245,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 245,59 | 2 293 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 401,40 | 351,70 | 351,70 | 23 | 232 357,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 357,68 | 661 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62Б | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 353,60 | 353,60 | 340,80 | 24 | 1 845 323,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 323,27 | 5 219 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18А | 1903 |  | Прочие | 1 | 0 | 118,70 | 118,70 | 90,60 | 6 | 867 173,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 173,68 | 7 306 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18Б | 1903 |  | Прочие | 1 | 0 | 173,40 | 130,40 | 130,40 | 9 | 1 141 326,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 326,90 | 8 753 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 1917 |  | Прочие | 2 | 2 | 760,30 | 659,20 | 659,20 | 51 | 2 443 164,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 164,95 | 3 706 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 486,20 | 469,60 | 469,60 | 39 | 2 392 539,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 539,78 | 5 095 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 850,70 | 819,80 | 436,70 | 52 | 1 537 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 893,62 | 1 876 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28 | 1917 |  | Прочие | 1 | 7 | 407,10 | 346,90 | 328,70 | 14 | 1 632 987,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 987,24 | 4 707 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 712,20 | 637,60 | 275,20 | 18 | 1 645 228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 228,85 | 2 580 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 669,00 | 437,80 | 437,80 | 36 | 950 906,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 906,29 | 2 172 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 362,30 | 357,10 | 357,10 | 21 | 1 360 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 192,49 | 3 809 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 219,00 | 115,90 | 115,90 | 15 | 943 904,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 904,41 | 8 144 | 9 234 | 31.12.2017 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 724,53 | 647,43 | 647,43 | 33 | 2 962 733,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 733,16 | 4 576 | 9 234 | 31.12.2017 |
| Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 27 707,42 | 24 565,89 | 22 034,80 | 1 310 | 97 972 673,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 972 673,99 |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 1946 |  | Прочие | 2 | 1 | 627,00 | 454,00 | 454,00 | 16 | 3 311 015,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 015,89 | 7 293 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 73 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 1934 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 401,20 | 343,30 | 343,30 | 24 | 923 742,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 742,42 | 2 691 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 74 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 476,40 | 290,50 |  | 21 | 1 457 311,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 311,67 | 5 017 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 75 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 1935 |  | Прочие | 3 | 3 | 1 843,60 | 1 724,60 | 1 724,60 | 44 | 2 346 000,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 000,37 | 1 360 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 76 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | 1937 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 065,92 | 921,72 | 625,48 | 33 | 440 797,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 797,83 | 478 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 77 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 637,60 | 458,60 | 297,60 | 28 | 2 820 194,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 194,82 | 6 150 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 78 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 474,00 | 456,00 | 456,00 | 26 | 1 275 566,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 566,02 | 2 797 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 79 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 376,70 | 335,90 | 335,90 | 17 | 1 813 961,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 961,99 | 5 400 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 80 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 1948 |  | Прочие | 2 | 4 | 1 324,10 | 1 084,10 | 1 084,10 | 32 | 6 685 286,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 685 286,48 | 6 167 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 81 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | 1933 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 073,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 26 | 1 426 026,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 026,51 | 1 375 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 82 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 1928 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 4 | 1 253,97 | 1 104,57 | 1 104,57 | 47 | 460 611,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 611,41 | 417 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 83 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 1947 |  | Смешанные | 1 | 1 | 420,10 | 294,70 | 294,70 | 24 | 239 139,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 139,99 | 811 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, лит. А | 1929 |  | Прочие | 1 | 0 | 162,30 | 162,30 | 0,00 | 8 | 1 382 736,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 736,07 | 8 520 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 1937 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 051,70 | 969,70 | 969,70 | 42 | 808 689,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 689,04 | 834 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 729,90 | 667,60 | 667,60 | 39 | 2 029 093,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 093,61 | 3 039 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 1918 |  | Прочие | 2 | 2 | 426,00 | 256,10 | 256,10 | 20 | 1 731 401,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 401,44 | 6 761 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 1933 |  | Прочие | 1 | 0 | 154,00 | 154,00 | 147,40 | 10 | 715 332,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 332,26 | 4 645 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 323,10 | 311,10 | 311,10 | 28 | 2 344 894,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 894,85 | 7 537 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 680,50 | 459,30 | 459,30 | 24 | 3 434 600,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 600,41 | 7 478 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 435,80 | 411,80 | 411,80 | 16 | 1 104 405,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 405,14 | 2 682 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 414,90 | 390,90 | 390,90 | 22 | 1 302 710,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 710,96 | 3 333 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 375,80 | 351,80 | 351,80 | 20 | 1 107 323,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 323,09 | 3 148 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 1946 |  | Прочие | 2 | 1 | 385,50 | 373,50 | 373,50 | 16 | 1 208 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 139,46 | 3 235 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 578,00 | 355,90 | 355,90 | 20 | 2 197 276,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 276,43 | 6 174 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 751,80 | 652,40 | 495,40 | 21 | 3 031 842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 842,20 | 4 647 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А | 1952 |  | Прочие | 2 | 2 | 618,30 | 586,60 | 586,60 | 21 | 3 086 527,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 527,08 | 5 262 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13а, секц. 1 | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 876,90 | 876,90 | 876,90 | 39 | 1 300 370,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 370,92 | 1 483 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 1938 |  | Прочие | 2 | 2 | 579,10 | 471,80 | 471,80 | 13 | 155 575,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 575,51 | 330 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 5 | 4 113,60 | 3 801,60 | 3 229,20 | 109 | 3 268 884,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 884,94 | 860 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1938 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 663,00 | 1 525,60 | 1 525,60 | 69 | 3 661 709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 661 709,90 | 2 400 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 254,60 | 219,30 |  | 19 | 1 469 175,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 175,16 | 6 699 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 659,00 | 437,00 | 437,00 | 22 | 1 780 233,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 233,09 | 4 074 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 1904 |  | Смешанные | 2 | 1 | 418,90 | 384,80 | 275,40 | 15 | 860 742,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 742,41 | 2 237 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1920 |  | Прочие | 2 | 2 | 410,40 | 386,40 | 386,40 | 18 | 2 630 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 668,00 | 6 808 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 473,17 | 318,60 | 318,60 | 14 | 1 666 592,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 592,81 | 5 231 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 823,50 | 604,20 | 402,90 | 24 | 1 201 551,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 551,20 | 1 989 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21 | 1935 |  | Прочие | 2 | 1 | 763,30 | 748,40 | 748,40 | 33 | 1 020 769,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 769,65 | 1 364 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1934 |  | Прочие | 2 | 1 | 781,20 | 721,20 | 721,10 | 10 | 1 047 383,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 383,24 | 1 452 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 1912 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 758,45 | 664,85 | 523,85 | 20 | 73 691,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 691,54 | 111 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 1936 |  | Прочие | 1 | 0 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 8 | 1 318 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 367,11 | 5 995 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 1936 |  | Прочие | 2 | 1 | 315,80 | 303,80 | 303,80 | 8 | 1 234 972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 972,16 | 4 065 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 1938 |  | Прочие | 2 | 1 | 298,00 | 268,40 | 268,40 | 11 | 1 515 414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 414,30 | 5 646 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 955,60 | 732,60 | 732,60 | 40 | 3 786 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 709,86 | 5 169 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 1934 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 036,50 | 750,50 | 705,30 | 53 | 2 708 046,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 046,36 | 3 608 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1936 |  | Прочие | 5 | 7 | 5 321,00 | 4 442,20 | 3 916,60 | 100 | 533 294,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 294,07 | 120 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 976,60 | 620,80 | 239,00 | 41 | 2 092 397,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 397,01 | 3 370 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 1 252,61 | 1 212,60 | 889,40 | 66 | 3 420 421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 421,02 | 2 821 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 702,50 | 643,60 | 643,60 | 24 | 2 819 686,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 686,07 | 4 381 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 345,40 | 324,80 | 324,80 | 17 | 486 392,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 392,88 | 1 498 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 259,30 | 201,10 | 201,10 | 15 | 784 726,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 726,03 | 3 902 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 373,90 | 364,40 | 364,40 | 15 | 1 363 197,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 197,61 | 3 741 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 191,20 | 183,00 | 183,00 | 12 | 431 546,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 546,45 | 2 358 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 124 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 105,00 | 86,00 | 86,00 | 3 | 670 374,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 374,39 | 7 795 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 125 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 184,80 | 160,10 | 147,00 | 7 | 628 867,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 867,85 | 3 928 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 126 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 1946 |  | Прочие | 1 | 1 | 315,60 | 309,60 | 309,60 | 8 | 762 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 571,47 | 2 463 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 127 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 719,50 | 415,50 | 415,50 | 18 | 1 397 277,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 277,55 | 3 363 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 128 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1 167,19 | 1 026,69 | 424,70 | 19 | 2 205 778,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 778,72 | 2 148 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 129 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 499,80 | 437,70 | 314,10 | 16 | 997 317,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 317,33 | 2 279 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 130 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 1939 |  | Прочие | 3 | 1 | 746,00 | 703,90 | 703,90 | 26 | 3 442 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 146,00 | 4 890 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 131 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1938 |  | Прочие | 2 | 2 | 542,40 | 477,30 | 477,30 | 10 | 3 415 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 149,80 | 7 155 | 9 234 | 31.12.2018 |
| 132 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1953 |  | Прочие | 4 | 3 | 828,50 | 747,04 | 352,80 | 23 | 4 044 515,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 515,42 | 5 414 | 9 234 | 31.12.2018 |
| Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 46 993,41 | 40 400,17 | 35 674,30 | 1 590 | 108 881 145,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 881 145,27 |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 523,80 | 472,30 | 393,80 | 18 | 1 292 111,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 111,57 | 2 736 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 134 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 766,56 | 1 576,26 | 1 489,46 | 59 | 1 322 683,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 683,07 | 839 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 135 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 736,90 | 1 557,40 | 1 465,50 | 54 | 2 697 268,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 268,63 | 1 732 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 221,47 | 1 102,17 | 972,88 | 69 | 420 922,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 922,95 | 382 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 747,20 | 696,20 | 583,70 | 15 | 4 264 136,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 136,63 | 6 125 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 894,04 | 815,70 | 691,10 | 28 | 270 919,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 919,04 | 332 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 1 430,80 | 1 088,70 | 1 024,00 | 42 | 2 241 131,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 131,61 | 2 059 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 1956 |  | Смешанные | 2 | 2 | 461,60 | 414,40 | 414,40 | 23 | 696 196,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 196,59 | 1 680 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 1954 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 540,90 | 480,00 | 480,00 | 15 | 667 781,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 781,13 | 1 391 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 1950 |  | Смешанные | 3 | 5 | 2 421,48 | 2 282,88 | 1 615,68 | 63 | 778 153,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 153,83 | 341 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 1953 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 287,44 | 1 203,84 | 673,44 | 19 | 263 738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 738,16 | 219 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 317,40 | 315,40 | 315,40 | 11 | 1 356 718,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 718,39 | 4 302 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 145 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 408,70 | 378,60 | 318,60 | 13 | 1 514 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 196,40 | 3 999 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 146 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 1954 |  | Прочие | 4 | 4 | 2 046,98 | 1 950,98 | 1 830,98 | 150 | 395 607,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 607,24 | 203 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 147 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 587,99 | 532,28 | 461,28 | 31 | 1 687 741,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 741,34 | 3 171 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 148 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 585,71 | 549,11 | 470,11 | 26 | 1 660 527,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 527,40 | 3 024 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 149 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1959 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 266,90 | 1 127,10 | 886,50 | 29 | 1 385 755,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 755,56 | 1 229 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 150 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 308,20 | 2 022,00 | 1 341,00 | 42 | 8 317 955,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 317 955,81 | 4 114 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 151 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 1955 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 179,64 | 1 094,84 | 722,70 | 22 | 5 981 924,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 981 924,41 | 5 464 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 152 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 118,75 | 1 775,77 | 1 175,10 | 37 | 7 936 260,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 936 260,64 | 4 469 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 153 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 1960 |  | Прочие | 2 | 1 | 413,40 | 370,80 | 293,40 | 14 | 1 304 244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 244,84 | 3 517 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 027,37 | 956,70 | 956,70 | 40 | 3 964 781,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 781,84 | 4 144 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 1955 |  | Прочие | 5 | 1 | 4 868,30 | 2 233,10 | 2 233,10 | 56 | 893 963,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 963,07 | 400 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 946,41 | 876,80 | 732,30 | 24 | 113 839,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 839,70 | 130 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 1959 |  | Смешанные | 3 | 1 | 461,30 | 449,10 | 449,10 | 32 | 112 476,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 476,57 | 250 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 1956 |  | Прочие | 2 | 2 | 472,30 | 426,50 | 426,50 | 22 | 1 962 388,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 388,87 | 4 601 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 508,60 | 455,90 | 223,58 | 24 | 1 997 095,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 095,40 | 4 381 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 1958 |  | Прочие | 1 | 0 | 159,20 | 159,20 | 125,00 | 13 | 845 023,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 023,88 | 5 308 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 795,20 | 722,00 | 693,60 | 30 | 1 031 532,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 532,77 | 1 429 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 510,20 | 453,30 | 453,30 | 26 | 1 476 925,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 925,34 | 3 258 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 505,50 | 450,30 | 450,30 | 22 | 1 298 760,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 760,93 | 2 884 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 1956 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 379,00 | 350,60 | 350,60 | 17 | 1 425 423,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 423,31 | 4 066 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 781,91 | 539,81 | 11,41 | 60 | 2 669 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 184,18 | 4 945 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 826,90 | 619,00 | 187,90 | 52 | 2 761 763,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 763,70 | 4 462 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 363,20 | 339,20 | 339,20 | 22 | 1 317 852,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 852,32 | 3 885 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 1955 |  | Смешанные | 2 | 1 | 349,24 | 317,40 | 252,90 | 11 | 1 537 312,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 312,94 | 4 843 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 1955 |  | Смешанные | 2 | 1 | 353,20 | 321,10 | 255,60 | 10 | 1 577 132,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 132,19 | 4 912 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 320,20 | 285,30 | 255,70 | 13 | 741 348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 348,50 | 2 598 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 970,80 | 886,80 | 724,80 | 46 | 2 176 255,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 255,87 | 2 454 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 411,00 | 409,00 | 356,50 | 12 | 1 977 548,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 548,05 | 4 835 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 495,18 | 2 333,68 | 2 287,88 | 81 | 2 243 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 159,30 | 961 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 638,52 | 590,36 | 590,36 | 18 | 1 434 440,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 440,65 | 2 430 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 1953 |  | Прочие | 2 | 1 | 252,40 | 221,40 | 221,40 | 8 | 1 686 631,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 631,41 | 7 618 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 138,47 | 1 114,05 | 953,95 | 16 | 3 837 428,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 428,81 | 3 445 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1953 |  | Блочные | 3 | 2 | 2 068,00 | 1 906,70 | 1 739,90 | 41 | 1 817 104,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 104,17 | 953 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 900,10 | 1 669,40 | 1 309,00 | 40 | 6 735 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735 614,49 | 4 035 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 818,00 | 803,70 | 803,70 | 35 | 2 517 090,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 090,54 | 3 132 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 1957 |  | Прочие | 3 | 1 | 512,30 | 342,20 | 172,10 | 12 | 727 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 649,70 | 2 126 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 357,85 | 1 724,05 | 1 475,75 | 132 | 8 341 428,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 341 428,13 | 4 838 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 579,52 | 1 469,12 | 1 416,92 | 53 | 2 915 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 641,10 | 1 985 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 2 332,39 | 1 847,76 | 1 508,86 | 108 | 1 145 135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 135,89 | 620 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 184 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1961 |  | Прочие | 4 | 3 | 1 638,60 | 1 515,56 | 1 390,96 | 102 | 1 550 191,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 191,06 | 1 023 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 1962 |  | Прочие | 4 | 3 | 2 165,78 | 2 021,28 | 1 948,28 | 94 | 3 412 974,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412 974,17 | 1 689 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 186 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 408,30 | 396,30 | 396,30 | 16 | 2 377 791,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 791,26 | 6 000 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 187 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 591,85 | 536,12 | 536,12 | 26 | 2 294 811,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 811,18 | 4 280 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 188 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 586,90 | 531,20 | 531,20 | 25 | 2 395 379,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 379,99 | 4 509 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 189 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 1958 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 617,70 | 545,70 | 490,50 | 23 | 2 576 253,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 253,80 | 4 721 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 190 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 287,50 | 263,90 | 216,10 | 12 | 1 363 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 475,80 | 5 167 | 9 234 | 31.12.2019 |
| 191 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1953 |  | Блочные | 3 | 4 | 1 958,30 | 1 807,60 | 1 807,60 | 42 | 1 926 624,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 624,34 | 1 066 | 9 234 | 31.12.2019 |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 63 623,35 | 54 697,92 | 46 894,00 | 2 196 | 127 635 410,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 635 410,46 |  |  |  |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 138 324,18 | 119 663,98 | 104 603,10 | 5 096 | 334 489 229,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 489 229,72 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89 | 2 531 857,99 | 271 285,32 | 0 | 0,00 | 721,0 | 1 712 208,12 | 11,4 | 10 341,30 | 350,0 | 520 346,56 | 12 | 17 676,69 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А | 1 179 186,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 226,7 | 538 360,03 | 0,0 | 0,00 | 359,6 | 534 618,92 | 72,1 | 106 207,45 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | 1 345 706,49 | 338 297,58 | 0 | 0,00 | 440,0 | 589 986,13 | 0,0 | 0,00 | 256,0 | 380 596,34 | 25 | 36 826,44 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 896 928,37 | 260 823,57 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 413,0 | 614 008,94 | 15 | 22 095,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37 | 3 113 997,59 | 329 661,55 | 0 | 0,00 | 1 429,1 | 1 916 248,12 | 298,6 | 270 869,43 | 370,0 | 550 080,65 | 32 | 47 137,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39 | 3 725 656,15 | 118 580,27 | 0 | 0,00 | 968,0 | 2 298 775,96 | 0,0 | 0,00 | 880,0 | 1 308 299,92 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 896 412,95 | 150 854,43 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 424,2 | 630 660,03 | 78 | 114 898,49 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 151 869,96 | 151 869,96 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 2 521 549,75 | 162 010,48 | 0 | 0,00 | 521,0 | 1 237 254,41 | 89,0 | 80 734,69 | 584,7 | 869 276,09 | 116,95 | 172 274,08 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 1 412 725,11 | 108 100,21 | 0 | 0,00 | 398,0 | 945 157,88 | 49,0 | 44 449,44 | 200,0 | 297 340,89 | 12 | 17 676,69 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 1 112 791,91 | 96 655,55 | 0 | 0,00 | 370,0 | 878 664,36 | 0,0 | 0,00 | 35,0 | 52 034,66 | 58 | 85 437,34 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 60 | 1 740 942,50 | 188 759,06 | 0 | 0,00 | 371,0 | 881 039,13 | 0,0 | 0,00 | 390,0 | 579 814,74 | 62 | 91 329,57 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. АБВ | 2 246 331,43 | 184 972,99 | 0 | 0,00 | 515,0 | 1 223 005,80 | 0,0 | 0,00 | 563,9 | 838 352,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 2 042 892,91 | 125 943,32 | 0 | 0,00 | 655,0 | 1 555 473,40 | 0,0 | 0,00 | 183,69 | 273 092,74 | 60 | 88 383,45 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 1 333 474,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,0 | 712 430,56 | 0,0 | 0,00 | 367,2 | 545 917,87 | 51 | 75 125,93 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4 | 1 295 886,35 | 122 144,57 | 0 | 0,00 | 416,0 | 987 903,72 | 0,0 | 0,00 | 125,0 | 185 838,06 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 17 | 2 368 153,56 | 230 112,25 | 0 | 0,00 | 546,0 | 1 296 623,63 | 45,0 | 40 820,91 | 485,0 | 721 051,66 | 54 | 79 545,11 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6А | 735 923,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 178,5 | 423 896,19 | 0,0 | 0,00 | 175,2 | 260 470,62 | 35 | 51 557,01 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6Б | 742 630,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 176,0 | 417 959,26 | 0,0 | 0,00 | 195,0 | 289 907,37 | 23,6 | 34 764,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 749 209,16 | 140 141,03 | 0 | 0,00 | 104,0 | 139 451,27 | 0,0 | 0,00 | 270,3 | 401 856,21 | 46 | 67 760,65 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 1 763 232,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,0 | 997 402,79 | 0,0 | 0,00 | 420,0 | 624 415,87 | 96 | 141 413,52 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 807 023,65 | 73 121,20 | 0 | 0,00 | 284,0 | 674 434,27 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 59 468,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | 1 271 825,03 | 120 489,96 | 0 | 0,00 | 279,8 | 664 460,24 | 0,0 | 0,00 | 272,0 | 404 383,61 | 56 | 82 491,22 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17б, лит. В | 989 116,69 | 150 210,93 | 0 | 0,00 | 250,0 | 593 692,14 | 30,0 | 27 213,94 | 107,0 | 159 077,38 | 40 | 58 922,30 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 36 826,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 25 | 36 826,44 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1 163 279,84 | 1 108 851,96 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 54 427,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10 | 316 433,06 | 44 765,96 | 0 | 0,00 | 101,0 | 239 851,62 | 0,0 | 0,00 | 21,4 | 31 815,48 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10Б | 504 823,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 104,0 | 246 975,93 | 0,0 | 0,00 | 144,9 | 215 423,47 | 28,8 | 42 424,06 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10Д | 630 959,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 134,3 | 318 931,42 | 0,0 | 0,00 | 175,2 | 260 470,62 | 35 | 51 557,01 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 18 | 157 888,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 106,2 | 157 888,01 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 697 400,46 | 565 940,64 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 28,0 | 25 399,68 | 0,0 | 0,00 | 72 | 106 060,14 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50Б | 1 418 866,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,8 | 809 321,12 | 0,0 | 0,00 | 355,8 | 528 969,44 | 54,7 | 80 576,25 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9 | 671 012,41 | 139 366,90 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 357,6 | 531 645,51 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 1 436 645,26 | 122 437,79 | 0 | 0,00 | 484,0 | 1 149 387,98 | 0,0 | 0,00 | 96,0 | 142 723,63 | 15 | 22 095,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21А | 693 812,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99,5 | 236 289,47 | 0,0 | 0,00 | 280,0 | 416 277,25 | 28 | 41 245,61 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | 3 091 197,58 | 131 743,22 | 0 | 0,00 | 810,0 | 1 923 562,53 | 0,0 | 0,00 | 672,0 | 999 065,39 | 25 | 36 826,44 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30 | 896 814,96 | 139 783,27 | 0 | 0,00 | 300,0 | 712 430,56 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 44 601,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31А | 1 742 779,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 326,0 | 774 174,55 | 0,0 | 0,00 | 544,8 | 809 956,58 | 107,7 | 158 648,29 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 842 161,26 | 75 060,45 | 0 | 0,00 | 160,0 | 379 962,97 | 0,0 | 0,00 | 260,4 | 387 137,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62 | 3 150 076,37 | 154 240,30 | 0 | 0,00 | 393,0 | 933 284,04 | 146,7 | 133 076,17 | 1 224,5 | 1 820 469,60 | 74 | 109 006,26 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 895 099,83 | 184 182,68 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 58 963,54 | 387,0 | 575 354,62 | 52 | 76 598,99 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А | 537 240,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 107,9 | 256 237,53 | 0,0 | 0,00 | 147,0 | 218 545,55 | 42,4 | 62 457,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69 | 758 322,82 | 124 726,12 | 0 | 0,00 | 370,0 | 496 124,70 | 0,0 | 0,00 | 35,0 | 52 034,66 | 58 | 85 437,34 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69А | 961 284,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 175,5 | 416 771,88 | 0,0 | 0,00 | 329,0 | 489 125,76 | 37,6 | 55 386,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69Б | 710 374,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133,3 | 316 556,65 | 0,0 | 0,00 | 221,0 | 328 561,68 | 44,3 | 65 256,45 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 2 127 395,71 | 704 374,39 | 0 | 0,00 | 308,0 | 412 990,29 | 0,0 | 0,00 | 612,0 | 909 863,12 | 68 | 100 167,91 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21А | 814 379,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 213,1 | 506 063,18 | 0,0 | 0,00 | 173,1 | 257 348,54 | 34,6 | 50 967,79 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 1 116 551,57 | 92 338,99 | 0 | 0,00 | 216,0 | 512 950,01 | 0,0 | 0,00 | 332,0 | 493 585,88 | 12 | 17 676,69 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9Б | 1 230 830,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 208,4 | 494 901,77 | 31,8 | 28 846,78 | 432,8 | 643 445,69 | 43,2 | 63 636,08 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21А | 1 495 016,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 276,4 | 656 386,03 | 57,9 | 52 522,91 | 481,1 | 715 253,51 | 48,1 | 70 854,07 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21Б | 712 425,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 158,0 | 375 213,43 | 22,2 | 20 138,32 | 178,0 | 264 633,39 | 35,6 | 52 440,85 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 5 345 944,73 | 838 534,93 | 0 | 0,00 | 817,0 | 1 940 185,91 | 0,0 | 0,00 | 1 596,0 | 2 372 780,30 | 132 | 194 443,59 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 1 330 854,34 | 135 421,45 | 0 | 0,00 | 431,0 | 1 023 525,25 | 0,0 | 0,00 | 115,6 | 171 907,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 1 432 542,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336,0 | 797 922,23 | 0,0 | 0,00 | 358,2 | 532 537,53 | 69,3 | 102 082,89 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 56 372,60 | 56 372,60 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 3 352 972,55 | 988 332,82 | 0 | 0,00 | 590,0 | 1 401 113,44 | 316,0 | 286 653,52 | 378,0 | 561 974,28 | 78 | 114 898,49 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 38 785,02 | 38 785,02 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | 674 245,59 | 97 696,30 | 0 | 0,00 | 224,0 | 531 948,16 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 44 601,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 232 357,68 | 83 166,89 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 100,4 | 149 190,79 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62Б | 1 845 323,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,7 | 562 107,72 | 29,1 | 26 397,52 | 712,8 | 1 059 722,93 | 133,8 | 197 095,10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18А | 867 173,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 181,7 | 431 495,45 | 108,0 | 97 970,19 | 189,6 | 281 879,16 | 37,9 | 55 828,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18Б | 1 141 326,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 334,0 | 793 172,70 | 0,0 | 0,00 | 207,03 | 307 792,42 | 27,4 | 40 361,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 2 443 164,95 | 170 415,88 | 0 | 0,00 | 597,0 | 1 417 736,82 | 38,5 | 34 924,56 | 510,0 | 758 219,27 | 42 | 61 868,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 2 392 539,78 | 227 084,03 | 0 | 0,00 | 644,0 | 1 529 350,95 | 0,0 | 0,00 | 413,0 | 614 008,94 | 15 | 22 095,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 1 537 893,62 | 262 626,33 | 0 | 0,00 | 456,0 | 1 082 894,46 | 162,9 | 147 771,70 | 30,0 | 44 601,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28 | 1 632 987,24 | 285 420,50 | 0 | 0,00 | 497,0 | 1 180 259,97 | 18,2 | 16 509,79 | 64,8 | 96 293,85 | 37 | 54 503,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41 | 1 645 228,85 | 247 586,61 | 0 | 0,00 | 445,0 | 1 056 772,00 | 326,6 | 296 269,11 | 30,0 | 44 601,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 950 906,29 | 127 233,96 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 305,3 | 276 947,21 | 340,0 | 505 479,51 | 28 | 41 245,61 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 1 360 192,49 | 83 522,12 | 0 | 0,00 | 282,0 | 669 684,73 | 48,8 | 44 268,01 | 378,5 | 562 717,63 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 943 904,41 | 114 945,57 | 0 | 0,00 | 286,0 | 679 183,81 | 0,0 | 0,00 | 73,0 | 108 529,42 | 28 | 41 245,61 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 2 962 733,16 | 202 148,56 | 0 | 0,00 | 733,0 | 1 740 705,35 | 0,0 | 0,00 | 686,0 | 1 019 879,25 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 97 972 673,99 | 10 871 140,47 | 0,00 | 0,00 | 22 078,70 | 49 690 854,02 | 2 288,00 | 2 075 516,60 | 21 276,47 | 31 631 822,61 | 2 514,05 | 3 703 340,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 3 311 015,89 | 729 889,63 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 156 512,28 | 161,0 | 146 048,15 | 860,0 | 1 278 565,83 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 923 742,42 | 117 007,78 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 503,0 | 747 812,34 | 40 | 58 922,30 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В | 1 457 311,67 | 145 961,01 | 0 | 0,00 | 380,8 | 904 311,86 | 0,0 | 0,00 | 218,3 | 324 547,58 | 56 | 82 491,22 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 2 346 000,37 | 947 898,06 | 0 | 0,00 | 711,2 | 953 685,76 | 414,0 | 375 552,40 | 46,3 | 68 864,15 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | 440 797,83 | 217 196,13 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 165,3 | 149 948,82 | 0,0 | 0,00 | 50 | 73 652,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 2 820 194,82 | 742 573,47 | 0 | 0,00 | 487,0 | 653 007,37 | 161,0 | 146 048,15 | 860,0 | 1 278 565,83 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | 1 275 566,02 | 313 333,47 | 0 | 0,00 | 266,0 | 356 673,43 | 0,0 | 0,00 | 387,5 | 576 097,97 | 20 | 29 461,15 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 1 813 961,99 | 643 057,86 | 0 | 0,00 | 333,0 | 446 512,23 | 103,0 | 93 434,53 | 424,4 | 630 957,37 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 6 685 286,48 | 2 318 877,60 | 0 | 0,00 | 1 050,0 | 1 407 921,44 | 390,0 | 353 781,24 | 1 752,0 | 2 604 706,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | 1 426 026,51 | 290 887,67 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 037,0 | 940 695,25 | 0,0 | 0,00 | 132 | 194 443,59 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 460 611,41 | 155 140,09 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 150,0 | 136 069,71 | 0,0 | 0,00 | 115 | 169 401,61 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 239 139,99 | 239 139,99 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, лит. А | 1 382 736,07 | 128 252,04 | 0 | 0,00 | 287,0 | 681 558,57 | 378,0 | 342 895,67 | 125,0 | 185 838,06 | 30 | 44 191,73 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 808 689,04 | 322 791,58 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 22,8 | 20 682,60 | 196,0 | 291 394,07 | 118 | 173 820,79 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 2 029 093,61 | 189 284,23 | 0 | 0,00 | 654,2 | 1 553 573,59 | 156,1 | 141 603,21 | 20,0 | 29 734,09 | 78 | 114 898,49 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 1 731 401,44 | 139 523,92 | 0 | 0,00 | 370,0 | 878 664,36 | 0,0 | 0,00 | 422,3 | 627 775,82 | 58 | 85 437,34 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 715 332,26 | 101 146,19 | 0 | 0,00 | 155,0 | 368 089,13 | 0,0 | 0,00 | 115,0 | 170 971,01 | 51 | 75 125,93 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40 | 2 344 894,85 | 139 579,91 | 0 | 0,00 | 564,1 | 1 339 606,94 | 0,0 | 0,00 | 582,3 | 865 708,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 3 434 600,41 | 726 791,20 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 156 512,28 | 161,0 | 146 048,15 | 860,0 | 1 278 565,83 | 86 | 126 682,95 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 1 104 405,14 | 180 556,81 | 0 | 0,00 | 265,0 | 355 332,55 | 0,0 | 0,00 | 382,4 | 568 515,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 1 302 710,96 | 173 420,78 | 0 | 0,00 | 310,0 | 415 672,04 | 0,0 | 0,00 | 480,0 | 713 618,14 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 1 107 323,09 | 140 983,44 | 0 | 0,00 | 255,0 | 341 923,78 | 0,0 | 0,00 | 420,0 | 624 415,87 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 1 208 139,46 | 133 942,65 | 0 | 0,00 | 280,0 | 375 445,72 | 0,0 | 0,00 | 470,0 | 698 751,09 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 2 197 276,43 | 132 648,41 | 0 | 0,00 | 512,1 | 1 216 118,97 | 35,0 | 31 749,60 | 482,0 | 716 591,54 | 68 | 100 167,91 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 3 031 842,20 | 362 911,17 | 0 | 0,00 | 582,0 | 1 382 115,30 | 0,0 | 0,00 | 601,0 | 893 509,37 | 267 | 393 306,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А | 3 086 527,08 | 566 782,40 | 0 | 0,00 | 495,0 | 663 734,39 | 158,0 | 143 326,76 | 1 152,0 | 1 712 683,53 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13а, секц. 1 | 1 300 370,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 439,0 | 1 042 523,39 | 0,0 | 0,00 | 144,9 | 215 423,47 | 28,8 | 42 424,06 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 155 575,51 | 155 575,51 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 3 268 884,94 | 2 817 042,79 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 498,1 | 451 842,15 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 3 661 709,90 | 391 171,02 | 0 | 0,00 | 509,0 | 682 506,68 | 336,0 | 304 796,15 | 1 403,0 | 2 085 846,34 | 134 | 197 389,71 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 1 469 175,16 | 193 220,27 | 0 | 0,00 | 284,0 | 674 434,27 | 0,0 | 0,00 | 404,6 | 601 520,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 1 780 233,09 | 600 061,79 | 0 | 0,00 | 219,0 | 293 652,19 | 198,0 | 179 612,02 | 420,0 | 624 415,87 | 56 | 82 491,22 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 860 742,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 579,0 | 860 742,41 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 2 630 668,00 | 1 197 948,97 | 0 | 0,00 | 590,0 | 791 117,76 | 0,0 | 0,00 | 384,0 | 570 894,51 | 48 | 70 706,76 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1 666 592,81 | 594 179,46 | 0 | 0,00 | 255,0 | 341 923,78 | 136,6 | 123 914,15 | 408,0 | 606 575,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 1 201 551,20 | 194 933,04 | 0 | 0,00 | 372,0 | 498 806,45 | 201,3 | 182 605,55 | 191,0 | 283 960,55 | 28 | 41 245,61 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21 | 1 020 769,65 | 85 630,31 | 0 | 0,00 | 375,0 | 890 538,21 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 44 601,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1 047 383,24 | 417 675,61 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 376,0 | 559 000,87 | 48 | 70 706,76 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 73 691,54 | 73 691,54 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 1 318 367,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 326,9 | 776 311,84 | 0,0 | 0,00 | 304,4 | 452 493,37 | 60,8 | 89 561,90 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 1 234 972,16 | 166 237,89 | 0 | 0,00 | 272,0 | 364 718,70 | 0,0 | 0,00 | 424,0 | 630 362,69 | 50 | 73 652,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 1 515 414,30 | 324 720,67 | 0 | 0,00 | 260,0 | 617 439,82 | 0,0 | 0,00 | 341,0 | 506 966,22 | 45 | 66 287,59 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 3 786 709,86 | 315 341,33 | 0 | 0,00 | 1 091,0 | 2 590 872,49 | 151,2 | 137 158,27 | 391,0 | 581 301,44 | 110 | 162 036,33 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 2 708 046,36 | 520 477,14 | 0 | 0,00 | 520,0 | 1 234 879,65 | 250,0 | 226 782,85 | 409,0 | 608 062,12 | 80 | 117 844,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 533 294,07 | 533 294,07 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 2 092 397,01 | 369 841,49 | 0 | 0,00 | 311,0 | 738 553,02 | 381,8 | 346 342,76 | 419,0 | 622 929,16 | 10 | 14 730,58 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 3 420 421,02 | 228 132,35 | 0 | 0,00 | 953,0 | 2 263 154,43 | 0,0 | 0,00 | 610,1 | 907 038,38 | 15 | 22 095,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 2 819 686,07 | 98 314,15 | 0 | 0,00 | 597,0 | 1 417 736,82 | 0,0 | 0,00 | 862,0 | 1 281 539,24 | 15 | 22 095,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 486 392,88 | 75 765,11 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 276,2 | 410 627,77 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 784 726,03 | 83 347,40 | 0 | 0,00 | 261,0 | 619 814,59 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 59 468,18 | 15 | 22 095,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 1 363 197,61 | 85 461,37 | 0 | 0,00 | 430,0 | 1 021 150,48 | 0,0 | 0,00 | 128,0 | 190 298,17 | 45 | 66 287,59 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 431 546,45 | 106 722,63 | 0 | 0,00 | 118,0 | 280 222,69 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 44 601,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 670 374,39 | 100 544,17 | 0 | 0,00 | 131,0 | 311 094,68 | 0,0 | 0,00 | 156,0 | 231 925,89 | 18,2 | 26 809,65 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 628 867,85 | 106 938,24 | 0 | 0,00 | 201,0 | 477 328,48 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 44 601,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 762 571,47 | 124 071,67 | 0 | 0,00 | 352,0 | 471 988,90 | 0,0 | 0,00 | 112,0 | 166 510,90 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 1 397 277,55 | 169 986,95 | 0 | 0,00 | 265,0 | 629 313,67 | 0,0 | 0,00 | 382,4 | 568 515,78 | 20 | 29 461,15 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 2 205 778,72 | 1 020 127,70 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 71 663,38 | 749,3 | 1 113 987,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 997 317,33 | 138 170,59 | 0 | 0,00 | 343,0 | 814 545,61 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 44 601,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 3 442 146,00 | 578 900,31 | 0 | 0,00 | 559,0 | 1 327 495,62 | 311,0 | 282 117,86 | 760,0 | 1 129 895,38 | 84 | 123 736,83 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 3 415 149,80 | 707 340,59 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 156 512,28 | 161,0 | 146 048,15 | 860,0 | 1 278 565,83 | 86 | 126 682,95 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 4 044 515,42 | 1 453 523,97 | 0 | 0,00 | 647,0 | 867 547,78 | 380,0 | 344 709,93 | 860,0 | 1 278 565,83 | 68 | 100 167,91 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 108 881 145,27 | 24 327 967,59 | 0,00 | 0,00 | 20 099,34 | 39 803 156,27 | 6 576,20 | 5 965 477,46 | 23 874,30 | 35 494 028,04 | 2 233,80 | 3 290 515,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1 292 111,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 544,1 | 1 292 111,57 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1 322 683,07 | 547 655,84 | 0 | 0,00 | 578,0 | 775 027,23 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 2 697 268,63 | 547 655,84 | 0 | 0,00 | 589,0 | 789 776,88 | 0,0 | 0,00 | 1 243,0 | 1 359 835,91 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 420 922,95 | 420 922,95 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 4 264 136,63 | 894 045,31 | 0 | 0,00 | 512,2 | 1 216 356,45 | 1 315,0 | 1 192 877,78 | 646,3 | 960 857,09 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 270 919,04 | 270 919,04 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 2 241 131,61 | 628 206,15 | 0 | 0,00 | 655,0 | 1 555 473,40 | 24,0 | 21 771,15 | 24,0 | 35 680,91 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 696 196,59 | 596 230,71 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 110,2 | 99 965,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 667 781,13 | 640 567,19 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 27 213,94 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 778 153,83 | 722 065,90 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 61,8 | 56 087,93 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 263 738,16 | 263 738,16 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 1 356 718,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 317,0 | 752 801,63 | 0,0 | 0,00 | 364,3 | 541 606,43 | 42,3 | 62 310,33 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 1 514 196,40 | 1 459 768,52 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 54 427,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 395 607,24 | 395 607,24 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 1 687 741,34 | 658 719,34 | 0 | 0,00 | 303,7 | 407 170,88 | 30,0 | 27 213,94 | 400,0 | 594 637,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 1 660 527,40 | 658 719,34 | 0 | 0,00 | 303,7 | 407 170,88 | 0,0 | 0,00 | 400,0 | 594 637,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1 385 755,56 | 1 146 817,15 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 263,4 | 238 938,41 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 8 317 955,81 | 2 995 385,75 | 0 | 0,00 | 816,0 | 1 937 811,14 | 91,1 | 82 639,67 | 2 221,1 | 3 302 119,25 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 5 981 924,41 | 1 236 266,37 | 0 | 0,00 | 1 268,4 | 3 012 156,43 | 79,0 | 71 663,38 | 1 117,8 | 1 661 838,23 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 7 936 260,64 | 2 327 248,31 | 0 | 0,00 | 1 018,8 | 2 419 414,20 | 271,1 | 245 923,32 | 1 980,0 | 2 943 674,81 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 1 304 244,84 | 151 700,09 | 0 | 0,00 | 296,0 | 702 931,49 | 140,0 | 126 998,39 | 217,0 | 322 614,87 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 3 964 781,84 | 1 278 885,76 | 0 | 0,00 | 607,3 | 1 442 268,18 | 60,0 | 54 427,88 | 799,9 | 1 189 200,02 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 893 963,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 666,7 | 893 963,07 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 113 839,70 | 113 839,70 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 112 476,57 | 112 476,57 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 1 962 388,87 | 195 872,07 | 0 | 0,00 | 338,4 | 803 621,68 | 294,3 | 266 968,77 | 468,1 | 695 926,35 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 1 997 095,40 | 407 482,87 | 0 | 0,00 | 250,0 | 335 219,39 | 232,3 | 210 726,62 | 702,0 | 1 043 666,52 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 845 023,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215,1 | 510 812,72 | 0,0 | 0,00 | 224,8 | 334 211,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 1 031 532,77 | 63 419,17 | 0 | 0,00 | 722,0 | 968 113,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1 476 925,34 | 240 296,87 | 0 | 0,00 | 266,0 | 631 688,43 | 0,0 | 0,00 | 406,9 | 604 940,04 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1 298 760,93 | 90 974,53 | 0 | 0,00 | 266,0 | 631 688,43 | 0,0 | 0,00 | 387,5 | 576 097,97 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 1 425 423,31 | 261 532,75 | 0 | 0,00 | 285,0 | 676 809,04 | 307,5 | 278 942,90 | 140,0 | 208 138,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 2 669 184,18 | 242 652,85 | 0 | 0,00 | 618,0 | 1 467 606,96 | 0,0 | 0,00 | 645,0 | 958 924,37 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 2 761 763,70 | 335 232,37 | 0 | 0,00 | 618,0 | 1 467 606,96 | 0,0 | 0,00 | 645,0 | 958 924,37 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 1 317 852,32 | 251 200,88 | 0 | 0,00 | 270,0 | 362 036,94 | 24,0 | 21 771,15 | 459,3 | 682 843,35 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 1 537 312,94 | 505 670,20 | 0 | 0,00 | 225,0 | 301 697,45 | 136,0 | 123 369,87 | 408,0 | 606 575,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 1 577 132,19 | 506 103,02 | 0 | 0,00 | 251,1 | 336 694,36 | 139,2 | 126 272,69 | 409,0 | 608 062,12 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 741 348,50 | 527 642,78 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 141,4 | 128 268,38 | 0,0 | 0,00 | 58 | 85 437,34 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 2 176 255,87 | 659 976,96 | 0 | 0,00 | 356,9 | 478 559,20 | 0,0 | 0,00 | 698,0 | 1 037 719,71 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 1 977 548,05 | 634 574,71 | 0 | 0,00 | 303,7 | 721 122,22 | 30,0 | 27 213,94 | 400,0 | 594 637,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 2 243 159,30 | 361 487,73 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 720,0 | 1 881 671,57 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1 434 440,65 | 1 380 012,77 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 54 427,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 1 686 631,41 | 96 747,43 | 0 | 0,00 | 375,0 | 890 538,21 | 0,0 | 0,00 | 470,4 | 699 345,77 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 3 837 428,81 | 944 763,73 | 0 | 0,00 | 590,2 | 1 401 588,40 | 214,6 | 194 670,40 | 872,0 | 1 296 406,28 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 817 104,17 | 1 162 155,31 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 722,0 | 654 948,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 6 735 614,49 | 1 971 209,82 | 0 | 0,00 | 1 158,6 | 2 751 406,84 | 0,0 | 0,00 | 1 354,0 | 2 012 997,83 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 2 517 090,54 | 592 142,52 | 0 | 0,00 | 460,0 | 1 092 393,53 | 0,0 | 0,00 | 560,0 | 832 554,49 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 727 649,70 | 62 714,51 | 0 | 0,00 | 280,0 | 664 935,19 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 8 341 428,13 | 5 415 205,07 | 0 | 0,00 | 738,0 | 989 567,64 | 239,1 | 216 895,12 | 1 572,0 | 1 719 760,30 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 2 915 641,10 | 1 540 876,77 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 166,0 | 150 583,81 | 1 119,0 | 1 224 180,52 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1 145 135,89 | 920 711,58 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 247,4 | 224 424,31 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1 550 191,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 417,0 | 1 550 191,06 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 3 412 974,17 | 581 857,71 | 0 | 0,00 | 770,9 | 1 033 682,51 | 0,0 | 0,00 | 1 643,0 | 1 797 433,95 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 2 377 791,26 | 1 015 778,99 | 0 | 0,00 | 590,0 | 791 117,76 | 0,0 | 0,00 | 384,0 | 570 894,51 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 2 294 811,18 | 571 047,86 | 0 | 0,00 | 334,0 | 793 172,70 | 67,1 | 60 868,52 | 585,0 | 869 722,10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 2 395 379,99 | 641 394,57 | 0 | 0,00 | 333,5 | 791 866,57 | 65,8 | 59 689,25 | 607,0 | 902 429,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 2 576 253,80 | 639 929,01 | 0 | 0,00 | 333,0 | 790 797,93 | 154,9 | 140 514,65 | 676,0 | 1 005 012,21 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1 363 475,80 | 127 836,56 | 0 | 0,00 | 253,0 | 600 816,44 | 0,0 | 0,00 | 427,0 | 634 822,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 926 624,34 | 1 277 118,26 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 716,0 | 649 506,08 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 127 635 410,46 | 42 293 063,46 | 0,0 | 0,00 | 19 677,16 | 39 889 594,53 | 6 493,23 | 5 890 212,75 | 28 813,30 | 39 414 792,05 | 100,30 | 147 747,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  | 334 489 229,72 | 77 492 171,52 | 0,0 | 0,00 | 61 855,20 | 129 383 604,82 | 15 357,43 | 13 931 206,81 | 73 964,07 | 106 540 642,70 | 4 848,15 | 7 141 603,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п по МО | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжение |  | теплоснабжение |  | электроснабжение |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  |  | ПУ электроснабжения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инженерные сети |  | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. |  | руб. | ед. |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89 | 271 285,32 | 64,0 | 89 640,97 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45,0 | 85 426,85 | 22,0 | 42 663,53 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 53 553,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | 338 297,58 | 42,0 | 58 826,89 | 75 934,98 | 40,0 | 75 934,98 | 0 | 0,00 | 40,0 | 75 934,98 | 40,0 | 77 570,05 | 0,0 | 0,00 | 71,0 | 50 030,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 260 823,57 | 18,0 | 25 211,52 | 37 967,49 | 20,0 | 37 967,49 | 0 | 0,00 | 20,0 | 37 967,49 | 50,0 | 96 962,56 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 62 714,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37 | 329 661,55 | 40,0 | 56 025,61 | 72 138,23 | 38,0 | 72 138,23 | 0 | 0,00 | 38,0 | 72 138,23 | 38,0 | 73 691,54 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 55 667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39 | 118 580,27 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 127,0 | 89 491,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 150 854,43 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 77 570,05 | 0,0 | 0,00 | 104,0 | 73 284,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 151 869,96 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 151 869,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 162 010,48 | 14,8 | 20 729,48 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,0 | 45 560,99 | 20,3 | 39 347,41 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 108 100,21 | 23,0 | 32 214,73 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,0 | 28 475,62 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 26,0 | 18 321,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 96 655,55 | 9,0 | 12 605,76 | 11 390,25 | 6,0 | 11 390,25 | 0 | 0,00 | 12,0 | 22 780,49 | 17,0 | 32 967,27 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 16 911,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 60 | 188 759,06 | 10,0 | 14 006,40 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,0 | 28 475,62 | 42,0 | 81 448,55 | 0,0 | 0,00 | 92,0 | 64 828,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. АБВ | 184 972,99 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13,5 | 25 628,05 | 64,0 | 124 112,07 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 35 232,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 125 943,32 | 13,0 | 18 208,32 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,0 | 22 780,49 | 30,0 | 58 177,53 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 26 776,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4 | 122 144,57 | 35,9 | 50 282,98 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14,0 | 26 577,24 | 7,0 | 13 574,76 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 17 | 230 112,25 | 38,0 | 53 224,33 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32,0 | 60 747,98 | 33,0 | 63 995,29 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 52 144,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 140 141,03 | 11,0 | 15 407,04 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14,0 | 26 577,24 | 23,0 | 44 602,78 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 53 553,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 73 121,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 9,0 | 17 453,26 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 55 667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | 120 489,96 | 28,0 | 39 217,93 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17,0 | 32 272,36 | 18,0 | 34 906,52 | 0,0 | 0,00 | 20,0 | 14 093,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17б, лит. В | 150 210,93 | 18,0 | 25 211,52 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34,0 | 64 544,73 | 21,0 | 40 724,27 | 0,0 | 0,00 | 28,0 | 19 730,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1 108 851,96 | 0,0 | 0,00 | 119 028,07 | 62,7 | 119 028,07 | 0 | 0,00 | 62,7 | 119 028,07 | 0,0 | 0,00 | 556,2 | 815 127,88 | 79,0 | 55 667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10 | 44 765,96 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 14,0 | 27 149,52 | 0,0 | 0,00 | 25,0 | 17 616,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10Д | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 18 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 565 940,64 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 96 962,56 | 320,0 | 468 978,08 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9 | 139 366,90 | 7,0 | 9 804,48 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 15 187,00 | 31,0 | 60 116,79 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 54 258,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 122 437,79 | 7,0 | 9 804,48 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 15 187,00 | 19,0 | 36 845,77 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 60 600,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | 131 743,22 | 26,0 | 36 416,65 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 66 237,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30 | 139 783,27 | 10,0 | 14 006,40 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,0 | 18 983,74 | 26,0 | 50 420,53 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 75 060,45 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 19 392,51 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 55 667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62 | 154 240,30 | 9,0 | 12 605,76 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,0 | 18 983,74 | 28,0 | 54 299,03 | 0,0 | 0,00 | 97,0 | 68 351,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 184 182,68 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 63,0 | 122 172,82 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 62 009,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69 | 124 726,12 | 9,0 | 12 605,76 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,0 | 22 780,49 | 17,0 | 32 967,27 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 704 374,39 | 48,0 | 67 230,73 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 91 121,97 | 34,0 | 65 934,54 | 292,0 | 427 942,50 | 74,0 | 52 144,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 92 338,99 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 20,0 | 38 785,02 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 53 553,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 838 534,93 | 56,0 | 78 435,85 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60,0 | 113 902,46 | 33,0 | 63 995,29 | 328,5 | 481 435,31 | 143,0 | 100 766,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 135 421,45 | 4,0 | 5 602,56 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6,0 | 11 390,25 | 32,0 | 62 056,04 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 56 372,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 988 332,82 | 97,0 | 135 862,10 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 92,0 | 174 650,44 | 68,0 | 131 869,08 | 348,0 | 510 013,67 | 51,0 | 35 937,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 38 785,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 20,0 | 38 785,02 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | 97 696,30 | 4,0 | 5 602,56 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6,0 | 11 390,25 | 14,0 | 27 149,52 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 53 553,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 83 166,89 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 12,0 | 23 271,01 | 0,0 | 0,00 | 85,0 | 59 895,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 170 415,88 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 87 266,30 | 0,0 | 0,00 | 118,0 | 83 149,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 227 084,03 | 18,0 | 25 211,52 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 37 967,49 | 50,0 | 96 962,56 | 0,0 | 0,00 | 95,0 | 66 942,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 262 626,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 190 046,61 | 0,0 | 0,00 | 103,0 | 72 579,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28 | 285 420,50 | 29,0 | 40 618,57 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39,0 | 74 036,60 | 43,0 | 83 387,80 | 0,0 | 0,00 | 124,0 | 87 377,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41 | 247 586,61 | 9,0 | 12 605,76 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 15 187,00 | 81,0 | 157 079,34 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 62 714,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 127 233,96 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 58 177,53 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 69 056,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 83 522,12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 14,0 | 27 149,52 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 114 945,57 | 8,0 | 11 205,12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,0 | 18 983,74 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 55 667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 202 148,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 61,0 | 118 294,32 | 0,0 | 0,00 | 119,0 | 83 854,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 10 871 140,47 | 705,7 | 988 431,78 | 316 459,02 | 166,7 | 316 459,02 | 0 | 0,00 | 825,2 | 1 566 538,56 | 1 447,3 | 2 806 658,82 | 1 844,7 | 2 703 497,44 | 3 533,0 | 2 489 554,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 729 889,63 | 48,0 | 67 230,73 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 91 121,97 | 48,0 | 93 084,06 | 288,0 | 422 080,27 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 73 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 117 007,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 46 542,03 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 70 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 74 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В | 145 961,01 | 28,0 | 39 217,93 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28,0 | 53 154,48 | 24,0 | 46 542,03 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 7 046,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 75 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 947 898,06 | 0,0 | 0,00 | 189 837,44 | 100,0 | 189 837,44 | 0 | 0,00 | 100,0 | 189 837,44 | 72,0 | 139 626,08 | 235,2 | 344 742,86 | 119,0 | 83 854,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 76 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | 217 196,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 112,0 | 217 196,13 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 77 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 742 573,47 | 48,0 | 67 230,73 | 45 560,99 | 24,0 | 45 560,99 | 0 | 0,00 | 24,0 | 45 560,99 | 48,0 | 93 084,06 | 288,0 | 422 080,27 | 98,0 | 69 056,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 78 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | 313 333,47 | 15,0 | 21 009,60 | 15 187,00 | 8,0 | 15 187,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 92,0 | 178 411,11 | 0,0 | 0,00 | 97,0 | 68 351,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 79 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 643 057,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78,0 | 148 073,20 | 33,0 | 63 995,29 | 271,0 | 397 165,81 | 48,0 | 33 823,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 80 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 2 318 877,60 | 225,0 | 315 144,05 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 225,0 | 427 134,24 | 126,0 | 244 345,65 | 860,0 | 1 260 378,60 | 102,0 | 71 875,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 81 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | 290 887,67 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 150,0 | 290 887,67 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 82 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 155 140,09 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 155 140,09 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 83 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 239 139,99 | 19,0 | 26 612,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,0 | 45 560,99 | 15,0 | 29 088,77 | 71,0 | 104 054,51 | 48,0 | 33 823,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, лит. А | 128 252,04 | 30,0 | 42 019,21 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,0 | 47 459,36 | 12,0 | 23 271,01 | 0,0 | 0,00 | 22,0 | 15 502,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 322 791,58 | 200,0 | 280 128,05 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 22,0 | 42 663,53 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 189 284,23 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 58,0 | 112 476,57 | 0,0 | 0,00 | 109,0 | 76 807,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 139 523,92 | 9,0 | 12 605,76 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,0 | 22 780,49 | 17,0 | 32 967,27 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 71 170,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 101 146,19 | 19,0 | 26 612,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18,0 | 34 170,74 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 16,0 | 11 274,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40 | 139 579,91 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 77 570,05 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 62 009,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 726 791,20 | 48,0 | 67 230,73 | 38 726,84 | 20,4 | 38 726,84 | 0 | 0,00 | 20,4 | 38 726,84 | 48,0 | 93 084,06 | 288,0 | 422 080,27 | 95,0 | 66 942,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 180 556,81 | 15,0 | 21 009,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 31,0 | 60 116,79 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 69 056,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 173 420,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 52,0 | 100 841,06 | 0,0 | 0,00 | 103,0 | 72 579,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 140 983,44 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 36,0 | 69 813,04 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 71 170,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 133 942,65 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 77 570,05 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 132 648,41 | 16,0 | 22 410,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 37 967,49 | 30,0 | 58 177,53 | 0,0 | 0,00 | 20,0 | 14 093,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 362 911,17 | 64,0 | 89 640,97 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 81,8 | 155 287,03 | 28,5 | 55 268,66 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 62 714,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А | 566 782,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,0 | 163 260,20 | 29,0 | 56 238,28 | 211,0 | 309 232,42 | 54,0 | 38 051,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13а, секц. 1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 155 575,51 | 64,0 | 89 640,97 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 34,0 | 65 934,54 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 2 817 042,79 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 412,0 | 798 971,48 | 1 377,0 | 2 018 071,31 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 391 171,02 | 43,0 | 60 227,53 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 20,0 | 38 785,02 | 158,0 | 231 557,93 | 86,0 | 60 600,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 193 220,27 | 8,0 | 11 205,12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,0 | 18 983,74 | 55,0 | 106 658,81 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 600 061,79 | 51,0 | 71 432,65 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51,0 | 96 817,09 | 36,0 | 69 813,04 | 197,0 | 288 714,63 | 104,0 | 73 284,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1 197 948,97 | 120,0 | 168 076,83 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,0 | 474 593,60 | 250,0 | 484 812,79 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 70 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 594 179,46 | 32,0 | 44 820,49 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 56 951,23 | 98,0 | 190 046,61 | 164,0 | 240 351,27 | 88,0 | 62 009,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 194 933,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 66,0 | 127 990,58 | 0,0 | 0,00 | 95,0 | 66 942,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21 | 85 630,31 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 19 392,51 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 66 237,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 417 675,61 | 60,0 | 84 038,41 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 32,0 | 62 056,04 | 168,0 | 246 213,49 | 36,0 | 25 367,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 73 691,54 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 73 691,54 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 166 237,89 | 54,0 | 75 634,57 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 73 691,54 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 16 911,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 324 720,67 | 51,0 | 71 432,65 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 75 934,98 | 23,0 | 44 602,78 | 55,0 | 80 605,61 | 74,0 | 52 144,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 315 341,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 127,0 | 246 284,90 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 69 056,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 520 477,14 | 95,0 | 133 060,82 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,0 | 163 260,20 | 52,0 | 100 841,06 | 0,0 | 0,00 | 175,0 | 123 315,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 533 294,07 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 275,0 | 533 294,07 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 369 841,49 | 40,0 | 56 025,61 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,0 | 94 918,72 | 70,0 | 135 747,58 | 0,0 | 0,00 | 118,0 | 83 149,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 228 132,35 | 18,0 | 25 211,52 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 37 967,49 | 44,0 | 85 327,05 | 0,0 | 0,00 | 113,0 | 79 626,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 98 314,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 19 392,51 | 0,0 | 0,00 | 112,0 | 78 921,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 75 765,11 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 19 392,51 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 83 347,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 54 258,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 85 461,37 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 106 722,63 | 6,0 | 8 403,84 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9,0 | 17 085,37 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 52 144,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 124 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 100 544,17 | 15,0 | 21 009,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14,6 | 27 716,27 | 18,0 | 34 906,52 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 16 911,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 125 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 106 938,24 | 6,0 | 8 403,84 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 15 187,00 | 15,0 | 29 088,77 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 54 258,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 126 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 124 071,67 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 36,0 | 69 813,04 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 54 258,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 127 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 169 986,95 | 15,0 | 21 009,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 31,0 | 60 116,79 | 0,0 | 0,00 | 83,0 | 58 486,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 128 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 020 127,70 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 158,0 | 306 401,68 | 487,0 | 713 726,02 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 129 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 138 170,59 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 77 570,05 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 60 600,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 130 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 578 900,31 | 65,0 | 91 041,61 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,0 | 123 394,34 | 28,0 | 54 299,03 | 190,0 | 278 455,74 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 131 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 707 340,59 | 48,0 | 67 230,73 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 91 121,97 | 48,0 | 93 084,06 | 288,0 | 422 080,27 | 48,0 | 33 823,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 132 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 453 523,97 | 135,0 | 189 086,43 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135,0 | 256 280,54 | 75,0 | 145 443,84 | 530,0 | 776 744,95 | 122,0 | 85 968,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 24 327 967,59 | 1 710,0 | 2 395 094,74 | 289 312,27 | 152,4 | 289 312,27 | 0 | 0,00 | 1 654,8 | 3 141 429,97 | 3 476,5 | 6 741 806,69 | 6 126,2 | 8 978 336,23 | 3 948,0 | 2 781 987,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 134 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 547 655,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 217,0 | 420 817,50 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 126 838,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 135 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 547 655,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 217,0 | 420 817,50 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 126 838,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 420 922,95 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 168,0 | 325 794,19 | 0,0 | 0,00 | 135,0 | 95 128,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 894 045,31 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82,0 | 155 666,70 | 80,0 | 155 140,09 | 372,0 | 545 187,02 | 54,0 | 38 051,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 270 919,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 107,0 | 207 499,87 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 628 206,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119,0 | 225 906,55 | 53,0 | 102 780,31 | 126,0 | 184 660,12 | 163,0 | 114 859,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 596 230,71 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,0 | 129 089,46 | 58,0 | 112 476,57 | 242,0 | 354 664,68 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 640 567,19 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 139 929,18 | 36,0 | 69 813,04 | 278,1 | 407 571,27 | 33,0 | 23 253,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 722 065,90 | 258,0 | 361 365,18 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 186,0 | 360 700,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 263 738,16 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 136,0 | 263 738,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 145 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 1 459 768,52 | 0,0 | 0,00 | 280 105,14 | 147,6 | 280 105,14 | 0 | 0,00 | 147,6 | 280 105,14 | 33,0 | 63 995,29 | 556,2 | 815 127,88 | 29,0 | 20 435,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 146 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 395 607,24 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 204,0 | 395 607,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 147 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 658 719,34 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 139 929,18 | 41,0 | 79 509,30 | 278,1 | 407 571,27 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 148 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 658 719,34 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 139 929,18 | 41,0 | 79 509,30 | 278,1 | 407 571,27 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 149 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1 146 817,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 147,0 | 285 069,92 | 588,0 | 861 747,23 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 150 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 2 995 385,75 | 417,0 | 584 066,98 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,0 | 761 248,13 | 231,0 | 447 967,02 | 751,0 | 1 100 632,94 | 144,0 | 101 470,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 151 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 1 236 266,37 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212,0 | 402 455,37 | 111,0 | 215 256,88 | 386,0 | 565 704,81 | 75,0 | 52 849,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 152 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 2 327 248,31 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 372,0 | 706 195,27 | 208,0 | 403 364,24 | 765,0 | 1 121 150,73 | 137,0 | 96 538,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 153 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 151 700,09 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 75 934,98 | 10,0 | 19 392,51 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1 278 885,76 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,6 | 280 105,14 | 62,0 | 120 233,57 | 556,2 | 815 127,88 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 113 839,70 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 26,0 | 50 420,53 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 112 476,57 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 58,0 | 112 476,57 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 195 872,07 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39,5 | 74 985,79 | 26,0 | 50 420,53 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 70 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 407 482,87 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 151 869,95 | 55,0 | 106 658,81 | 80,0 | 117 244,52 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 63 419,17 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 240 296,87 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 77,0 | 149 322,34 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 60 600,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 90 974,53 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 30 373,99 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 60 600,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 261 532,75 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 75 934,98 | 67,0 | 129 929,83 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 55 667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 242 652,85 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 75 934,98 | 46,0 | 89 205,55 | 0,0 | 0,00 | 110,0 | 77 512,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 335 232,37 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 37 967,49 | 46,0 | 89 205,55 | 91,0 | 133 365,64 | 106,0 | 74 693,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 251 200,88 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 56 951,23 | 36,0 | 69 813,04 | 45,0 | 65 950,04 | 83,0 | 58 486,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 505 670,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 56 951,23 | 98,0 | 190 046,61 | 164,0 | 240 351,27 | 26,0 | 18 321,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 506 103,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,0 | 58 849,61 | 98,0 | 190 046,61 | 163,0 | 238 885,71 | 26,0 | 18 321,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 527 642,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 96,0 | 186 168,11 | 233,0 | 341 474,67 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 659 976,96 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102,0 | 193 634,19 | 40,0 | 77 570,05 | 222,0 | 325 353,55 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 634 574,71 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 139 929,18 | 34,0 | 65 934,54 | 278,1 | 407 571,27 | 30,0 | 21 139,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 361 487,73 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 121,0 | 234 649,39 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 126 838,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1 380 012,77 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,6 | 280 105,14 | 68,0 | 131 869,08 | 556,2 | 815 127,88 | 217,0 | 152 910,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 96 747,43 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 23,0 | 44 602,78 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 52 144,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 944 763,73 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 128,0 | 248 224,15 | 432,0 | 633 120,41 | 90,0 | 63 419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 162 155,31 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 68,0 | 131 869,08 | 703,0 | 1 030 286,23 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1 971 209,82 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,0 | 489 780,59 | 172,0 | 333 551,20 | 714,0 | 1 046 407,35 | 144,0 | 101 470,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 592 142,52 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,0 | 482 187,10 | 20,0 | 38 785,02 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 71 170,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 62 714,51 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 62 714,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 5 415 205,07 | 0,0 | 0,00 | 1 849 016,66 | 974,0 | 1 849 016,66 | 0 | 0,00 | 974,0 | 1 849 016,66 | 290,0 | 562 382,84 | 674,0 | 987 785,09 | 237,0 | 167 003,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1 540 876,77 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,0 | 575 207,44 | 0,0 | 0,00 | 594,0 | 870 540,57 | 135,0 | 95 128,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 920 711,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 485,0 | 920 711,58 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 184 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 581 857,71 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 235,0 | 455 724,02 | 0,0 | 0,00 | 179,0 | 126 133,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 186 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1 015 778,99 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,0 | 474 593,60 | 250,0 | 484 812,79 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 187 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 571 047,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 126 051,33 | 282,0 | 413 286,94 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 188 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 641 394,57 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 126 051,33 | 330,0 | 483 633,65 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 189 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 639 929,01 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 126 051,33 | 329,0 | 482 168,09 | 45,0 | 31 709,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 190 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 127 836,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26,5 | 50 306,92 | 12,0 | 23 271,01 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 54 258,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 191 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 277 118,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 156,0 | 302 523,18 | 665,0 | 974 595,08 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 42 293 063,46 | 675,0 | 945 432,16 | 2 129 121,80 | 1 121,6 | 2 129 121,80 | 0 | 0,00 | 5 026,5 | 9 542 159,92 | 4 887,0 | 9 477 120,42 | 11 732,0 | 17 193 865,06 | 4 265,0 | 3 005 364,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  | 77 492 171,52 | 3 090,7 | 4 328 958,68 | 2 734 893,09 | 1 440,7 | 2 734 893,09 | 0 | 0,00 | 7 506,5 | 14 250 128,45 | 9 810,8 | 19 025 585,93 | 19 702,9 | 28 875 698,73 | 11 746,0 | 8 276 906,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Наименование муниципального образования |  | Общая площадь МКД, всего |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. |  | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2017 | город - курорт Пятигорск |  | 27 707,42 |  | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 972 673,99 | 97 972 673,99 |
| 2018 | город - курорт Пятигорск |  | 46 993,41 |  | 1 590 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 881 145,27 | 108 881 145,27 |
| 2019 | город - курорт Пятигорск |  | 63 623,35 |  | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 635 410,46 | 127 635 410,46 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  |  | 138 324,18 |  | 5 096 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 334 489 229,72 | 334 489 229,72 |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска                                                                                                                                    В.Г. Косых