18.10.2016									4117

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5512 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»

В целях создания условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, руководствуясь Федеральным Законом от 1 декабря 2014 года     № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5512 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктами Приложение 1 Перечень мероприятий дорожной карты города-курорта Пятигорска, реализуемых для достижения запланированных значений, показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортных средств) подразделы:

1.1.1. Объекты культуры, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 Сведения о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе-курорте Пятигорске в графе Ожидаемые результаты повышения значений показателей результативности (годы) 2016 в строке 2 слова «По мере финансирования» заменить цифрой «5».

2. Органам исполнительной власти города-курорта Пятигорска, являющимся исполнителями мероприятий Плана обеспечить исполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава города Пятигорска | Л.Н. Травнев |
| --- | --- |

Проект постановления вносит:

| Начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |  | Т.Н. Павленко |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  | В.Г. Косых |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска |  | И.Т. Плесникова |
| Начальник муниципального учреждения «Управление культуры администрации города Пятигорска» |  | Н.А. Литвинова |
| Начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |  | Е.С. Пантелеев |
| Начальник правового управления администрации города Пятигорска |  |  |
| Данное постановление является нормативным правовым актом |  | Д.М. Маркарян |
| Данное постановление не является нормативным правовым актом |  | Д.М. Маркарян |
| Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска |  | М.В. Воронкин |

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от _________________ №_______

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортных средств) |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение доступности здания МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1» для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утверждении муниципальной программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 2016 г. | Доступность здания для инвалидов различных категорий и других маломобильных групп населения |
| 4. | Обеспечение доступности здания МБУК «Централизованная библиотечная система» им. М. Горького для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утверждении муниципальной программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 2016 г. | Доступность здания для инвалидов различных категорий и других маломобильных групп населения |
| 5. | Обеспечение доступности здания МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утверждении муниципальной программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 2016 г. | Доступность здания для инвалидов различных категорий и других маломобильных групп населения |

| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  | В.Г. Косых |
| --- | --- | --- |

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от _________________ №_______

|  | № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортных средств) |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. | Обеспечение доступности трамвайной остановки «Музыкальная школа» по ул. Бульварная | Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утверждении муниципальной программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 2016 г. |  | Доступность транспортной инфраструктуры для инвалидов различных категорий и других маломобильных групп населения |
|  | 13. | Обеспечение доступности трамвайной остановки «Универсам» по ул. 40-лет Октября | Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утверждении муниципальной программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 2016 г. |  | Доступность транспортной инфраструктуры для инвалидов различных категорий и других маломобильных групп населения |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  |  |  |  |  | В.Г. Косых |  |