№ 1986 от 24.05.2017

00.00.2016                                                                                                       №0000

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014г. № 3083 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением  Правительства  Ставропольского  края от 29.05.2014г. №225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» (в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.12.2016г. № 547-п), постановлением  Правительства  Ставропольского  края от 16.04.2014г. №166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»,  -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. №3083, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						        Л.Н. Травнев

|  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от ___________________ №______ |
| --- | --- |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонт (указывается ро или сп. сч.) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Итого по муниципальному образованию: |  |  |  |  |  |  |  | 30 187,06 | 27 848,96 | 27 170,39 | 1 319 | 154 941 920,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 941 920,82 |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А | ро | 1911 | 1911 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 4 | 1 228 439,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 439,74 | 10 871 | 31.12.2015 |
|  | 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б | ро | 1887 | 1887 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 214,50 | 214,50 | 214,50 | 13 | 1 898 413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 413,18 | 8 850 | 31.12.2015 |
|  | 3 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 | ро | 1896 | 1896 | Смешанные | 2 | 0 | 302,80 | 262,90 | 262,90 | 16 | 2 477 877,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 877,28 | 9 425 | 31.12.2015 |
|  | 4 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Б | ро | 1880 | 1880 | Смешанные | 1 | 0 | 141,10 | 141,10 | 141,10 | 8 | 1 275 469,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 469,08 | 9 039 | 31.12.2015 |
|  | 5 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Б | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 8 | 1 728 889,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 889,96 | 12 950 | 31.12.2015 |
|  | 6 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Д | ро | 1900 | 1917 | Смешанные | 1 | 0 | 120,70 | 120,70 | 120,70 | 4 | 1 271 995,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 995,16 | 10 538 | 31.12.2015 |
|  | 7 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 228,60 | 225,60 | 225,60 | 7 | 1 393 057,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 057,34 | 6 175 | 31.12.2015 |
|  | 8 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А | ро | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 135,50 | 135,50 | 135,50 | 6 | 795 761,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 761,66 | 5 873 | 31.12.2015 |
|  | 9 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В | ро | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 119,50 | 119,50 | 119,50 | 5 | 896 908,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 908,94 | 7 506 | 31.12.2015 |
|  | 10 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А | ро | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 196,80 | 194,80 | 194,80 | 19 | 1 528 747,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 747,67 | 7 848 | 31.12.2015 |
|  | 11 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 228,70 | 228,70 | 228,70 | 9 | 1 044 685,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 685,86 | 4 568 | 31.12.2015 |
|  | 12 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 213,60 | 211,60 | 211,60 | 9 | 2 126 441,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 441,42 | 10 049 | 31.12.2015 |
|  | 13 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 | ро | 1904 | 1904 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 336,00 | 327,50 | 327,50 | 15 | 2 095 871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 871,16 | 6 400 | 31.12.2015 |
|  | 14 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 | ро | 1894 | 1894 | Смешанные | 1 | 0 | 381,00 | 329,20 | 329,20 | 22 | 2 486 348,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 348,54 | 7 553 | 31.12.2015 |
|  | 15 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 324,80 | 321,80 | 321,80 | 27 | 1 982 370,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 370,52 | 6 160 | 31.12.2015 |
|  | 16 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А | ро | 1909 | 1909 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 12 | 854 891,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 891,12 | 3 904 | 31.12.2015 |
|  | 17 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 | ро | 1890 | 1890 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 246,90 | 234,90 | 234,90 | 11 | 1 767 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 179,80 | 7 523 | 31.12.2015 |
|  | 18 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 | ро | 1904 | 1904 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 407,00 | 358,00 | 358,00 | 18 | 1 104 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 291,20 | 3 085 | 31.12.2015 |
|  | 19 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В | ро | 1900 | 1900 | Смешанные | 1 | 0 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 5 | 1 929 213,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 213,11 | 11 422 | 31.12.2015 |
|  | 20 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А | ро | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 187,60 | 187,60 | 187,60 | 6 | 1 550 592,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 592,30 | 8 265 | 31.12.2015 |
|  | 21 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 | ро | 1882 | 1882 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 617,90 | 581,90 | 581,90 | 12 | 1 029 289,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 289,22 | 1 769 | 31.12.2015 |
|  | 22 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А | ро | 1903 | 1903 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 5 | 1 069 860,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 860,38 | 9 451 | 31.12.2015 |
|  | 23 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б | ро | 1892 | 1892 | Смешанные | 1 | 0 | 154,40 | 154,40 | 154,40 | 5 | 1 247 803,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 803,14 | 8 082 | 31.12.2015 |
|  | 24 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В | ро | 1896 | 1896 | Смешанные | 1 | 0 | 167,80 | 165,80 | 165,80 | 6 | 628 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 893,00 | 3 793 | 31.12.2015 |
|  | 25 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 | ро | 1892 | 2010 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 287,40 | 164,40 | 164,40 | 21 | 541 051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 051,24 | 3 291 | 31.12.2015 |
|  | 26 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | ро | 1912 | 2008 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 758,45 | 664,85 | 523,85 | 20 | 3 975 971,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 971,04 | 5 980 | 31.12.2015 |
|  | 27 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А | ро | 1907 | 1907 | Смешанные | 1 | 0 | 161,90 | 159,90 | 159,90 | 7 | 812 491,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 491,51 | 5 081 | 31.12.2015 |
|  | 28 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7 | ро | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 7 | 1 062 184,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 184,08 | 6 469 | 31.12.2015 |
|  | 29 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А | ро | 1859 | 1859 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 236,20 | 236,20 | 236,20 | 12 | 2 280 265,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 265,96 | 9 654 | 31.12.2015 |
|  | 30 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А | ро | 1859 | 1859 | Смешанные | 1 | 0 | 110,80 | 108,80 | 108,80 | 11 | 1 507 266,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 266,46 | 13 854 | 31.12.2015 |
|  | 31 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А | ро | 1909 | 1909 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 280,00 | 278,00 | 278,00 | 12 | 3 304 178,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 178,87 | 11 886 | 31.12.2015 |
|  | 32 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А | ро | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 191,80 | 189,80 | 189,80 | 11 | 1 226 999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 999,40 | 6 465 | 31.12.2015 |
|  | Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  |  |  |  |  |  |  | 7 663,55 | 7 229,75 | 7 088,75 | 353,00 | 50 123 699,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 123 699,34 |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | ро | 1899 | 1899 | Смешанные | 2 | 1 | 546,26 | 534,26 | 534,26 | 22 | 4 928 928,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 928,44 | 9 226 | 31.12.2016 |
|  | 34 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | ро | 1865 | 1997 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 322,80 | 301,40 | 301,40 | 11 | 551 181,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 181,54 | 1 829 | 31.12.2016 |
|  | 35 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 57 | ро | 1884 | 1884 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 140,80 | 130,80 | 130,80 | 6 | 697 879,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 879,14 | 5 335 | 31.12.2016 |
|  | 36 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 | ро | 1901 | 1901 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 289,00 | 276,00 | 276,00 | 23 | 2 445 659,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 659,34 | 8 861 | 31.12.2016 |
|  | 37 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 | ро | 1897 | 1897 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 270,40 | 181,70 | 181,70 | 8 | 1 317 671,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 671,78 | 7 252 | 31.12.2016 |
|  | 38 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 456,20 | 407,60 | 407,60 | 24 | 1 972 960,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 960,36 | 4 840 | 31.12.2016 |
|  | 39 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | ро | 1905 | 1905 | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 411,30 | 375,90 | 375,90 | 21 | 70 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 705,60 | 188 | 31.12.2016 |
|  | 40 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 | ро | 1901 | 1901 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 354,40 | 337,40 | 337,40 | 15 | 1 569 493,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 493,05 | 4 652 | 31.12.2016 |
|  | 41 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 190,50 | 175,13 | 175,13 | 4 | 484 110,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 110,16 | 2 764 | 31.12.2016 |
|  | 42 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 756,40 | 543,50 | 543,50 | 26 | 3 195 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195 490,80 | 5 879 | 31.12.2016 |
|  | 43 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | ро | 1907 | 1907 | Смешанные | 2 | 0 | 419,70 | 374,50 | 374,50 | 23 | 1 594 572,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 572,53 | 4 258 | 31.12.2016 |
|  | 44 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | ро | 1903 | 1903 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 187,60 | 171,80 | 171,80 | 9 | 1 432 876,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 876,82 | 8 340 | 31.12.2016 |
|  | 45 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | ро | 1874 | 1874 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 330,30 | 322,50 | 322,50 | 23 | 189 988,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 988,05 | 589 | 31.12.2016 |
|  | 46 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | ро | 1896 | 1896 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 175,40 | 173,40 | 173,40 | 7 | 1 790 064,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 064,86 | 10 323 | 31.12.2016 |
|  | 47 | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | ро | 1887 | 1887 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 597,40 | 504,80 | 504,80 | 23 | 2 915 479,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 479,08 | 5 776 | 31.12.2016 |
|  | 48 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | ро | 1904 | 1904 | Смешанные | 2 | 1 | 418,90 | 384,80 | 384,80 | 15 | 1 435 767,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 767,68 | 3 731 | 31.12.2016 |
|  | 49 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | ро | 1903 | 1997 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 193,70 | 165,60 | 165,60 | 10 | 785 481,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 481,09 | 4 743 | 31.12.2016 |
|  | 50 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | ро | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 516,10 | 470,07 | 332,10 | 12 | 1 581 031,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 031,33 | 3 363 | 31.12.2016 |
|  | 51 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | ро | 1895 | 1895 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 490,20 | 365,60 | 365,60 | 25 | 3 590 556,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 556,86 | 9 821 | 31.12.2016 |
|  | 52 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | ро | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 268,60 | 256,60 | 256,60 | 10 | 2 242 029,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 029,05 | 8 737 | 31.12.2016 |
|  | 53 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 | ро | 1891 | 1891 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 264,50 | 240,50 | 240,50 | 13 | 1 106 716,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 716,17 | 4 602 | 31.12.2016 |
|  | 54 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | ро | 1906 | 1906 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 288,70 | 275,20 | 275,20 | 19 | 1 749 092,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 092,76 | 6 356 | 31.12.2016 |
|  | 55 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | ро | 1892 | 1892 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 441,00 | 431,00 | 431,00 | 8 | 2 245 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 662,00 | 5 210 | 31.12.2016 |
|  | 56 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | ро | 1887 | 1887 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 622,40 | 618,50 | 618,50 | 27 | 3 567 480,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 480,16 | 5 768 | 31.12.2016 |
|  | 57 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | ро | 1900 | 2008 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 497,50 | 404,90 | 404,90 | 25 | 309 990,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 990,72 | 766 | 31.12.2016 |
|  | 58 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 | ро | 1898 | 1958 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 265,90 | 255,20 | 255,20 | 8 | 983 793,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 793,77 | 3 855 | 31.12.2016 |
|  | 59 | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | ро | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 260,30 | 230,10 | 230,10 | 18 | 1 631 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 477,44 | 7 090 | 31.12.2016 |
|  | 60 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | ро | 1905 | 2002 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 310,30 | 305,00 | 305,00 | 21 | 1 065 672,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 672,16 | 3 494 | 31.12.2016 |
|  | 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | ро | 1879 | 1879 | Смешанные | 2 | 0 | 282,10 | 269,30 | 162,90 | 5 | 1 132 399,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 399,98 | 4 205 | 31.12.2016 |
|  | 62 | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | ро | 1912 | 1912 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 342,00 | 337,50 | 337,50 | 15 | 3 054 493,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054 493,72 | 9 050 | 31.12.2016 |
|  | 63 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | ро | 1903 | 1901 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 327,30 | 288,70 | 288,70 | 8 | 1 345 952,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 952,84 | 4 662 | 31.12.2016 |
|  | 64 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | ро | 1894 | 2003 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 288,10 | 245,10 | 245,10 | 17 | 745 567,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 567,66 | 3 042 | 31.12.2016 |
|  | 65 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 | ро | 1881 | 1881 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 210,40 | 204,40 | 204,40 | 9 | 1 158 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 403,00 | 5 667 | 31.12.2016 |
|  | 66 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 142,90 | 142,90 | 142,90 | 9 | 191 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 414,00 | 1 339 | 31.12.2016 |
|  | 67 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | ро | 1915 | 1915 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 329,20 | 1 218,10 | 1 218,10 | 40 | 4 514 815,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 815,70 | 3 706 | 31.12.2016 |
|  | 68 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | ро | 1900 | 1900 | Смешанные | 2 | 0 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 18 | 197 937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 937,92 | 639 | 31.12.2016 |
|  | 69 | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 | ро | 1911 | 1911 | Смешанные | 2 | 0 | 220,20 | 220,20 | 220,20 | 10 | 802 838,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 838,96 | 3 646 | 31.12.2016 |
|  | 70 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | ро | 1893 | 1962 | Смешанные | 1 | 1 | 270,10 | 260,10 | 235,40 | 4 | 668 391,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 391,68 | 2 570 | 31.12.2016 |
|  | 71 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47 | ро | 1873 | 1873 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 135,40 | 128,80 | 128,80 | 8 | 1 135 055,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 055,39 | 8 813 | 31.12.2016 |
|  | 72 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 | ро | 1902 | 1902 | Смешанные | 2 | 0 | 370,50 | 315,60 | 315,60 | 10 | 3 027 353,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 353,61 | 9 592 | 31.12.2016 |
|  | 73 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 38, лит. В | ро | 1915 | 1915 | Смешанные | 2 | 1 | 479,80 | 429,80 | 429,80 | 21 | 1 942 604,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 604,91 | 4 520 | 31.12.2016 |
|  | 74 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50А | ро | 1897 | 1897 | Смешанные | 1 | 0 | 299,50 | 296,50 | 296,50 | 20 | 1 305 145,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 145,96 | 4 402 | 31.12.2016 |
|  | 75 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 | ро | 1907 | 1996 | Смешанные | 2 | 1 | 209,50 | 206,30 | 206,30 | 9 | 1 038 834,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 834,24 | 5 036 | 31.12.2016 |
|  | 76 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 | ро | 1894 | 1894 | Смешанные | 2 | 1 | 289,70 | 237,10 | 237,10 | 10 | 1 236 276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 276,90 | 5 214 | 31.12.2016 |
|  | 77 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 | ро | 1908 | 1908 | Смешанные | 2 | 1 | 580,80 | 545,40 | 297,40 | 23 | 1 763 761,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 761,95 | 3 234 | 31.12.2016 |
|  | 78 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А | ро | 1913 | 1917 | Смешанные | 2 | 1 | 158,60 | 130,00 | 130,00 | 16 | 1 163 226,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 226,47 | 8 948 | 31.12.2016 |
|  | 79 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А | ро | 1904 | 1904 | Смешанные | 2 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 9 | 703 471,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 471,16 | 4 207 | 31.12.2016 |
|  | 80 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 | ро | 1910 | 1910 | Смешанные | 2 | 1 | 378,70 | 366,30 | 366,30 | 13 | 2 456 170,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 170,01 | 6 705 | 31.12.2016 |
|  | 81 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 | ро | 1906 | 1906 | Смешанные | 2 | 0 | 537,20 | 476,00 | 455,50 | 27 | 2 818 735,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 735,61 | 5 922 | 31.12.2016 |
|  | 82 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | ро | 1891 | 1891 | Смешанные | 2 | 2 | 329,00 | 305,00 | 305,00 | 16 | 3 096 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 715,00 | 10 153 | 31.12.2016 |
|  | 83 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 | ро | 1907 | 1907 | Смешанные | 2 | 1 | 332,60 | 288,90 | 288,90 | 16 | 1 238 929,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 929,79 | 4 288 | 31.12.2016 |
|  | 84 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 | ро | 1903 | 1903 | Смешанные | 2 | 0 | 852,00 | 824,00 | 824,00 | 28 | 5 232 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 232 716,00 | 6 350 | 31.12.2016 |
|  | 85 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 | ро | 1890 | 1890 | Смешанные | 2 | 1 | 616,70 | 609,30 | 609,30 | 24 | 1 499 518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 518,54 | 2 461 | 31.12.2016 |
|  | 86 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 | ро | 1906 | 1906 | Смешанные | 2 | 1 | 617,20 | 592,20 | 592,20 | 21 | 2 048 923,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 923,68 | 3 460 | 31.12.2016 |
|  | 87 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 | ро | 1903 | 1903 | Смешанные | 2 | 1 | 225,70 | 175,70 | 175,70 | 12 | 1 556 548,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 548,62 | 8 859 | 31.12.2016 |
|  | 88 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 | ро | 1911 | 1917 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 601,75 | 596,85 | 596,85 | 26 | 1 883 401,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 401,54 | 3 156 | 31.12.2016 |
|  | 89 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 | ро | 1880 | 1880 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 155,90 | 150,90 | 150,90 | 11 | 2 723 646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 646,50 | 18 049 | 31.12.2016 |
|  | 90 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 | ро | 1903 | 1903 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 508,20 | 433,60 | 433,60 | 13 | 3 661 647,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 661 647,48 | 8 445 | 31.12.2016 |
|  | 91 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 | ро | 1915 | 1915 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 343,90 | 311,90 | 311,90 | 15 | 1 923 634,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 634,82 | 6 167 | 31.12.2016 |
|  | 92 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 324,80 | 321,80 | 321,80 | 27 | 97 875,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 875,10 | 304 | 31.12.2016 |
|  | Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  |  |  |  |  |  |  | 22 523,51 | 20 619,21 | 20 081,64 | 966,00 | 104 818 221,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 818 221,48 |  |  |

| Таблица 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по муниципальному образованию: |  | 154 349 277,36 | 8 812 891,05 | 0,00 | 0,00 | 28 124,66 | 80 459 614,60 | 1 258,90 | 3 236 395,66 | 26 588,94 | 54 195 882,56 | 4 088,41 | 7 644 493,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А | 1 228 439,74 | 0,00 |  |  | 216,00 | 631 111,20 | 110,50 | 185 566,80 | 167,00 | 302 248,74 | 61,00 | 109 513,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б | 1 898 413,18 | 0,00 |  |  | 369,00 | 1 203 700,00 |  |  | 256,00 | 608 111,80 | 51,50 | 86 601,38 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 | 2 477 877,28 | 263 057,40 |  |  | 388,00 | 1 234 436,94 |  |  | 515,00 | 980 382,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Б | 1 275 469,08 | 0,00 |  |  | 171,00 | 484 745,18 |  |  | 217,00 | 521 496,28 | 198,00 | 269 227,62 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Б | 1 728 889,96 | 0,00 |  |  | 704,80 | 1 179 769,00 |  |  | 230,00 | 441 994,96 | 60,00 | 107 126,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Д | 1 271 995,16 | 0,00 |  |  | 246,00 | 702 353,70 |  |  | 245,00 | 455 325,42 | 70,00 | 114 316,04 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А | 1 393 057,34 | 0,00 |  |  | 253,00 | 844 136,03 |  |  | 131,00 | 522 498,57 | 6,00 | 26 422,74 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А | 795 761,66 | 0,00 |  |  | 280,00 | 455 700,66 |  |  | 193,00 | 320 071,00 | 13,30 | 19 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В | 896 908,94 | 0,00 |  |  | 310,00 | 545 698,00 |  |  | 161,80 | 320 070,94 | 21,00 | 31 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А | 1 528 747,67 | 0,00 |  |  | 356,10 | 1 175 050,80 |  |  | 215,00 | 345 332,42 | 20,00 | 8 364,45 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 1 044 685,86 | 0,00 |  |  | 310,00 | 605 180,70 |  |  | 135,00 | 252 957,78 | 123,30 | 186 547,38 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 | 2 126 441,42 | 0,00 |  |  | 381,00 | 1 124 759,48 |  |  | 492,00 | 896 684,36 | 103,00 | 104 997,58 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 | 2 095 871,16 | 184 554,36 |  |  | 405,00 | 1 253 311,04 |  |  | 332,00 | 599 372,74 | 70,00 | 58 633,02 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 | 2 486 348,54 | 135 584,40 |  |  | 556,00 | 1 570 648,44 |  |  | 492,00 | 697 326,90 | 112,00 | 82 788,80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 1 982 370,52 | 0,00 |  |  | 304,50 | 946 306,90 |  |  | 484,00 | 955 942,80 | 58,85 | 80 120,82 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А | 854 891,12 | 0,00 |  |  | 190,70 | 565 069,12 |  |  | 177,50 | 267 780,00 | 11,50 | 22 042,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 | 1 675 097,32 | 144 696,32 |  |  | 198,70 | 648 138,60 |  |  | 269,00 | 723 048,54 | 83,30 | 159 213,86 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 | 1 104 291,20 | 0,00 |  |  | 278,00 | 778 588,78 |  |  | 180,00 | 262 788,36 | 84,00 | 62 914,06 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В | 1 929 213,11 | 0,00 |  |  | 340,00 | 1 136 246,50 |  |  | 176,00 | 683 539,38 | 56,00 | 109 427,23 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А | 1 550 592,30 | 0,00 |  |  | 313,00 | 1 022 842,00 |  |  | 205,00 | 424 472,00 | 65,00 | 103 278,30 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 | 959 465,08 | 0,00 |  |  | 249,00 | 553 854,24 |  |  | 180,00 | 365 723,30 | 84,00 | 39 887,54 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А | 1 069 860,38 | 0,00 |  |  | 175,00 | 501 357,62 |  |  | 223,00 | 400 181,66 | 111,30 | 168 321,10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б | 1 247 803,14 | 0,00 |  |  | 220,70 | 674 520,00 | 68,00 | 87 745,00 | 137,00 | 273 726,96 | 140,00 | 211 811,18 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В | 628 893,00 | 0,00 |  |  | 220,00 | 442 846,00 |  |  | 118,30 | 164 818,00 | 14,30 | 21 229,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 | 541 051,24 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 152,00 | 299 145,34 | 160,00 | 241 905,90 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 3 975 971,04 | 0,00 |  |  |  |  | 787,00 | 2 471 425,04 |  |  | 343,20 | 1 504 546,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А | 812 491,51 | 0,00 |  |  | 244,20 | 749 814,09 |  |  |  |  | 45,40 | 62 677,42 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7 | 1 062 184,08 | 0,00 |  |  | 207,00 | 589 618,86 |  |  | 191,00 | 321 695,14 | 86,00 | 150 870,08 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А | 2 280 265,96 | 0,00 |  |  | 334,00 | 1 133 405,84 |  |  | 298,00 | 1 139 412,42 | 4,80 | 7 447,70 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А | 1 507 266,46 | 0,00 |  |  | 257,70 | 853 780,03 |  |  | 180,10 | 610 879,57 | 35,00 | 42 606,86 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А | 3 304 178,87 | 0,00 |  |  | 320,00 | 1 064 918,52 |  |  | 662,00 | 2 156 735,29 | 2,00 | 82 525,06 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А | 1 226 999,40 | 0,00 |  |  | 226,00 | 665 522,36 |  |  | 171,00 | 506 833,60 | 30,00 | 54 643,44 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  | 49 961 792,72 | 727 892,48 | 0,00 | 0,00 | 9 024,40 | 25 337 430,63 | 965,50 | 2 744 736,84 | 7 585,70 | 16 820 597,21 | 2 323,75 | 4 331 135,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | 4 928 928,44 | 196 690,66 |  |  | 789,00 | 2 512 152,74 |  |  | 741,00 | 2 009 373,62 | 155,00 | 210 711,42 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | 551 181,54 | 153 593,52 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 397 588,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 57 | 697 879,14 | 65 069,92 |  |  | 71,00 | 214 978,30 |  |  | 134,00 | 383 832,76 | 25,00 | 33 998,16 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 | 2 445 659,34 | 82 166,94 |  |  | 473,00 | 1 218 503,40 |  |  | 397,00 | 1 144 989,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 1 317 671,78 | 52 185,50 |  |  | 360,00 | 608 404,46 |  |  | 310,00 | 608 404,46 | 35,80 | 48 677,36 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 | 1 972 960,36 | 94 855,48 |  |  | 265,00 | 841 426,58 |  |  | 382,00 | 1 009 485,20 | 20,00 | 27 193,10 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 70 705,60 | 70 705,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 | 1 569 493,05 | 220 560,44 |  |  | 370,00 | 1 162 175,19 |  |  | 35,00 | 107 925,16 | 58,00 | 78 832,26 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 | 484 110,16 | 59 459,02 |  |  | 105,00 | 327 327,10 |  |  | 30,00 | 97 324,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 3 195 490,80 | 583 111,16 |  |  | 547,00 | 1 709 197,02 |  |  | 287,00 | 750 282,94 | 100,80 | 152 899,68 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | 1 594 572,53 | 66 385,62 |  |  | 296,00 | 924 968,55 |  |  | 350,00 | 603 218,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | 1 432 876,82 | 187 920,52 |  |  | 232,00 | 738 600,60 |  |  | 336,00 | 506 355,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 189 988,05 | 97 379,29 |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 92 608,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | 1 790 064,86 | 131 823,44 |  |  | 498,00 | 1 432 101,18 |  |  | 463,00 | 226 140,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | 2 915 479,08 | 184 042,27 |  |  | 610,06 | 1 836 865,08 |  |  | 476,00 | 811 459,17 | 44,00 | 83 112,56 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 1 435 767,68 | 115 788,23 |  |  | 423,00 | 1 319 979,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | 785 481,09 | 341 149,00 |  |  |  |  |  |  | 345,00 | 444 332,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | 1 581 031,33 | 53 726,25 |  |  | 338,12 | 1 094 778,24 |  |  | 340,00 | 394 202,94 | 25,00 | 38 323,90 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | 3 590 556,86 | 0,00 |  |  | 620,00 | 1 825 776,00 |  |  | 560,00 | 1 536 790,70 | 59,20 | 227 990,16 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | 2 242 029,05 | 614 324,24 |  |  | 498,00 | 1 529 046,28 |  |  | 35,00 | 75 072,53 | 25,00 | 23 586,00 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 | 1 106 716,17 | 235 438,56 |  |  | 255,38 | 756 746,32 |  |  | 47,00 | 69 875,37 | 56,00 | 44 655,92 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | 1 366 196,92 | 0,00 |  |  | 350,00 | 1 016 247,86 |  |  | 130,00 | 349 949,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 2 245 662,00 | 0,00 |  |  | 461,20 | 1 269 730,00 |  |  | 661,00 | 975 932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | 3 567 480,16 | 309 211,92 |  |  | 567,20 | 1 737 290,72 |  |  | 569,90 | 1 351 367,86 | 136,40 | 169 609,66 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 309 990,72 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 | 309 990,72 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 | 983 793,77 | 40 372,61 |  |  | 233,30 | 649 522,98 |  |  | 341,60 | 293 898,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | 1 631 477,44 | 68 920,26 |  |  | 252,00 | 764 162,10 |  |  | 245,00 | 798 395,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | 1 065 672,16 | 220 143,16 |  |  |  |  |  |  | 506,00 | 845 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | 1 132 399,98 | 111 871,08 |  |  | 210,00 | 641 183,68 |  |  | 200,00 | 379 345,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | 3 054 493,72 | 0,00 |  |  | 636,00 | 1 908 029,32 |  |  | 620,00 | 1 146 464,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | 1 345 952,84 | 67 596,30 |  |  | 290,00 | 763 698,36 |  |  | 210,00 | 514 658,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | 745 567,66 | 64 255,72 |  |  |  |  |  |  | 373,00 | 681 311,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 | 1 158 403,00 | 165 671,25 |  |  | 200,50 | 603 976,47 |  |  | 199,80 | 388 755,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 191 414,00 | 191 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 4 514 815,70 | 210 089,56 |  |  | 1 400,00 | 3 206 976,86 |  |  | 217,00 | 409 796,30 | 188,00 | 687 952,98 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 197 937,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 | 197 937,92 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 | 802 838,96 | 34 323,84 |  |  | 144,00 | 444 347,88 |  |  | 152,00 | 267 222,80 | 36,00 | 56 944,44 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | 620 550,68 | 114 583,00 |  |  |  |  |  |  | 340,00 | 505 967,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47 | 1 135 055,39 | 41 118,69 |  |  | 161,00 | 486 486,86 |  |  | 205,00 | 607 449,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 | 3 027 353,61 | 43 973,77 |  |  | 564,10 | 1 621 474,58 |  |  | 631,00 | 1 361 905,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 38, лит. В | 1 942 604,91 | 55 912,00 |  |  | 340,00 | 976 052,00 |  |  | 306,00 | 884 760,00 | 14,00 | 25 880,91 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50А | 1 305 145,96 | 0,00 |  |  | 310,00 | 962 551,82 |  |  | 175,00 | 312 808,48 | 22,60 | 29 785,66 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 | 1 038 834,24 | 142 317,44 |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 896 516,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 | 1 236 276,90 | 0,00 |  |  | 308,70 | 910 609,45 |  |  | 285,00 | 308 858,69 | 11,00 | 16 808,76 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 | 1 763 761,95 | 200 676,70 |  |  | 380,00 | 1 196 614,40 |  |  | 160,00 | 354 712,72 | 12,00 | 11 758,13 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А | 1 163 226,47 | 0,00 |  |  | 186,00 | 569 684,94 |  |  | 192,80 | 584 117,93 | 6,66 | 9 423,60 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А | 703 471,16 | 0,00 |  |  | 95,40 | 288 067,50 |  |  | 216,00 | 363 238,22 | 48,00 | 52 165,44 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 | 2 456 170,01 | 0,00 |  |  | 474,00 | 1 437 209,32 |  |  | 400,60 | 1 018 960,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 | 2 818 735,61 | 329 218,82 |  |  | 487,00 | 1 171 114,60 |  |  | 629,00 | 1 188 788,56 | 85,00 | 129 613,63 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 3 096 715,00 | 218 269,21 |  |  | 528,00 | 1 282 379,16 |  |  | 659,34 | 1 548 858,09 | 37,80 | 47 208,54 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 | 1 238 929,79 | 147 537,76 |  |  | 265,10 | 736 582,38 |  |  | 1 143,20 | 354 809,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 | 5 232 716,00 | 0,00 |  |  | 784,20 | 2 315 085,00 | 110,40 | 263 684,00 | 1 007,00 | 2 301 667,00 | 163,00 | 352 280,00 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 | 1 499 518,54 | 85 659,74 |  |  | 330,00 | 1 029 262,58 |  |  | 130,00 | 384 596,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 | 2 048 923,68 | 62 655,64 |  |  | 430,00 | 1 406 947,04 | 169,00 | 194 724,78 | 130,00 | 384 596,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 | 1 556 548,62 | 71 436,02 |  |  | 196,00 | 600 282,52 |  |  | 310,00 | 818 469,24 | 55,00 | 66 360,84 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 | 1 883 401,54 | 75 949,52 |  |  | 372,00 | 1 133 511,54 | 14,00 | 33 250,04 | 357,00 | 572 587,92 | 22,40 | 68 102,52 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 | 2 723 646,50 | 97 518,74 |  |  | 614,00 | 1 756 662,46 |  |  | 376,00 | 869 465,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 | 3 661 647,48 | 707 808,84 |  |  | 594,00 | 1 613 715,00 |  |  | 657,00 | 1 268 241,58 | 43,00 | 71 882,06 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 | 1 923 634,82 | 502 242,22 |  |  | 186,00 | 569 698,10 |  |  | 300,00 | 812 022,90 | 16,00 | 39 671,60 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 97 875,10 | 97 875,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  | 104 387 484,64 | 8 084 998,57 | 0,00 | 0,00 | 19 100,26 | 55 122 183,97 | 293,40 | 491 658,82 | 19 003,24 | 37 375 285,35 | 1 764,66 | 3 313 357,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Таблица 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения |  |
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе: |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инженерные сети |  | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. |  | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по муниципальному образованию: |  | 8 812 891,05 | 463,30 | 949 676,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 980 243,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 086,00 | 6 882 970,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 | 263 057,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 263 057,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Б | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Б | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Д | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 | 184 554,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 184 554,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 | 135 584,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 135 584,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 | 144 696,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 | 144 696,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  | 727 892,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 727 892,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | 196 690,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,00 | 196 690,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | 153 593,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 153 593,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 57 | 65 069,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,00 | 65 069,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 | 82 166,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 82 166,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 52 185,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 | 52 185,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 | 94 855,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 | 94 855,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 70 705,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 70 705,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 | 220 560,44 | 42,00 | 86 882,96 |  |  |  |  |  | 19,00 | 45 169,22 |  |  |  |  | 98,00 | 88 508,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 | 59 459,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,00 | 59 459,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 583 111,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 583 111,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | 66 385,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,00 | 66 385,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | 187 920,52 | 42,00 | 86 781,54 |  |  |  |  |  | 29,00 | 56 700,18 |  |  |  |  | 52,00 | 44 438,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 97 379,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,00 | 97 379,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | 131 823,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 131 823,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | 184 042,27 |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 | 57 131,98 |  |  |  |  | 50,00 | 126 910,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 115 788,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 | 115 788,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | 341 149,00 | 37,00 | 92 724,70 |  |  |  |  |  | 75,00 | 152 665,64 |  |  |  |  | 95,00 | 95 758,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | 53 726,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 | 53 726,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | 614 324,24 | 101,00 | 272 062,95 |  |  |  |  |  | 111,00 | 234 022,97 |  |  |  |  | 95,00 | 108 238,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 | 235 438,56 | 65,00 | 80 136,95 |  |  |  |  |  | 46,00 | 92 716,10 |  |  |  |  | 120,00 | 62 585,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | 309 211,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 309 211,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 | 40 372,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 40 372,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | 68 920,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,00 | 68 920,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | 220 143,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 220 143,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | 111 871,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 111 871,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | 67 596,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 67 596,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | 64 255,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,00 | 64 255,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 | 165 671,25 | 26,00 | 36 416,64 |  |  |  |  |  | 45,00 | 63 028,80 |  |  |  |  | 130,00 | 66 225,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 191 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 191 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 210 089,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,00 | 210 089,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 | 34 323,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,00 | 34 323,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | 114 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,00 | 114 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47 | 41 118,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 | 41 118,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 | 43 973,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,00 | 43 973,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 38, лит. В | 55 912,00 | 7,00 | 7 351,00 |  |  |  |  |  | 8,00 | 21 904,00 |  |  |  |  | 42,00 | 26 657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 | 142 317,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,00 | 142 317,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 | 200 676,70 |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | 57 913,22 |  |  |  |  | 82,00 | 142 763,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 | 329 218,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 329 218,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 218 269,21 | 38,00 | 96 964,60 |  |  |  |  |  | 20,00 | 31 853,13 |  |  |  |  | 115,00 | 89 451,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 | 147 537,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 147 537,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 | 85 659,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 85 659,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 | 62 655,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,00 | 62 655,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 | 71 436,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,00 | 71 436,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 | 75 949,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,00 | 75 949,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 | 97 518,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 97 518,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 | 707 808,84 | 96,00 | 174 804,02 |  |  |  |  |  | 88,00 | 155 217,20 |  |  |  |  | 428,00 | 377 787,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 | 502 242,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,00 | 502 242,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 97 875,10 | 9,30 | 15 551,22 |  |  |  |  |  | 55,00 | 11 921,54 |  |  |  |  | 115,00 | 70 402,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  | 8 084 998,57 | 463,30 | 949 676,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 980 243,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441,00 | 6 155 078,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Год | Наименование муниципального образования, год выполнения работ по капитальному ремонту | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. |  | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по муниципальному образованию: |  |  | 30 187,06 | 1 319 | 0 | 0 |  | 0 | 92 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 349 277,36 | 154 349 277,36 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | город-курорт Пятигорск | 7 663,55 | 353 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 961 792,72 | 49 961 792,72 |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | город-курорт Пятигорск | 22 523,51 | 966 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 387 484,64 | 104 387 484,64 |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  |  |  |  |  |  | С.П. Фоменко |  |  |  |  |  |  |  |  |