№ 3535 от 24.08.2017 г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»; о признании утратившими силу постановления администрации города Пятигорска: от 28.08.2014 г. № 3081; от 17.03.2015 г. №1111; от 24.12.2015 г. №5900; от 31.03.2016 г. №1028; от 23.12.2016 г. №5187; от 19.04.2017 г. №1450

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. №4928 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.2. постановление администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1111 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.3. постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5900 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.4. постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1028 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.5. постановление администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5187 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.6. постановление администрации города Пятигорска от 19.04.2017 г. № 1450 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого    заместителя     главы     администрации     города     Пятигорска  Бондаренко О.Н.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, но не ранее даты его официального опубликования.

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Пятигорска от ___________________ №______ |
| --- | --- |

- Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

- (далее – программа)

- Паспорт программы

| Наименование программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители программы | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» |
| Участники программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | 1. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»; |
|  | 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»; 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |
| Цели программы | Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее - город-курорт Пятигорск) и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска; благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Индикаторы достижения целей программы | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию; доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы составит 740 114,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 147209,22 тыс. рублей; 2019 год - 148201,29 тыс. рублей; 2020 год - 148201,29 тыс. рублей; 2021 год - 148201,29 тыс. рублей; 2022 год - 148301,29 тыс. рублей. в том числе: из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 740 114,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 147209,22 тыс. рублей; 2019 год - 148201,29 тыс. рублей; 2020 год - 148201,29 тыс. рублей; 2021 год - 148201,29 тыс. рублей; 2022 год - 148301,29 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Достижение значения индикаторов, установленных в приложении 1: доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию; доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния  сферы

реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» разработана в соответствии с основными направлениями Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденная решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года №84-46 ГД, основными параметрами прогнозов развития Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, а также на основании сложившейся в городе-курорте Пятигорске социально-экономической ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных преимуществ города-курорта Пятигорска.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. № 4928.

В реальном секторе экономики города-курорта Пятигорска строительство занимает 3-е место после промышленности и торговли.

В городе-курорте Пятигорске 2074 многоквартирных жилых домов, из них 1004 дома блокированной застройки. Также, в городе расположено 35864 индивидуальных жилых дома. Общая площадь жилых помещений жилищного фонда города-курорта Пятигорска на конец 2016 года составила 5725,7 тыс. кв. м.

Детально анализируя сферу реализации программы, можно выделить ряд следующих проблем:

неудовлетворительное состояние части жилищного фонда, наличие на территории города-курорта Пятигорска ветхого и аварийного жилья, ввиду чего необходимо предпринять ряд мер по развитию застроенных территорий и ликвидации аварийного жилья;

необходимость улучшения жилищных условий молодых семей;

низкая информированность населения по вопросам реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Существующие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры требуют решения программным методом, что обеспечит достижение заданного уровня социально-экономической эффективности проводимых мероприятий, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, направляемых для решения существующих проблем сферы реализации программы.

Применение программного метода позволит решить проблемы благоустройства территории города-курорта Пятигорска и жилищно-коммунального хозяйства; создать гармоничный архитектурный облик застройки города-курорта Пятигорска, решить ряд жилищных проблем.

- Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска

в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп (далее - Стратегия развития края), и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, приоритетами краевой и муниципальной политики в области формирования и развития регионального строительного и жилищно-коммунального кластера, обеспечения населения города-курорта Пятигорска доступным и комфортным жильем является удовлетворенность граждан уровнем и качеством жизни.

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы:

создание гармоничного архитектурного облика застройки города-курорта Пятигорска  и решение жилищных проблем  жителей города-курорта Пятигорска;

благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение значения индикаторов, установленных в приложении 1:

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию;

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска.

Исполнитель и соисполнители по каждому программному мероприятию несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма  «Развитие градостроительства, строительства и

- архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей

- города-курорта Пятигорска»

- муниципальной программы города-курорта Пятигорска

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

- (далее – подпрограмма 1)

- ПАСПОРТ

Подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» |
| Участники подпрограммы 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска; обеспечение жильем молодых семей |
| Показатели решения задач подпрограммы 1 | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя; доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 2600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 500,00 тыс. рублей; 2019 год - 500,00 тыс. рублей; 2020 год - 500,00 тыс. рублей; 2021 год - 500,00 тыс. рублей; 2022 год - 600,00 тыс. рублей. в том числе: из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 2600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 500,00 тыс. рублей; 2019 год - 500,00 тыс. рублей; 2020 год - 500,00 тыс. рублей; 2021 год - 500,00 тыс. рублей; 2022 год - 600,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 | Достижение показателей до значений, установленных в приложении 1: сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя; доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:

1) выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры;

в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в том числе:

развитие застроенных территорий;

иные мероприятия.

2) улучшение жилищных условий молодых семей;

в рамках указанного основного мероприятия осуществляется предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» предполагается:

организация и проведение открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории города-курорта Пятигорска, а также заключение договора по результатам аукциона;

подготовка и утверждение проектов застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории;

контроль за исполнением инвесторами обязательств в соответствии с заключенным договором.

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» предполагается:

организация деятельности по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях с целью включения в список участников программы;

предоставление социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач подпрограммы 1.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполнителях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в городе-курорте Пятигорске»

- муниципальной программы города-курорта  Пятигорска

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства,

- строительства и архитектуры» (далее – подпрограмма 2)

- ПАСПОРТ

подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 2 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 2 | нет |
| Участники подпрограммы 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы 2 | организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска; обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Показатели решения задач подпрограммы 2 | выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами; сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы 2 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 383 310,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 75 868,36 тыс. рублей; 2019 год – 76 860,43 тыс. рублей; 2020 год - 76 860,43 тыс. рублей; 2021 год - 76 860,43 тыс. рублей; 2022 год - 76 860,43 тыс. рублей. в том числе: из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 383 310,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 75 868,36 тыс. рублей; 2019 год – 76 860,43 тыс. рублей; 2020 год - 76 860,43 тыс. рублей; 2021 год - 76 860,43 тыс. рублей; 2022 год - 76 860,43 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 | Достижение показателей до значений, установленных в приложении 1: выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами; сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В ходе реализации подпрограммы 2 предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:

1) выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства;

в рамках указанного основного мероприятия осуществляется реализация следующих мероприятий:

организация уличного освещения, в том числе электроснабжение, техобслуживание и устройство;

организация и содержание мест захоронения;

мероприятия по снижению напряженности на рынке труда;

прочие мероприятия по благоустройству территории города-курорта Пятигорска, в том числе включающие в себя комплекс мер по следующим направлениям:

строительно-ремонтные работы и благоустройство территории Ново-Пятигорского озера, обеспечение безопасности людей на водном объекте в период купального сезона;

содержание озера «Провал», надзор за его техническим состоянием, ведение технической документации;

изготовление металлоконструкций; архитектурно-художественная подсветка.

2) Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности, в том числе мероприятий по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, включающих в себя выездные семинары-совещания с собственниками помещений многоквартирных домов, размещение информации на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и в газете «Пятигорская правда».

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполнителях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражаются в приложении 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и  общепрограммные мероприятия» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

(далее – подпрограмма 3)

Сферой реализации подпрограммы 3 является управленческая и организационная деятельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»),

Управление реализацией подпрограммы 3 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года № 39-36 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 3 основывается на использовании программного метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:

1) Обеспечение реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»;

2) Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее - программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы |  | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета)* |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию |  | процентов | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 97 | Определяется по формуле: Пви = (Пфп/ Побщ)* 100%, где Пви - площадь жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории подлежащей развитию; Побщ- общая площадь жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, предназначенной под развитие определяется в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением от 14.07.2014 г. № 2556; Пфп - площадь жилищного фонда, расположенного на территории,в отношении которой принято решение о развитии и выполнены работы согласно проектно-сметной документации; |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя |  | единиц | 18 |  | 17 | 16 | 15 |  | 14 | Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. № 48 |  |
| Задача 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой |  | процентов | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0,92 | Определяется по формуле: Сдоля= (Сож/Спр,) *100% , где Сдоля– доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; Сож – количество молодых семей, проживающих на территории города-куррта Пятигорска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий,и в результате реализаци программы улучшивших жилищные условия; Спр – общее количество молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; Значения показателей Сож и Спр определяются на основании отчетных данных администрации города Пятигорска, представляемых на основании ежегодных соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома |  |
| II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска |  | процентов | 0,30 |  | 0,28 | 0,27 | 0,26 |  | 0,25 | Определяется по формуле: Д = (Жб/ Жжкх)* 100%, где Д = доля жалоб по благоустройству в общем количестве жалоб по вопросам ЖКХ; Жб – количество жалоб по вопросам благоустройства города-курорта Пятигорска; Жжкх– общееколичество жалоб по вопросам ЖКХ в городе-курорте Пятигорске; Количество жалоб определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. № 48 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  | процентов | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Сведения для расчета определяются по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. № 48 |  |
| Задача 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя |  | единиц | 150 |  | 149 | 148 | 147 |  | 146 | Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. № 48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |  |  |  |
| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид муниципального правового акта города-курорта Пятигорска |  | Основные положения муниципального правового акта города-курорта Пятигорска |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы |  |  |  | Ожидаемые сроки принятия муниципального правового акта города-курорта Пятигорска |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Постановление администрации города Пятигорска |  | Об участии в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска |  |  | МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» |  |  |  | ежегодно |  |  |  |
| Постановление администрации города Пятигорска |  | О проведении конкурса на право заключения договора о развитии застроенных территорий |  |  | МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| Постановление администрации города Пятигорска |  | О постановке на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий |  |  | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы |  | Объемы финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | Программа всего, в том числе: |  |  | 147 209,22 |  | 148 201,29 |  | 148 201,29 |  | 148 201,29 | 148 301,29 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 147 209,22 |  | 148 201,29 |  | 148 201,29 |  | 148 201,29 | 148 301,29 |
|  |  |  | средства местного бюджета*** |  | 147 209,22 |  | 148 201,29 |  | 148 201,29 |  | 148 201,29 | 148 301,29 |
|  |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | 147 209,22 |  | 148 201,29 |  | 148 201,29 |  | 148 201,29 | 148 201,29 |
|  |  |  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подпрограмма всего, |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 600,00 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 600,00 |
|  |  |  | средства местного бюджета |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 600,00 |
|  |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | средства местного бюджета |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | средства местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 |
| 2. |  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подпрограмма всего, |  |  | 75 868,36 |  | 76 860,43 |  | 76 860,43 |  | 76 860,43 | 76 860,43 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 75 868,36 |  | 76 860,43 |  | 76 860,43 |  | 76 860,43 | 76 860,43 |
|  |  |  | средства местного бюджета |  | 75 868,36 |  | 76 860,43 |  | 76 860,43 |  | 76 860,43 | 76 860,43 |
|  |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | 75 868,36 |  | 76 860,43 |  | 76 860,43 |  | 76 860,43 | 76 860,43 |
| 2.1. |  | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 75 698,36 |  | 76 690,43 |  | 76 690,43 |  | 76 690,43 | 76 690,43 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 75 698,36 |  | 76 690,43 |  | 76 690,43 |  | 76 690,43 | 76 690,43 |
|  |  |  | средства местного бюджета |  | 75 698,36 |  | 76 690,43 |  | 76 690,43 |  | 76 690,43 | 76 690,43 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | 75 698,36 |  | 76 690,43 |  | 76 690,43 |  | 76 690,43 | 76 690,43 |
| 2.2. |  | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 | 170,00 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 | 170,00 |
|  |  |  | средства местного бюджета |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 | 170,00 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 | 170,00 |
| 3. |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подпрограмма всего, |  |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 | 70 840,86 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 | 70 840,86 |
|  |  |  | средства местного бюджета |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 | 70 840,86 |
|  |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 |  | 70 840,86 | 70 840,86 |
| 3.1. |  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 | 29 703,90 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 | 29 703,90 |
|  |  |  | средства местного бюджета |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 | 29 703,90 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 |  | 29 703,90 | 29 703,90 |
| 3.2. |  | Основное мероприятие «Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 | 41 136,96 |
|  |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 | 41 136,96 |
|  |  |  | средства местного бюджета |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 | 41 136,96 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 |  | 41 136,96 | 41 136,96 |
| * средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных мероприятий подпрограмм программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы |  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы |  | Срок |  |  |  | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» |  |  | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; участник - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» |  | 2018 |  | 2022 |  | Индикатор достижения целей Программы 1, указанный в Приложении 1 Программы |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  |  | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участник - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» |  | 2018 |  | 2022 |  | Показатели 1.1. и 1.2., указанные в Приложении 1 к Программе |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» |  | 2018 |  | 2022 |  | Показатель 1.2., указанный в Приложении 1 к Программе |  |  |
| II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» |  |  | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» |  | 2018 |  | 2022 |  | Индикатор достижения целей Программы 2, указанный в Приложении 1 Программы |  |  |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» |  | 2018 |  | 2022 |  | Показатель 2.1., указанный в Приложении 1 к Программе |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» |  |  | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» |  | 2018 |  | 2022 |  | Показатель 2.2., указанный в Приложении 1 к Программе |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» |  | 2018 |  | 2022 |  | Индикатор достижения целей Программы 1 и 2, указанные в Приложении 1 Программы |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  |  | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» |  | 2018 |  | 2022 |  | Показатели 1.1. и 2.1., указанные в Приложении 1 к Программе |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казеное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» |  | 2018 |  | 2022 |  | Показатели 1.1. и 1.2., указанные в Приложении 1 к Программе |  |  |