№ 3990 от 20.09.2017 г.

00.00.2016                                                                                                       №

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 09.03.2016 г. № 643 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», на 2017-2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением   Правительства   Ставропольского   края  от  16.04.2014 г.  № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 09.03.2016 г. № 643, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						        Л.Н. Травнев

|  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от ___________________ №______ |
| --- | --- |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска,

на 2017-2019 годы

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонт (указывается ро или сп. сч.) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |  |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 395,50 | 384,00 | 360,80 | 16 | 1 850 368,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 368,24 | 4 819 | 31.12.2017 |  |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 343,60 | 343,60 | 343,60 | 4 | 1 804 347,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 347,44 | 5 251 | 31.12.2017 |  |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 473,70 | 439,30 | 418,60 | 14 | 2 542 091,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 091,68 | 5 787 | 31.12.2017 |  |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 528,60 | 507,00 | 507,00 | 24 | 1 114 683,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 683,14 | 2 199 | 31.12.2017 |  |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 565,70 | 545,00 | 545,00 | 26 | 2 541 732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 732,42 | 4 664 | 31.12.2017 |  |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 3 | 663,00 | 600,00 | 376,60 | 25 | 4 690 681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 681,42 | 7 818 | 31.12.2017 |  |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 395,50 | 380,00 | 380,00 | 13 | 877 386,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 386,62 | 2 309 | 31.12.2017 |  |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | ро | 1915 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 329,20 | 1 218,10 | 1 112,60 | 40 | 158 523,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 523,56 | 130 | 31.12.2017 |  |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 11 | 2 801 918,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 918,96 | 3 152 | 31.12.2017 |  |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | ро | 1916 |  | Прочие | 1 | 0 | 272,20 | 272,20 | 272,20 | 10 | 1 981 311,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 311,28 | 7 279 | 31.12.2017 |  |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 255,60 | 239,20 | 239,20 | 8 | 1 344 177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 177,22 | 5 619 | 31.12.2017 |  |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 | ро | 1907 |  | Прочие | 3 | 1 | 619,00 | 495,50 | 495,50 | 20 | 3 197 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 324,36 | 6 453 | 31.12.2017 |  |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | ро | 1900 |  | Прочие | 2 | 0 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 18 | 1 974 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 450,00 | 6 369 | 31.12.2017 |  |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 355,32 | 340,70 | 340,70 | 25 | 2 721 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 193,50 | 7 987 | 31.12.2017 |  |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 241,70 | 241,70 | 241,70 | 9 | 1 473 735,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 735,04 | 6 097 | 31.12.2017 |  |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е | ро | 1896 |  | Прочие | 2 | 1 | 486,20 | 415,40 | 415,40 | 25 | 2 626 110,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 110,44 | 6 322 | 31.12.2017 |  |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 126,40 | 126,40 | 80,20 | 14 | 297 042,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 042,58 | 2 350 | 31.12.2017 |  |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 73,10 | 73,10 | 19,00 | 7 | 267 616,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 616,92 | 3 661 | 31.12.2017 |  |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 209,70 | 195,50 | 146,20 | 16 | 2 034 689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 689,02 | 10 408 | 31.12.2017 |  |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | ро | 1905 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 411,30 | 375,90 | 375,90 | 21 | 2 291 746,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 746,44 | 6 097 | 31.12.2017 |  |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 276,90 | 250,50 | 204,50 | 15 | 1 658 386,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 386,12 | 6 620 | 31.12.2017 |  |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | ро | 1880 |  | Прочие | 1 | 0 | 256,80 | 256,80 | 256,80 | 11 | 1 511 175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 175,68 | 5 885 | 31.12.2017 |  |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В | ро | 1904 |  | Прочие | 2 | 0 | 485,00 | 256,20 | 256,20 | 17 | 1 750 279,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 279,22 | 6 832 | 31.12.2017 |  |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | ро | 1893 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 604,00 | 570,00 | 529,30 | 12 | 149 005,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 005,68 | 261 | 31.12.2017 |  |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 962,00 | 890,00 | 890,00 | 12 | 110 095,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 095,94 | 124 | 31.12.2017 |  |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 323,60 | 318,60 | 318,60 | 20 | 1 758 686,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 686,52 | 5 520 | 31.12.2017 |  |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 579,70 | 547,90 | 547,90 | 29 | 780 038,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 038,52 | 1 424 | 31.12.2017 |  |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б | ро | 1897 |  | Прочие | 1 | 0 | 350,00 | 350,00 | 238,70 | 16 | 1 692 698,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 698,20 | 4 836 | 31.12.2017 |  |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 30 | 860 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 921,40 | 1 913 | 31.12.2017 |  |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 559,60 | 554,60 | 510,70 | 37 | 2 934 980,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 980,18 | 5 292 | 31.12.2017 |  |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 11 | 932 755,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 755,78 | 5 694 | 31.12.2017 |  |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 608,89 | 459,49 | 403,09 | 39 | 3 975 129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 129,88 | 8 651 | 31.12.2017 |  |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 438,60 | 310,10 | 136,00 | 22 | 2 085 943,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 943,04 | 6 727 | 31.12.2017 |  |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 12 | 2 015 180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 180,40 | 4 915 | 31.12.2017 |  |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 521,30 | 500,00 | 459,40 | 13 | 2 607 445,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 445,08 | 5 215 | 31.12.2017 |  |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 544,60 | 534,10 | 407,80 | 44 | 2 831 671,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 671,76 | 5 302 | 31.12.2017 |  |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 585,70 | 582,70 | 551,10 | 23 | 1 691 428,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 428,51 | 2 903 | 31.12.2017 |  |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 89,90 | 89,90 | 72,10 | 7 | 1 357 371,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 371,70 | 15 099 | 31.12.2017 |  |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | 4 | 1 845 752,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 752,98 | 8 284 | 31.12.2017 |  |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 10 | 986 620,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 620,42 | 7 149 | 31.12.2017 |  |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 2 | 698,00 | 615,60 | 403,50 | 26 | 3 598 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 747,50 | 5 846 | 31.12.2017 |  |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 167,90 | 167,90 | 119,90 | 14 | 1 292 573,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 573,18 | 7 698 | 31.12.2017 |  |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 257,30 | 252,30 | 252,30 | 35 | 2 516 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 908,40 | 9 976 | 31.12.2017 |  |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 16 | 1 215 206,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 206,48 | 3 102 | 31.12.2017 |  |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 4 | 994 802,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 802,54 | 9 763 | 31.12.2017 |  |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 4 | 946,51 | 798,51 | 798,51 | 32 | 7 562 820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 820,98 | 9 471 | 31.12.2017 |  |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 462,50 | 430,60 | 430,60 | 27 | 2 546 365,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 365,78 | 5 914 | 31.12.2017 |  |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 263,80 | 263,80 | 204,60 | 18 | 1 948 896,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 896,26 | 7 388 | 31.12.2017 |  |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | ро | 1892 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 441,00 | 431,00 | 431,00 | 8 | 56 372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 372,80 | 131 | 31.12.2017 |  |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | ро | 1900 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 497,50 | 404,90 | 404,90 | 25 | 247 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 254,00 | 611 | 31.12.2017 |  |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 605,00 | 570,00 | 542,20 | 11 | 3 863 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 863 128,80 | 6 777 | 31.12.2017 |  |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 401,40 | 351,70 | 339,10 | 23 | 1 777 128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 128,04 | 5 053 | 31.12.2017 |  |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | ро | 1903 |  | Прочие | 2 | 0 | 118,70 | 118,70 | 90,60 | 6 | 1 061 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 486,70 | 8 943 | 31.12.2017 |  |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б | ро | 1903 |  | Прочие | 1 | 0 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 9 | 1 327 662,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 662,84 | 10 181 | 31.12.2017 |  |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 2 | 760,30 | 659,20 | 527,00 | 51 | 3 561 818,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 818,16 | 5 403 | 31.12.2017 |  |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 486,20 | 469,60 | 422,30 | 39 | 3 825 509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 509,20 | 8 146 | 31.12.2017 |  |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 850,70 | 819,80 | 599,60 | 52 | 4 990 443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 443,40 | 6 087 | 31.12.2017 |  |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 7 | 407,10 | 346,90 | 346,90 | 14 | 2 049 600,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 600,08 | 5 908 | 31.12.2017 |  |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 712,20 | 637,60 | 601,80 | 18 | 2 890 434,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 434,12 | 4 533 | 31.12.2017 |  |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 669,00 | 437,80 | 417,80 | 36 | 1 499 232,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 232,01 | 3 424 | 31.12.2017 |  |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 362,30 | 357,10 | 357,10 | 21 | 1 910 531,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 531,22 | 5 350 | 31.12.2017 |  |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 219,00 | 115,90 | 14,20 | 15 | 1 882 360,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 360,06 | 16 241 | 31.12.2017 |  |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 601,00 | 594,00 | 594,00 | 33 | 3 777 392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 392,66 | 6 359 | 31.12.2017 |  |
| Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  | 28 066,92 | 25 714,00 | 23 557,90 | 1 263,00 | 128 523 372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 523 372,50 |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 1 | 627,00 | 454,00 | 454,00 | 16 | 5 452 379,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 379,25 | 12 010 | 31.12.2018 |  |
| 65 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | ро | 1934 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 401,20 | 343,30 | 303,00 | 24 | 2 281 700,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 700,48 | 6 646 | 31.12.2018 |  |
| 66 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 476,40 | 290,50 | 290,50 | 21 | 3 619 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 327,60 | 12 459 | 31.12.2018 |  |
| 67 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | ро | 1935 |  | Прочие | 5 | 3 | 1 843,60 | 1 724,60 | 1 549,40 | 44 | 7 938 068,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 938 068,78 | 4 603 | 31.12.2018 |  |
| 68 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | ро | 1937 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 065,92 | 921,72 | 625,48 | 33 | 707 375,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 375,59 | 767 | 31.12.2018 |  |
| 69 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 637,60 | 458,60 | 458,60 | 28 | 5 079 718,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 079 718,78 | 11 077 | 31.12.2018 |  |
| 70 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 474,00 | 456,00 | 456,00 | 26 | 2 218 436,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 436,86 | 4 865 | 31.12.2018 |  |
| 71 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | ро | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 376,70 | 335,90 | 335,90 | 17 | 3 179 997,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 997,63 | 9 467 | 31.12.2018 |  |
| 72 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | ро | 1948 |  | Прочие | 2 | 4 | 1 324,10 | 1 084,10 | 1 084,10 | 32 | 11 654 118,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 654 118,55 | 10 750 | 31.12.2018 |  |
| 73 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | ро | 1933 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 073,00 | 1 037,00 | 1 020,60 | 26 | 2 252 881,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 881,77 | 2 172 | 31.12.2018 |  |
| 74 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | ро | 1928 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 4 | 1 253,97 | 1 104,57 | 1 062,77 | 47 | 602 460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 460,90 | 545 | 31.12.2018 |  |
| 75 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | ро | 1947 |  | Смешанные | 1 | 1 | 420,10 | 294,70 | 294,70 | 24 | 307 610,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 610,59 | 1 044 | 31.12.2018 |  |
| 76 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105 | ро | 1929 |  | Прочие | 1 | 0 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 8 | 3 043 853,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 853,22 | 18 754 | 31.12.2018 |  |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | ро | 1937 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 051,70 | 969,70 | 849,90 | 42 | 2 903 005,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 005,67 | 2 994 | 31.12.2018 |  |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 729,90 | 667,60 | 567,40 | 39 | 3 971 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 015,62 | 5 948 | 31.12.2018 |  |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | ро | 1918 |  | Прочие | 2 | 2 | 426,00 | 256,10 | 228,10 | 20 | 3 814 173,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814 173,78 | 14 893 | 31.12.2018 |  |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | ро | 1933 |  | Прочие | 2 | 0 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 10 | 1 502 529,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 529,49 | 9 757 | 31.12.2018 |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 680,50 | 459,30 | 459,30 | 24 | 5 577 232,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577 232,13 | 12 143 | 31.12.2018 |  |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 435,80 | 411,80 | 411,80 | 16 | 3 198 616,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 616,70 | 7 767 | 31.12.2018 |  |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 414,90 | 390,90 | 390,90 | 22 | 2 423 728,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 728,70 | 6 200 | 31.12.2018 |  |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 375,80 | 351,80 | 351,80 | 20 | 2 065 073,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 073,99 | 5 870 | 31.12.2018 |  |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 1 | 385,50 | 373,50 | 373,50 | 16 | 2 270 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 653,40 | 6 079 | 31.12.2018 |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 578,00 | 355,90 | 355,90 | 20 | 3 372 248,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 248,76 | 9 475 | 31.12.2018 |  |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 751,80 | 652,40 | 652,40 | 21 | 4 319 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 180,50 | 6 620 | 31.12.2018 |  |
| Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  | 16 119,79 | 13 710,29 | 12 892,35 | 596,00 | 83 755 388,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 755 388,73 |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А | ро | 1952 |  | Прочие | 2 | 2 | 618,30 | 586,60 | 586,60 | 21 | 6 325 456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325 456,45 | 10 783 | 31.12.2019 |  |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 876,90 | 876,90 | 876,90 | 39 | 1 969 121,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 121,89 | 2 246 | 31.12.2019 |  |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | ро | 1938 |  | Прочие | 2 | 2 | 579,10 | 471,80 | 471,80 | 13 | 659 040,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 040,24 | 1 397 | 31.12.2019 |  |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | ро | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 5 | 4 113,60 | 3 801,60 | 3 402,40 | 109 | 1 482 892,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 892,66 | 390 | 31.12.2019 |  |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | ро | 1938 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 663,00 | 1 525,60 | 1 525,60 | 69 | 1 062 429,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 429,30 | 696 | 31.12.2019 |  |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 254,60 | 219,30 | 219,30 | 19 | 3 457 914,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 914,45 | 15 768 | 31.12.2019 |  |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 659,00 | 437,00 | 400,10 | 22 | 3 901 747,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 747,38 | 8 928 | 31.12.2019 |  |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | ро | 1904 |  | Смешанные | 2 | 1 | 418,90 | 384,80 | 275,40 | 15 | 3 305 547,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 547,86 | 8 590 | 31.12.2019 |  |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | ро | 1920 |  | Прочие | 2 | 2 | 410,40 | 386,40 | 386,40 | 18 | 3 807 251,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 251,94 | 9 853 | 31.12.2019 |  |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 473,17 | 318,60 | 318,60 | 14 | 3 358 409,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 409,64 | 10 541 | 31.12.2019 |  |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 823,50 | 604,20 | 604,20 | 24 | 5 254 827,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 254 827,39 | 8 697 | 31.12.2019 |  |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21, лит. Б,Б1,В,Д | ро | 1935 |  | Прочие | 2 | 0 | 763,30 | 748,40 | 721,30 | 33 | 3 014 225,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 225,82 | 4 028 | 31.12.2019 |  |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | ро | 1934 |  | Прочие | 2 | 1 | 781,20 | 721,20 | 605,20 | 10 | 1 178 944,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 944,48 | 1 635 | 31.12.2019 |  |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | ро | 1912 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 758,45 | 664,85 | 599,85 | 20 | 2 023 078,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 078,36 | 3 043 | 31.12.2019 |  |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | ро | 1936 |  | Прочие | 1 | 0 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 8 | 2 586 091,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 091,87 | 11 760 | 31.12.2019 |  |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | ро | 1936 |  | Прочие | 2 | 1 | 315,80 | 303,80 | 303,80 | 8 | 2 992 998,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 998,73 | 9 852 | 31.12.2019 |  |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | ро | 1938 |  | Прочие | 2 | 1 | 298,00 | 268,40 | 268,40 | 11 | 3 323 098,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 323 098,01 | 12 381 | 31.12.2019 |  |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 955,60 | 732,60 | 531,10 | 40 | 8 321 314,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321 314,99 | 11 359 | 31.12.2019 |  |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | ро | 1934 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 036,50 | 750,50 | 705,30 | 53 | 7 428 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 428 110,50 | 9 898 | 31.12.2019 |  |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | ро | 1936 |  | Прочие | 5 | 7 | 5 321,00 | 4 442,20 | 4 282,46 | 100 | 1 687 651,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 651,38 | 380 | 31.12.2019 |  |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 976,60 | 620,80 | 501,20 | 41 | 13 902 414,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 902 414,58 | 22 394 | 31.12.2019 |  |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 1 252,61 | 1 212,60 | 889,40 | 66 | 4 120 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 394,40 | 3 398 | 31.12.2019 |  |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 702,50 | 643,60 | 528,00 | 24 | 6 068 624,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 068 624,12 | 9 429 | 31.12.2019 |  |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 0 | 345,40 | 345,40 | 345,40 | 17 | 2 147 674,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147 674,60 | 6 218 | 31.12.2019 |  |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 259,30 | 201,10 | 123,80 | 15 | 1 842 221,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 221,26 | 9 161 | 31.12.2019 |  |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 373,90 | 364,40 | 364,40 | 15 | 3 801 971,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 971,76 | 10 434 | 31.12.2019 |  |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 191,20 | 183,00 | 113,20 | 12 | 2 913 328,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913 328,02 | 15 920 | 31.12.2019 |  |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 105,00 | 86,00 | 86,00 | 3 | 1 586 406,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 406,34 | 18 447 | 31.12.2019 |  |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 184,80 | 160,10 | 147,00 | 7 | 774 671,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 671,58 | 4 839 | 31.12.2019 |  |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | ро | 1946 |  | Прочие | 1 | 1 | 315,60 | 309,60 | 101,70 | 8 | 2 381 084,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 084,24 | 7 691 | 31.12.2019 |  |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 719,50 | 415,50 | 359,80 | 18 | 5 837 292,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837 292,82 | 14 049 | 31.12.2019 |  |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | ро | 1940 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1 074,00 | 933,00 | 490,00 | 19 | 2 985 416,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 416,36 | 3 200 | 31.12.2019 |  |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3, лит, А | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 369,80 | 227,50 | 227,50 | 16 | 5 236 022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 022,50 | 23 015 | 31.12.2019 |  |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | ро | 1939 |  | Прочие | 3 | 1 | 746,00 | 703,90 | 657,10 | 26 | 5 066 443,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066 443,31 | 7 198 | 31.12.2019 |  |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | ро | 1938 |  | Прочие | 2 | 2 | 542,40 | 477,30 | 477,30 | 10 | 5 045 003,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045 003,33 | 10 570 | 31.12.2019 |  |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | ро | 1953 |  | Прочие | 4 | 3 | 828,50 | 747,04 | 747,04 | 23 | 5 284 744,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 284 744,81 | 7 074 | 31.12.2019 |  |
| 124 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 560,70 | 491,30 | 491,30 | 20 | 5 329 959,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 959,56 | 10 849 | 31.12.2019 |  |
| 125 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 523,80 | 472,30 | 472,30 | 18 | 1 950 995,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 995,69 | 4 131 | 31.12.2019 |  |
| 126 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 766,56 | 1 576,26 | 1 489,46 | 59 | 2 254 314,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 314,46 | 1 430 | 31.12.2019 |  |
| 127 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 736,90 | 1 557,40 | 1 465,50 | 54 | 6 124 450,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 124 450,51 | 3 932 | 31.12.2019 |  |
| 128 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 221,47 | 1 102,17 | 972,97 | 69 | 506 688,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 688,66 | 460 | 31.12.2019 |  |
| 129 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 747,20 | 696,20 | 696,20 | 15 | 7 414 575,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 414 575,35 | 10 650 | 31.12.2019 |  |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 894,04 | 815,70 | 815,70 | 28 | 325 974,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 974,84 | 400 | 31.12.2019 |  |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 1 430,80 | 1 088,70 | 1 024,00 | 42 | 3 269 303,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 303,45 | 3 003 | 31.12.2019 |  |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | ро | 1956 |  | Смешанные | 2 | 2 | 461,60 | 414,40 | 356,50 | 23 | 1 051 124,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 124,92 | 2 536 | 31.12.2019 |  |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | ро | 1954 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 540,90 | 480,00 | 480,00 | 15 | 985 374,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 374,55 | 2 053 | 31.12.2019 |  |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | ро | 1950 |  | Смешанные | 3 | 5 | 2 421,48 | 2 282,88 | 1 758,98 | 63 | 930 758,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 758,94 | 408 | 31.12.2019 |  |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | ро | 1953 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 287,44 | 1 203,84 | 1 203,84 | 19 | 321 438,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 438,72 | 267 | 31.12.2019 |  |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 317,40 | 315,40 | 315,40 | 11 | 2 329 354,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 354,39 | 7 385 | 31.12.2019 |  |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 408,70 | 378,60 | 378,60 | 13 | 2 127 279,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 279,76 | 5 619 | 31.12.2019 |  |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | сп. сч. | 1954 |  | Прочие | 4 | 4 | 2 046,98 | 1 950,98 | 1 950,98 | 150 | 482 158,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 158,08 | 247 | 31.12.2019 |  |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 587,99 | 532,28 | 491,28 | 31 | 3 080 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 589,80 | 5 788 | 31.12.2019 |  |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 585,71 | 549,11 | 500,11 | 26 | 3 028 489,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 489,10 | 5 515 | 31.12.2019 |  |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | ро | 1959 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 266,90 | 1 127,10 | 1 076,80 | 29 | 2 222 878,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 878,87 | 1 972 | 31.12.2019 |  |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 308,20 | 2 022,00 | 1 971,20 | 42 | 13 859 708,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 859 708,19 | 6 854 | 31.12.2019 |  |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | ро | 1955 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 179,64 | 1 094,84 | 1 071,94 | 22 | 9 826 008,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 826 008,16 | 8 975 | 31.12.2019 |  |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 118,75 | 1 775,77 | 1 775,77 | 37 | 13 448 852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 448 852,80 | 7 574 | 31.12.2019 |  |
| 145 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | ро | 1960 |  | Прочие | 2 | 1 | 413,40 | 370,80 | 293,40 | 14 | 2 145 245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 245,32 | 5 785 | 31.12.2019 |  |
| 146 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 027,37 | 956,70 | 914,90 | 40 | 6 615 520,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 520,74 | 6 915 | 31.12.2019 |  |
| 147 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | сп. сч. | 1955 |  | Прочие | 5 | 1 | 4 868,30 | 2 233,10 | 2 233,10 | 56 | 1 840 085,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 085,33 | 824 | 31.12.2019 |  |
| 148 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 946,41 | 876,80 | 876,80 | 24 | 134 529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 529,72 | 153 | 31.12.2019 |  |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | ро | 1959 |  | Смешанные | 3 | 1 | 461,30 | 449,10 | 449,10 | 32 | 137 084,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 084,16 | 305 | 31.12.2019 |  |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | ро | 1956 |  | Прочие | 2 | 2 | 472,30 | 426,50 | 426,50 | 22 | 3 393 962,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 962,99 | 7 958 | 31.12.2019 |  |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 508,60 | 455,90 | 455,90 | 24 | 3 785 050,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 050,33 | 8 302 | 31.12.2019 |  |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | ро | 1958 |  | Прочие | 1 | 0 | 159,20 | 159,20 | 125,00 | 13 | 1 465 724,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 724,70 | 9 207 | 31.12.2019 |  |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 795,20 | 722,00 | 693,60 | 30 | 2 065 790,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 790,98 | 2 861 | 31.12.2019 |  |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | ро | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 510,20 | 453,30 | 453,30 | 26 | 2 495 308,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 308,43 | 5 505 | 31.12.2019 |  |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | ро | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 505,50 | 450,30 | 450,30 | 22 | 2 253 388,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 388,46 | 5 004 | 31.12.2019 |  |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | ро | 1956 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 379,00 | 350,60 | 350,60 | 17 | 2 292 744,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 744,29 | 6 539 | 31.12.2019 |  |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 781,91 | 539,81 | 11,41 | 60 | 4 488 303,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 303,26 | 8 315 | 31.12.2019 |  |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 826,90 | 619,00 | 187,90 | 52 | 4 663 607,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 663 607,30 | 7 534 | 31.12.2019 |  |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 363,20 | 339,20 | 339,20 | 22 | 2 528 061,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 061,94 | 7 453 | 31.12.2019 |  |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | ро |  |  | Смешанные | 2 | 1 | 349,24 | 317,40 | 252,90 | 11 | 2 827 130,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 130,83 | 8 907 | 31.12.2019 |  |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | ро | 1955 |  | Смешанные | 2 | 1 | 353,20 | 321,10 | 255,60 | 10 | 2 907 446,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 446,54 | 9 055 | 31.12.2019 |  |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | ро | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 320,20 | 285,30 | 255,70 | 13 | 1 126 654,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 654,19 | 3 949 | 31.12.2019 |  |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | сп. сч. | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 970,80 | 886,80 | 739,70 | 46 | 4 052 821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052 821,51 | 4 570 | 31.12.2019 |  |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 411,00 | 409,00 | 409,00 | 12 | 3 302 609,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 609,66 | 8 075 | 31.12.2019 |  |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | ро | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 495,18 | 2 333,68 | 2 287,88 | 81 | 5 745 428,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 745 428,72 | 2 462 | 31.12.2019 |  |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 638,52 | 590,36 | 553,16 | 18 | 2 084 145,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 145,73 | 3 530 | 31.12.2019 |  |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | ро | 1953 |  | Прочие | 2 | 1 | 252,40 | 221,40 | 221,40 | 8 | 2 912 218,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 218,28 | 13 154 | 31.12.2019 |  |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 138,47 | 1 114,05 | 1 007,95 | 16 | 6 600 106,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 106,84 | 5 924 | 31.12.2019 |  |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | ро | 1953 |  | Блочные | 3 | 2 | 2 068,00 | 1 906,70 | 1 906,70 | 41 | 3 109 936,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 936,22 | 1 631 | 31.12.2019 |  |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 900,10 | 1 669,40 | 1 669,40 | 40 | 11 110 009,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110 009,66 | 6 655 | 31.12.2019 |  |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 818,00 | 803,70 | 667,60 | 35 | 4 028 053,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 053,38 | 5 012 | 31.12.2019 |  |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | ро | 1957 |  | Прочие | 3 | 1 | 512,30 | 342,20 | 172,10 | 12 | 1 076 270,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 270,62 | 3 145 | 31.12.2019 |  |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 357,85 | 1 724,05 | 1 475,75 | 132 | 13 641 776,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 641 776,78 | 7 913 | 31.12.2019 |  |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 422,60 | 2 190,70 | 2 138,50 | 53 | 2 450 009,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 009,48 | 1 118 | 31.12.2019 |  |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 2 332,39 | 1 847,76 | 1 512,29 | 108 | 1 421 482,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 482,11 | 769 | 31.12.2019 |  |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ро | 1961 |  | Прочие | 5 | 3 | 2 941,00 | 2 304,90 | 2 180,30 | 102 | 4 377 283,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 283,04 | 1 899 | 31.12.2019 |  |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | сп. сч. | 1962 |  | Прочие | 5 | 3 | 3 614,30 | 2 915,00 | 2 842,00 | 94 | 8 540 435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 540 435,04 | 2 930 | 31.12.2019 |  |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | ро | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 408,30 | 396,30 | 396,30 | 16 | 3 981 704,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 981 704,58 | 10 047 | 31.12.2019 |  |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 591,85 | 536,12 | 536,12 | 26 | 3 991 528,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 528,74 | 7 445 | 31.12.2019 |  |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 586,90 | 531,20 | 531,20 | 25 | 4 171 014,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171 014,41 | 7 852 | 31.12.2019 |  |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | сп. сч. | 1958 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 617,70 | 545,70 | 490,50 | 23 | 4 534 877,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534 877,63 | 8 310 | 31.12.2019 |  |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | ро | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 287,50 | 263,90 | 216,10 | 12 | 2 371 321,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 321,13 | 8 986 | 31.12.2019 |  |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | ро | 1953 |  | Блочные | 3 | 4 | 1 958,30 | 1 807,60 | 1 807,60 | 42 | 3 215 866,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 866,56 | 1 779 | 31.12.2019 |  |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  | 98 105,38 | 83 689,35 | 77 009,04 | 3 182,00 | 360 888 685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 888 685,77 |  |  |  |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  | 142 292,09 | 123 113,64 | 113 459,29 | 5 041 | 573 167 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 167 447,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды |  |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д | 1 850 368,24 | 216 856,48 | 0 | 0,00 | 435,0 | 1 344 660,74 | 0,0 | 0,00 | 175,0 | 252 176,62 | 14 | 36 674,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б | 1 804 347,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 466,0 | 1 413 553,86 | 0,0 | 0,00 | 220,0 | 315 305,44 | 29 | 75 488,14 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | 2 542 091,68 | 394 255,68 | 0 | 0,00 | 440,0 | 1 332 030,02 | 0,0 | 0,00 | 456,0 | 762 930,18 | 20 | 52 875,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 1 114 683,14 | 357 676,56 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 413,0 | 706 254,78 | 19 | 50 751,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б | 2 541 732,42 | 261 293,92 | 0 | 0,00 | 609,0 | 1 730 836,98 | 0,0 | 0,00 | 205,0 | 436 048,94 | 50 | 113 552,58 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б | 4 690 681,42 | 391 777,40 | 0 | 0,00 | 786,0 | 2 324 185,82 | 0,0 | 0,00 | 1 131,0 | 1 974 718,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 877 386,62 | 205 515,86 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 307,0 | 610 406,92 | 24 | 61 463,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 158 523,56 | 158 523,56 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 2 801 918,96 | 338 887,26 | 0 | 0,00 | 600,0 | 1 786 302,88 | 0,0 | 0,00 | 357,0 | 527 723,14 | 65 | 149 005,68 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 1 981 311,28 | 186 656,36 | 0 | 0,00 | 398,0 | 1 239 779,98 | 0,0 | 0,00 | 285,0 | 478 431,00 | 32,5 | 76 443,94 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 1 344 177,22 | 194 198,78 | 0 | 0,00 | 220,0 | 706 999,36 | 0,0 | 0,00 | 250,0 | 373 934,92 | 29 | 69 044,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 | 3 197 324,36 | 504 077,02 | 0 | 0,00 | 470,0 | 1 368 296,14 | 0,0 | 0,00 | 626,0 | 1 184 095,78 | 62 | 140 855,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 1 974 450,00 | 324 551,58 | 0 | 0,00 | 350,0 | 1 057 952,60 | 0,0 | 0,00 | 407,0 | 591 945,82 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 2 721 193,50 | 176 664,12 | 0 | 0,00 | 655,0 | 1 876 439,54 | 0,0 | 0,00 | 290,00 | 532 873,84 | 60 | 135 216,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 1 473 735,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,0 | 743 872,00 | 0,0 | 0,00 | 367,2 | 613 819,48 | 51 | 116 043,56 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е | 2 626 110,44 | 105 737,82 | 0 | 0,00 | 701,0 | 2 071 045,14 | 0,0 | 0,00 | 268,0 | 449 327,48 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А | 297 042,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 165,0 | 226 233,14 | 60 | 70 809,44 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б | 267 616,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 153,0 | 209 578,62 | 48 | 58 038,30 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 2 034 689,02 | 211 386,06 | 0 | 0,00 | 394,0 | 1 147 916,98 | 0,0 | 0,00 | 332,0 | 562 700,70 | 48 | 112 685,28 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 2 291 746,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,0 | 1 310 490,30 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 826 781,16 | 66 | 154 474,98 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 1 658 386,12 | 242 242,16 | 0 | 0,00 | 297,0 | 901 982,56 | 0,0 | 0,00 | 175,0 | 514 161,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | 1 511 175,68 | 282 167,92 | 0 | 0,00 | 280,0 | 836 457,16 | 0,0 | 0,00 | 191,0 | 288 848,66 | 43 | 103 701,94 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В | 1 750 279,22 | 375 852,98 | 0 | 0,00 | 240,0 | 773 987,96 | 0,0 | 0,00 | 329,0 | 508 307,42 | 70 | 92 130,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 149 005,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65 | 149 005,68 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 110 095,94 | 55 668,14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 54 427,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д | 1 758 686,52 | 133 574,00 | 0 | 0,00 | 380,0 | 1 150 809,16 | 0,0 | 0,00 | 250,0 | 474 303,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 780 038,52 | 611 079,20 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 28,0 | 62 899,00 | 0,0 | 0,00 | 72 | 106 060,32 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б | 1 692 698,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,8 | 1 014 214,72 | 0,0 | 0,00 | 356,0 | 550 852,32 | 55 | 127 631,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б | 860 921,40 | 308 400,56 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 295,0 | 552 520,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 2 934 980,18 | 388 331,32 | 0 | 0,00 | 484,0 | 1 408 396,08 | 0,0 | 0,00 | 621,0 | 982 066,80 | 66 | 156 185,98 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 932 755,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,0 | 459 338,60 | 0,0 | 0,00 | 246,0 | 377 402,94 | 37 | 96 014,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | 3 975 129,88 | 270 488,32 | 0 | 0,00 | 810,0 | 2 299 916,76 | 0,0 | 0,00 | 690,0 | 1 280 956,96 | 50 | 123 767,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А | 2 085 943,04 | 253 349,94 | 0 | 0,00 | 405,0 | 1 253 013,68 | 0,0 | 0,00 | 311,0 | 579 579,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б | 2 015 180,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,0 | 1 121 586,46 | 0,0 | 0,00 | 486,0 | 762 035,74 | 54 | 131 558,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 2 607 445,08 | 269 537,04 | 0 | 0,00 | 550,0 | 1 631 490,42 | 0,0 | 0,00 | 402,0 | 706 417,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В | 2 831 671,76 | 446 492,20 | 0 | 0,00 | 403,0 | 1 260 029,96 | 146,7 | 250 215,00 | 280,0 | 722 465,62 | 62,5 | 152 468,98 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 1 691 428,51 | 325 833,36 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 58 963,45 | 650,0 | 1 127 487,64 | 75 | 179 144,06 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А | 1 357 371,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,0 | 936 600,22 | 0,0 | 0,00 | 210,0 | 335 839,80 | 70 | 84 931,68 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А | 1 845 752,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 550,0 | 1 789 837,50 | 46 | 55 915,48 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б | 986 620,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 252,0 | 730 051,84 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 191 132,86 | 52 | 65 435,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 3 598 747,50 | 490 727,80 | 0 | 0,00 | 624,0 | 1 883 703,62 | 0,0 | 0,00 | 612,0 | 1 031 509,98 | 152 | 192 806,10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А | 1 292 573,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 214,0 | 700 110,52 | 0,0 | 0,00 | 305,0 | 483 017,66 | 92 | 109 445,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 2 516 908,40 | 316 456,20 | 0 | 0,00 | 352,0 | 1 106 683,06 | 0,0 | 0,00 | 590,0 | 1 014 862,54 | 58 | 78 906,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А | 1 215 206,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 232,0 | 706 053,00 | 0,0 | 0,00 | 227,0 | 426 001,24 | 60 | 83 152,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б | 994 802,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 226,0 | 704 134,32 | 0,0 | 0,00 | 155,0 | 209 644,70 | 60 | 81 023,52 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 7 562 820,98 | 1 249 302,18 | 0 | 0,00 | 1 290,0 | 3 597 450,66 | 0,0 | 0,00 | 1 596,0 | 2 560 273,14 | 130 | 155 795,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 2 546 365,78 | 359 823,42 | 0 | 0,00 | 431,0 | 1 438 182,82 | 0,0 | 0,00 | 440,0 | 748 359,54 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 1 948 896,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,0 | 1 441 732,26 | 0,0 | 0,00 | 285,0 | 401 924,52 | 89 | 105 239,48 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 56 372,80 | 56 372,80 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 247 254,00 | 247 254,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | 3 863 128,80 | 393 257,38 | 0 | 0,00 | 820,0 | 2 462 802,78 | 0,0 | 0,00 | 640,0 | 1 007 068,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 1 777 128,04 | 329 346,02 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 190,0 | 1 447 782,02 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | 1 061 486,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 185,0 | 549 956,70 | 0,0 | 0,00 | 190,0 | 465 451,00 | 20 | 46 079,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б | 1 327 662,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 335,0 | 948 948,92 | 0,0 | 0,00 | 210,00 | 284 868,52 | 40 | 93 845,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 3 561 818,16 | 382 211,40 | 0 | 0,00 | 637,0 | 1 785 972,48 | 0,0 | 0,00 | 685,0 | 1 280 949,00 | 96 | 112 685,28 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 3 825 509,20 | 529 898,72 | 0 | 0,00 | 640,0 | 1 834 495,26 | 0,0 | 0,00 | 674,0 | 1 336 915,22 | 102 | 124 200,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 4 990 443,40 | 439 870,38 | 0 | 0,00 | 820,0 | 2 602 865,24 | 162,9 | 244 943,00 | 916,0 | 1 702 764,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А | 2 049 600,08 | 278 672,60 | 0 | 0,00 | 482,0 | 1 422 349,58 | 0,0 | 0,00 | 167,0 | 257 691,94 | 74 | 90 885,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В | 2 890 434,12 | 441 516,40 | 0 | 0,00 | 580,0 | 1 683 265,28 | 0,0 | 0,00 | 393,0 | 765 652,44 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 1 499 232,01 | 525 969,86 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 109,0 | 98 877,17 | 384,0 | 707 929,20 | 113 | 166 455,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 1 910 531,22 | 96 160,80 | 0 | 0,00 | 430,0 | 1 306 962,10 | 48,8 | 112 788,00 | 214,0 | 394 620,32 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 1 882 360,06 | 266 301,64 | 0 | 0,00 | 286,0 | 874 984,16 | 0,0 | 0,00 | 315,0 | 671 092,00 | 52 | 69 982,26 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 3 777 392,66 | 313 923,92 | 0 | 0,00 | 760,0 | 2 212 179,04 | 0,0 | 0,00 | 826,0 | 1 251 289,70 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 128 523 372,50 | 14 708 141,12 | 0,00 | 0,00 | 22 290,80 | 66 495 069,72 | 620,40 | 883 113,42 | 22 990,20 | 41 829 171,16 | 2 633,00 | 4 607 877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 5 452 379,25 | 992 854,40 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 663 095,26 | 161,0 | 266 292,39 | 860,0 | 2 530 137,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 2 281 700,48 | 131 355,28 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 700,0 | 2 059 414,00 | 60 | 90 931,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | 3 619 327,60 | 61 756,48 | 0 | 0,00 | 500,0 | 1 707 490,00 | 0,0 | 0,00 | 600,0 | 1 765 212,00 | 56 | 84 869,12 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 7 938 068,78 | 971 373,65 | 0 | 0,00 | 711,0 | 1 868 913,27 | 414,0 | 684 751,86 | 1 500,0 | 4 413 030,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | 707 375,59 | 252 108,64 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 165,3 | 273 404,55 | 0,0 | 0,00 | 120 | 181 862,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 5 079 718,78 | 1 003 175,60 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 280 113,59 | 161,0 | 266 292,39 | 860,0 | 2 530 137,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | 2 218 436,86 | 348 894,09 | 0 | 0,00 | 266,0 | 699 199,62 | 0,0 | 0,00 | 387,5 | 1 140 032,75 | 20 | 30 310,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 3 179 997,63 | 885 729,56 | 0 | 0,00 | 333,0 | 875 313,81 | 103,0 | 170 360,97 | 424,4 | 1 248 593,29 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 11 654 118,55 | 3 094 644,91 | 0 | 0,00 | 1 050,0 | 2 759 998,50 | 390,0 | 645 056,10 | 1 752,0 | 5 154 419,04 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | 2 252 881,77 | 337 645,50 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 037,0 | 1 715 187,63 | 0,0 | 0,00 | 132 | 200 048,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 602 460,90 | 180 077,60 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 150,0 | 248 098,50 | 0,0 | 0,00 | 115 | 174 284,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 307 610,59 | 307 610,59 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105 | 3 043 853,22 | 117 105,00 | 0 | 0,00 | 380,0 | 1 297 692,40 | 378,0 | 625 208,22 | 300,0 | 882 606,00 | 80 | 121 241,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 2 903 005,67 | 332 847,34 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 22,8 | 37 710,97 | 800,0 | 2 353 616,00 | 118 | 178 831,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 3 971 015,62 | 241 859,78 | 0 | 0,00 | 654,2 | 2 234 079,92 | 0,0 | 0,00 | 468,0 | 1 376 865,36 | 78 | 118 210,56 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 3 814 173,78 | 238 029,78 | 0 | 0,00 | 370,0 | 1 263 542,60 | 0,0 | 0,00 | 750,0 | 2 206 515,00 | 70 | 106 086,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 1 502 529,49 | 46 137,67 | 0 | 0,00 | 210,0 | 717 145,80 | 0,0 | 0,00 | 225,0 | 661 954,50 | 51 | 77 291,52 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 5 577 232,13 | 987 372,56 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 663 095,26 | 161,0 | 266 292,39 | 860,0 | 2 530 137,20 | 86 | 130 334,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 3 198 616,70 | 197 976,80 | 0 | 0,00 | 470,0 | 1 235 427,90 | 0,0 | 0,00 | 600,0 | 1 765 212,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 2 423 728,70 | 196 702,40 | 0 | 0,00 | 310,0 | 814 856,70 | 0,0 | 0,00 | 480,0 | 1 412 169,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 2 065 073,99 | 159 140,24 | 0 | 0,00 | 255,0 | 670 285,35 | 0,0 | 0,00 | 420,0 | 1 235 648,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 2 270 653,40 | 151 904,40 | 0 | 0,00 | 280,0 | 735 999,60 | 0,0 | 0,00 | 470,0 | 1 382 749,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 3 372 248,76 | 102 328,50 | 0 | 0,00 | 512,1 | 1 748 811,26 | 0,0 | 0,00 | 482,0 | 1 418 053,64 | 68 | 103 055,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 4 319 180,50 | 158 864,28 | 0 | 0,00 | 582,0 | 1 987 518,36 | 0,0 | 0,00 | 601,0 | 1 768 154,02 | 267 | 404 643,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 83 755 388,73 | 11 497 495,05 | 0,00 | 0,00 | 8 344,30 | 25 222 579,19 | 3 143,10 | 5 198 655,97 | 13 539,90 | 39 834 656,60 | 1 321,00 | 2 002 001,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А | 6 325 456,45 | 1 373 776,84 | 0 | 0,00 | 495,0 | 1 301 142,15 | 158,0 | 261 330,42 | 1 152,0 | 3 389 207,04 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1 969 121,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 439,0 | 1 499 176,22 | 0,0 | 0,00 | 144,9 | 426 298,70 | 28,8 | 43 646,98 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 659 040,24 | 659 040,24 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 1 482 892,66 | 659 040,24 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 498,1 | 823 852,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1 062 429,30 | 506 688,66 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 336,0 | 555 740,64 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 3 457 914,45 | 1 297 718,84 | 0 | 0,00 | 284,0 | 969 854,32 | 0,0 | 0,00 | 404,6 | 1 190 341,29 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 3 901 747,38 | 325 974,84 | 0 | 0,00 | 420,0 | 1 103 999,40 | 198,0 | 327 490,02 | 700,0 | 2 059 414,00 | 56 | 84 869,12 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 3 305 547,86 | 804 830,86 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 850,0 | 2 500 717,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 3 807 251,94 | 859 741,68 | 0 | 0,00 | 590,0 | 1 550 856,30 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 1 323 909,00 | 48 | 72 744,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 3 358 409,64 | 933 273,85 | 0 | 0,00 | 380,0 | 998 856,60 | 136,6 | 225 935,03 | 408,0 | 1 200 344,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 5 254 827,39 | 823 379,40 | 0 | 0,00 | 500,0 | 1 314 285,00 | 201,3 | 332 948,19 | 900,0 | 2 647 818,00 | 90 | 136 396,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 3 014 225,82 | 321 438,72 | 0 | 0,00 | 375,0 | 1 280 617,50 | 0,0 | 0,00 | 480,0 | 1 412 169,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1 178 944,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 376,0 | 1 106 199,52 | 48 | 72 744,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 2 023 078,36 | 2 023 078,36 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 2 586 091,87 | 482 158,08 | 0 | 0,00 | 326,9 | 1 116 356,96 | 0,0 | 0,00 | 304,4 | 895 433,21 | 60,8 | 92 143,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 2 992 998,73 | 954 835,21 | 0 | 0,00 | 272,0 | 714 971,04 | 0,0 | 0,00 | 424,0 | 1 247 416,48 | 50 | 75 776,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 3 323 098,01 | 954 835,21 | 0 | 0,00 | 260,0 | 887 894,80 | 0,0 | 0,00 | 480,0 | 1 412 169,60 | 45 | 68 198,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 8 321 314,99 | 1 765 434,72 | 0 | 0,00 | 1 091,0 | 3 725 743,18 | 151,2 | 250 083,29 | 810,0 | 2 383 036,20 | 130 | 197 017,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 7 428 110,50 | 3 914 295,62 | 0 | 0,00 | 520,0 | 1 775 789,60 | 250,0 | 413 497,50 | 409,0 | 1 203 286,18 | 80 | 121 241,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 687 651,38 | 1 687 651,38 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 13 902 414,58 | 3 208 436,82 | 0 | 0,00 | 1 199,0 | 4 094 561,02 | 381,8 | 631 493,38 | 1 960,0 | 5 766 359,20 | 133 | 201 564,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 4 120 394,40 | 170 393,60 | 0 | 0,00 | 600,0 | 2 048 988,00 | 0,0 | 0,00 | 610,1 | 1 794 926,40 | 70 | 106 086,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 6 068 624,12 | 1 862 641,75 | 0 | 0,00 | 797,3 | 2 722 763,55 | 0,0 | 0,00 | 465,0 | 1 368 039,30 | 76 | 115 179,52 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 2 147 674,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 730,0 | 2 147 674,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 1 842 221,26 | 134 529,72 | 0 | 0,00 | 183,0 | 624 941,34 | 0,0 | 0,00 | 350,0 | 1 029 707,00 | 35 | 53 043,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 3 801 971,76 | 137 084,16 | 0 | 0,00 | 650,0 | 2 219 737,00 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 1 323 909,00 | 80 | 121 241,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 2 913 328,02 | 223 427,02 | 0 | 0,00 | 400,0 | 1 365 992,00 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 1 323 909,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 1 586 406,34 | 523 057,50 | 0 | 0,00 | 131,0 | 447 362,38 | 0,0 | 0,00 | 200,0 | 588 404,00 | 18,2 | 27 582,46 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 774 671,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 201,0 | 686 410,98 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 88 260,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 2 381 084,24 | 73 078,20 | 0 | 0,00 | 352,0 | 925 256,64 | 0,0 | 0,00 | 470,0 | 1 382 749,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 5 837 292,82 | 284 541,32 | 0 | 0,00 | 800,0 | 2 731 984,00 | 0,0 | 0,00 | 915,0 | 2 691 948,30 | 85 | 128 819,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 2 985 416,36 | 102 550,28 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 130 665,21 | 935,48 | 2 752 200,87 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 5 236 022,50 | 304 302,26 | 0 | 0,00 | 400,0 | 1 365 992,00 | 0,0 | 0,00 | 1 212,0 | 3 565 728,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 5 066 443,31 | 279 839,72 | 0 | 0,00 | 559,0 | 1 908 973,82 | 311,0 | 514 390,89 | 760,0 | 2 235 935,20 | 84 | 127 303,68 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 5 045 003,33 | 455 143,76 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 663 095,26 | 161,0 | 266 292,39 | 860,0 | 2 530 137,20 | 86 | 130 334,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 5 284 744,81 | 322 351,26 | 0 | 0,00 | 647,0 | 1 700 684,79 | 380,0 | 628 516,20 | 860,0 | 2 530 137,20 | 68 | 103 055,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 5 329 959,56 | 1 373 776,84 | 0 | 0,00 | 590,0 | 2 115 580,70 | 316,0 | 548 794,04 | 378,0 | 1 167 687,36 | 78 | 124 120,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 125 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1 950 995,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 544,1 | 1 950 995,69 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 2 254 314,46 | 659 040,24 | 0 | 0,00 | 578,0 | 1 595 274,22 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 127 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 6 124 450,51 | 659 040,24 | 0 | 0,00 | 589,0 | 1 625 634,11 | 0,0 | 0,00 | 1 243,0 | 3 839 776,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 128 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 506 688,66 | 506 688,66 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 129 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 7 414 575,35 | 1 297 718,84 | 0 | 0,00 | 512,2 | 1 836 610,91 | 1 315,0 | 2 283 747,35 | 646,3 | 1 996 498,26 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 325 974,84 | 325 974,84 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 3 269 303,45 | 804 830,86 | 0 | 0,00 | 655,0 | 2 348 653,15 | 24,0 | 41 680,56 | 24,0 | 74 138,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 1 051 124,92 | 859 741,68 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 110,2 | 191 383,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 985 374,55 | 933 273,85 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 52 100,70 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 930 758,94 | 823 379,40 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 61,8 | 107 379,54 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 321 438,72 | 321 438,72 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 2 329 354,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 317,0 | 1 136 676,41 | 0,0 | 0,00 | 364,3 | 1 125 366,42 | 42,3 | 67 311,57 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 2 127 279,76 | 2 023 078,36 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 104 201,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 482 158,08 | 482 158,08 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 3 080 589,80 | 954 835,21 | 0 | 0,00 | 303,7 | 838 098,56 | 30,0 | 52 100,70 | 400,0 | 1 235 555,33 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 3 028 489,10 | 954 835,21 | 0 | 0,00 | 303,7 | 838 098,56 | 0,0 | 0,00 | 400,0 | 1 235 555,33 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 2 222 878,87 | 1 765 434,72 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 263,4 | 457 444,15 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 13 859 708,19 | 3 914 295,62 | 0 | 0,00 | 816,0 | 2 925 955,68 | 91,1 | 158 212,46 | 2 221,1 | 6 861 244,43 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 9 826 008,16 | 1 687 651,38 | 0 | 0,00 | 1 268,4 | 4 548 139,93 | 79,0 | 137 198,51 | 1 117,8 | 3 453 018,34 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 13 448 852,80 | 3 208 436,82 | 0 | 0,00 | 1 018,8 | 3 653 141,72 | 271,1 | 470 816,66 | 1 980,0 | 6 116 457,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 145 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 2 145 245,32 | 170 393,60 | 0 | 0,00 | 296,0 | 1 061 376,08 | 140,0 | 243 136,60 | 217,0 | 670 339,04 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 146 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 6 615 520,74 | 1 862 641,75 | 0 | 0,00 | 607,3 | 2 177 721,40 | 60,0 | 104 201,40 | 799,9 | 2 470 956,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 147 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 1 840 085,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 666,7 | 1 840 085,33 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 148 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 134 529,72 | 134 529,72 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 137 084,16 | 137 084,16 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 3 393 962,99 | 223 427,02 | 0 | 0,00 | 338,4 | 1 213 411,03 | 294,3 | 511 107,87 | 468,1 | 1 446 017,07 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 3 785 050,33 | 523 057,50 | 0 | 0,00 | 250,0 | 689 997,50 | 232,3 | 403 433,09 | 702,0 | 2 168 562,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 1 465 724,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215,1 | 771 290,52 | 0,0 | 0,00 | 224,8 | 694 434,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 2 065 790,98 | 73 078,20 | 0 | 0,00 | 722,0 | 1 992 712,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 2 495 308,43 | 284 541,32 | 0 | 0,00 | 266,0 | 953 804,18 | 0,0 | 0,00 | 406,9 | 1 256 962,93 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 2 253 388,46 | 102 550,28 | 0 | 0,00 | 266,0 | 953 804,18 | 0,0 | 0,00 | 387,5 | 1 197 034,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 2 292 744,29 | 304 302,26 | 0 | 0,00 | 285,0 | 1 021 933,05 | 307,5 | 534 032,18 | 140,0 | 432 476,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 4 488 303,26 | 279 839,72 | 0 | 0,00 | 618,0 | 2 215 981,14 | 0,0 | 0,00 | 645,0 | 1 992 482,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 4 663 607,30 | 455 143,76 | 0 | 0,00 | 618,0 | 2 215 981,14 | 0,0 | 0,00 | 645,0 | 1 992 482,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 2 528 061,94 | 322 351,26 | 0 | 0,00 | 270,0 | 745 197,30 | 24,0 | 41 680,56 | 459,3 | 1 418 832,82 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 2 827 130,83 | 709 582,28 | 0 | 0,00 | 225,0 | 620 997,75 | 136,0 | 236 189,84 | 408,0 | 1 260 360,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 2 907 446,54 | 709 215,72 | 0 | 0,00 | 251,1 | 693 033,49 | 139,2 | 241 747,25 | 409,0 | 1 263 450,08 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 1 126 654,19 | 788 791,40 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 141,4 | 245 567,97 | 0,0 | 0,00 | 58 | 92 294,82 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 4 052 821,51 | 911 575,32 | 0 | 0,00 | 356,9 | 985 040,43 | 0,0 | 0,00 | 698,0 | 2 156 205,76 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 3 302 609,66 | 926 110,87 | 0 | 0,00 | 303,7 | 1 088 842,77 | 30,0 | 52 100,70 | 400,0 | 1 235 555,33 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 5 745 428,72 | 432 142,32 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 720,0 | 5 313 286,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 2 084 145,73 | 1 979 944,33 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 104 201,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 2 912 218,28 | 114 447,48 | 0 | 0,00 | 375,0 | 1 344 648,75 | 0,0 | 0,00 | 470,4 | 1 453 122,05 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 6 600 106,84 | 1 417 402,68 | 0 | 0,00 | 590,2 | 2 116 297,85 | 214,6 | 372 693,67 | 872,0 | 2 693 712,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 3 109 936,22 | 1 856 046,04 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 722,0 | 1 253 890,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 11 110 009,66 | 2 772 914,40 | 0 | 0,00 | 1 158,6 | 4 154 426,78 | 0,0 | 0,00 | 1 354,0 | 4 182 668,48 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 4 028 053,38 | 648 710,38 | 0 | 0,00 | 460,0 | 1 649 435,80 | 0,0 | 0,00 | 560,0 | 1 729 907,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 1 076 270,62 | 72 266,22 | 0 | 0,00 | 280,0 | 1 004 004,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 13 641 776,78 | 6 333 564,94 | 0 | 0,00 | 738,0 | 2 036 872,62 | 239,1 | 415 242,58 | 1 572,0 | 4 856 096,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 2 450 009,48 | 2 161 718,94 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 166,0 | 288 290,54 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1 421 482,11 | 991 825,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 247,4 | 429 657,11 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 4 377 283,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 417,0 | 4 377 283,04 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 8 540 435,04 | 700 771,62 | 0 | 0,00 | 770,9 | 2 764 239,26 | 0,0 | 0,00 | 1 643,0 | 5 075 424,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 3 981 704,58 | 1 167 088,40 | 0 | 0,00 | 590,0 | 1 628 394,10 | 0,0 | 0,00 | 384,0 | 1 186 222,08 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 3 991 528,74 | 870 227,82 | 0 | 0,00 | 334,0 | 1 197 633,82 | 67,1 | 116 531,90 | 585,0 | 1 807 135,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 4 171 014,41 | 985 982,70 | 0 | 0,00 | 333,5 | 1 195 661,67 | 65,8 | 114 274,20 | 607,0 | 1 875 095,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 4 534 877,63 | 983 571,14 | 0 | 0,00 | 333,0 | 1 194 048,09 | 154,9 | 269 013,28 | 676,0 | 2 088 245,12 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 2 371 321,13 | 145 077,20 | 0 | 0,00 | 253,0 | 907 189,69 | 0,0 | 0,00 | 427,0 | 1 319 054,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 3 215 866,56 | 1 972 396,52 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 716,0 | 1 243 470,04 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 360 888 685,77 | 86 508 513,93 | 0,00 | 0,00 | 33 626,36 | 110 593 208,41 | 10 051,23 | 17 187 757,23 | 47 622,74 | 144 236 488,86 | 1 550,10 | 2 362 717,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  | 573 167 447,00 | 112 714 150,10 | 0,00 | 0,00 | 64 261,46 | 202 310 857,32 | 13 814,73 | 23 269 526,62 | 84 152,84 | 225 900 316,62 | 5 504,10 | 8 972 596,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Таблица 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п по МО | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжение |  | теплоснабжение |  | электроснабжение |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инженерные сети |  | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д | 216 856,48 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 52,0 | 147 784,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 69 072,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | 394 255,68 | 42,0 | 94 731,58 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 81 792,88 | 40,0 | 113 680,00 | 0,0 | 0,00 | 82,0 | 104 051,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 357 676,56 | 18,0 | 38 680,40 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,0 | 53 780,86 | 50,0 | 142 100,00 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 123 115,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б | 261 293,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 58,0 | 164 836,00 | 0,0 | 0,00 | 85,0 | 96 457,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б | 391 777,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 69,0 | 196 098,00 | 0,0 | 0,00 | 127,0 | 195 679,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 205 515,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 113 680,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 91 835,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 158 523,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 158 523,56 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 338 887,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 75,0 | 213 150,00 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 125 737,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 186 656,36 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 127 890,00 | 0,0 | 0,00 | 37,0 | 58 766,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 194 198,78 | 9,0 | 21 431,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,0 | 35 016,50 | 30,0 | 85 260,00 | 0,0 | 0,00 | 33,0 | 52 491,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 | 504 077,02 | 40,0 | 79 939,10 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36,0 | 68 272,44 | 82,0 | 233 044,00 | 0,0 | 0,00 | 92,0 | 122 821,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 324 551,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 255 780,00 | 0,0 | 0,00 | 55,0 | 68 771,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 176 664,12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 127 890,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 48 774,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е | 105 737,82 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 7,0 | 19 894,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 85 843,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 211 386,06 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 142 100,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 69 286,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 242 242,16 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 170 520,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 71 722,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | 282 167,92 | 28,0 | 58 254,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18,0 | 37 167,64 | 45,0 | 127 890,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 58 856,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В | 375 852,98 | 18,0 | 38 606,06 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35,0 | 66 721,92 | 60,0 | 170 520,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 100 005,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 55 668,14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 55 668,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д | 133 574,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 47,0 | 133 574,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 611 079,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 142 100,00 | 320,0 | 468 979,20 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б | 308 400,56 | 7,0 | 9 804,48 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 15 186,96 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 84 469,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 388 331,32 | 16,0 | 29 746,62 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 32 046,44 | 85,0 | 241 570,00 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 84 968,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | 270 488,32 | 64,0 | 116 615,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 42 630,00 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 111 243,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А | 253 349,94 | 35,0 | 66 710,12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 38 770,08 | 26,0 | 73 892,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 73 977,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 269 537,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 70 597,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В | 446 492,20 | 28,0 | 56 202,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36,0 | 70 145,10 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 97,0 | 121 204,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 325 833,36 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 227 360,00 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 98 473,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 490 727,80 | 48,0 | 86 687,52 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 89 964,38 | 78,0 | 221 676,00 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 92 399,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 316 456,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 117 516,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 1 249 302,18 | 56,0 | 99 003,18 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60,0 | 112 363,14 | 92,0 | 261 464,00 | 332,0 | 628 775,98 | 134,0 | 147 695,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 359 823,42 | 24,0 | 41 452,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27,0 | 52 675,20 | 55,0 | 156 310,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 109 386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 56 372,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 247 254,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 87,0 | 247 254,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | 393 257,38 | 12,0 | 20 832,90 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,0 | 29 278,16 | 80,0 | 227 360,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 115 786,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 329 346,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 67,0 | 190 414,00 | 0,0 | 0,00 | 85,0 | 138 932,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 382 211,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 227 360,00 | 0,0 | 0,00 | 118,0 | 154 851,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 529 898,72 | 18,0 | 44 272,42 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 90 207,46 | 90,0 | 255 780,00 | 0,0 | 0,00 | 95,0 | 139 638,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 439 870,38 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 278 516,00 | 0,0 | 0,00 | 103,0 | 161 354,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А | 278 672,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 79 732,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В | 441 516,40 | 16,0 | 30 043,98 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46,0 | 82 839,54 | 81,0 | 230 202,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 98 430,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 525 969,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 131,0 | 372 302,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 153 667,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 96 160,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 14,0 | 39 788,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 266 301,64 | 24,0 | 40 911,78 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38,0 | 70 064,86 | 30,0 | 85 260,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 70 065,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 313 923,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 110,0 | 114 983,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 14 708 141,12 | 503,00 | 973 924,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 1 184 817,12 | 2 604,00 | 7 400 568,00 | 652,00 | 1 097 755,18 | 3 317,00 | 4 051 075,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 992 854,40 | 48,0 | 67 998,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 93 485,76 | 48,0 | 108 046,56 | 288,0 | 661 458,24 | 80,0 | 61 865,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 65 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 131 355,28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 54 023,28 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 77 332,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 66 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | 61 756,48 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 54 023,28 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 7 733,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 67 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 971 373,65 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,0 | 194 762,00 | 105,0 | 236 351,85 | 235,2 | 540 259,80 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 68 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | 252 108,64 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 112,0 | 252 108,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 69 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 1 003 175,60 | 48,0 | 67 998,24 | 43 144,32 | 24,0 | 43 144,32 | 0 | 0,00 | 24,0 | 46 742,88 | 48,0 | 108 046,56 | 288,0 | 661 458,24 | 98,0 | 75 785,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 70 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | 348 894,09 | 15,0 | 21 249,45 | 14 381,44 | 8,0 | 14 381,44 | 0 | 0,00 | 16,0 | 31 161,92 | 92,0 | 207 089,24 | 0,0 | 0,00 | 97,0 | 75 012,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 71 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 885 729,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78,0 | 151 914,36 | 33,0 | 74 282,01 | 271,0 | 622 413,83 | 48,0 | 37 119,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 72 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 3 094 644,91 | 225,0 | 318 741,75 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 225,0 | 438 214,50 | 126,0 | 283 622,22 | 860,0 | 1 975 187,80 | 102,0 | 78 878,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 73 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | 337 645,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 150,0 | 337 645,50 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 74 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 180 077,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 180 077,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 75 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 307 610,59 | 19,0 | 26 915,97 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,0 | 46 742,88 | 15,0 | 33 764,55 | 71,0 | 163 067,83 | 48,0 | 37 119,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 76 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105 | 117 105,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 90 038,80 | 0,0 | 0,00 | 35,0 | 27 066,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 332 847,34 | 200,0 | 283 326,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 22,0 | 49 521,34 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 241 859,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 157 567,90 | 0,0 | 0,00 | 109,0 | 84 291,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 238 029,78 | 9,0 | 12 749,67 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,0 | 23 371,44 | 55,0 | 123 803,35 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 78 105,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 46 137,67 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 33 764,55 | 0,0 | 0,00 | 16,0 | 12 373,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 987 372,56 | 48,0 | 67 998,24 | 36 672,67 | 20,4 | 36 672,67 | 0 | 0,00 | 20,4 | 39 731,45 | 48,0 | 108 046,56 | 288,0 | 661 458,24 | 95,0 | 73 465,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 197 976,80 | 15,0 | 21 249,45 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 31 161,92 | 31,0 | 69 780,07 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 75 785,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 196 702,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 52,0 | 117 050,44 | 0,0 | 0,00 | 103,0 | 79 651,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 159 140,24 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 36,0 | 81 034,92 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 78 105,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 151 904,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 90 038,80 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 61 865,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 102 328,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 67 529,10 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 34 799,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 158 864,28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 90 038,80 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 68 825,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 11 497 495,05 | 627,00 | 888 227,01 | 94 198,43 | 52,40 | 94 198,43 | 0,00 | 0,00 | 563,40 | 1 097 289,11 | 1 336,00 | 3 007 295,92 | 2 301,23 | 5 285 303,98 | 1 455,00 | 1 125 180,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А | 918 961,63 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,0 | 167 495,32 | 100,0 | 225 097,00 | 211,0 | 484 610,03 | 54,0 | 41 759,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 90 664,32 | 64,0 | 90 664,32 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 4 089 996,85 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 412,0 | 927 399,64 | 1 377,0 | 3 162 597,21 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1 256 491,13 | 96,0 | 135 996,48 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 107,0 | 240 853,79 | 350,0 | 803 855,50 | 98,0 | 75 785,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 216 478,19 | 8,0 | 11 333,04 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,0 | 19 476,20 | 55,0 | 123 803,35 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 61 865,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 785 492,76 | 51,0 | 72 248,13 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51,0 | 99 328,62 | 36,0 | 81 034,92 | 197,0 | 452 455,81 | 104,0 | 80 425,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 801 203,85 | 45,0 | 63 748,35 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,0 | 97 381,00 | 250,0 | 562 742,50 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 77 332,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 769 071,70 | 32,0 | 45 332,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 58 428,60 | 98,0 | 220 595,06 | 164,0 | 376 663,72 | 88,0 | 68 052,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 222 029,42 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 66,0 | 148 564,02 | 0,0 | 0,00 | 95,0 | 73 465,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21, лит. Б,Б1,В,Д | 297 789,08 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 225 097,00 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 72 692,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 570 719,00 | 60,0 | 84 997,80 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 32,0 | 72 031,04 | 168,0 | 385 850,64 | 36,0 | 27 839,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 85 536,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 85 536,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 180 594,56 | 54,0 | 76 498,02 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 85 536,86 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 18 559,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 385 471,07 | 51,0 | 72 248,13 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 77 904,80 | 23,0 | 51 772,31 | 55,0 | 126 320,15 | 74,0 | 57 225,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 361 658,55 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 127,0 | 285 873,19 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 75 785,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 554 456,61 | 95,0 | 134 579,85 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,0 | 167 495,32 | 52,0 | 117 050,44 | 0,0 | 0,00 | 175,0 | 135 331,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 619 016,75 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 275,0 | 619 016,75 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 515 414,36 | 40,0 | 56 665,20 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,0 | 97 381,00 | 120,0 | 270 116,40 | 0,0 | 0,00 | 118,0 | 91 251,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 250 879,58 | 18,0 | 25 499,34 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 38 952,40 | 44,0 | 99 042,68 | 0,0 | 0,00 | 113,0 | 87 385,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 109 121,54 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 22 509,70 | 0,0 | 0,00 | 112,0 | 86 611,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 196 923,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 135 058,20 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 61 865,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 93 310,19 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 33 764,55 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 59 545,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 168 822,75 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 75,0 | 168 822,75 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 90 990,23 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 33 764,55 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 57 225,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 59 077,14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 18,0 | 40 517,46 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 18 559,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 117 390,93 | 6,0 | 8 499,78 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 15 580,96 | 15,0 | 33 764,55 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 59 545,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 352 171,74 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 130,0 | 292 626,10 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 59 545,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 454 242,43 | 15,0 | 21 249,45 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 31 161,92 | 150,0 | 337 645,50 | 0,0 | 0,00 | 83,0 | 64 185,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 474 160,77 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 158,0 | 355 653,26 | 487,0 | 1 118 507,51 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3, лит, А | 156 544,32 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 90 038,80 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 66 505,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 752 881,51 | 65,0 | 92 080,95 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,0 | 126 595,30 | 28,0 | 63 027,16 | 190,0 | 436 378,70 | 45,0 | 34 799,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 968 108,16 | 48,0 | 67 998,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 93 485,76 | 48,0 | 108 046,56 | 288,0 | 661 458,24 | 48,0 | 37 119,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 934 608,44 | 135,0 | 191 245,05 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135,0 | 262 928,70 | 75,0 | 168 822,75 | 530,0 | 1 217 266,90 | 122,0 | 94 345,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 124 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 1 373 776,84 | 97,0 | 144 283,62 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 92,0 | 188 140,00 | 68,0 | 160 719,36 | 348,0 | 839 222,88 | 51,0 | 41 410,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 125 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 126 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 659 040,24 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 217,0 | 512 883,84 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 146 156,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 127 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 659 040,24 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 217,0 | 512 883,84 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 146 156,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 128 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 506 688,66 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 168,0 | 397 071,36 | 0,0 | 0,00 | 135,0 | 109 617,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 129 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 1 297 718,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82,0 | 167 690,00 | 80,0 | 189 081,60 | 372,0 | 897 100,32 | 54,0 | 43 846,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 325 974,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 107,0 | 252 896,64 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 73 078,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 804 830,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119,0 | 243 355,00 | 53,0 | 125 266,56 | 126,0 | 303 856,56 | 163,0 | 132 352,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 859 741,68 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,0 | 139 060,00 | 58,0 | 137 084,16 | 242,0 | 583 597,52 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 933 273,85 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 150 736,95 | 36,0 | 85 086,72 | 278,1 | 670 654,84 | 33,0 | 26 795,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 823 379,40 | 258,0 | 383 764,68 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 186,0 | 439 614,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 321 438,72 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 136,0 | 321 438,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 2 023 078,36 | 0,0 | 0,00 | 278 509,48 | 147,6 | 278 509,48 | 0 | 0,00 | 147,6 | 301 739,75 | 33,0 | 77 996,16 | 556,2 | 1 341 285,56 | 29,0 | 23 547,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 482 158,08 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 204,0 | 482 158,08 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 954 835,21 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 150 736,95 | 41,0 | 96 904,32 | 278,1 | 670 654,84 | 45,0 | 36 539,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 954 835,21 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 150 736,95 | 41,0 | 96 904,32 | 278,1 | 670 654,84 | 45,0 | 36 539,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1 765 434,72 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 147,0 | 347 437,44 | 588,0 | 1 417 997,28 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 3 914 295,62 | 417,0 | 620 270,82 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,0 | 820 045,00 | 231,0 | 545 973,12 | 751,0 | 1 811 081,56 | 144,0 | 116 925,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 1 687 651,38 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212,0 | 433 540,00 | 111,0 | 262 350,72 | 386,0 | 930 862,16 | 75,0 | 60 898,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 3 208 436,82 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 372,0 | 760 740,00 | 208,0 | 491 612,16 | 765,0 | 1 844 843,40 | 137,0 | 111 241,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 145 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 170 393,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 81 800,00 | 10,0 | 23 635,20 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 64 958,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 146 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1 862 641,75 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,6 | 301 739,75 | 62,0 | 146 538,24 | 556,2 | 1 341 285,56 | 90,0 | 73 078,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 147 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 148 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 134 529,72 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 26,0 | 61 451,52 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 73 078,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 137 084,16 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 58,0 | 137 084,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 223 427,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39,5 | 80 777,50 | 26,0 | 61 451,52 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 81 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 523 057,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 163 600,00 | 55,0 | 129 993,60 | 80,0 | 192 924,80 | 45,0 | 36 539,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 73 078,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 73 078,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 284 541,32 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 32 720,00 | 77,0 | 181 991,04 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 69 830,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 102 550,28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 32 720,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 69 830,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 304 302,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 81 800,00 | 67,0 | 158 355,84 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 64 146,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 279 839,72 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 81 800,00 | 46,0 | 108 721,92 | 0,0 | 0,00 | 110,0 | 89 317,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 455 143,76 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 40 900,00 | 46,0 | 108 721,92 | 91,0 | 219 451,96 | 106,0 | 86 069,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 322 351,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 61 350,00 | 36,0 | 85 086,72 | 45,0 | 108 520,20 | 83,0 | 67 394,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 709 582,28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 61 350,00 | 98,0 | 231 624,96 | 164,0 | 395 495,84 | 26,0 | 21 111,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 709 215,72 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,0 | 63 395,00 | 98,0 | 231 624,96 | 163,0 | 393 084,28 | 26,0 | 21 111,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 788 791,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 96,0 | 226 897,92 | 233,0 | 561 893,48 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 911 575,32 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102,0 | 208 590,00 | 40,0 | 94 540,80 | 222,0 | 535 366,32 | 90,0 | 73 078,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 926 110,87 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 150 736,95 | 34,0 | 80 359,68 | 278,1 | 670 654,84 | 30,0 | 24 359,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 432 142,32 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 121,0 | 285 985,92 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 146 156,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1 979 944,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,6 | 301 739,75 | 68,0 | 160 719,36 | 556,2 | 1 341 285,56 | 217,0 | 176 199,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 114 447,48 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 23,0 | 54 360,96 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 60 086,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 417 402,68 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 128,0 | 302 530,56 | 432,0 | 1 041 793,92 | 90,0 | 73 078,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 856 046,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 68,0 | 160 719,36 | 703,0 | 1 695 326,68 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 2 772 914,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,0 | 527 610,00 | 172,0 | 406 525,44 | 714,0 | 1 721 853,84 | 144,0 | 116 925,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 648 710,38 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,0 | 519 430,00 | 20,0 | 47 270,40 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 82 009,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 72 266,22 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 72 266,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 6 333 564,94 | 0,0 | 0,00 | 1 838 483,44 | 974,0 | 1 838 483,44 | 0 | 0,00 | 974,0 | 1 991 830,00 | 290,0 | 685 420,80 | 674,0 | 1 625 391,44 | 237,0 | 192 439,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 2 161 718,94 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,0 | 619 635,00 | 0,0 | 0,00 | 594,0 | 1 432 466,64 | 135,0 | 109 617,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 991 825,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 485,0 | 991 825,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 700 771,62 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 235,0 | 555 427,20 | 0,0 | 0,00 | 179,0 | 145 344,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1 167 088,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,0 | 511 250,00 | 250,0 | 590 880,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 64 958,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 870 227,82 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 153 628,80 | 282,0 | 680 059,92 | 45,0 | 36 539,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 985 982,70 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 153 628,80 | 330,0 | 795 814,80 | 45,0 | 36 539,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 983 571,14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 153 628,80 | 329,0 | 793 403,24 | 45,0 | 36 539,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 145 077,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26,5 | 54 192,50 | 12,0 | 28 362,24 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 62 522,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 972 396,52 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 156,0 | 368 709,12 | 665,0 | 1 603 687,40 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск |  | 58 079 943,82 | 772,00 | 1 148 319,12 | 2 116 992,92 | 1 121,55 | 2 116 992,92 | 0,00 | 0,00 | 5 118,49 | 10 467 312,05 | 4 955,00 | 11 711 241,60 | 12 079,97 | 29 131 572,45 | 4 316,00 | 3 504 505,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  | 84 285 579,99 | 1 902,00 | 3 010 471,11 | 2 211 191,35 | 1 173,95 | 2 211 191,35 | 0,00 | 0,00 | 6 292,89 | 12 749 418,28 | 8 895,00 | 22 119 105,52 | 15 033,20 | 35 514 631,61 | 9 088,00 | 8 680 762,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Таблица 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |  |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 2017 | город - курорт Пятигорск | 28 066,92 | 1 263 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 523 372,50 | 128 523 372,50 |  |
| 2018 | город - курорт Пятигорск | 16 119,79 | 596 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 755 388,73 | 83 755 388,73 |  |
| 2019 | город - курорт Пятигорск | 98 105,38 | 3 182 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 888 685,77 | 360 888 685,77 |  |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  | 142 292,09 | 5 041 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 573 167 447,00 | 573 167 447,00 |  |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска                                                                                                                                 С.П. Фоменко