№ 3305 от 27.08.2018 г.

00.00.2016                                                                                                       №

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083 (о признании утратившими силу постановления администрации города Пятигорска от 30.11.2015 № 5479; от 20.05.2016 № 1686; от 06.09.2016 № 3488; от 06.12.2016 № 4865; от 12.01.2017 № 62; от 24.05.2017 № 1986)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 30.11.2015            № 5479 «О внесении изенений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083 «Об утверждении краткосрочногоплана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2016            № 1686 «О внесении изенений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083 «Об утверждении краткосрочногоплана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 06.09.2016            № 3488 «О внесении изенений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083 «Об утверждении краткосрочногоплана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 06.12.2016            № 4865 «О внесении изенений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083 «Об утверждении краткосрочногоплана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

2.5. Постановление администрации города Пятигорска от 12.01.2017            № 62 «О внесении изенений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083 «Об утверждении краткосрочногоплана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

2.6. Постановление администрации города Пятигорска от 24.05.2017            № 1986 «О внесении изенений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083 «Об утверждении краткосрочногоплана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						       А.В.Скрипник

|  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от _________________ №________ |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п |  | Адрес МКД |  | Способ формирования фонда капитального ремонт (указывается ро или сп. сч.) |  | Год |  |  | Материал стен |  |  | Количество этажей | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД |  | Плановая дата завершения работ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м |  | кв. м |  | кв. м |  | чел. |  | руб. |  |  | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб./кв. м |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 187,06 |  | 27 848,96 |  | 27 170,39 |  | 1 319 |  | 158 289 272,69 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 158 289 272,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А |  | ро |  | 1911 | 1911 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 113,00 |  | 113,00 |  | 113,00 |  | 4 |  | 1 228 439,74 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 228 439,74 |  |  | 10 871 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 2 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б |  | ро |  | 1887 | 1887 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 214,50 |  | 214,50 |  | 214,50 |  | 13 |  | 1 898 413,18 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 898 413,18 |  |  | 8 850 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 3 |  | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 |  | ро |  | 1896 | 1896 |  | Смешанные |  |  | 2 | 0 |  | 302,80 |  | 262,90 |  | 262,90 |  | 16 |  | 2 477 877,28 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 477 877,28 |  |  | 9 425 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 4 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Б |  | ро |  | 1880 | 1880 |  | Смешанные |  |  | 1 | 0 |  | 141,10 |  | 141,10 |  | 141,10 |  | 8 |  | 1 275 469,08 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 275 469,08 |  |  | 9 039 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 5 |  | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Б |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 133,50 |  | 133,50 |  | 133,50 |  | 8 |  | 1 728 889,96 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 728 889,96 |  |  | 12 950 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 6 |  | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Д |  | ро |  | 1900 | 1917 |  | Смешанные |  |  | 1 | 0 |  | 120,70 |  | 120,70 |  | 120,70 |  | 4 |  | 1 271 995,16 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 271 995,16 |  |  | 10 538 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 7 |  | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 228,60 |  | 225,60 |  | 225,60 |  | 7 |  | 1 393 057,34 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 393 057,34 |  |  | 6 175 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 8 |  | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А |  | ро |  | 1907 | 1907 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 135,50 |  | 135,50 |  | 135,50 |  | 6 |  | 795 761,66 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 795 761,66 |  |  | 5 873 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 9 |  | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В |  | ро |  | 1907 | 1907 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 119,50 |  | 119,50 |  | 119,50 |  | 5 |  | 896 908,94 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 896 908,94 |  |  | 7 506 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 10 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А |  | ро |  | 1907 | 1907 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 196,80 |  | 194,80 |  | 194,80 |  | 19 |  | 1 528 747,67 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 528 747,67 |  |  | 7 848 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 11 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 228,70 |  | 228,70 |  | 228,70 |  | 9 |  | 1 044 685,86 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 044 685,86 |  |  | 4 568 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 12 |  | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 213,60 |  | 211,60 |  | 211,60 |  | 9 |  | 2 126 441,42 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 126 441,42 |  |  | 10 049 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 13 |  | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 |  | ро |  | 1904 | 1904 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 336,00 |  | 327,50 |  | 327,50 |  | 15 |  | 2 095 871,16 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 095 871,16 |  |  | 6 400 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 14 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 |  | ро |  | 1894 | 1894 |  | Смешанные |  |  | 1 | 0 |  | 381,00 |  | 329,20 |  | 329,20 |  | 22 |  | 2 486 348,54 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 486 348,54 |  |  | 7 553 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 15 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 324,80 |  | 321,80 |  | 321,80 |  | 27 |  | 1 982 370,52 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 982 370,52 |  |  | 6 160 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 16 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А |  | ро |  | 1909 | 1909 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 219,00 |  | 219,00 |  | 219,00 |  | 12 |  | 854 891,12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 854 891,12 |  |  | 3 904 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 17 |  | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 |  | ро |  | 1890 | 1890 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 246,90 |  | 234,90 |  | 234,90 |  | 11 |  | 1 675 097,32 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 675 097,32 |  |  | 7 131 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 18 |  | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 |  | ро |  | 1904 | 1904 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 407,00 |  | 358,00 |  | 358,00 |  | 18 |  | 2 345 223,42 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 345 223,42 |  |  | 6 551 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 19 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Смешанные |  |  | 1 | 0 |  | 168,90 |  | 168,90 |  | 168,90 |  | 5 |  | 1 929 213,11 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 929 213,11 |  |  | 11 422 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 20 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А |  | ро |  | 1907 | 1907 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 187,60 |  | 187,60 |  | 187,60 |  | 6 |  | 1 550 592,30 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 550 592,30 |  |  | 8 265 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 21 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 |  | ро |  | 1882 | 1882 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 617,90 |  | 581,90 |  | 581,90 |  | 12 |  | 2 716 954,06 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 716 954,06 |  |  | 4 669 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 22 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А |  | ро |  | 1903 | 1903 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 113,20 |  | 113,20 |  | 113,20 |  | 5 |  | 1 069 860,38 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 069 860,38 |  |  | 9 451 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 23 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б |  | ро |  | 1892 | 1892 |  | Смешанные |  |  | 1 | 0 |  | 154,40 |  | 154,40 |  | 154,40 |  | 5 |  | 1 247 803,14 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 247 803,14 |  |  | 8 082 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 24 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В |  | ро |  | 1896 | 1896 |  | Смешанные |  |  | 1 | 0 |  | 167,80 |  | 165,80 |  | 165,80 |  | 6 |  | 628 893,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 628 893,00 |  |  | 3 793 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 25 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 |  | ро |  | 1892 | 2010 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 1 |  | 287,40 |  | 164,40 |  | 164,40 |  | 21 |  | 541 051,24 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 541 051,24 |  |  | 3 291 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 26 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 |  | ро |  | 1912 | 2008 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 2 |  | 758,45 |  | 664,85 |  | 523,85 |  | 20 |  | 3 975 971,04 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 975 971,04 |  |  | 5 980 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 27 |  | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А |  | ро |  | 1907 | 1907 |  | Смешанные |  |  | 1 | 0 |  | 161,90 |  | 159,90 |  | 159,90 |  | 7 |  | 749 814,09 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 749 814,09 |  |  | 4 689 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 28 |  | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7 |  | ро |  | 1907 | 1907 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 164,20 |  | 164,20 |  | 164,20 |  | 7 |  | 1 062 184,08 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 062 184,08 |  |  | 6 469 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 29 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А |  | ро |  | 1859 | 1859 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 236,20 |  | 236,20 |  | 236,20 |  | 12 |  | 2 280 265,96 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 280 265,96 |  |  | 9 654 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 30 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А |  | ро |  | 1859 | 1859 |  | Смешанные |  |  | 1 | 0 |  | 110,80 |  | 108,80 |  | 108,80 |  | 11 |  | 1 507 266,46 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 507 266,46 |  |  | 13 854 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 31 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А |  | ро |  | 1909 | 1909 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 280,00 |  | 278,00 |  | 278,00 |  | 12 |  | 3 304 178,87 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 304 178,87 |  |  | 11 886 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | 32 |  | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А |  | ро |  | 1902 | 1902 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 191,80 |  | 189,80 |  | 189,80 |  | 11 |  | 1 226 999,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 226 999,40 |  |  | 6 465 |  | 31.12.2015 |  |  |
|  | Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 663,55 |  | 7 229,75 |  | 7 088,75 |  | 353,00 |  | 52 897 536,50 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 52 897 536,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 |  | ро |  | 1899 | 1899 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 546,26 |  | 534,26 |  | 534,26 |  | 22 |  | 4 928 928,44 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 928 928,44 |  |  | 9 226 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 34 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 |  | ро |  | 1865 | 1997 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 322,80 |  | 301,40 |  | 301,40 |  | 11 |  | 551 181,54 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 551 181,54 |  |  | 1 829 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 35 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 57 |  | ро |  | 1884 | 1884 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 140,80 |  | 130,80 |  | 130,80 |  | 6 |  | 697 879,14 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 697 879,14 |  |  | 5 335 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 36 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 |  | ро |  | 1901 | 1901 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 1 |  | 289,00 |  | 276,00 |  | 276,00 |  | 23 |  | 2 445 659,34 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 445 659,34 |  |  | 8 861 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 37 |  | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 |  | ро |  | 1897 | 1897 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 1 |  | 270,40 |  | 181,70 |  | 181,70 |  | 8 |  | 1 317 671,78 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 317 671,78 |  |  | 7 252 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 38 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 456,20 |  | 407,60 |  | 407,60 |  | 24 |  | 1 972 960,36 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 972 960,36 |  |  | 4 840 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 39 |  | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 |  | ро |  | 1905 | 1905 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 3 | 1 |  | 411,30 |  | 375,90 |  | 375,90 |  | 21 |  | 70 705,60 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 70 705,60 |  |  | 188 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 40 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 |  | ро |  | 1901 | 1901 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 354,40 |  | 337,40 |  | 337,40 |  | 15 |  | 1 569 493,05 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 569 493,05 |  |  | 4 652 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 41 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 190,50 |  | 175,13 |  | 175,13 |  | 4 |  | 484 110,16 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 484 110,16 |  |  | 2 764 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 42 |  | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 756,40 |  | 543,50 |  | 543,50 |  | 26 |  | 3 195 490,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 195 490,80 |  |  | 5 879 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 43 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 |  | ро |  | 1907 | 1907 |  | Смешанные |  |  | 2 | 0 |  | 419,70 |  | 374,50 |  | 374,50 |  | 23 |  | 1 594 572,53 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 594 572,53 |  |  | 4 258 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 44 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 |  | ро |  | 1903 | 1903 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 1 |  | 187,60 |  | 171,80 |  | 171,80 |  | 9 |  | 1 432 876,82 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 432 876,82 |  |  | 8 340 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 45 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 |  | ро |  | 1874 | 1874 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 330,30 |  | 322,50 |  | 322,50 |  | 23 |  | 189 988,05 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 189 988,05 |  |  | 589 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 46 |  | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 |  | ро |  | 1896 | 1896 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 175,40 |  | 173,40 |  | 173,40 |  | 7 |  | 1 790 064,86 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 790 064,86 |  |  | 10 323 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 47 |  | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 |  | ро |  | 1887 | 1887 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 597,40 |  | 504,80 |  | 504,80 |  | 23 |  | 2 915 479,08 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 915 479,08 |  |  | 5 776 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 48 |  | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 |  | ро |  | 1904 | 1904 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 418,90 |  | 384,80 |  | 384,80 |  | 15 |  | 1 435 767,68 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 435 767,68 |  |  | 3 731 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 49 |  | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 |  | ро |  | 1903 | 1997 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 193,70 |  | 165,60 |  | 165,60 |  | 10 |  | 785 481,09 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 785 481,09 |  |  | 4 743 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 50 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 |  | ро |  | 1902 | 1902 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 516,10 |  | 470,07 |  | 332,10 |  | 12 |  | 1 581 031,33 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 581 031,33 |  |  | 3 363 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 51 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 |  | ро |  | 1895 | 1895 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 490,20 |  | 365,60 |  | 365,60 |  | 25 |  | 3 590 556,86 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 590 556,86 |  |  | 9 821 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 52 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 |  | ро |  | 1902 | 1902 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 268,60 |  | 256,60 |  | 256,60 |  | 10 |  | 3 290 936,52 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 290 936,52 |  |  | 12 825 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 53 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 |  | ро |  | 1891 | 1891 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 2 |  | 264,50 |  | 240,50 |  | 240,50 |  | 13 |  | 1 062 060,25 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 062 060,25 |  |  | 4 416 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 54 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 |  | ро |  | 1906 | 1906 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 288,70 |  | 275,20 |  | 275,20 |  | 19 |  | 1 366 196,92 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 366 196,92 |  |  | 4 964 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 55 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 |  | ро |  | 1892 | 1892 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 441,00 |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 8 |  | 2 245 662,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 245 662,00 |  |  | 5 210 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 56 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 |  | ро |  | 1887 | 1887 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 622,40 |  | 618,50 |  | 618,50 |  | 27 |  | 3 567 480,16 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 567 480,16 |  |  | 5 768 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 57 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 |  | ро |  | 1900 | 2008 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 497,50 |  | 404,90 |  | 404,90 |  | 25 |  | 309 990,72 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 309 990,72 |  |  | 766 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 58 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 |  | ро |  | 1898 | 1958 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 265,90 |  | 255,20 |  | 255,20 |  | 8 |  | 983 793,77 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 983 793,77 |  |  | 3 855 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 59 |  | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 |  | ро |  | 1907 | 1907 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 260,30 |  | 230,10 |  | 230,10 |  | 18 |  | 1 631 477,44 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 631 477,44 |  |  | 7 090 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 60 |  | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 |  | ро |  | 1905 | 2002 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 310,30 |  | 305,00 |  | 305,00 |  | 21 |  | 1 065 672,16 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 065 672,16 |  |  | 3 494 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 61 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 |  | ро |  | 1879 | 1879 |  | Смешанные |  |  | 2 | 0 |  | 282,10 |  | 269,30 |  | 162,90 |  | 5 |  | 1 132 399,98 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 132 399,98 |  |  | 4 205 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 62 |  | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 |  | ро |  | 1912 | 1912 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 0 |  | 342,00 |  | 337,50 |  | 337,50 |  | 15 |  | 3 054 493,72 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 054 493,72 |  |  | 9 050 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 63 |  | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 |  | ро |  | 1903 | 1901 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 1 |  | 327,30 |  | 288,70 |  | 288,70 |  | 8 |  | 1 345 952,84 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 345 952,84 |  |  | 4 662 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 64 |  | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 |  | ро |  | 1894 | 2003 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 1 |  | 288,10 |  | 245,10 |  | 245,10 |  | 17 |  | 745 567,66 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 745 567,66 |  |  | 3 042 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 65 |  | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 |  | ро |  | 1881 | 1881 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 1 |  | 210,40 |  | 204,40 |  | 204,40 |  | 9 |  | 1 158 403,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 158 403,00 |  |  | 5 667 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 66 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 0 |  | 142,90 |  | 142,90 |  | 142,90 |  | 9 |  | 191 414,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 191 414,00 |  |  | 1 339 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 67 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 |  | ро |  | 1915 | 1915 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 2 |  | 1 329,20 |  | 1 218,10 |  | 1 218,10 |  | 40 |  | 4 514 815,70 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 514 815,70 |  |  | 3 706 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 68 |  | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Смешанные |  |  | 2 | 0 |  | 310,00 |  | 310,00 |  | 310,00 |  | 18 |  | 197 937,92 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 197 937,92 |  |  | 639 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 69 |  | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 |  | ро |  | 1911 | 1911 |  | Смешанные |  |  | 2 | 0 |  | 220,20 |  | 220,20 |  | 220,20 |  | 10 |  | 802 838,96 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 802 838,96 |  |  | 3 646 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 70 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 |  | ро |  | 1893 | 1962 |  | Смешанные |  |  | 1 | 1 |  | 270,10 |  | 260,10 |  | 235,40 |  | 4 |  | 620 550,68 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 620 550,68 |  |  | 2 386 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 71 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47 |  | ро |  | 1873 | 1873 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 135,40 |  | 128,80 |  | 128,80 |  | 8 |  | 1 135 055,39 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 135 055,39 |  |  | 8 813 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 72 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 |  | ро |  | 1902 | 1902 |  | Смешанные |  |  | 2 | 0 |  | 370,50 |  | 315,60 |  | 315,60 |  | 10 |  | 3 027 353,61 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 027 353,61 |  |  | 9 592 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 73 |  | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 38, лит. В |  | ро |  | 1915 | 1915 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 479,80 |  | 429,80 |  | 429,80 |  | 21 |  | 1 942 604,91 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 942 604,91 |  |  | 4 520 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 74 |  | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50А |  | ро |  | 1897 | 1897 |  | Смешанные |  |  | 1 | 0 |  | 299,50 |  | 296,50 |  | 296,50 |  | 20 |  | 1 305 145,96 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 305 145,96 |  |  | 4 402 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 75 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 |  | ро |  | 1907 | 1996 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 209,50 |  | 206,30 |  | 206,30 |  | 9 |  | 1 038 834,24 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 038 834,24 |  |  | 5 036 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 76 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 |  | ро |  | 1894 | 1894 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 289,70 |  | 237,10 |  | 237,10 |  | 10 |  | 1 236 276,90 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 236 276,90 |  |  | 5 214 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 77 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 |  | ро |  | 1908 | 1908 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 580,80 |  | 545,40 |  | 297,40 |  | 23 |  | 1 763 761,95 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 763 761,95 |  |  | 3 234 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 78 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А |  | ро |  | 1913 | 1917 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 158,60 |  | 130,00 |  | 130,00 |  | 16 |  | 1 163 226,47 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 163 226,47 |  |  | 8 948 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 79 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А |  | ро |  | 1904 | 1904 |  | Смешанные |  |  | 2 | 0 |  | 167,20 |  | 167,20 |  | 167,20 |  | 9 |  | 703 471,16 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 703 471,16 |  |  | 4 207 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 80 |  | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 |  | ро |  | 1910 | 1910 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 378,70 |  | 366,30 |  | 366,30 |  | 13 |  | 2 456 170,01 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 456 170,01 |  |  | 6 705 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 81 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 |  | ро |  | 1906 | 1906 |  | Смешанные |  |  | 2 | 0 |  | 537,20 |  | 476,00 |  | 455,50 |  | 27 |  | 2 818 735,61 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 818 735,61 |  |  | 5 922 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 82 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 |  | ро |  | 1891 | 1891 |  | Смешанные |  |  | 2 | 2 |  | 329,00 |  | 305,00 |  | 305,00 |  | 16 |  | 3 096 715,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 096 715,00 |  |  | 10 153 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 83 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 |  | ро |  | 1907 | 1907 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 332,60 |  | 288,90 |  | 288,90 |  | 16 |  | 1 238 929,79 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 238 929,79 |  |  | 4 288 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 84 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 |  | ро |  | 1903 | 1903 |  | Смешанные |  |  | 2 | 0 |  | 852,00 |  | 824,00 |  | 824,00 |  | 28 |  | 5 232 716,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 232 716,00 |  |  | 6 350 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 85 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 |  | ро |  | 1890 | 1890 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 616,70 |  | 609,30 |  | 609,30 |  | 24 |  | 1 499 518,54 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 499 518,54 |  |  | 2 461 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 86 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 |  | ро |  | 1906 | 1906 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 617,20 |  | 592,20 |  | 592,20 |  | 21 |  | 2 048 923,68 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 048 923,68 |  |  | 3 460 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 87 |  | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 |  | ро |  | 1903 | 1903 |  | Смешанные |  |  | 2 | 1 |  | 225,70 |  | 175,70 |  | 175,70 |  | 12 |  | 1 556 548,62 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 556 548,62 |  |  | 8 859 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 88 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 |  | ро |  | 1911 | 1917 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 601,75 |  | 596,85 |  | 596,85 |  | 26 |  | 1 883 401,54 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 883 401,54 |  |  | 3 156 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 89 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 |  | ро |  | 1880 | 1880 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 1 | 1 |  | 155,90 |  | 150,90 |  | 150,90 |  | 11 |  | 2 723 646,50 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 723 646,50 |  |  | 18 049 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 90 |  | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 |  | ро |  | 1903 | 1903 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 508,20 |  | 433,60 |  | 433,60 |  | 13 |  | 3 661 647,48 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 661 647,48 |  |  | 8 445 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 91 |  | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 |  | ро |  | 1915 | 1915 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 343,90 |  | 311,90 |  | 311,90 |  | 15 |  | 1 923 634,82 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 923 634,82 |  |  | 6 167 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | 92 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А |  | ро |  | 1900 | 1900 |  | Кирпичные, каменные |  |  | 2 | 1 |  | 324,80 |  | 321,80 |  | 321,80 |  | 27 |  | 97 875,10 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 97 875,10 |  |  | 304 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  | Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 523,51 |  | 20 619,21 |  | 20 081,64 |  | 966,00 |  | 105 391 736,19 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 105 391 736,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  | ремонт фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  |  |  | утепление фасадов |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | другие виды |  |
|  |  |  |  | руб. |  | руб. |  |  | ед. |  | руб. | кв.м. |  |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. | руб. |  |  | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. | руб. |  | руб. |  | руб. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| Итого по муниципальному образованию: |  |  |  | 158 242 064,15 |  | 8 812 891,05 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 29 576,66 |  |  | 82 914 772,58 |  | 1 258,90 |  | 3 236 395,66 |  | 27 325,94 |  | 55 765 026,73 |  | 3 996,41 | 7 512 978,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А |  | 1 228 439,74 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  | 631 111,20 |  | 110,50 |  | 185 566,80 |  | 167,00 |  | 302 248,74 |  | 61,00 | 109 513,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б |  | 1 898 413,18 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  | 1 203 700,00 |  |  |  |  |  | 256,00 |  | 608 111,80 |  | 51,50 | 86 601,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 |  | 2 477 877,28 |  | 263 057,40 |  |  |  |  |  | 388,00 |  |  | 1 234 436,94 |  |  |  |  |  | 515,00 |  | 980 382,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Б |  | 1 275 469,08 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 171,00 |  |  | 484 745,18 |  |  |  |  |  | 217,00 |  | 521 496,28 |  | 198,00 | 269 227,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Б |  | 1 728 889,96 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 704,80 |  |  | 1 179 769,00 |  |  |  |  |  | 230,00 |  | 441 994,96 |  | 60,00 | 107 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Д |  | 1 271 995,16 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 246,00 |  |  | 702 353,70 |  |  |  |  |  | 245,00 |  | 455 325,42 |  | 70,00 | 114 316,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А |  | 1 393 057,34 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 253,00 |  |  | 844 136,03 |  |  |  |  |  | 131,00 |  | 522 498,57 |  | 6,00 | 26 422,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А |  | 795 761,66 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 280,00 |  |  | 455 700,66 |  |  |  |  |  | 193,00 |  | 320 071,00 |  | 13,30 | 19 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В |  | 896 908,94 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 310,00 |  |  | 545 698,00 |  |  |  |  |  | 161,80 |  | 320 070,94 |  | 21,00 | 31 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А |  | 1 528 747,67 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 356,10 |  |  | 1 175 050,80 |  |  |  |  |  | 215,00 |  | 345 332,42 |  | 20,00 | 8 364,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 |  | 1 044 685,86 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 310,00 |  |  | 605 180,70 |  |  |  |  |  | 135,00 |  | 252 957,78 |  | 123,30 | 186 547,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 |  | 2 126 441,42 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 381,00 |  |  | 1 124 759,48 |  |  |  |  |  | 492,00 |  | 896 684,36 |  | 103,00 | 104 997,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 |  | 2 095 871,16 |  | 184 554,36 |  |  |  |  |  | 405,00 |  |  | 1 253 311,04 |  |  |  |  |  | 332,00 |  | 599 372,74 |  | 70,00 | 58 633,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 |  | 2 486 348,54 |  | 135 584,40 |  |  |  |  |  | 556,00 |  |  | 1 570 648,44 |  |  |  |  |  | 492,00 |  | 697 326,90 |  | 112,00 | 82 788,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А |  | 1 982 370,52 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 304,50 |  |  | 946 306,90 |  |  |  |  |  | 484,00 |  | 955 942,80 |  | 58,85 | 80 120,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А |  | 854 891,12 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 190,70 |  |  | 565 069,12 |  |  |  |  |  | 177,50 |  | 267 780,00 |  | 11,50 | 22 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 |  | 1 675 097,32 |  | 144 696,32 |  |  |  |  |  | 198,70 |  |  | 648 138,60 |  |  |  |  |  | 269,00 |  | 723 048,54 |  | 83,30 | 159 213,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 |  | 2 345 223,42 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 721,00 |  |  | 2 019 521,00 |  |  |  |  |  | 180,00 |  | 262 788,36 |  | 84,00 | 62 914,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В |  | 1 929 213,11 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  | 1 136 246,50 |  |  |  |  |  | 176,00 |  | 683 539,38 |  | 56,00 | 109 427,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А |  | 1 550 592,30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 313,00 |  |  | 1 022 842,00 |  |  |  |  |  | 205,00 |  | 424 472,00 |  | 65,00 | 103 278,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 |  | 2 716 954,06 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 795,00 |  |  | 1 768 080,00 |  |  |  |  |  | 428,00 |  | 885 960,00 |  | 84,00 | 62 914,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А |  | 1 069 860,38 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 175,00 |  |  | 501 357,62 |  |  |  |  |  | 223,00 |  | 400 181,66 |  | 111,30 | 168 321,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б |  | 1 247 803,14 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 220,70 |  |  | 674 520,00 |  | 68,00 |  | 87 745,00 |  | 137,00 |  | 273 726,96 |  | 140,00 | 211 811,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В |  | 628 893,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 442 846,00 |  |  |  |  |  | 118,30 |  | 164 818,00 |  | 14,30 | 21 229,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 |  | 541 051,24 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,00 |  | 299 145,34 |  | 160,00 | 241 905,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 |  | 3 975 971,04 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,00 |  | 2 471 425,04 |  |  |  |  |  | 343,20 | 1 504 546,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А |  | 749 814,09 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 244,20 |  |  | 749 814,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7 |  | 1 062 184,08 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 207,00 |  |  | 589 618,86 |  |  |  |  |  | 191,00 |  | 321 695,14 |  | 86,00 | 150 870,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А |  | 2 280 265,96 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 334,00 |  |  | 1 133 405,84 |  |  |  |  |  | 298,00 |  | 1 139 412,42 |  | 4,80 | 7 447,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А |  | 1 507 266,46 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 257,70 |  |  | 853 780,03 |  |  |  |  |  | 180,10 |  | 610 879,57 |  | 35,00 | 42 606,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А |  | 3 304 178,87 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 320,00 |  |  | 1 064 918,52 |  |  |  |  |  | 662,00 |  | 2 156 735,29 |  | 46,20 | 82 525,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А |  | 1 226 999,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 226,00 |  |  | 665 522,36 |  |  |  |  |  | 171,00 |  | 506 833,60 |  | 30,00 | 54 643,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  |  |  | 52 897 536,50 |  | 727 892,48 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 013,40 |  |  | 27 792 588,61 |  | 965,50 |  | 2 744 736,84 |  | 7 833,70 |  | 17 340 833,91 |  | 2 322,55 | 4 291 484,66 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 |  | 4 928 928,44 |  | 196 690,66 |  |  |  |  |  | 789,00 |  |  | 2 512 152,74 |  |  |  |  |  | 741,00 |  | 2 009 373,62 |  | 155,00 | 210 711,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 |  | 551 181,54 |  | 153 593,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  | 397 588,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 57 |  | 697 879,14 |  | 65 069,92 |  |  |  |  |  | 71,00 |  |  | 214 978,30 |  |  |  |  |  | 134,00 |  | 383 832,76 |  | 25,00 | 33 998,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 |  | 2 445 659,34 |  | 82 166,94 |  |  |  |  |  | 473,00 |  |  | 1 218 503,40 |  |  |  |  |  | 397,00 |  | 1 144 989,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 |  | 1 317 671,78 |  | 52 185,50 |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  | 608 404,46 |  |  |  |  |  | 310,00 |  | 608 404,46 |  | 35,80 | 48 677,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 |  | 1 972 960,36 |  | 94 855,48 |  |  |  |  |  | 265,00 |  |  | 841 426,58 |  |  |  |  |  | 382,00 |  | 1 009 485,20 |  | 20,00 | 27 193,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 |  | 70 705,60 |  | 70 705,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 |  | 1 569 493,05 |  | 220 560,44 |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  | 1 162 175,19 |  |  |  |  |  | 35,00 |  | 107 925,16 |  | 58,00 | 78 832,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 |  | 484 110,16 |  | 59 459,02 |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  | 327 327,10 |  |  |  |  |  | 30,00 |  | 97 324,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 |  | 3 195 490,80 |  | 583 111,16 |  |  |  |  |  | 547,00 |  |  | 1 709 197,02 |  |  |  |  |  | 287,00 |  | 750 282,94 |  | 100,80 | 152 899,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 |  | 1 594 572,53 |  | 66 385,62 |  |  |  |  |  | 296,00 |  |  | 924 968,55 |  |  |  |  |  | 350,00 |  | 603 218,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 |  | 1 432 876,82 |  | 187 920,52 |  |  |  |  |  | 232,00 |  |  | 738 600,60 |  |  |  |  |  | 336,00 |  | 506 355,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 |  | 189 988,05 |  | 97 379,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  | 92 608,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 |  | 1 790 064,86 |  | 131 823,44 |  |  |  |  |  | 498,00 |  |  | 1 432 101,18 |  |  |  |  |  | 463,00 |  | 226 140,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 |  | 2 915 479,08 |  | 184 042,27 |  |  |  |  |  | 610,06 |  |  | 1 836 865,08 |  |  |  |  |  | 476,00 |  | 811 459,17 |  | 44,00 | 83 112,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 |  | 1 435 767,68 |  | 115 788,23 |  |  |  |  |  | 423,00 |  |  | 1 319 979,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 |  | 785 481,09 |  | 341 149,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,00 |  | 444 332,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 |  | 1 581 031,33 |  | 53 726,25 |  |  |  |  |  | 338,12 |  |  | 1 094 778,24 |  |  |  |  |  | 340,00 |  | 394 202,94 |  | 25,00 | 38 323,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 |  | 3 590 556,86 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 083,00 |  |  | 1 825 776,00 |  |  |  |  |  | 560,00 |  | 1 536 790,70 |  | 59,20 | 227 990,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 |  | 3 290 936,52 |  | 614 324,24 |  |  |  |  |  | 498,00 |  |  | 1 529 046,28 |  |  |  |  |  | 524,00 |  | 1 123 980,00 |  | 25,00 | 23 586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 |  | 1 062 060,25 |  | 235 438,56 |  |  |  |  |  | 255,38 |  |  | 756 746,32 |  |  |  |  |  | 47,00 |  | 69 875,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 |  | 1 366 196,92 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  | 1 016 247,86 |  |  |  |  |  | 130,00 |  | 349 949,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 |  | 2 245 662,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 461,20 |  |  | 1 269 730,00 |  |  |  |  |  | 661,00 |  | 975 932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 |  | 3 567 480,16 |  | 309 211,92 |  |  |  |  |  | 567,20 |  |  | 1 737 290,72 |  |  |  |  |  | 569,90 |  | 1 351 367,86 |  | 136,40 | 169 609,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 |  | 309 990,72 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,00 | 309 990,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 |  | 983 793,77 |  | 40 372,61 |  |  |  |  |  | 233,30 |  |  | 649 522,98 |  |  |  |  |  | 341,60 |  | 293 898,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 |  | 1 631 477,44 |  | 68 920,26 |  |  |  |  |  | 252,00 |  |  | 764 162,10 |  |  |  |  |  | 245,00 |  | 798 395,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 |  | 1 065 672,16 |  | 220 143,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,00 |  | 845 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 |  | 1 132 399,98 |  | 111 871,08 |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  | 641 183,68 |  |  |  |  |  | 200,00 |  | 379 345,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 |  | 3 054 493,72 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 636,00 |  |  | 1 908 029,32 |  |  |  |  |  | 620,00 |  | 1 146 464,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 |  | 1 345 952,84 |  | 67 596,30 |  |  |  |  |  | 290,00 |  |  | 763 698,36 |  |  |  |  |  | 210,00 |  | 514 658,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 |  | 745 567,66 |  | 64 255,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,00 |  | 681 311,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 |  | 1 158 403,00 |  | 165 671,25 |  |  |  |  |  | 200,50 |  |  | 603 976,47 |  |  |  |  |  | 199,80 |  | 388 755,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 |  | 191 414,00 |  | 191 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 |  | 4 514 815,70 |  | 210 089,56 |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |  | 3 206 976,86 |  |  |  |  |  | 217,00 |  | 409 796,30 |  | 188,00 | 687 952,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В |  | 197 937,92 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 | 197 937,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 |  | 802 838,96 |  | 34 323,84 |  |  |  |  |  | 144,00 |  |  | 444 347,88 |  |  |  |  |  | 152,00 |  | 267 222,80 |  | 36,00 | 56 944,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 |  | 620 550,68 |  | 114 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |  | 505 967,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47 |  | 1 135 055,39 |  | 41 118,69 |  |  |  |  |  | 161,00 |  |  | 486 486,86 |  |  |  |  |  | 205,00 |  | 607 449,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 |  | 3 027 353,61 |  | 43 973,77 |  |  |  |  |  | 564,10 |  |  | 1 621 474,58 |  |  |  |  |  | 631,00 |  | 1 361 905,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 38, лит. В |  | 1 942 604,91 |  | 55 912,00 |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  | 976 052,00 |  |  |  |  |  | 306,00 |  | 884 760,00 |  | 14,00 | 25 880,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50А |  | 1 305 145,96 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 310,00 |  |  | 962 551,82 |  |  |  |  |  | 175,00 |  | 312 808,48 |  | 22,60 | 29 785,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 |  | 1 038 834,24 |  | 142 317,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 |  | 896 516,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 |  | 1 236 276,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 308,70 |  |  | 910 609,45 |  |  |  |  |  | 285,00 |  | 308 858,69 |  | 11,00 | 16 808,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 |  | 1 763 761,95 |  | 200 676,70 |  |  |  |  |  | 380,00 |  |  | 1 196 614,40 |  |  |  |  |  | 160,00 |  | 354 712,72 |  | 12,00 | 11 758,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А |  | 1 163 226,47 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 186,00 |  |  | 569 684,94 |  |  |  |  |  | 192,80 |  | 584 117,93 |  | 6,66 | 9 423,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А |  | 703 471,16 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 95,40 |  |  | 288 067,50 |  |  |  |  |  | 216,00 |  | 363 238,22 |  | 48,00 | 52 165,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 |  | 2 456 170,01 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 474,00 |  |  | 1 437 209,32 |  |  |  |  |  | 400,60 |  | 1 018 960,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 |  | 2 818 735,61 |  | 329 218,82 |  |  |  |  |  | 487,00 |  |  | 1 171 114,60 |  |  |  |  |  | 629,00 |  | 1 188 788,56 |  | 85,00 | 129 613,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 |  | 3 049 506,46 |  | 218 269,21 |  |  |  |  |  | 528,00 |  |  | 1 282 379,16 |  |  |  |  |  | 659,34 |  | 1 548 858,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 |  | 1 238 929,79 |  | 147 537,76 |  |  |  |  |  | 265,10 |  |  | 736 582,38 |  |  |  |  |  | 1 143,20 |  | 354 809,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 |  | 5 232 716,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 784,20 |  |  | 2 315 085,00 |  | 110,40 |  | 263 684,00 |  | 1 007,00 |  | 2 301 667,00 |  | 163,00 | 352 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 |  | 1 499 518,54 |  | 85 659,74 |  |  |  |  |  | 330,00 |  |  | 1 029 262,58 |  |  |  |  |  | 130,00 |  | 384 596,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 |  | 2 048 923,68 |  | 62 655,64 |  |  |  |  |  | 430,00 |  |  | 1 406 947,04 |  | 169,00 |  | 194 724,78 |  | 130,00 |  | 384 596,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 |  | 1 556 548,62 |  | 71 436,02 |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  | 600 282,52 |  |  |  |  |  | 310,00 |  | 818 469,24 |  | 55,00 | 66 360,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 |  | 1 883 401,54 |  | 75 949,52 |  |  |  |  |  | 372,00 |  |  | 1 133 511,54 |  | 14,00 |  | 33 250,04 |  | 357,00 |  | 572 587,92 |  | 22,40 | 68 102,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 |  | 2 723 646,50 |  | 97 518,74 |  |  |  |  |  | 614,00 |  |  | 1 756 662,46 |  |  |  |  |  | 376,00 |  | 869 465,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 |  | 3 661 647,48 |  | 707 808,84 |  |  |  |  |  | 594,00 |  |  | 1 613 715,00 |  |  |  |  |  | 657,00 |  | 1 268 241,58 |  | 43,00 | 71 882,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 |  | 1 923 634,82 |  | 502 242,22 |  |  |  |  |  | 186,00 |  |  | 569 698,10 |  |  |  |  |  | 300,00 |  | 812 022,90 |  | 16,00 | 39 671,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А |  | 97 875,10 |  | 97 875,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  |  |  | 105 344 527,65 |  | 8 084 998,57 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 19 563,26 |  |  | 55 122 183,97 |  | 293,40 |  | 491 658,82 |  | 19 492,24 |  | 38 424 192,82 |  | 1 673,86 | 3 221 493,47 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Таблица 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения |  |
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе: |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инженерные сети |  | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. |  | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по муниципальному образованию: |  | 8 812 891,05 | 463,30 | 949 676,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 980 243,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 086,00 | 6 882 970,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 | 263 057,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 263 057,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Б | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Б | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Д | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 | 184 554,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 184 554,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 | 135 584,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 135 584,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 | 144 696,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 | 144 696,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  | 727 892,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 727 892,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | 196 690,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,00 | 196 690,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | 153 593,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 153 593,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 57 | 65 069,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,00 | 65 069,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 | 82 166,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 82 166,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 52 185,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 | 52 185,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 | 94 855,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 | 94 855,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 70 705,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 70 705,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 | 220 560,44 | 42,00 | 86 882,96 |  |  |  |  |  | 19,00 | 45 169,22 |  |  |  |  | 98,00 | 88 508,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 | 59 459,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,00 | 59 459,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 583 111,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 583 111,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | 66 385,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,00 | 66 385,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | 187 920,52 | 42,00 | 86 781,54 |  |  |  |  |  | 29,00 | 56 700,18 |  |  |  |  | 52,00 | 44 438,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 97 379,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,00 | 97 379,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | 131 823,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 131 823,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | 184 042,27 |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 | 57 131,98 |  |  |  |  | 50,00 | 126 910,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 115 788,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 | 115 788,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | 341 149,00 | 37,00 | 92 724,70 |  |  |  |  |  | 75,00 | 152 665,64 |  |  |  |  | 95,00 | 95 758,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | 53 726,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 | 53 726,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | 614 324,24 | 101,00 | 272 062,95 |  |  |  |  |  | 111,00 | 234 022,97 |  |  |  |  | 95,00 | 108 238,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 | 235 438,56 | 65,00 | 80 136,95 |  |  |  |  |  | 46,00 | 92 716,10 |  |  |  |  | 120,00 | 62 585,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | 309 211,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 309 211,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 | 40 372,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 40 372,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | 68 920,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,00 | 68 920,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | 220 143,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 220 143,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | 111 871,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 111 871,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | 67 596,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 67 596,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | 64 255,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,00 | 64 255,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 | 165 671,25 | 26,00 | 36 416,64 |  |  |  |  |  | 45,00 | 63 028,80 |  |  |  |  | 130,00 | 66 225,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 191 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 191 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 210 089,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,00 | 210 089,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 | 34 323,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,00 | 34 323,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | 114 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,00 | 114 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47 | 41 118,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 | 41 118,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 | 43 973,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,00 | 43 973,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 38, лит. В | 55 912,00 | 7,00 | 7 351,00 |  |  |  |  |  | 8,00 | 21 904,00 |  |  |  |  | 42,00 | 26 657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 | 142 317,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,00 | 142 317,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 | 200 676,70 |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | 57 913,22 |  |  |  |  | 82,00 | 142 763,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 | 329 218,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 329 218,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 218 269,21 | 38,00 | 96 964,60 |  |  |  |  |  | 20,00 | 31 853,13 |  |  |  |  | 115,00 | 89 451,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 | 147 537,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 147 537,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 | 85 659,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 85 659,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 | 62 655,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,00 | 62 655,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 | 71 436,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,00 | 71 436,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 | 75 949,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,00 | 75 949,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 | 97 518,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 97 518,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 | 707 808,84 | 96,00 | 174 804,02 |  |  |  |  |  | 88,00 | 155 217,20 |  |  |  |  | 428,00 | 377 787,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 | 502 242,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,00 | 502 242,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 97 875,10 | 9,30 | 15 551,22 |  |  |  |  |  | 55,00 | 11 921,54 |  |  |  |  | 115,00 | 70 402,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: |  | 8 084 998,57 | 463,30 | 949 676,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 980 243,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441,00 | 6 155 078,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Год | Наименование муниципального образования, год выполнения работ по капитальному ремонту | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по муниципальному образованию: |  |  | 30 187,06 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 242 064,15 | 158 242 064,15 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | город-курорт Пятигорск | 7 663,55 | 353 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 897 536,50 | 52 897 536,50 |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | город-курорт Пятигорск | 22 523,51 | 966 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 344 527,65 | 105 344 527,65 |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска                                                                                                                                      С.П.Фоменко