№ 1433 от 20.03.2019 г.

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», на 2020-2022 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2020-2022 годы согласно п риложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						       А.В.Скрипник

|  |  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от _________________ №________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2020-2022 годы |  |  |  |

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонт (указывается ро или сп. сч.) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб | руб | руб | руб | руб | руб/кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 161,00 | 953,80 | 911,80 | 35 | 6 175 300,00 |  |  |  | 6 175 300,00 | 6 474,42 | 31.12.2020 |
| 2 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | ро | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 909,70 | 2 258,78 | 2 258,78 | 96 | 13 701 863,00 |  |  |  | 13 701 863,00 | 6 066,05 | 31.12.2020 |
| 3 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 847,51 | 777,90 | 665,20 | 24 | 324 705,00 |  |  |  | 324 705,00 | 417,41 | 31.12.2020 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 748,80 | 697,80 | 583,50 | 15 | 3 607 824,80 |  |  |  | 3 607 824,80 | 5 170,28 | 31.12.2020 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 1 430,80 | 1 088,70 | 1 024,00 | 42 | 5 412 967,00 |  |  |  | 5 412 967,00 | 4 971,95 | 31.12.2020 |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | ро | 1959 |  | Смешанные | 3 | 1 | 483,90 | 449,10 | 449,10 | 32 | 198 320,00 |  |  |  | 198 320,00 | 441,59 | 31.12.2020 |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 408,70 | 378,60 | 318,60 | 13 | 6 957 373,08 |  |  |  | 6 957 373,08 | 18 376,58 | 31.12.2020 |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 587,99 | 532,28 | 461,28 | 31 | 3 399 372,16 |  |  |  | 3 399 372,16 | 6 386,44 | 31.12.2020 |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 585,71 | 549,11 | 470,11 | 26 | 1 879 138,62 |  |  |  | 1 879 138,62 | 3 422,15 | 31.12.2020 |
| 10 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | ро | 1959 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 270,50 | 1 130,70 | 940,40 | 29 | 2 167 959,00 |  |  |  | 2 167 959,00 | 1 917,36 | 31.12.2020 |
| 11 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | ро | 1952 |  | Прочие | 2 | 2 | 618,30 | 586,60 | 586,60 | 21 | 3 217 167,00 |  |  |  | 3 217 167,00 | 5 484,43 | 31.12.2020 |
| 12 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 308,20 | 2 022,00 | 1 341,00 | 42 | 11 769 470,60 |  |  |  | 11 769 470,60 | 5 820,71 | 31.12.2020 |
| 13 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | ро | 1955 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 179,64 | 1 094,84 | 722,70 | 22 | 4 830 395,80 |  |  |  | 4 830 395,80 | 4 411,97 | 31.12.2020 |
| 14 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 118,75 | 1 775,77 | 1 175,10 | 37 | 10 838 212,00 |  |  |  | 10 838 212,00 | 6 103,39 | 31.12.2020 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | ро | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 5 | 4 110,47 | 3 798,47 | 3 234,47 | 109 | 2 301 465,00 |  |  |  | 2 301 465,00 | 605,89 | 31.12.2020 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | ро | 1938 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 710,20 | 1 525,60 | 1 525,60 | 69 | 1 393 733,00 |  |  |  | 1 393 733,00 | 913,56 | 31.12.2020 |
| 17 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 711,50 | 1 532,00 | 1 465,50 | 54 | 4 721 881,00 |  |  |  | 4 721 881,00 | 3 082,17 | 31.12.2020 |
| 18 | г. Пятигорск, разъед. Лермонтовский, д. 3 | ро | 1960 |  | Прочие | 2 | 1 | 413,40 | 370,80 | 370,80 | 14 | 2 310 676,00 |  |  |  | 2 310 676,00 | 6 231,60 | 31.12.2020 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | ро | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 510,20 | 453,30 | 453,30 | 26 | 1 661 128,40 |  |  |  | 1 661 128,40 | 3 664,52 | 31.12.2020 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | ро | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 505,50 | 450,30 | 450,30 | 22 | 1 404 945,00 |  |  |  | 1 404 945,00 | 3 120,02 | 31.12.2020 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | ро | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 379,00 | 350,60 | 350,60 | 17 | 1 261 515,00 |  |  |  | 1 261 515,00 | 3 598,16 | 31.12.2020 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 826,90 | 619,00 | 187,90 | 52 | 2 459 460,00 |  |  |  | 2 459 460,00 | 3 973,28 | 31.12.2020 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 781,91 | 539,81 | 11,41 | 60 | 2 374 544,00 |  |  |  | 2 374 544,00 | 4 398,85 | 31.12.2020 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | ро | 1920 |  | Прочие | 2 | 2 | 410,40 | 386,40 | 386,40 | 18 | 2 480 850,00 |  |  |  | 2 480 850,00 | 6 420,42 | 31.12.2020 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | ро | 1891 |  | Смешанные | 2 | 2 | 251,50 | 227,50 | 227,50 | 16 | 243 800,00 |  |  |  | 243 800,00 | 1 071,65 | 31.12.2020 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 473,17 | 318,60 | 318,60 | 14 | 1 771 670,00 |  |  |  | 1 771 670,00 | 5 560,80 | 31.12.2020 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 363,20 | 339,20 | 339,20 | 22 | 1 850 227,80 |  |  |  | 1 850 227,80 | 5 454,68 | 31.12.2020 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | ро | 1955 |  | Смешанные | 2 | 1 | 349,24 | 317,40 | 252,90 | 11 | 2 347 094,00 |  |  |  | 2 347 094,00 | 7 394,75 | 31.12.2020 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | ро | 1955 |  | Смешанные | 2 | 1 | 362,00 | 329,90 | 255,60 | 10 | 2 510 120,00 |  |  |  | 2 510 120,00 | 7 608,73 | 31.12.2020 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | ро | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 320,20 | 285,30 | 255,70 | 13 | 1 047 810,00 |  |  |  | 1 047 810,00 | 3 672,66 | 31.12.2020 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 411,00 | 409,00 | 356,50 | 12 | 2 427 193,60 |  |  |  | 2 427 193,60 | 5 934,46 | 31.12.2020 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 823,50 | 604,20 | 402,90 | 24 | 3 917 355,00 |  |  |  | 3 917 355,00 | 6 483,54 | 31.12.2020 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | ро | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 494,28 | 2 332,78 | 2 246,28 | 81 | 6 089 479,00 |  |  |  | 6 089 479,00 | 2 610,40 | 31.12.2020 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 638,52 | 590,36 | 590,36 | 18 | 6 756 031,04 |  |  |  | 6 756 031,04 | 11 443,92 | 31.12.2020 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | ро | 1953 |  | Прочие | 2 | 1 | 252,40 | 221,40 | 221,40 | 8 | 1 758 916,00 |  |  |  | 1 758 916,00 | 7 944,52 | 31.12.2020 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 560,70 | 491,30 | 491,30 | 20 | 3 572 640,00 |  |  |  | 3 572 640,00 | 7 271,81 | 31.12.2020 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 138,47 | 1 114,05 | 953,95 | 16 | 4 632 726,00 |  |  |  | 4 632 726,00 | 4 158,45 | 31.12.2020 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | ро | 1953 |  | Блочные | 3 | 2 | 2 068,00 | 1 906,70 | 1 739,90 | 41 | 3 371 060,00 |  |  |  | 3 371 060,00 | 1 768,01 | 31.12.2020 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 926,20 | 1 694,90 | 1 239,30 | 40 | 12 203 587,00 |  |  |  | 12 203 587,00 | 7 200,18 | 31.12.2020 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 818,00 | 803,70 | 803,70 | 35 | 946 796,00 |  |  |  | 946 796,00 | 1 178,05 | 31.12.2020 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | ро | 1912 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 758,45 | 664,85 | 523,85 | 20 | 94 202,00 |  |  |  | 94 202,00 | 141,69 | 31.12.2020 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 2 376,28 | 1 742,48 | 1 742,48 | 132 | 3 067 026,00 |  |  |  | 3 067 026,00 | 1 760,15 | 31.12.2020 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 203,46 | 1 469,12 | 1 416,92 | 53 | 1 312 298,00 |  |  |  | 1 312 298,00 | 893,25 | 31.12.2020 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 2 332,39 | 1 847,76 | 1 508,86 | 108 | 11 001 155,00 |  |  |  | 11 001 155,00 | 5 953,78 | 31.12.2020 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | ро | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 408,30 | 396,30 | 396,30 | 16 | 2 471 294,00 |  |  |  | 2 471 294,00 | 6 235,92 | 31.12.2020 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | ро | 1936 |  | Прочие | 2 | 1 | 315,80 | 303,80 | 303,80 | 8 | 659 910,00 |  |  |  | 659 910,00 | 2 172,19 | 31.12.2020 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | ро | 1938 |  | Прочие | 2 | 1 | 298,00 | 268,40 | 268,40 | 11 | 2 120 505,00 |  |  |  | 2 120 505,00 | 7 900,54 | 31.12.2020 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 591,85 | 536,12 | 536,12 | 26 | 2 912 137,00 |  |  |  | 2 912 137,00 | 5 431,88 | 31.12.2020 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 586,90 | 531,20 | 531,20 | 25 | 3 239 589,00 |  |  |  | 3 239 589,00 | 6 098,62 | 31.12.2020 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | ро | 1958 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 617,70 | 545,70 | 490,50 | 23 | 4 857 407,00 |  |  |  | 4 857 407,00 | 8 901,24 | 31.12.2020 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | ро | 1934 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 036,50 | 750,50 | 705,30 | 53 | 2 786 598,00 |  |  |  | 2 786 598,00 | 3 712,99 | 31.12.2020 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | ро | 1936 |  | Прочие | 5 | 7 | 5 321,00 | 4 442,20 | 3 916,60 | 100 | 681 725,00 |  |  |  | 681 725,00 | 153,47 | 31.12.2020 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | ро | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 287,50 | 263,90 | 216,10 | 12 | 1 437 282,00 |  |  |  | 1 437 282,00 | 5 446,31 | 31.12.2020 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 976,60 | 620,80 | 239,00 | 41 | 7 944 650,00 |  |  |  | 7 944 650,00 | 12 797,44 | 31.12.2020 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 1 252,61 | 1 212,60 | 1 212,60 | 66 | 7 544 322,00 |  |  |  | 7 544 322,00 | 6 221,61 | 31.12.2020 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 702,50 | 643,60 | 643,60 | 24 | 1 937 484,00 |  |  |  | 1 937 484,00 | 3 010,39 | 31.12.2020 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | ро | 1917 |  | Смешанные | 1 | 0 | 345,40 | 345,40 | 345,40 | 17 | 148 740,00 |  |  |  | 148 740,00 | 430,63 | 31.12.2020 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 259,30 | 201,10 | 201,10 | 15 | 1 295 785,00 |  |  |  | 1 295 785,00 | 6 443,49 | 31.12.2020 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 373,90 | 364,40 | 364,40 | 15 | 1 700 625,00 |  |  |  | 1 700 625,00 | 4 666,92 | 31.12.2020 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 191,20 | 183,00 | 183,00 | 12 | 1 551 885,00 |  |  |  | 1 551 885,00 | 8 480,25 | 31.12.2020 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 184,80 | 160,10 | 147,00 | 7 | 1 956 593,00 |  |  |  | 1 956 593,00 | 12 221,07 | 31.12.2020 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | ро | 1946 |  | Прочие | 1 | 1 | 315,60 | 309,60 | 309,60 | 8 | 1 904 290,00 |  |  |  | 1 904 290,00 | 6 150,81 | 31.12.2020 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 369,80 | 227,50 | 227,50 | 16 | 4 253 122,00 |  |  |  | 4 253 122,00 | 18 695,04 | 31.12.2020 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | ро | 1953 |  | Блочные | 3 | 4 | 1 987,10 | 1 836,40 | 1 807,60 | 42 | 1 660 864,00 |  |  |  | 1 660 864,00 | 904,41 | 31.12.2020 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | ро | 1939 |  | Прочие | 3 | 1 | 746,00 | 703,90 | 703,90 | 26 | 4 308 822,00 |  |  |  | 4 308 822,00 | 6 121,36 | 31.12.2020 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | ро | 1938 |  | Прочие | 2 | 2 | 542,40 | 477,30 | 477,30 | 10 | 1 324 378,00 |  |  |  | 1 324 378,00 | 2 774,73 | 31.12.2020 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | ро | 1953 |  | Прочие | 4 | 3 | 828,50 | 747,04 | 352,80 | 23 | 8 281 930,00 |  |  |  | 8 281 930,00 | 11 086,33 | 31.12.2020 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8 | ро | 1987 |  | Панельные | 16 | 1 | 4 715,60 | 4 293,60 | 4 293,60 | 115 | 4 056 589,00 |  |  |  | 4 056 589,00 | 944,80 | 31.12.2020 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 3 | сп.сч | 1986 |  | Панельные | 16 | 1 | 4 621,50 | 3 971,50 | 3 440,50 | 143 | 4 056 589,00 |  |  |  | 4 056 589,00 | 1 021,42 | 31.12.2020 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 30 | сп.сч | 1988 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 788,10 | 4 221,10 | 4 037,70 | 180 | 3 290 362,00 |  |  |  | 3 290 362,00 | 779,50 | 31.12.2020 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 64 | ро | 1986 |  | Панельные | 9 | 4 | 8 744,90 | 7 602,80 | 6 196,20 | 317 | 6 580 724,00 |  |  |  | 6 580 724,00 | 865,57 | 31.12.2020 |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78 | ро | 1987 |  | Панельные | 9 | 4 | 9 936,47 | 8 653,47 | 8 376,47 | 332 | 6 580 724,00 |  |  |  | 6 580 724,00 | 760,47 | 31.12.2020 |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1 | сп.сч | 1986 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 820,40 | 5 963,30 | 4 974,40 | 216 | 4 935 543,00 |  |  |  | 4 935 543,00 | 827,65 | 31.12.2020 |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 2 | сп.сч | 1986 |  | Панельные | 9 | 3 | 7 112,20 | 5 923,40 | 4 934,50 | 210 | 4 935 543,00 |  |  |  | 4 935 543,00 | 833,23 | 31.12.2020 |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 | ро | 1988 |  | Панельные | 9 | 3 | 7 251,60 | 6 138,40 | 6 138,40 | 280 | 4 935 543,00 |  |  |  | 4 935 543,00 | 804,04 | 31.12.2020 |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44 | сп.сч | 1986 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 543,20 | 5 661,20 | 5 450,30 | 208 | 4 935 543,00 |  |  |  | 4 935 543,00 | 871,82 | 31.12.2020 |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20/26 | сп.сч | 1988 |  | Панельные | 9 | 2 | 3 603,80 | 2 015,30 | 2 015,30 | 193 | 3 290 362,00 |  |  |  | 3 290 362,00 | 1 632,69 | 31.12.2020 |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 18 | сп.сч | 1985 |  | Панельные | 9 | 4 | 7 123,90 | 6 981,40 | 6 689,40 | 208 | 6 580 724,00 |  |  |  | 6 580 724,00 | 942,61 | 31.12.2020 |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 63 | ро | 1986 |  | Панельные | 9 | 2 | 6 483,40 | 4 182,80 | 4 182,80 | 170 | 3 290 362,00 |  |  |  | 3 290 362,00 | 786,64 | 31.12.2020 |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 79 | сп.сч | 1987 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 625,90 | 6 302,60 | 6 302,60 | 208 | 4 935 543,00 |  |  |  | 4 935 543,00 | 783,10 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 151 850,17 | 130 014,49 | 117 842,94 | 4 976 | 297 155 539,90 |  |  |  | 297 155 539,90 |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | ро | 1917 |  | Смешанные | 1 | 1 | 355,32 | 340,70 | 340,70 | 25 | 3 886 606,00 |  |  |  | 3 886 606,00 | 11 407,71 | 31.12.2021 |
| 82 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 476,40 | 290,50 | 290,50 | 21 | 4 242 016,00 |  |  |  | 4 242 016,00 | 14 602,46 | 31.12.2021 |
| 83 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 395,50 | 380,00 | 380,00 | 13 | 110 400,00 |  |  |  | 110 400,00 | 290,53 | 31.12.2021 |
| 84 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | ро | 1917 |  | Кирпичные | 1 | 0 | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 11 | 6 123 669,00 |  |  |  | 6 123 669,00 | 6 888,27 | 31.12.2021 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 0 | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 11 | 1 461 993,50 |  |  |  | 1 461 993,50 | 8 925,48 | 31.12.2021 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | ро | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 698,00 | 615,60 | 615,60 | 26 | 4 653 252,00 |  |  |  | 4 653 252,00 | 7 558,89 | 31.12.2021 |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | ро | 1903 |  | Смешанные | 2 | 0 | 118,70 | 118,70 | 90,60 | 6 | 725 363,60 |  |  |  | 725 363,60 | 6 110,90 | 31.12.2021 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 362,30 | 357,10 | 357,10 | 21 | 125 416,00 |  |  |  | 125 416,00 | 351,21 | 31.12.2021 |
| 89 | г. Пятигорск, п.Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 98 | ро | 1967 |  | Смешанные | 2 | 2 | 857,50 | 602,70 | 602,70 | 14 | 1 038 380,00 |  |  |  | 1 038 380,00 | 1 722,88 | 31.12.2021 |
| 90 | г. Пятигорск, п.Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 5 | ро | 1971 |  | Прочие | 3 | 3 | 1 557,30 | 1 492,21 | 1 452,41 | 86 | 79 328,00 |  |  |  | 79 328,00 | 53,16 | 31.12.2021 |
| 91 | г. Пятигорск, п.Горячеводский, ул. Ленина, д. 40 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 700,60 | 366,70 | 264,90 | 14 | 369 017,00 |  |  |  | 369 017,00 | 1 006,32 | 31.12.2021 |
| 92 | п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 635,23 | 622,73 | 545,13 | 18 | 143 782,00 |  |  |  | 143 782,00 | 230,89 | 31.12.2021 |
| 93 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | ро | 1959 |  | Прочие | 2 | 1 | 523,80 | 472,30 | 393,80 | 18 | 2 812 769,76 |  |  |  | 2 812 769,76 | 5 955,47 | 31.12.2021 |
| 94 | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 379,63 | 338,63 | 300,33 | 17 | 356 445,00 |  |  |  | 356 445,00 | 1 052,61 | 31.12.2021 |
| 95 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 381,90 | 340,90 | 340,90 | 14 | 173 176,00 |  |  |  | 173 176,00 | 508,00 | 31.12.2021 |
| 96 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 544,35 | 503,70 | 503,70 | 25 | 171 029,00 |  |  |  | 171 029,00 | 339,55 | 31.12.2021 |
| 97 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 377,00 | 336,00 | 336,00 | 17 | 173 176,00 |  |  |  | 173 176,00 | 515,40 | 31.12.2021 |
| 98 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 372,40 | 331,40 | 331,40 | 18 | 178 739,00 |  |  |  | 178 739,00 | 539,35 | 31.12.2021 |
| 99 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 1 412,40 | 953,20 | 724,30 | 44 | 123 950,00 |  |  |  | 123 950,00 | 130,04 | 31.12.2021 |
| 100 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1 273,30 | 942,30 | 942,30 | 48 | 233 026,00 |  |  |  | 233 026,00 | 247,29 | 31.12.2021 |
| 101 | п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 431,80 | 407,80 | 407,80 | 16 | 1 201 550,00 |  |  |  | 1 201 550,00 | 2 946,42 | 31.12.2021 |
| 102 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 429,50 | 396,70 | 396,70 | 27 | 3 577 517,80 |  |  |  | 3 577 517,80 | 9 018,19 | 31.12.2021 |
| 103 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 24 | ро | 1973 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 365,80 | 900,80 | 900,80 | 31 | 193 362,00 |  |  |  | 193 362,00 | 214,66 | 31.12.2021 |
| 104 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 26 | сп.сч | 1974 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 078,20 | 875,70 | 875,70 | 39 | 126 429,00 |  |  |  | 126 429,00 | 144,37 | 31.12.2021 |
| 105 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 40 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 001,70 | 905,70 | 905,70 | 42 | 193 362,00 |  |  |  | 193 362,00 | 213,49 | 31.12.2021 |
| 106 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 457,50 | 414,20 | 414,20 | 26 | 324 646,00 |  |  |  | 324 646,00 | 783,79 | 31.12.2021 |
| 107 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 | ро | 1975 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 350,20 | 305,50 | 305,50 | 13 | 387 868,00 |  |  |  | 387 868,00 | 1 269,62 | 31.12.2021 |
| 108 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 748,90 | 683,70 | 683,70 | 31 | 227 124,00 |  |  |  | 227 124,00 | 332,20 | 31.12.2021 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 5 028,50 | 4 115,02 | 1 105,71 | 227 | 17 572 738,00 |  |  |  | 17 572 738,00 | 4 270,39 | 31.12.2021 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 12 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 023,87 | 949,73 | 949,73 | 44 | 123 950,00 |  |  |  | 123 950,00 | 130,51 | 31.12.2021 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 042,61 | 945,91 | 712,11 | 30 | 99 160,00 |  |  |  | 99 160,00 | 104,83 | 31.12.2021 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 091,91 | 954,80 | 954,80 | 38 | 292 478,00 |  |  |  | 292 478,00 | 306,32 | 31.12.2021 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 020,20 | 850,00 | 850,00 | 51 | 86 765,00 |  |  |  | 86 765,00 | 102,08 | 31.12.2021 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | ро | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 028,52 | 952,91 | 909,31 | 32 | 123 950,00 |  |  |  | 123 950,00 | 130,08 | 31.12.2021 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | ро | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 588,30 | 2 438,20 | 2 438,20 | 84 | 2 882 201,09 |  |  |  | 2 882 201,09 | 1 182,10 | 31.12.2021 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | сп.сч | 1955 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 815,00 | 2 233,30 | 2 233,30 | 80 | 1 763 825,00 |  |  |  | 1 763 825,00 | 789,78 | 31.12.2021 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 29 | ро | 1976 |  | Панельные | 5 | 5 | 2 889,58 | 2 719,00 | 2 650,02 | 130 | 3 300 640,00 |  |  |  | 3 300 640,00 | 1 213,92 | 31.12.2021 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | ро | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 1 835,90 | 1 664,30 | 1 664,30 | 85 | 11 387 883,58 |  |  |  | 11 387 883,58 | 6 842,45 | 31.12.2021 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | сп.сч | 1965 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 971,00 | 2 377,50 | 1 957,50 | 104 | 2 971 279,10 |  |  |  | 2 971 279,10 | 1 249,75 | 31.12.2021 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 023,52 | 949,37 | 835,17 | 39 | 168 572,00 |  |  |  | 168 572,00 | 177,56 | 31.12.2021 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 43а | сп.сч | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 3 673,98 | 2 398,08 | 2 398,08 | 88 | 718 910,00 |  |  |  | 718 910,00 | 299,79 | 31.12.2021 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 45а | сп.сч | 1963 |  | Панельные | 4 | 3 | 3 400,00 | 2 120,24 | 2 120,24 | 69 | 768 490,00 |  |  |  | 768 490,00 | 362,45 | 31.12.2021 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 2 | сп.сч | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 3 356,51 | 2 856,82 | 2 856,82 | 210 | 371 850,00 |  |  |  | 371 850,00 | 130,16 | 31.12.2021 |
| 124 | г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 | ро | 1971 |  | Прочие | 2 | 1 | 1 036,38 | 762,20 | 422,62 | 28 | 6 083 463,55 |  |  |  | 6 083 463,55 | 7 981,45 | 31.12.2021 |
| 125 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | ро | 1973 |  | Панельные | 7 | 3 | 3 182,05 | 2 908,65 | 2 407,05 | 83 | 3 123 820,00 |  |  |  | 3 123 820,00 | 1 073,98 | 31.12.2021 |
| 126 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12 | ро | 1974 |  | Панельные | 7 | 3 | 2 855,54 | 2 401,60 | 2 401,60 | 93 | 1 900 815,00 |  |  |  | 1 900 815,00 | 791,48 | 31.12.2021 |
| 127 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | ро | 1969 |  | Панельные | 3 | 1 | 658,19 | 620,99 | 620,99 | 29 | 153 676,00 |  |  |  | 153 676,00 | 247,47 | 31.12.2021 |
| 128 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14 | ро | 1971 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 519,70 | 2 329,20 | 2 329,20 | 120 | 2 042 271,00 |  |  |  | 2 042 271,00 | 876,81 | 31.12.2021 |
| 129 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | ро | 1992 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 389,60 | 375,20 | 375,20 | 22 | 4 226 043,00 |  |  |  | 4 226 043,00 | 11 263,44 | 31.12.2021 |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | ро | 1967 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 5 080,10 | 4 652,10 | 4 652,10 | 158 | 4 752 209,00 |  |  |  | 4 752 209,00 | 1 021,52 | 31.12.2021 |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | ро | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 3 671,57 | 3 421,44 | 3 341,44 | 104 | 4 361 560,00 |  |  |  | 4 361 560,00 | 1 274,77 | 31.12.2021 |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | ро | 1975 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 1 835,79 | 1 710,72 | 1 670,72 | 52 | 2 180 780,00 |  |  |  | 2 180 780,00 | 1 274,77 | 31.12.2021 |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 23 | ро | 1967 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 405,19 | 2 273,39 | 1 575,79 | 71 | 515 632,00 |  |  |  | 515 632,00 | 226,81 | 31.12.2021 |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 278,40 | 1 163,50 | 1 051,20 | 42 | 364 413,00 |  |  |  | 364 413,00 | 313,20 | 31.12.2021 |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | ро | 1973 |  |  | 5 | 2 | 1 609,09 | 1 474,09 | 1 430,49 | 59 | 1 202 376,00 |  |  |  | 1 202 376,00 | 815,67 | 31.12.2021 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 010,54 | 2 754,64 | 2 496,84 | 106 | 7 720 793,70 |  |  |  | 7 720 793,70 | 2 802,83 | 31.12.2021 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 3 375,08 | 2 951,80 | 2 253,20 | 136 | 2 744 209,00 |  |  |  | 2 744 209,00 | 929,67 | 31.12.2021 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 945,60 | 1 850,70 | 1 249,90 | 44 | 2 112 350,00 |  |  |  | 2 112 350,00 | 1 141,38 | 31.12.2021 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 729,93 | 3 460,83 | 3 102,13 | 145 | 4 565 319,00 |  |  |  | 4 565 319,00 | 1 319,14 | 31.12.2021 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | сп.сч | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 4 774,40 | 4 465,60 | 3 875,10 | 144 | 6 526 137,00 |  |  |  | 6 526 137,00 | 1 461,42 | 31.12.2021 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 91а | сп.сч | 1964 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1 959,27 | 1 839,30 | 1 749,00 | 53 | 9 633 834,00 |  |  |  | 9 633 834,00 | 5 237,77 | 31.12.2021 |
| 142 | г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 13 | сп.сч | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 6 782,30 | 4 357,00 | 4 357,00 | 177 | 4 941 786,30 |  |  |  | 4 941 786,30 | 1 134,22 | 31.12.2021 |
| 143 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1 | ро | 1977 |  | Панельные | 8 | 2 | 5 041,60 | 3 982,50 | 3 982,50 | 272 | 3 306 506,60 |  |  |  | 3 306 506,60 | 830,26 | 31.12.2021 |
| 144 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 31 | сп.сч | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 789,10 | 4 759,30 | 3 489,90 | 211 | 3 713 220,00 |  |  |  | 3 713 220,00 | 780,20 | 31.12.2021 |
| 145 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | ро | 1966 |  | Панельные | 2 | 1 | 510,90 | 435,90 | 435,90 | 14 | 1 001 618,00 |  |  |  | 1 001 618,00 | 2 297,82 | 31.12.2021 |
| 146 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51 | ро | 1975 |  | Панельные | 5 | 1 | 1 085,30 | 1 048,10 | 1 048,10 | 48 | 686 651,00 |  |  |  | 686 651,00 | 655,14 | 31.12.2021 |
| 147 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | сп.сч | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 540,20 | 3 237,80 | 2 059,82 | 132 | 4 355 969,70 |  |  |  | 4 355 969,70 | 1 345,35 | 31.12.2021 |
| 148 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 2 | ро | 1975 |  | Панельные | 8 | 2 | 5 408,00 | 4 101,30 | 3 556,90 | 283 | 6 725 681,00 |  |  |  | 6 725 681,00 | 1 639,89 | 31.12.2021 |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 1 | сп.сч | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5 212,88 | 4 855,71 | 4 855,71 | 186 | 6 701 448,00 |  |  |  | 6 701 448,00 | 1 380,12 | 31.12.2021 |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 2 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2 623,80 | 1 984,70 | 1 941,60 | 71 | 629 666,00 |  |  |  | 629 666,00 | 317,26 | 31.12.2021 |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 2 | ро | 1974 |  | Панельные | 12 | 1 | 2 764,08 | 2 471,68 | 2 471,68 | 79 | 970 741,80 |  |  |  | 970 741,80 | 392,75 | 31.12.2021 |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | сп.сч | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 300,13 | 4 953,10 | 4 528,50 | 199 | 16 014 874,00 |  |  |  | 16 014 874,00 | 3 233,30 | 31.12.2021 |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 4/1а | сп.сч | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 318,30 | 2 065,30 | 1 890,60 | 114 | 1 435 717,00 |  |  |  | 1 435 717,00 | 695,16 | 31.12.2021 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | сп.сч | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 399,44 | 3 297,74 | 2 442,44 | 118 | 3 524 671,00 |  |  |  | 3 524 671,00 | 1 068,81 | 31.12.2021 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3 | сп.сч | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 6 208,00 | 4 509,97 | 3 549,97 | 190 | 793 280,00 |  |  |  | 793 280,00 | 175,89 | 31.12.2021 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 1 | ро | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 1 996,20 | 1 681,40 | 1 433,70 | 76 | 2 534 420,00 |  |  |  | 2 534 420,00 | 1 507,33 | 31.12.2021 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 210,89 | 4 831,29 | 4 732,59 | 205 | 16 548 658,00 |  |  |  | 16 548 658,00 | 3 425,31 | 31.12.2021 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9 | ро | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 6 373,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 232 | 11 513 655,40 |  |  |  | 11 513 655,40 | 2 240,45 | 31.12.2021 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45 | ро | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 378,04 | 4 007,24 | 4 007,24 | 194 | 3 639 545,00 |  |  |  | 3 639 545,00 | 908,24 | 31.12.2021 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | сп.сч | 1974 |  | Панельные | 5 | 10 | 2 461,50 | 1 755,60 | 1 755,60 | 237 | 1 455 818,00 |  |  |  | 1 455 818,00 | 829,24 | 31.12.2021 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37 | ро | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 165,20 | 1 026,80 | 1 026,80 | 49 | 1 121 360,00 |  |  |  | 1 121 360,00 | 1 092,09 | 31.12.2021 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 51 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 925,40 | 839,60 | 839,60 | 48 | 6 590 162,00 |  |  |  | 6 590 162,00 | 7 849,17 | 31.12.2021 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | ро | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 526,30 | 3 329,50 | 3 329,50 | 176 | 5 369 434,00 |  |  |  | 5 369 434,00 | 1 612,68 | 31.12.2021 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | сп.сч | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 058,55 | 4 688,95 | 4 688,95 | 224 | 5 369 434,00 |  |  |  | 5 369 434,00 | 1 145,13 | 31.12.2021 |
| 165 | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | ро | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 938,00 | 705,00 | 598,30 | 25 | 132 612,00 |  |  |  | 132 612,00 | 188,10 | 31.12.2021 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2 032,40 | 1 868,00 | 1 706,50 | 46 | 2 246 514,00 |  |  |  | 2 246 514,00 | 1 202,63 | 31.12.2021 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 647,60 | 587,60 | 377,00 | 20 | 627 811,00 |  |  |  | 627 811,00 | 1 068,43 | 31.12.2021 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6 | ро | 1960 |  | Прочие | 1 | 0 | 300,50 | 212,10 | 195,70 | 15 | 1 724 815,00 |  |  |  | 1 724 815,00 | 8 132,08 | 31.12.2021 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6Г | ро | 1960 |  | Прочие | 1 | 0 | 127,60 | 127,60 | 127,60 | 9 | 1 796 492,10 |  |  |  | 1 796 492,10 | 14 079,09 | 31.12.2021 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 867,70 | 561,40 | 303,40 | 20 | 3 715 617,00 |  |  |  | 3 715 617,00 | 6 618,48 | 31.12.2021 |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | ро | 1964 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 761,70 | 560,10 | 510,30 | 22 | 307 374,00 |  |  |  | 307 374,00 | 548,78 | 31.12.2021 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б | ро | 1967 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 598,20 | 563,40 | 563,40 | 29 | 6 069 873,00 |  |  |  | 6 069 873,00 | 10 773,65 | 31.12.2021 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в | ро | 1967 |  | Кирпичные | 1 | 6 | 268,90 | 265,90 | 185,70 | 18 | 2 065 941,00 |  |  |  | 2 065 941,00 | 7 769,62 | 31.12.2021 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А | ро | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4 689,75 | 4 009,15 | 4 009,15 | 186 | 4 243 680,00 |  |  |  | 4 243 680,00 | 1 058,50 | 31.12.2021 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, лит. а | сп.сч | 1970 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 496,60 | 1 083,50 | 970,50 | 55 | 2 670 782,00 |  |  |  | 2 670 782,00 | 2 464,96 | 31.12.2021 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 1 417,90 | 1 325,20 | 1 064,70 | 99 | 6 245 932,17 |  |  |  | 6 245 932,17 | 4 713,20 | 31.12.2021 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 476,30 | 427,10 | 367,10 | 24 | 2 692 429,74 |  |  |  | 2 692 429,74 | 6 303,98 | 31.12.2021 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 459,10 | 409,00 | 349,00 | 25 | 4 088 045,24 |  |  |  | 4 088 045,24 | 9 995,22 | 31.12.2021 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2 286,60 | 1 408,21 | 1 349,41 | 55 | 546 371,60 |  |  |  | 546 371,60 | 387,99 | 31.12.2021 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 412,91 | 2 267,95 | 2 079,32 | 80 | 128 908,00 |  |  |  | 128 908,00 | 56,84 | 31.12.2021 |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 3 154,00 | 2 232,70 | 2 099,70 | 75 | 344 006,00 |  |  |  | 344 006,00 | 154,08 | 31.12.2021 |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 620,90 | 2 118,72 | 1 439,72 | 104 | 1 827 023,00 |  |  |  | 1 827 023,00 | 862,32 | 31.12.2021 |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2 568,98 | 1 383,20 | 773,70 | 64 | 545 380,00 |  |  |  | 545 380,00 | 394,29 | 31.12.2021 |
| 184 | г. Пятигорск, ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 272,30 | 996,30 | 756,30 | 48 | 562 940,00 |  |  |  | 562 940,00 | 565,03 | 31.12.2021 |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 353,66 | 2 205,86 | 2 205,86 | 92 | 3 666 210,00 |  |  |  | 3 666 210,00 | 1 662,03 | 31.12.2021 |
| 186 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 108 | ро | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 5 | 1 861,90 | 1 668,10 | 1 222,90 | 49 | 475 193,00 |  |  |  | 475 193,00 | 284,87 | 31.12.2021 |
| 187 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 152 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 390,43 | 2 172,43 | 2 172,43 | 109 | 3 108 666,00 |  |  |  | 3 108 666,00 | 1 430,96 | 31.12.2021 |
| 188 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 9 505,50 | 9 187,10 | 9 070,90 | 121 | 6 364 811,00 |  |  |  | 6 364 811,00 | 692,80 | 31.12.2021 |
| 189 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 20 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5 955,20 | 5 437,10 | 4 674,90 | 183 | 16 613 324,00 |  |  |  | 16 613 324,00 | 3 055,55 | 31.12.2021 |
| 190 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 24 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 079,43 | 1 955,13 | 1 850,43 | 84 | 6 752 672,68 |  |  |  | 6 752 672,68 | 3 453,82 | 31.12.2021 |
| 191 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 823,72 | 749,72 | 726,22 | 35 | 1 494 056,10 |  |  |  | 1 494 056,10 | 1 992,82 | 31.12.2021 |
| 192 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 1 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 992,30 | 927,70 | 832,28 | 36 | 1 217 908,50 |  |  |  | 1 217 908,50 | 1 312,83 | 31.12.2021 |
| 193 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 946,20 | 3 709,20 | 2 421,30 | 129 | 5 172 803,80 |  |  |  | 5 172 803,80 | 1 394,59 | 31.12.2021 |
| 194 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 836,70 | 750,30 | 720,30 | 34 | 253 109,00 |  |  |  | 253 109,00 | 337,34 | 31.12.2021 |
| 195 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а | ро | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 1 361,80 | 1 271,80 | 1 211,20 | 63 | 210 715,00 |  |  |  | 210 715,00 | 165,68 | 31.12.2021 |
| 196 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 | сп.сч | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 5 | 2 225,08 | 2 054,40 | 2 024,20 | 61 | 3 109 403,74 |  |  |  | 3 109 403,74 | 1 513,53 | 31.12.2021 |
| 197 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 90/2 | ро | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 280,40 | 255,40 | 190,40 | 13 | 246 014,00 |  |  |  | 246 014,00 | 963,25 | 31.12.2021 |
| 198 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2 170,85 | 1 836,75 | 1 649,65 | 53 | 12 200 164,00 |  |  |  | 12 200 164,00 | 6 642,26 | 31.12.2021 |
| 199 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 64 | ро | 1881 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 372,20 | 361,40 | 361,40 | 14 | 1 457 147,00 |  |  |  | 1 457 147,00 | 4 031,95 | 31.12.2021 |
| 200 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 66 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 776,78 | 704,78 | 557,19 | 42 | 1 205 092,00 |  |  |  | 1 205 092,00 | 1 709,88 | 31.12.2021 |
| 201 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 79 | сп.сч | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 703,84 | 612,64 | 612,64 | 20 | 341 967,00 |  |  |  | 341 967,00 | 558,19 | 31.12.2021 |
| 202 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | ро | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 1 930,27 | 1 795,27 | 1 660,27 | 57 | 2 368 313,90 |  |  |  | 2 368 313,90 | 1 319,20 | 31.12.2021 |
| 203 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 26 | ро | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1 282,10 | 1 208,70 | 737,40 | 24 | 2 089 128,30 |  |  |  | 2 089 128,30 | 1 728,41 | 31.12.2021 |
| 204 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 36а, лит. А | ро | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 708,60 | 529,20 | 501,90 | 29 | 3 927 708,00 |  |  |  | 3 927 708,00 | 7 421,97 | 31.12.2021 |
| 205 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а | ро | 1971 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 409,96 | 2 265,48 | 1 843,58 | 84 | 14 995 512,00 |  |  |  | 14 995 512,00 | 6 619,13 | 31.12.2021 |
| 206 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | ро | 1960 |  | Смешанные | 2 | 1 | 149,80 | 132,30 | 132,30 | 14 | 1 674 004,20 |  |  |  | 1 674 004,20 | 12 653,09 | 31.12.2021 |
| 207 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 952,00 | 610,80 | 610,80 | 18 | 71 891,00 |  |  |  | 71 891,00 | 117,70 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 261 989,62 | 224 162,57 | 201 775,68 | 9 410 | 380 798 463,55 |  |  |  | 380 798 463,55 |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 221,47 | 1 102,17 | 1 102,17 | 69 | 624 642,00 |  |  |  | 624 642,00 | 566,74 | 31.12.2022 |
| 209 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | ро | 1990 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 894,04 | 815,70 | 691,10 | 28 | 404 033,00 |  |  |  | 404 033,00 | 495,32 | 31.12.2022 |
| 210 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | ро | 1953 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 035,84 | 952,24 | 711,94 | 19 | 337 144,00 |  |  |  | 337 144,00 | 354,05 | 31.12.2022 |
| 211 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44а | ро | 1975 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 715,05 | 2 352,45 | 2 352,45 | 73 | 3 403 785,00 |  |  |  | 3 403 785,00 | 1 446,91 | 31.12.2022 |
| 212 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45 | сп.сч | 1960 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 952,29 | 2 694,39 | 2 550,19 | 74 | 1 168 579,00 |  |  |  | 1 168 579,00 | 433,71 | 31.12.2022 |
| 213 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 | ро | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 292,80 | 1 160,80 | 856,90 | 26 | 788 219,00 |  |  |  | 788 219,00 | 679,03 | 31.12.2022 |
| 214 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 90 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 2 731,98 | 2 462,48 | 2 334,08 | 105 | 14 235 841,00 |  |  |  | 14 235 841,00 | 5 781,10 | 31.12.2022 |
| 215 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 11А | ро | 1960 |  | Смешанные | 4 | 3 | 2 087,70 | 1 788,00 | 1 745,00 | 64 | 11 318 344,20 |  |  |  | 11 318 344,20 | 6 330,17 | 31.12.2022 |
| 216 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5 | ро | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 833,00 | 716,40 | 716,40 | 16 | 153 698,00 |  |  |  | 153 698,00 | 214,54 | 31.12.2022 |
| 217 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18 | ро | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 642,20 | 3 029,80 | 3 029,80 | 109 | 2 405 930,80 |  |  |  | 2 405 930,80 | 794,09 | 31.12.2022 |
| 218 | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | ро | 1974 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 999,29 | 917,09 | 917,09 | 46 | 1 789 713,10 |  |  |  | 1 789 713,10 | 1 951,51 | 31.12.2022 |
| 219 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 703,53 | 1 513,23 | 1 365,03 | 59 | 815 503,00 |  |  |  | 815 503,00 | 538,92 | 31.12.2022 |
| 220 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | ро | 1990 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 1 702,80 | 1 517,70 | 1 517,70 | 64 | 2 023 972,50 |  |  |  | 2 023 972,50 | 1 333,58 | 31.12.2022 |
| 221 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | ро | 1964 |  | Смешанные | 2 | 1 | 591,80 | 391,80 | 391,80 | 18 | 3 607 372,00 |  |  |  | 3 607 372,00 | 9 207,18 | 31.12.2022 |
| 222 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | ро | 1963 |  | Прочие | 3 | 1 | 622,10 | 564,20 | 564,20 | 35 | 712 015,00 |  |  |  | 712 015,00 | 1 261,99 | 31.12.2022 |
| 223 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35 | ро | 1972 |  | Панельные | 12 | 1 | 2 999,90 | 2 447,90 | 2 447,90 | 115 | 260 295,00 |  |  |  | 260 295,00 | 106,33 | 31.12.2022 |
| 224 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 37 | сп.сч | 1972 |  | Панельные | 12 | 1 | 2 586,60 | 2 425,60 | 2 425,60 | 82 | 257 816,00 |  |  |  | 257 816,00 | 106,29 | 31.12.2022 |
| 225 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 | сп.сч | 1970 |  | Кирпичные | 6 | 4 | 4 663,00 | 2 774,00 | 2 774,00 | 90 | 1 735 300,00 |  |  |  | 1 735 300,00 | 625,56 | 31.12.2022 |
| 226 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 913,83 | 2 724,71 | 2 724,71 | 116 | 4 333 696,00 |  |  |  | 4 333 696,00 | 1 590,52 | 31.12.2022 |
| 227 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 1 200,72 | 1 095,07 | 1 095,07 | 63 | 1 478 418,90 |  |  |  | 1 478 418,90 | 1 350,07 | 31.12.2022 |
| 228 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 6 | ро | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 272,50 | 249,00 | 185,30 | 5 | 151 470,00 |  |  |  | 151 470,00 | 608,31 | 31.12.2022 |
| 229 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | сп.сч | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 480,10 | 785,80 | 646,40 | 30 | 1 959 799,00 |  |  |  | 1 959 799,00 | 2 494,02 | 31.12.2022 |
| 230 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | сп.сч | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 970,80 | 886,80 | 739,70 | 46 | 5 380 662,00 |  |  |  | 5 380 662,00 | 6 067,50 | 31.12.2022 |
| 231 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 | ро | 1976 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 448,75 | 2 191,95 | 2 074,95 | 55 | 2 684 717,00 |  |  |  | 2 684 717,00 | 1 224,81 | 31.12.2022 |
| 232 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2 030,43 | 1 908,43 | 1 780,13 | 61 | 2 403 886,10 |  |  |  | 2 403 886,10 | 1 259,61 | 31.12.2022 |
| 233 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 728,10 | 548,86 | 548,86 | 16 | 310 104,00 |  |  |  | 310 104,00 | 565,00 | 31.12.2022 |
| 234 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 603,80 | 552,98 | 522,98 | 21 | 176 592,00 |  |  |  | 176 592,00 | 319,35 | 31.12.2022 |
| 235 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 60 | сп.сч | 1961 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 915,02 | 2 329,00 | 2 241,25 | 125 | 347 060,00 |  |  |  | 347 060,00 | 149,02 | 31.12.2022 |
| 236 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | сп.сч | 1963 |  | Панельные | 4 | 3 | 3 457,20 | 2 036,30 | 1 970,60 | 79 | 1 115 550,00 |  |  |  | 1 115 550,00 | 547,83 | 31.12.2022 |
| 237 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | ро | 1962 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 161,60 | 2 893,40 | 2 579,30 | 93 | 10 322 249,00 |  |  |  | 10 322 249,00 | 3 567,52 | 31.12.2022 |
| 238 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 | сп.сч | 1963 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 119,12 | 2 916,12 | 2 916,12 | 114 | 2 830 886,00 |  |  |  | 2 830 886,00 | 970,77 | 31.12.2022 |
| 239 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 2 | сп.сч | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1 817,00 | 1 450,06 | 1 147,06 | 60 | 322 270,00 |  |  |  | 322 270,00 | 222,25 | 31.12.2022 |
| 240 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 115,11 | 1 969,25 | 1 969,25 | 94 | 153 698,00 |  |  |  | 153 698,00 | 78,05 | 31.12.2022 |
| 241 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 950,71 | 2 757,71 | 2 709,51 | 97 | 3 014 424,00 |  |  |  | 3 014 424,00 | 1 093,09 | 31.12.2022 |
| 242 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 4 705,00 | 3 954,60 | 3 312,30 | 89 | 2 642 129,00 |  |  |  | 2 642 129,00 | 668,12 | 31.12.2022 |
| 243 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 1 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 359,52 | 2 209,72 | 2 166,02 | 84 | 1 555 440,00 |  |  |  | 1 555 440,00 | 703,91 | 31.12.2022 |
| 244 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 146,90 | 2 920,99 | 2 786,59 | 140 | 1 995 595,00 |  |  |  | 1 995 595,00 | 683,19 | 31.12.2022 |
| 245 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 856,33 | 2 667,22 | 2 667,22 | 105 | 2 994 592,00 |  |  |  | 2 994 592,00 | 1 122,74 | 31.12.2022 |
| 246 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 365,38 | 3 118,98 | 3 118,98 | 132 | 2 900 871,26 |  |  |  | 2 900 871,26 | 930,07 | 31.12.2022 |
| 247 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 1 | сп.сч | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 709,85 | 2 535,85 | 2 479,05 | 101 | 131 387,00 |  |  |  | 131 387,00 | 51,81 | 31.12.2022 |
| 248 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 3 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 903,90 | 2 717,45 | 2 717,45 | 116 | 309 875,00 |  |  |  | 309 875,00 | 114,03 | 31.12.2022 |
| 249 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 638,48 | 2 460,48 | 2 460,48 | 76 | 3 001 839,00 |  |  |  | 3 001 839,00 | 1 220,02 | 31.12.2022 |
| 250 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 995,10 | 2 804,10 | 2 612,50 | 123 | 9 093 940,10 |  |  |  | 9 093 940,10 | 3 243,09 | 31.12.2022 |
| 251 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 870,38 | 2 686,38 | 2 686,38 | 95 | 260 295,00 |  |  |  | 260 295,00 | 96,89 | 31.12.2022 |
| 252 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 1 | сп.сч | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 756,52 | 3 507,02 | 3 507,02 | 149 | 374 329,00 |  |  |  | 374 329,00 | 106,74 | 31.12.2022 |
| 253 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86 | сп.сч | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5 866,90 | 5 507,20 | 5 507,20 | 163 | 515 632,00 |  |  |  | 515 632,00 | 93,63 | 31.12.2022 |
| 254 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | ро | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 140,90 | 2 631,40 | 2 551,40 | 106 | 3 377 660,00 |  |  |  | 3 377 660,00 | 1 283,60 | 31.12.2022 |
| 255 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3 | сп.сч | 1974 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 474,60 | 2 707,10 | 2 439,73 | 114 | 2 475 480,00 |  |  |  | 2 475 480,00 | 914,44 | 31.12.2022 |
| 256 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | ро | 1973 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 472,80 | 3 265,00 | 2 963,80 | 123 | 4 106 926,00 |  |  |  | 4 106 926,00 | 1 257,86 | 31.12.2022 |
| 257 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 1 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 473,40 | 4 973,40 | 4 650,70 | 202 | 1 231 312,00 |  |  |  | 1 231 312,00 | 247,58 | 31.12.2022 |
| 258 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | сп.сч | 1969 |  | Панельные | 5 | 2 | 1 692,00 | 1 317,40 | 1 084,71 | 52 | 2 043 318,00 |  |  |  | 2 043 318,00 | 1 551,02 | 31.12.2022 |
| 259 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 2 | 2 309,50 | 2 059,50 | 1 883,60 | 73 | 7 754 141,00 |  |  |  | 7 754 141,00 | 3 765,06 | 31.12.2022 |
| 260 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 499,80 | 4 999,80 | 4 804,67 | 164 | 14 652 950,00 |  |  |  | 14 652 950,00 | 2 930,71 | 31.12.2022 |
| 261 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1 | сп.сч | 1974 |  | Панельные | 6 | 8 | 5 984,00 | 5 384,00 | 5 384,00 | 342 | 8 254 778,00 |  |  |  | 8 254 778,00 | 1 533,21 | 31.12.2022 |
| 262 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | ро | 1969 |  | Смешанные | 5 | 4 | 3 026,20 | 2 626,20 | 2 626,20 | 107 | 3 393 080,00 |  |  |  | 3 393 080,00 | 1 292,01 | 31.12.2022 |
| 263 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 2 434,17 | 2 263,47 | 2 164,17 | 83 | 3 754 956,00 |  |  |  | 3 754 956,00 | 1 658,94 | 31.12.2022 |
| 264 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 598,30 | 562,20 | 562,20 | 22 | 807 790,00 |  |  |  | 807 790,00 | 1 436,84 | 31.12.2022 |
| 265 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 000,82 | 934,00 | 933,10 | 32 | 1 218 037,00 |  |  |  | 1 218 037,00 | 1 304,11 | 31.12.2022 |
| 266 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | ро | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 093,20 | 1 004,10 | 1 004,10 | 62 | 7 317 540,84 |  |  |  | 7 317 540,84 | 7 287,66 | 31.12.2022 |
| 267 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 720,02 | 653,12 | 653,12 | 16 | 2 763 034,00 |  |  |  | 2 763 034,00 | 4 230,52 | 31.12.2022 |
| 268 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 988,50 | 917,70 | 917,70 | 32 | 3 881 844,00 |  |  |  | 3 881 844,00 | 4 229,97 | 31.12.2022 |
| 269 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 323,59 | 2 460,00 | 2 460,00 | 165 | 4 166 985,00 |  |  |  | 4 166 985,00 | 1 693,90 | 31.12.2022 |
| 270 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | ро | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 512,30 | 342,20 | 172,10 | 12 | 185 925,00 |  |  |  | 185 925,00 | 543,32 | 31.12.2022 |
| 271 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 72 | ро | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 698,00 | 471,30 | 417,20 | 12 | 1 611 099,80 |  |  |  | 1 611 099,80 | 3 418,42 | 31.12.2022 |
| 272 | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 | ро | 1976 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 290,70 | 1 170,40 | 1 107,20 | 56 | 1 264 263,00 |  |  |  | 1 264 263,00 | 1 080,20 | 31.12.2022 |
| 273 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 829,82 | 757,62 | 721,22 | 32 | 1 709 939,00 |  |  |  | 1 709 939,00 | 2 256,99 | 31.12.2022 |
| 274 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 2 | 5 248,41 | 4 150,00 | 3 816,10 | 247 | 799 228,00 |  |  |  | 799 228,00 | 192,59 | 31.12.2022 |
| 275 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2 | ро | 1967 |  | Панельные | 5 | 2 | 5 141,68 | 4 001,78 | 3 091,96 | 168 | 4 757 316,00 |  |  |  | 4 757 316,00 | 1 188,80 | 31.12.2022 |
| 276 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | ро | 1968 |  | Панельные | 5 | 2 | 4 603,82 | 3 886,92 | 3 886,92 | 206 | 12 817 945,20 |  |  |  | 12 817 945,20 | 3 297,71 | 31.12.2022 |
| 277 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | сп.сч | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5 054,30 | 3 866,60 | 3 866,60 | 155 | 19 042 472,00 |  |  |  | 19 042 472,00 | 4 924,86 | 31.12.2022 |
| 278 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | ро | 1969 |  | Панельные | 12 | 1 | 2 940,30 | 2 483,10 | 2 483,10 | 97 | 1 541 259,00 |  |  |  | 1 541 259,00 | 620,70 | 31.12.2022 |
| 279 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 941,00 | 2 123,60 | 2 123,60 | 102 | 1 861 028,00 |  |  |  | 1 861 028,00 | 876,36 | 31.12.2022 |
| 280 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | ро | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 111,49 | 1 968,03 | 1 968,03 | 63 | 257 816,00 |  |  |  | 257 816,00 | 131,00 | 31.12.2022 |
| 281 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | ро | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3 778,20 | 2 727,30 | 2 218,90 | 55 | 403 502,00 |  |  |  | 403 502,00 | 147,95 | 31.12.2022 |
| 282 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | сп.сч | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 514,50 | 3 311,70 | 3 045,20 | 181 | 2 578 625,00 |  |  |  | 2 578 625,00 | 778,64 | 31.12.2022 |
| 283 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | ро | 1973 |  | Панельные | 8 | 2 | 6 471,60 | 5 619,60 | 5 456,20 | 237 | 4 349 182,60 |  |  |  | 4 349 182,60 | 773,93 | 31.12.2022 |
| 284 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2 | ро | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 715,40 | 4 215,20 | 4 215,20 | 189 | 2 982 364,00 |  |  |  | 2 982 364,00 | 707,53 | 31.12.2022 |
| 285 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2 | ро | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 282,40 | 4 797,20 | 4 797,20 | 287 | 12 218 394,00 |  |  |  | 12 218 394,00 | 2 546,98 | 31.12.2022 |
| 286 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | сп.сч | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 051,40 | 3 093,60 | 3 093,60 | 126 | 895 562,00 |  |  |  | 895 562,00 | 289,49 | 31.12.2022 |
| 287 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А | сп.сч | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 938,20 | 3 231,90 | 3 231,90 | 140 | 1 932 286,00 |  |  |  | 1 932 286,00 | 597,88 | 31.12.2022 |
| 288 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85 | ро | 1959 |  | Прочие | 2 | 1 | 398,50 | 380,80 | 380,80 | 10 | 1 854 020,00 |  |  |  | 1 854 020,00 | 4 868,75 | 31.12.2022 |
| 289 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16 | ро | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 513,40 | 3 289,60 | 3 289,60 | 161 | 13 321 498,00 |  |  |  | 13 321 498,00 | 4 049,58 | 31.12.2022 |
| 290 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 503,10 | 2 260,50 | 2 260,50 | 101 | 892 440,00 |  |  |  | 892 440,00 | 394,80 | 31.12.2022 |
| 291 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 737,60 | 664,40 | 664,40 | 29 | 6 760 039,00 |  |  |  | 6 760 039,00 | 10 174,65 | 31.12.2022 |
| 292 | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 338,60 | 323,60 | 323,60 | 19 | 2 459 323,00 |  |  |  | 2 459 323,00 | 7 599,89 | 31.12.2022 |
| 293 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11 | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 550,20 | 486,20 | 486,20 | 27 | 4 514 433,50 |  |  |  | 4 514 433,50 | 9 285,14 | 31.12.2022 |
| 294 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 13А | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 608,50 | 543,50 | 458,10 | 22 | 4 473 019,85 |  |  |  | 4 473 019,85 | 8 230,03 | 31.12.2022 |
| 295 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | ро | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4 354,52 | 3 948,92 | 3 948,92 | 146 | 6 162 849,00 |  |  |  | 6 162 849,00 | 1 560,64 | 31.12.2022 |
| 296 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 592,50 | 550,40 | 550,40 | 14 | 4 575 715,00 |  |  |  | 4 575 715,00 | 8 313,44 | 31.12.2022 |
| 297 | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | сп.сч | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 500,40 | 3 329,20 | 3 329,20 | 146 | 8 259 345,00 |  |  |  | 8 259 345,00 | 2 480,88 | 31.12.2022 |
| 298 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1 | ро | 1978 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1 716,60 | 1 578,60 | 1 578,60 | 174 | 1 842 130,00 |  |  |  | 1 842 130,00 | 1 166,94 | 31.12.2022 |
| 299 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 195,70 | 892,50 | 892,50 | 48 | 3 784 095,00 |  |  |  | 3 784 095,00 | 4 239,88 | 31.12.2022 |
| 300 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 736,40 | 358,40 | 315,20 | 25 | 946 639,10 |  |  |  | 946 639,10 | 2 641,29 | 31.12.2022 |
| 301 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а | ро | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 1 738,83 | 1 420,53 | 1 060,83 | 135 | 2 824 690,00 |  |  |  | 2 824 690,00 | 1 988,48 | 31.12.2022 |
| 302 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 669,00 | 437,80 | 437,80 | 36 | 2 836 722,00 |  |  |  | 2 836 722,00 | 6 479,49 | 31.12.2022 |
| 303 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 58 | ро | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 233,60 | 4 850,00 | 4 850,00 | 216 | 14 642 134,00 |  |  |  | 14 642 134,00 | 3 019,00 | 31.12.2022 |
| 304 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 | ро | 1970 |  | Панельные | 5 | 2 | 4 588,90 | 3 752,30 | 3 752,30 | 280 | 15 079 555,86 |  |  |  | 15 079 555,86 | 4 018,75 | 31.12.2022 |
| 305 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | сп.сч | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 060,44 | 4 751,94 | 4 751,94 | 209 | 6 691 864,00 |  |  |  | 6 691 864,00 | 1 408,24 | 31.12.2022 |
| 306 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | ро | 1976 |  | Панельные | 5 | 2 | 4 240,46 | 3 528,66 | 3 528,66 | 178 | 3 954 548,00 |  |  |  | 3 954 548,00 | 1 120,69 | 31.12.2022 |
| 307 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 854,00 | 773,00 | 773,00 | 39 | 206 864,00 |  |  |  | 206 864,00 | 267,61 | 31.12.2022 |
| 308 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 2 | сп.сч | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 324,50 | 4 789,50 | 4 789,50 | 227 | 5 637 916,00 |  |  |  | 5 637 916,00 | 1 177,14 | 31.12.2022 |
| 309 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 1 | ро | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 137,40 | 4 780,10 | 4 780,10 | 203 | 4 814 178,00 |  |  |  | 4 814 178,00 | 1 007,13 | 31.12.2022 |
| 310 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | ро | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1 074,00 | 933,00 | 490,00 | 19 | 1 324 774,00 |  |  |  | 1 324 774,00 | 1 419,91 | 31.12.2022 |
| 311 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2а | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1 540,80 | 483,50 | 483,50 | 30 | 3 997 752,00 |  |  |  | 3 997 752,00 | 8 268,36 | 31.12.2022 |
| 312 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2Б | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 2 596,00 | 1 012,60 | 818,60 | 40 | 6 359 533,90 |  |  |  | 6 359 533,90 | 6 280,40 | 31.12.2022 |
| 313 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 842,60 | 2 671,90 | 2 632,90 | 96 | 3 688 020,00 |  |  |  | 3 688 020,00 | 1 380,30 | 31.12.2022 |
| 314 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 6 | 3 | 4 469,00 | 2 872,30 | 2 732,60 | 75 | 447 069,00 |  |  |  | 447 069,00 | 155,65 | 31.12.2022 |
| 315 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 3 419,70 | 2 494,60 | 2 494,60 | 144 | 1 431 196,00 |  |  |  | 1 431 196,00 | 573,72 | 31.12.2022 |
| 316 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 6 | 2 | 4 766,40 | 2 537,70 | 2 385,00 | 81 | 553 334,00 |  |  |  | 553 334,00 | 218,05 | 31.12.2022 |
| 317 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | сп.сч | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4 598,50 | 4 589,50 | 3 795,73 | 170 | 1 115 550,00 |  |  |  | 1 115 550,00 | 243,07 | 31.12.2022 |
| 318 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 15 | ро | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 485,29 | 2 336,97 | 2 336,97 | 90 | 599 918,00 |  |  |  | 599 918,00 | 256,71 | 31.12.2022 |
| 319 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 6 | 2 | 4 623,60 | 2 381,70 | 2 381,70 | 108 | 2 836 127,40 |  |  |  | 2 836 127,40 | 1 190,80 | 31.12.2022 |
| 320 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 643,29 | 2 463,59 | 2 463,59 | 95 | 3 495 742,00 |  |  |  | 3 495 742,00 | 1 418,96 | 31.12.2022 |
| 321 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 2 809,84 | 2 630,89 | 2 471,69 | 88 | 3 433 842,00 |  |  |  | 3 433 842,00 | 1 305,20 | 31.12.2022 |
| 322 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 503,00 | 1 983,40 | 1 723,40 | 96 | 1 997 088,00 |  |  |  | 1 997 088,00 | 1 006,90 | 31.12.2022 |
| 323 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | ро | 1966 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 285,50 | 4 748,10 | 4 748,10 | 214 | 5 385 384,00 |  |  |  | 5 385 384,00 | 1 134,22 | 31.12.2022 |
| 324 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | сп.сч | 1966 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 968,70 | 4 759,20 | 4 759,20 | 196 | 5 691 457,00 |  |  |  | 5 691 457,00 | 1 195,89 | 31.12.2022 |
| 325 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | ро | 1965 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 307,50 | 4 977,50 | 4 977,50 | 164 | 6 707 011,00 |  |  |  | 6 707 011,00 | 1 347,47 | 31.12.2022 |
| 326 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 598,46 | 1 485,86 | 1 485,86 | 63 | 188 404,00 |  |  |  | 188 404,00 | 126,80 | 31.12.2022 |
| 327 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | ро | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 727,09 | 3 580,39 | 3 475,09 | 131 | 4 020 948,00 |  |  |  | 4 020 948,00 | 1 123,05 | 31.12.2022 |
| 328 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | ро | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 718,80 | 3 432,76 | 3 432,76 | 158 | 6 340 517,00 |  |  |  | 6 340 517,00 | 1 847,06 | 31.12.2022 |
| 329 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | сп.сч | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 574,24 | 3 378,20 | 3 378,20 | 224 | 3 367 222,80 |  |  |  | 3 367 222,80 | 996,75 | 31.12.2022 |
| 330 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 6 | 2 | 4 678,10 | 2 407,80 | 2 246,80 | 102 | 2 805 287,40 |  |  |  | 2 805 287,40 | 1 165,08 | 31.12.2022 |
| 331 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2 693,64 | 2 498,21 | 2 498,21 | 84 | 3 245 510,00 |  |  |  | 3 245 510,00 | 1 299,13 | 31.12.2022 |
| 332 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4 509,20 | 3 882,52 | 3 882,52 | 157 | 1 073 407,00 |  |  |  | 1 073 407,00 | 276,47 | 31.12.2022 |
| 333 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 12 | 1 | 2 922,96 | 2 452,56 | 2 452,56 | 163 | 1 201 136,00 |  |  |  | 1 201 136,00 | 489,75 | 31.12.2022 |
| 334 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 6 | 3 | 4 613,20 | 2 919,20 | 2 919,20 | 84 | 560 107,00 |  |  |  | 560 107,00 | 191,87 | 31.12.2022 |
| 335 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1 | ро | 1973 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 381,06 | 1 024,71 | 720,23 | 72 | 4 366 934,00 |  |  |  | 4 366 934,00 | 4 261,63 | 31.12.2022 |
| 336 | г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Солдатский, д. 2 | ро | 1961 |  | Прочие | 1 | 1 | 500,00 | 385,00 | 311,00 | 20 | 5 183 572,00 |  |  |  | 5 183 572,00 | 13 463,82 | 31.12.2022 |
|  | Итого за 2022 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 358 433,38 | 304 001,93 | 292 860,82 | 13 009 | 449 162 509,21 |  |  |  | 449 162 509,21 |  |  |
|  | Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 772 273,17 | 658 178,99 | 612 479,44 | 27 395 | 1 127 116 512,66 |  |  |  | 1 127 116 512,66 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ Таблица 2.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЕСТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 6 175 300,00 | 1 606 680,00 |  |  |  |  | 206,00 | 529 420,00 | 1 200,00 | 4 039 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | 13 701 863,00 | 2 540 304,00 |  |  | 829,00 | 2 443 063,00 | 752,00 | 1 932 640,00 | 2 016,00 | 6 785 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 324 705,00 | 324 705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 3 607 824,80 | 1 094 424,00 |  |  |  |  | 131,50 | 337 955,00 | 646,30 | 2 175 445,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 5 412 967,00 | 638 887,00 |  |  |  |  | 24,00 | 61 680,00 | 1 400,00 | 4 712 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 198 320,00 | 198 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 6 957 373,08 | 1 852 140,44 |  |  | 607,30 | 2 412 802,90 |  |  | 799,89 | 2 692 429,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 3 399 372,16 | 799 294,16 |  |  |  |  | 163,00 | 418 910,00 | 648,00 | 2 181 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 1 879 138,62 | 532 839,60 |  |  |  |  |  |  | 399,97 | 1 346 299,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 2 167 959,00 | 1 491 021,00 |  |  |  |  | 263,40 | 676 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 3 217 167,00 | 844 472,00 |  |  | 495,00 | 1 966 635,00 | 158,00 | 406 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 11 769 470,60 | 4 059 121,00 |  |  |  |  | 91,10 | 234 127,00 | 2 221,10 | 7 476 222,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 4 830 395,80 | 864 851,00 |  |  |  |  | 79,00 | 203 030,00 | 1 117,80 | 3 762 514,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 10 838 212,00 | 2 813 164,00 |  |  |  |  | 270,00 | 693 900,00 | 2 178,00 | 7 331 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 2 301 465,00 | 1 021 348,00 |  |  |  |  | 498,10 | 1 280 117,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1 393 733,00 | 530 213,00 |  |  |  |  | 336,00 | 863 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 4 721 881,00 | 537 943,00 |  |  |  |  |  |  | 1 243,00 | 4 183 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 2 310 676,00 | 303 218,00 |  |  |  |  | 214,00 | 549 980,00 | 433,00 | 1 457 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1 661 128,40 | 291 503,00 |  |  |  |  |  |  | 406,90 | 1 369 625,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1 404 945,00 | 100 620,00 |  |  |  |  |  |  | 387,50 | 1 304 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 1 261 515,00 | 0,00 |  |  |  |  | 307,50 | 790 275,00 | 140,00 | 471 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 2 459 460,00 | 288 390,00 |  |  |  |  |  |  | 645,00 | 2 171 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 2 374 544,00 | 203 474,00 |  |  |  |  |  |  | 645,00 | 2 171 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 2 480 850,00 | 855 750,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 514 700,00 | 48,00 | 110 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 243 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,00 | 243 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1 771 670,00 | 398 342,00 |  |  |  |  |  |  | 408,00 | 1 373 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 1 850 227,80 | 242 544,00 |  |  |  |  | 24,00 | 61 680,00 | 459,30 | 1 546 003,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 2 347 094,00 | 624 246,00 |  |  |  |  | 136,00 | 349 520,00 | 408,00 | 1 373 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 2 510 120,00 | 624 566,00 |  |  |  |  | 198,00 | 508 860,00 | 409,00 | 1 376 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 1 047 810,00 | 684 412,00 |  |  |  |  | 141,40 | 363 398,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 2 427 193,60 | 617 125,60 |  |  |  |  | 111,00 | 285 270,00 | 453,00 | 1 524 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 3 917 355,00 | 163 614,00 |  |  |  |  | 201,30 | 517 341,00 | 900,00 | 3 029 400,00 | 90,00 | 207 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 6 089 479,00 | 299 959,00 |  |  |  |  |  |  | 1 720,00 | 5 789 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 6 756 031,04 | 1 065 660,04 |  |  | 607,00 | 2 411 611,00 | 228,00 | 585 960,00 | 800,00 | 2 692 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 1 758 916,00 | 173 530,00 |  |  |  |  |  |  | 471,00 | 1 585 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 3 572 640,00 | 1 308 772,00 |  |  |  |  | 316,00 | 812 120,00 | 378,00 | 1 272 348,00 | 78,00 | 179 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 4 632 726,00 | 1 145 024,00 |  |  |  |  | 215,00 | 552 550,00 | 872,00 | 2 935 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 3 371 060,00 | 1 515 520,00 |  |  |  |  | 722,00 | 1 855 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 12 203 587,00 | 2 714 292,00 |  |  |  |  | 483,50 | 1 242 595,00 | 2 450,00 | 8 246 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 946 796,00 | 946 796,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 94 202,00 | 94 202,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 3 067 026,00 | 2 452 796,00 |  |  |  |  | 239,00 | 614 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1 312 298,00 | 885 678,00 |  |  |  |  | 166,00 | 426 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 11 001 155,00 | 3 386 192,00 |  |  | 575,00 | 1 694 525,00 | 247,40 | 635 818,00 | 1 570,00 | 5 284 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 2 471 294,00 | 1 178 750,00 |  |  |  |  |  |  | 384,00 | 1 292 544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 659 910,00 | 659 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 2 120 505,00 | 401 325,00 |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 1 615 680,00 | 45,00 | 103 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 2 912 137,00 | 770 837,00 |  |  |  |  | 67,00 | 172 190,00 | 585,00 | 1 969 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 3 239 589,00 | 793 415,00 |  |  |  |  | 128,00 | 328 960,00 | 629,00 | 2 117 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 4 857 407,00 | 860 889,00 |  |  | 333,00 | 1 323 009,00 | 154,90 | 398 093,00 | 676,00 | 2 275 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 2 786 598,00 | 583 404,00 |  |  |  |  | 250,00 | 642 500,00 | 409,00 | 1 376 694,00 | 80,00 | 184 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 681 725,00 | 681 725,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1 437 282,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 427,00 | 1 437 282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 7 944 650,00 | 519 680,00 |  |  |  |  | 203,00 | 521 710,00 | 1 960,00 | 6 597 360,00 | 133,00 | 305 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 7 544 322,00 | 283 322,00 |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 6 732 000,00 | 230,00 | 529 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 1 937 484,00 | 197 494,00 |  |  |  |  |  |  | 465,00 | 1 565 190,00 | 76,00 | 174 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 148 740,00 | 148 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 1 295 785,00 | 37 185,00 |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 1 178 100,00 | 35,00 | 80 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 1 700 625,00 | 185 925,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 514 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 1 551 885,00 | 37 185,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 514 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 1 956 593,00 | 71 633,00 |  |  |  |  |  |  | 560,00 | 1 884 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 1 904 290,00 | 322 270,00 |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 1 582 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 4 253 122,00 | 173 530,00 |  |  |  |  |  |  | 1 212,00 | 4 079 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 660 864,00 | 1 660 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 4 308 822,00 | 758 192,00 |  |  |  |  | 311,00 | 799 270,00 | 760,00 | 2 558 160,00 | 84,00 | 193 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1 324 378,00 | 910 608,00 |  |  |  |  | 161,00 | 413 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 8 281 930,00 | 1 388 080,00 |  |  | 1 450,00 | 5 760 850,00 | 380,00 | 976 600,00 |  |  | 68,00 | 156 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8 | 4 056 589,00 | 0,00 | 2 | 4 056 589,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 3 | 4 056 589,00 | 0,00 | 2 | 4 056 589,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 30 | 3 290 362,00 | 0,00 | 2 | 3 290 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 64 | 6 580 724,00 | 0,00 | 4 | 6 580 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78 | 6 580 724,00 | 0,00 | 4 | 6 580 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 2 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20/26 | 3 290 362,00 | 0,00 | 2 | 3 290 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 18 | 6 580 724,00 | 0,00 | 4 | 6 580 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 63 | 3 290 362,00 | 0,00 | 2 | 3 290 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 79 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год по МО: город - курорт Пятигорск | 297 155 539,90 | 55 760 915,84 | 37 | 62 404 151,00 | 4 896,30 | 18 012 495,90 | 8 577,10 | 22 043 147,00 | 40 542,76 | 136 466 930,16 | 1 073,00 | 2 467 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 3 886 606,00 | 170 151,00 |  |  | 655,00 | 2 602 315,00 |  |  | 290,00 | 976 140,00 | 60,00 | 138 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | 4 242 016,00 | 74 916,00 |  |  | 500,00 | 1 986 500,00 |  |  | 600,00 | 2 019 600,00 | 70,00 | 161 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 110 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 110 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 6 123 669,00 | 309 285,00 |  |  | 786,00 | 3 122 778,00 |  |  | 691,00 | 2 325 906,00 | 159,00 | 365 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 1 461 993,50 | 0,00 |  |  | 99,50 | 395 313,50 |  |  | 280,00 | 942 480,00 | 54,00 | 124 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 4 653 252,00 | 114 108,00 |  |  | 624,00 | 2 479 152,00 |  |  | 612,00 | 2 059 992,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | 725 363,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 189,60 | 638 193,60 | 37,90 | 87 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 125 416,00 | 0,00 |  |  |  |  | 48,80 | 125 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 98 | 1 038 380,00 | 148 386,00 |  |  | 302,00 | 889 994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 5 | 79 328,00 | 79 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 40 | 369 017,00 | 369 017,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49 | 143 782,00 | 143 782,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 2 812 769,76 | 274 742,00 |  |  |  |  | 39,50 | 101 515,00 | 723,86 | 2 436 512,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 356 445,00 | 356 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 173 176,00 | 173 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 171 029,00 | 171 029,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 173 176,00 | 173 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 178 739,00 | 178 739,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21 | 123 950,00 | 123 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | 233 026,00 | 233 026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | 1 201 550,00 | 237 881,00 |  |  | 327,00 | 963 669,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | 3 577 517,80 | 688 198,00 |  |  | 322,60 | 1 281 689,80 | 82,00 | 210 740,00 | 415,00 | 1 396 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 24 | 193 362,00 | 193 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 26 | 126 429,00 | 126 429,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 40 | 193 362,00 | 193 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 324 646,00 | 324 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 | 387 868,00 | 387 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 227 124,00 | 227 124,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | 17 572 738,00 | 4 831 557,00 |  |  | 1 219,00 | 3 592 393,00 |  |  | 2 718,00 | 9 148 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 12 | 123 950,00 | 123 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | 99 160,00 | 99 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 292 478,00 | 292 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2 | 86 765,00 | 86 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 123 950,00 | 123 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 2 882 201,09 | 408 283,00 |  |  | 839,47 | 2 473 918,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 1 763 825,00 | 1 763 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 29 | 3 300 640,00 | 0,00 |  |  | 1 120,00 | 3 300 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | 11 387 883,58 | 3 085 651,28 |  |  | 775,10 | 3 079 472,30 | 120,00 | 308 400,00 | 1 460,00 | 4 914 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 2 971 279,10 | 515 544,00 |  |  | 833,30 | 2 455 735,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | 168 572,00 | 168 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 43а | 718 910,00 | 718 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 45а | 768 490,00 | 768 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 2 | 371 850,00 | 371 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 | 6 083 463,55 | 1 354 776,00 |  |  | 395,35 | 1 570 725,55 | 262,20 | 673 854,00 | 738,00 | 2 484 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 3 123 820,00 | 0,00 |  |  | 1 060,00 | 3 123 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12 | 1 900 815,00 | 0,00 |  |  | 645,00 | 1 900 815,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 153 676,00 | 153 676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14 | 2 042 271,00 | 0,00 |  |  | 693,00 | 2 042 271,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 4 226 043,00 | 1 157 570,00 |  |  | 325,00 | 1 291 225,00 |  |  | 528,00 | 1 777 248,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 4 752 209,00 | 1 183 392,00 |  |  | 1 211,00 | 3 568 817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 4 361 560,00 | 0,00 |  |  | 1 480,00 | 4 361 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 2 180 780,00 | 0,00 |  |  | 740,00 | 2 180 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 23 | 515 632,00 | 515 632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 | 364 413,00 | 364 413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 202 376,00 | 0,00 |  |  | 408,00 | 1 202 376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | 7 720 793,70 | 1 121 741,00 |  |  | 823,00 | 2 425 381,00 |  |  | 1 239,95 | 4 173 671,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 2 744 209,00 | 917 069,00 |  |  | 620,00 | 1 827 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 2 112 350,00 | 497 394,00 |  |  | 548,00 | 1 614 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 4 565 319,00 | 1 267 626,00 |  |  | 1 119,00 | 3 297 693,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 6 526 137,00 | 2 291 298,00 |  |  | 1 437,00 | 4 234 839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 91а | 9 633 834,00 | 2 965 632,00 |  |  | 570,00 | 1 679 790,00 |  |  | 1 482,00 | 4 988 412,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 13 | 4 941 786,30 | 1 155 186,00 |  |  | 1 284,90 | 3 786 600,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1 | 3 306 506,60 | 1 365 023,00 |  |  | 658,80 | 1 941 483,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 31 | 3 713 220,00 | 0,00 |  |  | 1 260,00 | 3 713 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 1 001 618,00 | 135 504,00 |  |  | 218,00 | 866 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51 | 686 651,00 | 0,00 |  |  | 233,00 | 686 651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 4 355 969,70 | 913 579,00 |  |  | 1 168,10 | 3 442 390,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 2 | 6 725 681,00 | 4 291 459,00 |  |  | 826,00 | 2 434 222,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 1 | 6 701 448,00 | 1 332 014,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 2 | 629 666,00 | 629 666,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 2 | 970 741,80 | 0,00 |  |  | 329,40 | 970 741,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 16 014 874,00 | 1 101 799,00 |  |  | 1 209,00 | 3 562 923,00 |  |  | 3 372,00 | 11 350 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 4/1а | 1 435 717,00 | 304 917,00 |  |  |  |  | 440,00 | 1 130 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 3 524 671,00 | 990 251,00 |  |  | 860,00 | 2 534 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3 | 793 280,00 | 793 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 1 | 2 534 420,00 | 0,00 |  |  | 860,00 | 2 534 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 16 548 658,00 | 1 111 715,00 |  |  | 1 469,00 | 4 329 143,00 |  |  | 3 300,00 | 11 107 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9 | 11 513 655,40 | 426 388,00 |  |  |  |  |  |  | 3 293,90 | 11 087 267,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45 | 3 639 545,00 | 0,00 |  |  | 1 235,00 | 3 639 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 1 455 818,00 | 0,00 |  |  | 494,00 | 1 455 818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37 | 1 121 360,00 | 1 121 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 51 | 6 590 162,00 | 1 412 937,00 |  |  | 525,00 | 2 085 825,00 | 142,00 | 364 940,00 | 810,00 | 2 726 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 5 369 434,00 | 0,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 5 369 434,00 | 0,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | 132 612,00 | 132 612,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | 2 246 514,00 | 1 560 324,00 |  |  |  |  | 267,00 | 686 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20 | 627 811,00 | 153 344,00 |  |  | 161,00 | 474 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6 | 1 724 815,00 | 391 268,00 |  |  | 245,00 | 973 385,00 |  |  | 107,00 | 360 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6Г | 1 796 492,10 | 0,00 |  |  | 165,90 | 659 120,70 |  |  | 337,90 | 1 137 371,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | 3 715 617,00 | 420 345,00 |  |  |  |  | 258,00 | 663 060,00 | 782,00 | 2 632 212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 307 374,00 | 307 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б | 6 069 873,00 | 1 489 904,00 |  |  | 341,00 | 1 354 793,00 | 160,00 | 411 200,00 | 836,00 | 2 813 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в | 2 065 941,00 | 933 857,00 |  |  | 268,00 | 1 064 764,00 |  |  | 20,00 | 67 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А | 4 243 680,00 | 0,00 |  |  | 1 440,00 | 4 243 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, лит. а | 2 670 782,00 | 407 486,00 |  |  | 768,00 | 2 263 296,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | 6 245 932,17 | 741 088,84 |  |  | 745,95 | 2 198 314,65 | 100,00 | 257 000,00 | 905,98 | 3 049 528,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3 | 2 692 429,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 799,89 | 2 692 429,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4 | 4 088 045,24 | 1 395 581,84 |  |  |  |  |  |  | 799,90 | 2 692 463,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | 546 371,60 | 546 371,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | 128 908,00 | 128 908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 344 006,00 | 344 006,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | 1 827 023,00 | 1 827 023,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 | 545 380,00 | 545 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | г. Пятигорск, ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 | 562 940,00 | 562 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 3 666 210,00 | 1 656 356,00 |  |  | 682,00 | 2 009 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 108 | 475 193,00 | 0,00 |  |  |  |  | 184,90 | 475 193,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 152 | 3 108 666,00 | 3 108 666,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 6 364 811,00 | 942 331,00 |  |  | 1 840,00 | 5 422 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 20 | 16 613 324,00 | 1 119 425,00 |  |  | 1 317,00 | 3 881 199,00 |  |  | 3 450,00 | 11 612 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 24 | 6 752 672,68 | 2 116 329,84 |  |  | 607,30 | 1 789 713,10 | 60,00 | 154 200,00 | 799,89 | 2 692 429,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | 1 494 056,10 | 875 894,00 |  |  |  |  | 240,53 | 618 162,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 1 | 1 217 908,50 | 972 602,00 |  |  |  |  | 95,45 | 245 306,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 5 172 803,80 | 1 779 628,00 |  |  | 1 151,40 | 3 393 175,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6 | 253 109,00 | 176 009,00 |  |  |  |  | 30,00 | 77 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а | 210 715,00 | 210 715,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 | 3 109 403,74 | 262 774,00 |  |  |  |  | 60,00 | 154 200,00 | 799,89 | 2 692 429,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 90/2 | 246 014,00 | 89 244,00 |  |  |  |  | 61,00 | 156 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | 12 200 164,00 | 2 554 274,00 |  |  |  |  | 217,00 | 557 690,00 | 2 700,00 | 9 088 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 64 | 1 457 147,00 | 0,00 |  |  | 359,00 | 1 426 307,00 | 12,00 | 30 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 66 | 1 205 092,00 | 1 205 092,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 79 | 341 967,00 | 180 967,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 161 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 2 368 313,90 | 742 454,00 |  |  | 551,70 | 1 625 859,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 26 | 2 089 128,30 | 0,00 |  |  | 708,90 | 2 089 128,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 36а, лит. А | 3 927 708,00 | 715 296,00 |  |  | 374,00 | 1 102 178,00 | 161,00 | 413 770,00 | 504,00 | 1 696 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а | 14 995 512,00 | 5 032 490,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 | 511,40 | 1 314 298,00 | 1 834,00 | 6 173 244,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 1 674 004,20 | 205 499,00 |  |  | 132,40 | 526 025,20 |  |  | 280,00 | 942 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1 | 71 891,00 | 71 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2021 год по МО: город - курорт Пятигорск | 380 798 463,55 | 85 612 158,40 | 0 | 0,00 | 51 272,07 | 158 010 798,39 | 3 552,78 | 9 130 644,60 | 37 699,76 | 126 897 392,16 | 498,90 | 1 147 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 624 642,00 | 624 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 404 033,00 | 404 033,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 337 144,00 | 337 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44а | 3 403 785,00 | 0,00 |  |  | 1 155,00 | 3 403 785,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45 | 1 168 579,00 | 0,00 |  |  |  |  | 454,70 | 1 168 579,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 | 788 219,00 | 0,00 |  |  |  |  | 306,70 | 788 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 90 | 14 235 841,00 | 4 459 188,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 | 548,90 | 1 410 673,00 | 1 750,00 | 5 890 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 11А | 11 318 344,20 | 2 105 754,00 |  |  | 886,60 | 2 612 810,20 | 682,00 | 1 752 740,00 | 1 440,00 | 4 847 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5 | 153 698,00 | 153 698,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18 | 2 405 930,80 | 0,00 |  |  | 816,40 | 2 405 930,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 789 713,10 | 0,00 |  |  | 607,30 | 1 789 713,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 815 503,00 | 815 503,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 2 023 972,50 | 416 384,00 |  |  | 545,50 | 1 607 588,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | 3 607 372,00 | 646 477,00 |  |  | 525,00 | 1 547 175,00 |  |  | 420,00 | 1 413 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | 712 015,00 | 220 631,00 |  |  |  |  | 191,20 | 491 384,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35 | 260 295,00 | 260 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 37 | 257 816,00 | 257 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 | 1 735 300,00 | 1 735 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 4 333 696,00 | 1 976 096,00 |  |  | 800,00 | 2 357 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 | 1 478 418,90 | 1 266 214,00 |  |  |  |  | 82,57 | 212 204,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 6 | 151 470,00 | 74 370,00 |  |  |  |  | 30,00 | 77 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | 1 959 799,00 | 199 063,70 |  |  | 475,90 | 1 402 477,30 | 139,40 | 358 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 5 380 662,00 | 1 400 192,00 |  |  | 429,00 | 1 264 263,00 | 142,70 | 366 739,00 | 698,00 | 2 349 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 | 2 684 717,00 | 0,00 |  |  | 911,00 | 2 684 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 2 403 886,10 | 614 173,00 |  |  | 607,30 | 1 789 713,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 | 310 104,00 | 310 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 176 592,00 | 176 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 60 | 347 060,00 | 347 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | 1 115 550,00 | 1 115 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | 10 322 249,00 | 3 415 362,00 |  |  | 767,00 | 2 260 349,00 | 180,00 | 462 600,00 | 1 243,00 | 4 183 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 | 2 830 886,00 | 2 830 886,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 2 | 322 270,00 | 322 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 | 153 698,00 | 153 698,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 3 014 424,00 | 329 707,00 |  |  | 911,00 | 2 684 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74 | 2 642 129,00 | 225 589,00 |  |  | 820,00 | 2 416 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 1 | 1 555 440,00 | 123 950,00 |  |  |  |  | 557,00 | 1 431 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 | 1 995 595,00 | 1 995 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 2 994 592,00 | 309 875,00 |  |  | 911,00 | 2 684 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 2 900 871,26 | 347 060,00 |  |  | 866,58 | 2 553 811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 1 | 131 387,00 | 131 387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 3 | 309 875,00 | 309 875,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 3 001 839,00 | 349 539,00 |  |  | 900,00 | 2 652 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 9 093 940,10 | 168 572,00 |  |  | 696,30 | 2 051 996,10 |  |  | 2 042,00 | 6 873 372,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 | 260 295,00 | 260 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 1 | 374 329,00 | 374 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86 | 515 632,00 | 515 632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 3 377 660,00 | 902 180,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3 | 2 475 480,00 | 0,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 4 106 926,00 | 835 756,00 |  |  | 1 110,00 | 3 271 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 1 | 1 231 312,00 | 1 231 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | 2 043 318,00 | 322 270,00 |  |  | 584,00 | 1 721 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 7 754 141,00 | 623 484,00 |  |  | 599,00 | 1 765 253,00 |  |  | 1 594,00 | 5 365 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 14 652 950,00 | 542 156,00 |  |  | 1 260,00 | 3 713 220,00 |  |  | 3 089,00 | 10 397 574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1 | 8 254 778,00 | 1 712 438,00 |  |  | 2 220,00 | 6 542 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 3 393 080,00 | 917 600,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 3 754 956,00 | 1 524 077,00 |  |  | 757,00 | 2 230 879,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 | 807 790,00 | 807 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 | 1 218 037,00 | 972 602,00 |  |  |  |  | 95,50 | 245 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | 7 317 540,84 | 2 249 951,84 |  |  | 607,00 | 1 788 829,00 | 228,00 | 585 960,00 | 800,00 | 2 692 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 2 763 034,00 | 0,00 |  |  |  |  | 212,00 | 544 840,00 | 659,00 | 2 218 194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 3 881 844,00 | 1 584 706,00 |  |  |  |  | 163,00 | 418 910,00 | 558,00 | 1 878 228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 4 166 985,00 | 886 974,00 |  |  | 1 113,00 | 3 280 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 185 925,00 | 185 925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 72 | 1 611 099,80 | 326 099,80 |  |  |  |  | 500,00 | 1 285 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 | 1 264 263,00 | 0,00 |  |  | 429,00 | 1 264 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 1 709 939,00 | 992 652,00 |  |  |  |  | 279,10 | 717 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 799 228,00 | 799 228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2 | 4 757 316,00 | 3 392 646,00 |  |  |  |  | 531,00 | 1 364 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | 12 817 945,20 | 5 361 184,84 |  |  | 778,00 | 2 292 766,00 | 200,00 | 514 000,00 | 1 381,46 | 4 649 994,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 19 042 472,00 | 8 944 472,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 10 098 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 541 259,00 | 689 576,00 |  |  | 289,00 | 851 683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1 861 028,00 | 1 861 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 257 816,00 | 257 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 403 502,00 | 403 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 2 578 625,00 | 0,00 |  |  | 875,00 | 2 578 625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 4 349 182,60 | 0,00 |  |  | 1 475,80 | 4 349 182,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2 | 2 982 364,00 | 0,00 |  |  | 1 012,00 | 2 982 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2 | 12 218 394,00 | 1 253 623,00 |  |  | 1 217,00 | 3 586 499,00 |  |  | 2 192,00 | 7 378 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 895 562,00 | 895 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А | 1 932 286,00 | 1 932 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85 | 1 854 020,00 | 265 268,00 |  |  |  |  |  |  | 472,00 | 1 588 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16 | 13 321 498,00 | 971 415,00 |  |  | 1 333,00 | 3 928 351,00 |  |  | 2 502,00 | 8 421 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 | 892 440,00 | 892 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | 6 760 039,00 | 1 288 048,00 |  |  | 445,00 | 1 767 985,00 | 371,20 | 953 984,00 | 817,00 | 2 750 022,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | 2 459 323,00 | 317 766,00 |  |  |  |  | 67,10 | 172 447,00 | 585,00 | 1 969 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11 | 4 514 433,50 | 572 368,00 |  |  | 262,50 | 773 587,50 | 227,00 | 583 390,00 | 768,00 | 2 585 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 13А | 4 473 019,85 | 572 368,00 |  |  | 329,55 | 971 183,85 | 134,00 | 344 380,00 | 768,00 | 2 585 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 6 162 849,00 | 793 415,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | 4 575 715,00 | 676 821,00 |  |  | 330,00 | 972 510,00 | 132,80 | 341 296,00 | 768,00 | 2 585 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 8 259 345,00 | 965 520,00 |  |  | 2 475,00 | 7 293 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1 | 1 842 130,00 | 604 390,00 |  |  | 420,00 | 1 237 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3 | 3 784 095,00 | 1 573 845,00 |  |  | 750,00 | 2 210 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 946 639,10 | 153 012,00 |  |  | 269,30 | 793 627,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а | 2 824 690,00 | 1 056 490,00 |  |  | 600,00 | 1 768 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 2 836 722,00 | 0,00 |  |  | 714,00 | 2 836 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 58 | 14 642 134,00 | 2 019 634,00 |  |  |  |  |  |  | 3 750,00 | 12 622 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 | 15 079 555,86 | 5 520 111,00 |  |  | 1 491,50 | 4 395 450,50 | 200,00 | 514 000,00 | 1 381,46 | 4 649 994,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 6 691 864,00 | 1 322 430,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 3 954 548,00 | 1 154 898,00 |  |  | 950,00 | 2 799 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63 | 206 864,00 | 206 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 2 | 5 637 916,00 | 1 294 038,00 |  |  | 1 474,00 | 4 343 878,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 1 | 4 814 178,00 | 1 100 958,00 |  |  | 1 260,00 | 3 713 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 324 774,00 | 1 324 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2а | 3 997 752,00 | 524 766,00 |  |  | 350,00 | 1 031 450,00 | 248,00 | 637 360,00 | 536,00 | 1 804 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2Б | 6 359 533,90 | 1 340 377,00 |  |  | 286,70 | 844 904,90 | 194,00 | 498 580,00 | 1 092,00 | 3 675 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 | 3 688 020,00 | 661 451,00 |  |  | 1 027,00 | 3 026 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 447 069,00 | 447 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 431 196,00 | 1 431 196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 553 334,00 | 553 334,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | 1 115 550,00 | 1 115 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 15 | 599 918,00 | 599 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | 2 836 127,40 | 2 604 827,40 |  |  |  |  | 90,00 | 231 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 3 495 742,00 | 811 025,00 |  |  | 911,00 | 2 684 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | 3 433 842,00 | 1 232 433,00 |  |  | 747,00 | 2 201 409,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | 1 997 088,00 | 535 376,00 |  |  | 496,00 | 1 461 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 5 385 384,00 | 1 062 135,00 |  |  | 1 467,00 | 4 323 249,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 5 691 457,00 | 2 004 760,00 |  |  | 1 251,00 | 3 686 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 6 707 011,00 | 1 337 577,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 | 188 404,00 | 188 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 4 020 948,00 | 1 230 139,00 |  |  | 947,00 | 2 790 809,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 6 340 517,00 | 971 083,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 3 367 222,80 | 1 375 050,80 |  |  | 676,00 | 1 992 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | 2 805 287,40 | 2 573 987,40 |  |  |  |  | 90,00 | 231 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 3 245 510,00 | 711 090,00 |  |  | 860,00 | 2 534 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | 1 073 407,00 | 1 073 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 201 136,00 | 1 201 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 560 107,00 | 560 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1 | 4 366 934,00 | 2 552 030,00 |  |  | 360,00 | 1 060 920,00 |  |  | 224,00 | 753 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Солдатский, д. 2 | 5 183 572,00 | 1 546 958,00 |  |  | 590,00 | 2 344 070,00 |  |  | 384,00 | 1 292 544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2022 год по МО: город - курорт Пятигорск | 449 162 509,21 | 129 380 857,78 | 0 | 0,00 | 61 677,23 | 183 557 270,81 | 7 277,87 | 18 704 125,90 | 34 913,92 | 117 520 254,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО: город - курорт Пятигорск | 1 127 116 512,66 | 270 753 932,02 | 37 | 62 404 151,00 | 117 845,60 | 359 580 565,10 | 19 407,75 | 49 877 917,50 | 113 156,44 | 380 884 577,04 | 1 571,90 | 3 615 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЕСТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 6 175 300,00 | 1 606 680,00 |  |  |  |  | 206,00 | 529 420,00 | 1 200,00 | 4 039 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | 13 701 863,00 | 2 540 304,00 |  |  | 829,00 | 2 443 063,00 | 752,00 | 1 932 640,00 | 2 016,00 | 6 785 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 324 705,00 | 324 705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 3 607 824,80 | 1 094 424,00 |  |  |  |  | 131,50 | 337 955,00 | 646,30 | 2 175 445,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 5 412 967,00 | 638 887,00 |  |  |  |  | 24,00 | 61 680,00 | 1 400,00 | 4 712 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 198 320,00 | 198 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 6 957 373,08 | 1 852 140,44 |  |  | 607,30 | 2 412 802,90 |  |  | 799,89 | 2 692 429,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 3 399 372,16 | 799 294,16 |  |  |  |  | 163,00 | 418 910,00 | 648,00 | 2 181 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 1 879 138,62 | 532 839,60 |  |  |  |  |  |  | 399,97 | 1 346 299,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 2 167 959,00 | 1 491 021,00 |  |  |  |  | 263,40 | 676 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 3 217 167,00 | 844 472,00 |  |  | 495,00 | 1 966 635,00 | 158,00 | 406 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 11 769 470,60 | 4 059 121,00 |  |  |  |  | 91,10 | 234 127,00 | 2 221,10 | 7 476 222,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 4 830 395,80 | 864 851,00 |  |  |  |  | 79,00 | 203 030,00 | 1 117,80 | 3 762 514,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 10 838 212,00 | 2 813 164,00 |  |  |  |  | 270,00 | 693 900,00 | 2 178,00 | 7 331 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 2 301 465,00 | 1 021 348,00 |  |  |  |  | 498,10 | 1 280 117,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1 393 733,00 | 530 213,00 |  |  |  |  | 336,00 | 863 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 4 721 881,00 | 537 943,00 |  |  |  |  |  |  | 1 243,00 | 4 183 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 2 310 676,00 | 303 218,00 |  |  |  |  | 214,00 | 549 980,00 | 433,00 | 1 457 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1 661 128,40 | 291 503,00 |  |  |  |  |  |  | 406,90 | 1 369 625,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1 404 945,00 | 100 620,00 |  |  |  |  |  |  | 387,50 | 1 304 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 1 261 515,00 | 0,00 |  |  |  |  | 307,50 | 790 275,00 | 140,00 | 471 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 2 459 460,00 | 288 390,00 |  |  |  |  |  |  | 645,00 | 2 171 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 2 374 544,00 | 203 474,00 |  |  |  |  |  |  | 645,00 | 2 171 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 2 480 850,00 | 855 750,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 514 700,00 | 48,00 | 110 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 243 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,00 | 243 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1 771 670,00 | 398 342,00 |  |  |  |  |  |  | 408,00 | 1 373 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 1 850 227,80 | 242 544,00 |  |  |  |  | 24,00 | 61 680,00 | 459,30 | 1 546 003,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 2 347 094,00 | 624 246,00 |  |  |  |  | 136,00 | 349 520,00 | 408,00 | 1 373 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 2 510 120,00 | 624 566,00 |  |  |  |  | 198,00 | 508 860,00 | 409,00 | 1 376 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 1 047 810,00 | 684 412,00 |  |  |  |  | 141,40 | 363 398,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 2 427 193,60 | 617 125,60 |  |  |  |  | 111,00 | 285 270,00 | 453,00 | 1 524 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 3 917 355,00 | 163 614,00 |  |  |  |  | 201,30 | 517 341,00 | 900,00 | 3 029 400,00 | 90,00 | 207 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 6 089 479,00 | 299 959,00 |  |  |  |  |  |  | 1 720,00 | 5 789 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 6 756 031,04 | 1 065 660,04 |  |  | 607,00 | 2 411 611,00 | 228,00 | 585 960,00 | 800,00 | 2 692 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 1 758 916,00 | 173 530,00 |  |  |  |  |  |  | 471,00 | 1 585 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 3 572 640,00 | 1 308 772,00 |  |  |  |  | 316,00 | 812 120,00 | 378,00 | 1 272 348,00 | 78,00 | 179 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 4 632 726,00 | 1 145 024,00 |  |  |  |  | 215,00 | 552 550,00 | 872,00 | 2 935 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 3 371 060,00 | 1 515 520,00 |  |  |  |  | 722,00 | 1 855 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 12 203 587,00 | 2 714 292,00 |  |  |  |  | 483,50 | 1 242 595,00 | 2 450,00 | 8 246 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 946 796,00 | 946 796,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 94 202,00 | 94 202,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 3 067 026,00 | 2 452 796,00 |  |  |  |  | 239,00 | 614 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1 312 298,00 | 885 678,00 |  |  |  |  | 166,00 | 426 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 11 001 155,00 | 3 386 192,00 |  |  | 575,00 | 1 694 525,00 | 247,40 | 635 818,00 | 1 570,00 | 5 284 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 2 471 294,00 | 1 178 750,00 |  |  |  |  |  |  | 384,00 | 1 292 544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 659 910,00 | 659 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 2 120 505,00 | 401 325,00 |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 1 615 680,00 | 45,00 | 103 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 2 912 137,00 | 770 837,00 |  |  |  |  | 67,00 | 172 190,00 | 585,00 | 1 969 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 3 239 589,00 | 793 415,00 |  |  |  |  | 128,00 | 328 960,00 | 629,00 | 2 117 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 4 857 407,00 | 860 889,00 |  |  | 333,00 | 1 323 009,00 | 154,90 | 398 093,00 | 676,00 | 2 275 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 2 786 598,00 | 583 404,00 |  |  |  |  | 250,00 | 642 500,00 | 409,00 | 1 376 694,00 | 80,00 | 184 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 681 725,00 | 681 725,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1 437 282,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 427,00 | 1 437 282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 7 944 650,00 | 519 680,00 |  |  |  |  | 203,00 | 521 710,00 | 1 960,00 | 6 597 360,00 | 133,00 | 305 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 7 544 322,00 | 283 322,00 |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 6 732 000,00 | 230,00 | 529 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 1 937 484,00 | 197 494,00 |  |  |  |  |  |  | 465,00 | 1 565 190,00 | 76,00 | 174 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 148 740,00 | 148 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 1 295 785,00 | 37 185,00 |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 1 178 100,00 | 35,00 | 80 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 1 700 625,00 | 185 925,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 514 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 1 551 885,00 | 37 185,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 514 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 1 956 593,00 | 71 633,00 |  |  |  |  |  |  | 560,00 | 1 884 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 1 904 290,00 | 322 270,00 |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 1 582 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 4 253 122,00 | 173 530,00 |  |  |  |  |  |  | 1 212,00 | 4 079 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 660 864,00 | 1 660 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 4 308 822,00 | 758 192,00 |  |  |  |  | 311,00 | 799 270,00 | 760,00 | 2 558 160,00 | 84,00 | 193 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1 324 378,00 | 910 608,00 |  |  |  |  | 161,00 | 413 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 8 281 930,00 | 1 388 080,00 |  |  | 1 450,00 | 5 760 850,00 | 380,00 | 976 600,00 |  |  | 68,00 | 156 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8 | 4 056 589,00 | 0,00 | 2 | 4 056 589,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 3 | 4 056 589,00 | 0,00 | 2 | 4 056 589,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 30 | 3 290 362,00 | 0,00 | 2 | 3 290 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 64 | 6 580 724,00 | 0,00 | 4 | 6 580 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78 | 6 580 724,00 | 0,00 | 4 | 6 580 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 2 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20/26 | 3 290 362,00 | 0,00 | 2 | 3 290 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 18 | 6 580 724,00 | 0,00 | 4 | 6 580 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 63 | 3 290 362,00 | 0,00 | 2 | 3 290 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 79 | 4 935 543,00 | 0,00 | 3 | 4 935 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год по МО: город - курорт Пятигорск | 297 155 539,90 | 55 760 915,84 | 37 | 62 404 151,00 | 4 896,30 | 18 012 495,90 | 8 577,10 | 22 043 147,00 | 40 542,76 | 136 466 930,16 | 1 073,00 | 2 467 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 3 886 606,00 | 170 151,00 |  |  | 655,00 | 2 602 315,00 |  |  | 290,00 | 976 140,00 | 60,00 | 138 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | 4 242 016,00 | 74 916,00 |  |  | 500,00 | 1 986 500,00 |  |  | 600,00 | 2 019 600,00 | 70,00 | 161 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 110 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 110 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 6 123 669,00 | 309 285,00 |  |  | 786,00 | 3 122 778,00 |  |  | 691,00 | 2 325 906,00 | 159,00 | 365 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 1 461 993,50 | 0,00 |  |  | 99,50 | 395 313,50 |  |  | 280,00 | 942 480,00 | 54,00 | 124 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 4 653 252,00 | 114 108,00 |  |  | 624,00 | 2 479 152,00 |  |  | 612,00 | 2 059 992,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | 725 363,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 189,60 | 638 193,60 | 37,90 | 87 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 125 416,00 | 0,00 |  |  |  |  | 48,80 | 125 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 98 | 1 038 380,00 | 148 386,00 |  |  | 302,00 | 889 994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 5 | 79 328,00 | 79 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 40 | 369 017,00 | 369 017,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49 | 143 782,00 | 143 782,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 2 812 769,76 | 274 742,00 |  |  |  |  | 39,50 | 101 515,00 | 723,86 | 2 436 512,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 356 445,00 | 356 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 173 176,00 | 173 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 171 029,00 | 171 029,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 173 176,00 | 173 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 178 739,00 | 178 739,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21 | 123 950,00 | 123 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | 233 026,00 | 233 026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | 1 201 550,00 | 237 881,00 |  |  | 327,00 | 963 669,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | 3 577 517,80 | 688 198,00 |  |  | 322,60 | 1 281 689,80 | 82,00 | 210 740,00 | 415,00 | 1 396 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 24 | 193 362,00 | 193 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 26 | 126 429,00 | 126 429,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 40 | 193 362,00 | 193 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 324 646,00 | 324 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 | 387 868,00 | 387 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 227 124,00 | 227 124,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | 17 572 738,00 | 4 831 557,00 |  |  | 1 219,00 | 3 592 393,00 |  |  | 2 718,00 | 9 148 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 12 | 123 950,00 | 123 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | 99 160,00 | 99 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 292 478,00 | 292 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2 | 86 765,00 | 86 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 123 950,00 | 123 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 2 882 201,09 | 408 283,00 |  |  | 839,47 | 2 473 918,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 1 763 825,00 | 1 763 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 29 | 3 300 640,00 | 0,00 |  |  | 1 120,00 | 3 300 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | 11 387 883,58 | 3 085 651,28 |  |  | 775,10 | 3 079 472,30 | 120,00 | 308 400,00 | 1 460,00 | 4 914 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 2 971 279,10 | 515 544,00 |  |  | 833,30 | 2 455 735,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | 168 572,00 | 168 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 43а | 718 910,00 | 718 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 45а | 768 490,00 | 768 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 2 | 371 850,00 | 371 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 | 6 083 463,55 | 1 354 776,00 |  |  | 395,35 | 1 570 725,55 | 262,20 | 673 854,00 | 738,00 | 2 484 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 3 123 820,00 | 0,00 |  |  | 1 060,00 | 3 123 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12 | 1 900 815,00 | 0,00 |  |  | 645,00 | 1 900 815,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 153 676,00 | 153 676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14 | 2 042 271,00 | 0,00 |  |  | 693,00 | 2 042 271,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 4 226 043,00 | 1 157 570,00 |  |  | 325,00 | 1 291 225,00 |  |  | 528,00 | 1 777 248,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 4 752 209,00 | 1 183 392,00 |  |  | 1 211,00 | 3 568 817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 4 361 560,00 | 0,00 |  |  | 1 480,00 | 4 361 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 2 180 780,00 | 0,00 |  |  | 740,00 | 2 180 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 23 | 515 632,00 | 515 632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 | 364 413,00 | 364 413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 202 376,00 | 0,00 |  |  | 408,00 | 1 202 376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | 7 720 793,70 | 1 121 741,00 |  |  | 823,00 | 2 425 381,00 |  |  | 1 239,95 | 4 173 671,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 2 744 209,00 | 917 069,00 |  |  | 620,00 | 1 827 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 2 112 350,00 | 497 394,00 |  |  | 548,00 | 1 614 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 4 565 319,00 | 1 267 626,00 |  |  | 1 119,00 | 3 297 693,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 6 526 137,00 | 2 291 298,00 |  |  | 1 437,00 | 4 234 839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 91а | 9 633 834,00 | 2 965 632,00 |  |  | 570,00 | 1 679 790,00 |  |  | 1 482,00 | 4 988 412,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 13 | 4 941 786,30 | 1 155 186,00 |  |  | 1 284,90 | 3 786 600,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1 | 3 306 506,60 | 1 365 023,00 |  |  | 658,80 | 1 941 483,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 31 | 3 713 220,00 | 0,00 |  |  | 1 260,00 | 3 713 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 1 001 618,00 | 135 504,00 |  |  | 218,00 | 866 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51 | 686 651,00 | 0,00 |  |  | 233,00 | 686 651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 4 355 969,70 | 913 579,00 |  |  | 1 168,10 | 3 442 390,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 2 | 6 725 681,00 | 4 291 459,00 |  |  | 826,00 | 2 434 222,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 1 | 6 701 448,00 | 1 332 014,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 2 | 629 666,00 | 629 666,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 2 | 970 741,80 | 0,00 |  |  | 329,40 | 970 741,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 16 014 874,00 | 1 101 799,00 |  |  | 1 209,00 | 3 562 923,00 |  |  | 3 372,00 | 11 350 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 4/1а | 1 435 717,00 | 304 917,00 |  |  |  |  | 440,00 | 1 130 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 3 524 671,00 | 990 251,00 |  |  | 860,00 | 2 534 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3 | 793 280,00 | 793 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 1 | 2 534 420,00 | 0,00 |  |  | 860,00 | 2 534 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 16 548 658,00 | 1 111 715,00 |  |  | 1 469,00 | 4 329 143,00 |  |  | 3 300,00 | 11 107 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9 | 11 513 655,40 | 426 388,00 |  |  |  |  |  |  | 3 293,90 | 11 087 267,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45 | 3 639 545,00 | 0,00 |  |  | 1 235,00 | 3 639 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 1 455 818,00 | 0,00 |  |  | 494,00 | 1 455 818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37 | 1 121 360,00 | 1 121 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 51 | 6 590 162,00 | 1 412 937,00 |  |  | 525,00 | 2 085 825,00 | 142,00 | 364 940,00 | 810,00 | 2 726 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 5 369 434,00 | 0,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 5 369 434,00 | 0,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | 132 612,00 | 132 612,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | 2 246 514,00 | 1 560 324,00 |  |  |  |  | 267,00 | 686 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20 | 627 811,00 | 153 344,00 |  |  | 161,00 | 474 467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6 | 1 724 815,00 | 391 268,00 |  |  | 245,00 | 973 385,00 |  |  | 107,00 | 360 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6Г | 1 796 492,10 | 0,00 |  |  | 165,90 | 659 120,70 |  |  | 337,90 | 1 137 371,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | 3 715 617,00 | 420 345,00 |  |  |  |  | 258,00 | 663 060,00 | 782,00 | 2 632 212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 307 374,00 | 307 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б | 6 069 873,00 | 1 489 904,00 |  |  | 341,00 | 1 354 793,00 | 160,00 | 411 200,00 | 836,00 | 2 813 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в | 2 065 941,00 | 933 857,00 |  |  | 268,00 | 1 064 764,00 |  |  | 20,00 | 67 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А | 4 243 680,00 | 0,00 |  |  | 1 440,00 | 4 243 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, лит. а | 2 670 782,00 | 407 486,00 |  |  | 768,00 | 2 263 296,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | 6 245 932,17 | 741 088,84 |  |  | 745,95 | 2 198 314,65 | 100,00 | 257 000,00 | 905,98 | 3 049 528,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3 | 2 692 429,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 799,89 | 2 692 429,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4 | 4 088 045,24 | 1 395 581,84 |  |  |  |  |  |  | 799,90 | 2 692 463,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | 546 371,60 | 546 371,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | 128 908,00 | 128 908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 344 006,00 | 344 006,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | 1 827 023,00 | 1 827 023,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 | 545 380,00 | 545 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | г. Пятигорск, ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 | 562 940,00 | 562 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 3 666 210,00 | 1 656 356,00 |  |  | 682,00 | 2 009 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 108 | 475 193,00 | 0,00 |  |  |  |  | 184,90 | 475 193,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 152 | 3 108 666,00 | 3 108 666,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 6 364 811,00 | 942 331,00 |  |  | 1 840,00 | 5 422 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 20 | 16 613 324,00 | 1 119 425,00 |  |  | 1 317,00 | 3 881 199,00 |  |  | 3 450,00 | 11 612 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 24 | 6 752 672,68 | 2 116 329,84 |  |  | 607,30 | 1 789 713,10 | 60,00 | 154 200,00 | 799,89 | 2 692 429,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | 1 494 056,10 | 875 894,00 |  |  |  |  | 240,53 | 618 162,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 1 | 1 217 908,50 | 972 602,00 |  |  |  |  | 95,45 | 245 306,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 5 172 803,80 | 1 779 628,00 |  |  | 1 151,40 | 3 393 175,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6 | 253 109,00 | 176 009,00 |  |  |  |  | 30,00 | 77 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а | 210 715,00 | 210 715,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 | 3 109 403,74 | 262 774,00 |  |  |  |  | 60,00 | 154 200,00 | 799,89 | 2 692 429,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 90/2 | 246 014,00 | 89 244,00 |  |  |  |  | 61,00 | 156 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | 12 200 164,00 | 2 554 274,00 |  |  |  |  | 217,00 | 557 690,00 | 2 700,00 | 9 088 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 64 | 1 457 147,00 | 0,00 |  |  | 359,00 | 1 426 307,00 | 12,00 | 30 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 66 | 1 205 092,00 | 1 205 092,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 79 | 341 967,00 | 180 967,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 161 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 2 368 313,90 | 742 454,00 |  |  | 551,70 | 1 625 859,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 26 | 2 089 128,30 | 0,00 |  |  | 708,90 | 2 089 128,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 36а, лит. А | 3 927 708,00 | 715 296,00 |  |  | 374,00 | 1 102 178,00 | 161,00 | 413 770,00 | 504,00 | 1 696 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а | 14 995 512,00 | 5 032 490,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 | 511,40 | 1 314 298,00 | 1 834,00 | 6 173 244,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 1 674 004,20 | 205 499,00 |  |  | 132,40 | 526 025,20 |  |  | 280,00 | 942 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1 | 71 891,00 | 71 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2021 год по МО: город - курорт Пятигорск | 380 798 463,55 | 85 612 158,40 | 0 | 0,00 | 51 272,07 | 158 010 798,39 | 3 552,78 | 9 130 644,60 | 37 699,76 | 126 897 392,16 | 498,90 | 1 147 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 624 642,00 | 624 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 404 033,00 | 404 033,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 337 144,00 | 337 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44а | 3 403 785,00 | 0,00 |  |  | 1 155,00 | 3 403 785,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45 | 1 168 579,00 | 0,00 |  |  |  |  | 454,70 | 1 168 579,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 | 788 219,00 | 0,00 |  |  |  |  | 306,70 | 788 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 90 | 14 235 841,00 | 4 459 188,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 | 548,90 | 1 410 673,00 | 1 750,00 | 5 890 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 11А | 11 318 344,20 | 2 105 754,00 |  |  | 886,60 | 2 612 810,20 | 682,00 | 1 752 740,00 | 1 440,00 | 4 847 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5 | 153 698,00 | 153 698,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18 | 2 405 930,80 | 0,00 |  |  | 816,40 | 2 405 930,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 789 713,10 | 0,00 |  |  | 607,30 | 1 789 713,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 815 503,00 | 815 503,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 2 023 972,50 | 416 384,00 |  |  | 545,50 | 1 607 588,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | 3 607 372,00 | 646 477,00 |  |  | 525,00 | 1 547 175,00 |  |  | 420,00 | 1 413 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | 712 015,00 | 220 631,00 |  |  |  |  | 191,20 | 491 384,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35 | 260 295,00 | 260 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 37 | 257 816,00 | 257 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 | 1 735 300,00 | 1 735 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 4 333 696,00 | 1 976 096,00 |  |  | 800,00 | 2 357 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 | 1 478 418,90 | 1 266 214,00 |  |  |  |  | 82,57 | 212 204,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 6 | 151 470,00 | 74 370,00 |  |  |  |  | 30,00 | 77 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | 1 959 799,00 | 199 063,70 |  |  | 475,90 | 1 402 477,30 | 139,40 | 358 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 5 380 662,00 | 1 400 192,00 |  |  | 429,00 | 1 264 263,00 | 142,70 | 366 739,00 | 698,00 | 2 349 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 | 2 684 717,00 | 0,00 |  |  | 911,00 | 2 684 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 2 403 886,10 | 614 173,00 |  |  | 607,30 | 1 789 713,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 | 310 104,00 | 310 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 176 592,00 | 176 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 60 | 347 060,00 | 347 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | 1 115 550,00 | 1 115 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | 10 322 249,00 | 3 415 362,00 |  |  | 767,00 | 2 260 349,00 | 180,00 | 462 600,00 | 1 243,00 | 4 183 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 | 2 830 886,00 | 2 830 886,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 2 | 322 270,00 | 322 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 | 153 698,00 | 153 698,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 3 014 424,00 | 329 707,00 |  |  | 911,00 | 2 684 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74 | 2 642 129,00 | 225 589,00 |  |  | 820,00 | 2 416 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 1 | 1 555 440,00 | 123 950,00 |  |  |  |  | 557,00 | 1 431 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 | 1 995 595,00 | 1 995 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 2 994 592,00 | 309 875,00 |  |  | 911,00 | 2 684 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 2 900 871,26 | 347 060,00 |  |  | 866,58 | 2 553 811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 1 | 131 387,00 | 131 387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 3 | 309 875,00 | 309 875,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 3 001 839,00 | 349 539,00 |  |  | 900,00 | 2 652 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 9 093 940,10 | 168 572,00 |  |  | 696,30 | 2 051 996,10 |  |  | 2 042,00 | 6 873 372,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 | 260 295,00 | 260 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 1 | 374 329,00 | 374 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86 | 515 632,00 | 515 632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 3 377 660,00 | 902 180,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3 | 2 475 480,00 | 0,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 4 106 926,00 | 835 756,00 |  |  | 1 110,00 | 3 271 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 1 | 1 231 312,00 | 1 231 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | 2 043 318,00 | 322 270,00 |  |  | 584,00 | 1 721 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 7 754 141,00 | 623 484,00 |  |  | 599,00 | 1 765 253,00 |  |  | 1 594,00 | 5 365 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 14 652 950,00 | 542 156,00 |  |  | 1 260,00 | 3 713 220,00 |  |  | 3 089,00 | 10 397 574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1 | 8 254 778,00 | 1 712 438,00 |  |  | 2 220,00 | 6 542 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 3 393 080,00 | 917 600,00 |  |  | 840,00 | 2 475 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 3 754 956,00 | 1 524 077,00 |  |  | 757,00 | 2 230 879,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 | 807 790,00 | 807 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 | 1 218 037,00 | 972 602,00 |  |  |  |  | 95,50 | 245 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | 7 317 540,84 | 2 249 951,84 |  |  | 607,00 | 1 788 829,00 | 228,00 | 585 960,00 | 800,00 | 2 692 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 2 763 034,00 | 0,00 |  |  |  |  | 212,00 | 544 840,00 | 659,00 | 2 218 194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 3 881 844,00 | 1 584 706,00 |  |  |  |  | 163,00 | 418 910,00 | 558,00 | 1 878 228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 4 166 985,00 | 886 974,00 |  |  | 1 113,00 | 3 280 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 185 925,00 | 185 925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 72 | 1 611 099,80 | 326 099,80 |  |  |  |  | 500,00 | 1 285 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 | 1 264 263,00 | 0,00 |  |  | 429,00 | 1 264 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 1 709 939,00 | 992 652,00 |  |  |  |  | 279,10 | 717 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 799 228,00 | 799 228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2 | 4 757 316,00 | 3 392 646,00 |  |  |  |  | 531,00 | 1 364 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | 12 817 945,20 | 5 361 184,84 |  |  | 778,00 | 2 292 766,00 | 200,00 | 514 000,00 | 1 381,46 | 4 649 994,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 19 042 472,00 | 8 944 472,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 10 098 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 541 259,00 | 689 576,00 |  |  | 289,00 | 851 683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1 861 028,00 | 1 861 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 257 816,00 | 257 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 403 502,00 | 403 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 2 578 625,00 | 0,00 |  |  | 875,00 | 2 578 625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 4 349 182,60 | 0,00 |  |  | 1 475,80 | 4 349 182,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2 | 2 982 364,00 | 0,00 |  |  | 1 012,00 | 2 982 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2 | 12 218 394,00 | 1 253 623,00 |  |  | 1 217,00 | 3 586 499,00 |  |  | 2 192,00 | 7 378 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 895 562,00 | 895 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А | 1 932 286,00 | 1 932 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85 | 1 854 020,00 | 265 268,00 |  |  |  |  |  |  | 472,00 | 1 588 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16 | 13 321 498,00 | 971 415,00 |  |  | 1 333,00 | 3 928 351,00 |  |  | 2 502,00 | 8 421 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 | 892 440,00 | 892 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | 6 760 039,00 | 1 288 048,00 |  |  | 445,00 | 1 767 985,00 | 371,20 | 953 984,00 | 817,00 | 2 750 022,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | 2 459 323,00 | 317 766,00 |  |  |  |  | 67,10 | 172 447,00 | 585,00 | 1 969 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11 | 4 514 433,50 | 572 368,00 |  |  | 262,50 | 773 587,50 | 227,00 | 583 390,00 | 768,00 | 2 585 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 13А | 4 473 019,85 | 572 368,00 |  |  | 329,55 | 971 183,85 | 134,00 | 344 380,00 | 768,00 | 2 585 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 6 162 849,00 | 793 415,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | 4 575 715,00 | 676 821,00 |  |  | 330,00 | 972 510,00 | 132,80 | 341 296,00 | 768,00 | 2 585 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 8 259 345,00 | 965 520,00 |  |  | 2 475,00 | 7 293 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1 | 1 842 130,00 | 604 390,00 |  |  | 420,00 | 1 237 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3 | 3 784 095,00 | 1 573 845,00 |  |  | 750,00 | 2 210 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 946 639,10 | 153 012,00 |  |  | 269,30 | 793 627,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а | 2 824 690,00 | 1 056 490,00 |  |  | 600,00 | 1 768 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 2 836 722,00 | 0,00 |  |  | 714,00 | 2 836 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 58 | 14 642 134,00 | 2 019 634,00 |  |  |  |  |  |  | 3 750,00 | 12 622 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 | 15 079 555,86 | 5 520 111,00 |  |  | 1 491,50 | 4 395 450,50 | 200,00 | 514 000,00 | 1 381,46 | 4 649 994,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 6 691 864,00 | 1 322 430,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 3 954 548,00 | 1 154 898,00 |  |  | 950,00 | 2 799 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63 | 206 864,00 | 206 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 2 | 5 637 916,00 | 1 294 038,00 |  |  | 1 474,00 | 4 343 878,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 1 | 4 814 178,00 | 1 100 958,00 |  |  | 1 260,00 | 3 713 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 324 774,00 | 1 324 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2а | 3 997 752,00 | 524 766,00 |  |  | 350,00 | 1 031 450,00 | 248,00 | 637 360,00 | 536,00 | 1 804 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2Б | 6 359 533,90 | 1 340 377,00 |  |  | 286,70 | 844 904,90 | 194,00 | 498 580,00 | 1 092,00 | 3 675 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 | 3 688 020,00 | 661 451,00 |  |  | 1 027,00 | 3 026 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 447 069,00 | 447 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 431 196,00 | 1 431 196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 553 334,00 | 553 334,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | 1 115 550,00 | 1 115 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 15 | 599 918,00 | 599 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | 2 836 127,40 | 2 604 827,40 |  |  |  |  | 90,00 | 231 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 3 495 742,00 | 811 025,00 |  |  | 911,00 | 2 684 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | 3 433 842,00 | 1 232 433,00 |  |  | 747,00 | 2 201 409,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | 1 997 088,00 | 535 376,00 |  |  | 496,00 | 1 461 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 5 385 384,00 | 1 062 135,00 |  |  | 1 467,00 | 4 323 249,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 5 691 457,00 | 2 004 760,00 |  |  | 1 251,00 | 3 686 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 6 707 011,00 | 1 337 577,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 | 188 404,00 | 188 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 4 020 948,00 | 1 230 139,00 |  |  | 947,00 | 2 790 809,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 6 340 517,00 | 971 083,00 |  |  | 1 822,00 | 5 369 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 3 367 222,80 | 1 375 050,80 |  |  | 676,00 | 1 992 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | 2 805 287,40 | 2 573 987,40 |  |  |  |  | 90,00 | 231 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 3 245 510,00 | 711 090,00 |  |  | 860,00 | 2 534 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | 1 073 407,00 | 1 073 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 201 136,00 | 1 201 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 560 107,00 | 560 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1 | 4 366 934,00 | 2 552 030,00 |  |  | 360,00 | 1 060 920,00 |  |  | 224,00 | 753 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Солдатский, д. 2 | 5 183 572,00 | 1 546 958,00 |  |  | 590,00 | 2 344 070,00 |  |  | 384,00 | 1 292 544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2022 год по МО: город - курорт Пятигорск | 449 162 509,21 | 129 380 857,78 | 0 | 0,00 | 61 677,23 | 183 557 270,81 | 7 277,87 | 18 704 125,90 | 34 913,92 | 117 520 254,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО: город - курорт Пятигорск | 1 127 116 512,66 | 270 753 932,02 | 37 | 62 404 151,00 | 117 845,60 | 359 580 565,10 | 19 407,75 | 49 877 917,50 | 113 156,44 | 380 884 577,04 | 1 571,90 | 3 615 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2020 | город - курорт Пятигорск | 151850,17 | 4976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297155539,90 | 297155539,90 |
| 2021 | город - курорт Пятигорск | 261989,62 | 9410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380798463,55 | 380798463,55 |
| 2022 | город - курорт Пятигорск | 358433,38 | 13009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449162509,21 | 449162509,21 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  | 772273,17 | 27395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127116512,66 | 1127116512,66 |

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                                                                                                       С.П.Фоменко