376                                                                                                                                     03.02.2020

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083 (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 27.08.2018 № 3305)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28.06.2013 № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 16.04.2014 № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2015-2016 годы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 27.08.2018 № 3305 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 №3083».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Пятигорска						               В.В.Ростовцев

|  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от _________________ №________ |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2020-2022 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонт (указывается ро или сп. сч.) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Сведения об объекте культурного наследия (ОКН) |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б | ро | 1887 | 1887 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 214,50 | 214,50 | 214,50 | 13 | нет | нет | нет | 1 898 413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 413,18 | 8 850 | 31.12.2015 |
| 2 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 | ро | 1896 | 1896 | Смешанные | 2 | 0 | 302,80 | 262,90 | 262,90 | 16 | нет | нет | нет | 2 214 819,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 819,88 | 8 425 | 31.12.2015 |
| 3 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 228,60 | 225,60 | 225,60 | 7 | нет | нет | нет | 1 393 057,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 057,34 | 6 175 | 31.12.2015 |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А | ро | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 196,80 | 194,80 | 194,80 | 19 | нет | нет | нет | 1 528 747,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 747,67 | 7 848 | 31.12.2015 |
| 5 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 228,70 | 228,70 | 228,70 | 9 | нет | нет | нет | 1 044 685,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 685,86 | 4 568 | 31.12.2015 |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 213,60 | 211,60 | 211,60 | 9 | нет | нет | нет | 2 126 441,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 441,42 | 10 049 | 31.12.2015 |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 | ро | 1904 | 1904 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 336,00 | 327,50 | 327,50 | 15 | нет | нет | нет | 2 095 871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 871,16 | 6 400 | 31.12.2015 |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 | ро | 1894 | 1894 | Смешанные | 1 | 0 | 381,00 | 329,20 | 329,20 | 22 | нет | нет | нет | 2 486 348,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 348,54 | 7 553 | 31.12.2015 |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 324,80 | 321,80 | 321,80 | 27 | нет | нет | нет | 1 982 370,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 370,52 | 6 160 | 31.12.2015 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А | ро | 1909 | 1909 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 12 | нет | нет | нет | 854 891,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 891,12 | 3 904 | 31.12.2015 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 | ро | 1890 | 1890 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 246,90 | 234,90 | 234,90 | 11 | нет | нет | нет | 1 675 097,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 097,32 | 7 131 | 31.12.2015 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 | ро | 1904 | 1904 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 407,00 | 358,00 | 358,00 | 18 | нет | нет | нет | 2 345 223,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 223,42 | 6 551 | 31.12.2015 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В | ро | 1900 | 1900 | Смешанные | 1 | 0 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 5 | нет | нет | нет | 1 929 213,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 213,11 | 11 422 | 31.12.2015 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 | ро | 1882 | 1882 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 617,90 | 581,90 | 581,90 | 12 | нет | нет | нет | 2 654 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 040,00 | 4 561 | 31.12.2015 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В | ро | 1896 | 1896 | Смешанные | 1 | 0 | 167,80 | 165,80 | 165,80 | 6 | нет | нет | нет | 628 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 893,00 | 3 793 | 31.12.2015 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | ро | 1912 | 2008 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 758,45 | 664,85 | 523,85 | 20 | нет | нет | нет | 3 975 971,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 971,04 | 5 980 | 31.12.2015 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А | ро | 1907 | 1907 | Смешанные | 1 | 0 | 161,90 | 159,90 | 159,90 | 7 | нет | нет | нет | 749 814,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 814,09 | 4 689 | 31.12.2015 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А | ро | 1859 | 1859 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 236,20 | 236,20 | 236,20 | 12 | нет | нет | нет | 2 280 265,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 265,96 | 9 654 | 31.12.2015 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А | ро | 1859 | 1859 | Смешанные | 1 | 0 | 110,80 | 108,80 | 108,80 | 11 | нет | нет | нет | 1 507 266,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 266,46 | 13 854 | 31.12.2015 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А | ро | 1909 | 1909 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 280,00 | 278,00 | 278,00 | 12 | нет | нет | нет | 3 304 178,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 178,87 | 11 886 | 31.12.2015 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А | ро | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 191,80 | 189,80 | 189,80 | 11 | нет | нет | нет | 1 226 999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 999,40 | 6 465 | 31.12.2015 |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 5 993,45 | 5 682,65 | 5 541,65 | 274,00 | нет | нет | нет | 39 902 609,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 902 609,36 |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | ро | 1899 | 1899 | Смешанные | 2 | 1 | 546,26 | 534,26 | 534,26 | 22 | нет | нет | нет | 4 928 928,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 928,44 | 9 226 | 31.12.2016 |
| 23 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | ро | 1865 | 1997 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 322,80 | 301,40 | 301,40 | 11 | нет | нет | нет | 551 181,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 181,54 | 1 829 | 31.12.2016 |
| 24 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 | ро | 1901 | 1901 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 289,00 | 276,00 | 276,00 | 23 | нет | нет | нет | 2 445 659,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 659,34 | 8 861 | 31.12.2016 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 456,20 | 407,60 | 407,60 | 24 | нет | нет | нет | 1 972 960,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 960,36 | 4 840 | 31.12.2016 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | ро | 1905 | 1905 | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 411,30 | 375,90 | 375,90 | 21 | нет | нет | нет | 70 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 705,60 | 188 | 31.12.2016 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 | ро | 1901 | 1901 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 354,40 | 337,40 | 337,40 | 15 | нет | нет | нет | 1 569 493,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 493,05 | 4 652 | 31.12.2016 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 190,50 | 175,13 | 175,13 | 4 | нет | нет | нет | 484 110,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 110,16 | 2 764 | 31.12.2016 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 756,40 | 543,50 | 543,50 | 26 | нет | нет | нет | 3 195 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195 490,80 | 5 879 | 31.12.2016 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | ро | 1907 | 1907 | Смешанные | 2 | 0 | 419,70 | 374,50 | 374,50 | 23 | нет | нет | нет | 1 594 572,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 572,53 | 4 258 | 31.12.2016 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | ро | 1903 | 1903 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 187,60 | 171,80 | 171,80 | 9 | нет | нет | нет | 1 432 876,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 876,82 | 8 340 | 31.12.2016 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | ро | 1874 | 1874 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 330,30 | 322,50 | 322,50 | 23 | нет | нет | нет | 189 988,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 988,05 | 589 | 31.12.2016 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | ро | 1896 | 1896 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 175,40 | 173,40 | 173,40 | 7 | нет | нет | нет | 1 658 241,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 241,42 | 9 563 | 31.12.2016 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | ро | 1887 | 1887 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 597,40 | 504,80 | 504,80 | 23 | нет | нет | нет | 2 915 479,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 479,08 | 5 776 | 31.12.2016 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | ро | 1904 | 1904 | Смешанные | 2 | 1 | 418,90 | 384,80 | 384,80 | 15 | нет | нет | нет | 1 435 767,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 767,68 | 3 731 | 31.12.2016 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | ро | 1903 | 1997 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 193,70 | 165,60 | 165,60 | 10 | нет | нет | нет | 785 481,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 481,09 | 4 743 | 31.12.2016 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | ро | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 516,10 | 470,07 | 332,10 | 12 | нет | нет | нет | 1 581 031,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 031,33 | 3 363 | 31.12.2016 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | ро | 1895 | 1895 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 490,20 | 365,60 | 365,60 | 25 | нет | нет | нет | 3 362 566,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 566,70 | 9 197 | 31.12.2016 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | ро | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 268,60 | 256,60 | 256,60 | 10 | нет | нет | нет | 3 267 350,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 350,52 | 12 733 | 31.12.2016 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 | ро | 1891 | 1891 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 264,50 | 240,50 | 240,50 | 13 | нет | нет | нет | 1 062 060,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 060,25 | 4 416 | 31.12.2016 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | ро | 1906 | 1906 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 288,70 | 275,20 | 275,20 | 19 | нет | нет | нет | 1 366 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 196,92 | 4 964 | 31.12.2016 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | ро | 1892 | 1892 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 441,00 | 431,00 | 431,00 | 8 | нет | нет | нет | 2 245 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 662,00 | 5 210 | 31.12.2016 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | ро | 1887 | 1887 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 622,40 | 618,50 | 618,50 | 27 | нет | нет | нет | 3 567 480,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 480,16 | 5 768 | 31.12.2016 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | ро | 1900 | 2008 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 497,50 | 404,90 | 404,90 | 25 | нет | нет | нет | 309 990,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 990,72 | 766 | 31.12.2016 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | ро | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 260,30 | 230,10 | 230,10 | 18 | нет | нет | нет | 1 562 557,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 557,18 | 6 791 | 31.12.2016 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | ро | 1905 | 2002 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 310,30 | 305,00 | 305,00 | 21 | нет | нет | нет | 1 065 672,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 672,16 | 3 494 | 31.12.2016 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | ро | 1879 | 1879 | Смешанные | 2 | 0 | 282,10 | 269,30 | 162,90 | 5 | нет | нет | нет | 1 132 399,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 399,98 | 4 205 | 31.12.2016 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | ро | 1912 | 1912 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 342,00 | 337,50 | 337,50 | 15 | нет | нет | нет | 3 054 493,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054 493,72 | 9 050 | 31.12.2016 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | ро | 1903 | 1901 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 327,30 | 288,70 | 288,70 | 8 | нет | нет | нет | 1 345 952,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 952,84 | 4 662 | 31.12.2016 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | ро | 1894 | 2003 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 288,10 | 245,10 | 245,10 | 17 | нет | нет | нет | 745 567,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 567,66 | 3 042 | 31.12.2016 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 142,90 | 142,90 | 142,90 | 9 | нет | нет | нет | 191 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 414,00 | 1 339 | 31.12.2016 |
| 52 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | ро | 1915 | 1915 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 329,20 | 1 218,10 | 1 218,10 | 40 | нет | нет | нет | 4 514 815,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 815,70 | 3 706 | 31.12.2016 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 | ро | 1911 | 1911 | Смешанные | 2 | 0 | 220,20 | 220,20 | 220,20 | 10 | нет | нет | нет | 802 838,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 838,96 | 3 646 | 31.12.2016 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | ро | 1893 | 1962 | Смешанные | 1 | 1 | 270,10 | 260,10 | 235,40 | 4 | нет | нет | нет | 620 550,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 550,68 | 2 386 | 31.12.2016 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 | ро | 1902 | 1902 | Смешанные | 2 | 0 | 370,50 | 315,60 | 315,60 | 10 | нет | нет | нет | 3 027 353,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 353,61 | 9 592 | 31.12.2016 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 38, лит. В | ро | 1915 | 1915 | Смешанные | 2 | 1 | 479,80 | 429,80 | 429,80 | 21 | нет | нет | нет | 1 942 604,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 604,91 | 4 520 | 31.12.2016 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50А | ро | 1897 | 1897 | Смешанные | 1 | 0 | 299,50 | 296,50 | 296,50 | 20 | нет | нет | нет | 1 305 145,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 145,96 | 4 402 | 31.12.2016 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 | ро | 1907 | 1996 | Смешанные | 2 | 1 | 209,50 | 206,30 | 206,30 | 9 | нет | нет | нет | 1 038 834,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 834,24 | 5 036 | 31.12.2016 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 | ро | 1894 | 1894 | Смешанные | 2 | 1 | 289,70 | 237,10 | 237,10 | 10 | нет | нет | нет | 1 236 276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 276,90 | 5 214 | 31.12.2016 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 | ро | 1908 | 1908 | Смешанные | 2 | 1 | 580,80 | 545,40 | 297,40 | 23 | нет | нет | нет | 1 763 761,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 761,95 | 3 234 | 31.12.2016 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А | ро | 1913 | 1917 | Смешанные | 2 | 1 | 158,60 | 130,00 | 130,00 | 16 | нет | нет | нет | 1 163 226,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 226,47 | 8 948 | 31.12.2016 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 | ро | 1910 | 1910 | Смешанные | 2 | 1 | 378,70 | 366,30 | 366,30 | 13 | нет | нет | нет | 2 456 170,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 170,01 | 6 705 | 31.12.2016 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 | ро | 1906 | 1906 | Смешанные | 2 | 0 | 537,20 | 476,00 | 455,50 | 27 | нет | нет | нет | 2 818 735,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 735,61 | 5 922 | 31.12.2016 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | ро | 1891 | 1891 | Смешанные | 2 | 2 | 329,00 | 305,00 | 305,00 | 16 | нет | нет | нет | 3 049 506,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 506,46 | 9 998 | 31.12.2016 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 | ро | 1907 | 1907 | Смешанные | 2 | 1 | 332,60 | 288,90 | 288,90 | 16 | нет | нет | нет | 1 238 929,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 929,79 | 4 288 | 31.12.2016 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 | ро | 1903 | 1903 | Смешанные | 2 | 0 | 852,00 | 824,00 | 824,00 | 28 | нет | нет | нет | 5 232 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 232 716,00 | 6 350 | 31.12.2016 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 | ро | 1890 | 1890 | Смешанные | 2 | 1 | 616,70 | 609,30 | 609,30 | 24 | нет | нет | нет | 1 499 518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 518,54 | 2 461 | 31.12.2016 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 | ро | 1906 | 1906 | Смешанные | 2 | 1 | 617,20 | 592,20 | 592,20 | 21 | нет | нет | нет | 2 048 923,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 923,68 | 3 460 | 31.12.2016 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 | ро | 1903 | 1903 | Смешанные | 2 | 1 | 225,70 | 175,70 | 175,70 | 12 | нет | нет | нет | 1 490 187,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 187,78 | 8 481 | 31.12.2016 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 | ро | 1911 | 1917 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 601,75 | 596,85 | 596,85 | 26 | нет | нет | нет | 1 815 299,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 299,02 | 3 041 | 31.12.2016 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 | ро | 1880 | 1880 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 155,90 | 150,90 | 150,90 | 11 | нет | нет | нет | 2 723 646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 646,50 | 18 049 | 31.12.2016 |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 | ро | 1903 | 1903 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 508,20 | 433,60 | 433,60 | 13 | нет | нет | нет | 3 259 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 744,20 | 7 518 | 31.12.2016 |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 | ро | 1915 | 1915 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 343,90 | 311,90 | 311,90 | 15 | нет | нет | нет | 1 883 963,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 963,22 | 6 040 | 31.12.2016 |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | ро | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 324,80 | 321,80 | 321,80 | 27 | нет | нет | нет | 97 875,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 875,10 | 304 | 31.12.2016 |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  | 21 023,41 | 19 241,11 | 18 703,54 | 900,00 | нет | нет | нет | 98 121 957,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 121 957,39 |  |  |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: 2015-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 27 016,86 | 24 923,76 | 24 245,19 | 1 174,00 |  |  |  | 138 024 566,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 024 566,75 |  |  |

Таблица 2.1.

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта

| № п/п | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  |  |  | проверка | водоотведение |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжение |  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. |  | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б |  | 1 898 413,18 | 0,00 | 1 898 413,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 369,00 | 1 203 700,00 | 0 | 0,00 | 256,00 | 608 111,80 | 51,50 | 86 601,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 |  | 2 214 819,88 | 0,00 | 2 477 877,28 |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 263 057,40 | 0 | 0,00 | 388,00 | 1 234 436,94 | 0 | 0,00 | 515,00 | 980 382,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А |  | 1 393 057,34 | 0,00 | 1 393 057,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 253,00 | 844 136,03 | 0 | 0,00 | 131,00 | 522 498,57 | 6,00 | 26 422,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А |  | 1 528 747,67 | 0,00 | 1 528 747,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 356,10 | 1 175 050,80 | 0 | 0,00 | 215,00 | 345 332,42 | 20,00 | 8 364,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 |  | 1 044 685,86 | 0,00 | 1 044 685,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 310,00 | 605 180,70 | 0 | 0,00 | 135,00 | 252 957,78 | 123,30 | 186 547,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 |  | 2 126 441,42 | 0,00 | 2 126 441,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 381,00 | 1 124 759,48 | 0 | 0,00 | 492,00 | 896 684,36 | 103,00 | 104 997,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 |  | 2 095 871,16 | 184 554,36 | 2 095 871,16 |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 184 554,36 | 0 | 0,00 | 405,00 | 1 253 311,04 | 0 | 0,00 | 332,00 | 599 372,74 | 70,00 | 58 633,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 |  | 2 486 348,54 | 135 584,40 | 2 486 348,54 |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 135 584,40 | 0 | 0,00 | 556,00 | 1 570 648,44 | 0 | 0,00 | 492,00 | 697 326,90 | 112,00 | 82 788,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А |  | 1 982 370,52 | 0,00 | 1 982 370,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 304,50 | 946 306,90 | 0 | 0,00 | 484,00 | 955 942,80 | 58,85 | 80 120,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А |  | 854 891,12 | 0,00 | 854 891,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 190,70 | 565 069,12 | 0 | 0,00 | 177,50 | 267 780,00 | 11,50 | 22 042,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 |  | 1 675 097,32 | 144 696,32 | 1 767 179,80 | 57,00 | 92 082,48 |  |  |  |  | 210,00 | 144 696,32 | 0 | 0,00 | 198,70 | 648 138,60 | 0 | 0,00 | 269,00 | 723 048,54 | 83,30 | 159 213,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 |  | 2 345 223,42 | 0,00 | 2 345 223,42 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 721,00 | 2 019 521,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 262 788,36 | 84,00 | 62 914,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В |  | 1 929 213,11 | 0,00 | 1 929 213,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 340,00 | 1 136 246,50 | 0 | 0,00 | 176,00 | 683 539,38 | 56,00 | 109 427,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 |  | 2 654 040,00 | 0,00 | 2 723 864,14 | 24,00 | 35 707,98 | 37,00 | 34 116,16 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 795,00 | 1 768 080,00 | 0 | 0,00 | 428,00 | 885 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В |  | 628 893,00 | 0,00 | 628 893,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 220,00 | 442 846,00 | 0 | 0,00 | 118,30 | 164 818,00 | 14,30 | 21 229,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 |  | 3 975 971,04 | 0,00 | 3 975 971,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 787,00 | 2 471 425,04 | 0 | 0,00 | 343,20 | 1 504 546,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А |  | 749 814,09 | 0,00 | 749 814,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 244,20 | 749 814,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А |  | 2 280 265,96 | 0,00 | 2 280 265,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 334,00 | 1 133 405,84 | 0 | 0,00 | 298,00 | 1 139 412,42 | 4,80 | 7 447,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А |  | 1 507 266,46 | 0,00 | 1 507 266,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 257,70 | 853 780,03 | 0 | 0,00 | 180,10 | 610 879,57 | 35,00 | 42 606,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А |  | 3 304 178,87 | 0,00 | 3 304 178,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 064 918,52 | 0 | 0,00 | 662,00 | 2 156 735,29 | 46,20 | 82 525,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А |  | 1 226 999,40 | 0,00 | 1 226 999,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 226,00 | 665 522,36 | 0 | 0,00 | 171,00 | 506 833,60 | 30,00 | 54 643,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: 2015 г. |  |  | 39 902 609,36 | 464 835,08 | 40 327 573,38 | 81,00 | 127 790,46 | 37,00 | 34 116,16 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 727 892,48 | 0,00 | 0,00 | 7 169,90 | 21 004 872,39 | 787,00 | 2 471 425,04 | 5 711,90 | 13 260 405,47 | 1 252,95 | 2 701 071,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | 4 928 928,44 | 196 690,66 | 4 928 928,44 |  |  |  |  |  |  | 91,00 | 196 690,66 | 0 | 0,00 | 789,00 | 2 512 152,74 | 0 | 0,00 | 741,00 | 2 009 373,62 | 155,00 | 210 711,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | 551 181,54 | 153 593,52 | 551 181,54 |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 153 593,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140,00 | 397 588,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 | 2 445 659,34 | 82 166,94 | 2 445 659,34 |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 82 166,94 | 0 | 0,00 | 473,00 | 1 218 503,40 | 0 | 0,00 | 397,00 | 1 144 989,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 | 1 972 960,36 | 94 855,48 | 1 972 960,36 |  |  |  |  |  |  | 104,00 | 94 855,48 | 0 | 0,00 | 265,00 | 841 426,58 | 0 | 0,00 | 382,00 | 1 009 485,20 | 20,00 | 27 193,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 |  | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 70 705,60 | 70 705,60 | 70 705,60 |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 70 705,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 | 1 569 493,05 | 220 560,44 | 1 569 493,05 | 42,00 | 86 882,96 | 19,00 | 45 169,22 |  |  | 98,00 | 88 508,26 | 0 | 0,00 | 370,00 | 1 162 175,19 | 0 | 0,00 | 35,00 | 107 925,16 | 58,00 | 78 832,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 | 484 110,16 | 59 459,02 | 484 110,16 |  |  |  |  |  |  | 74,00 | 59 459,02 | 0 | 0,00 | 105,00 | 327 327,10 | 0 | 0,00 | 30,00 | 97 324,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 |  | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 3 195 490,80 | 583 111,16 | 3 195 490,80 |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 583 111,16 | 0 | 0,00 | 547,00 | 1 709 197,02 | 0 | 0,00 | 287,00 | 750 282,94 | 100,80 | 152 899,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | 1 594 572,53 | 66 385,62 | 1 594 572,53 |  |  |  |  |  |  | 83,00 | 66 385,62 | 0 | 0,00 | 296,00 | 924 968,55 | 0 | 0,00 | 350,00 | 603 218,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | 1 432 876,82 | 187 920,52 | 1 432 876,82 | 42,00 | 86 781,54 | 29,00 | 56 700,18 |  |  | 52,00 | 44 438,80 | 0 | 0,00 | 232,00 | 738 600,60 | 0 | 0,00 | 336,00 | 506 355,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 189 988,05 | 97 379,29 | 189 988,05 |  |  |  |  |  |  | 115,00 | 97 379,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 92 608,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 |  | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | 1 658 241,42 | 0,00 | 1 790 064,86 |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 131 823,44 | 0 | 0,00 | 498,00 | 1 432 101,18 | 0 | 0,00 | 463,00 | 226 140,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 |  | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | 2 915 479,08 | 184 042,27 | 2 915 479,08 |  |  | 26,00 | 57 131,98 |  |  | 50,00 | 126 910,29 | 0 | 0,00 | 610,06 | 1 836 865,08 | 0 | 0,00 | 476,00 | 811 459,17 | 44,00 | 83 112,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 |  | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 1 435 767,68 | 115 788,23 | 1 435 767,68 |  |  |  |  |  |  | 240,00 | 115 788,23 | 0 | 0,00 | 423,00 | 1 319 979,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 |  | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | 785 481,09 | 341 149,00 | 785 481,09 | 37,00 | 92 724,70 | 75,00 | 152 665,64 |  |  | 95,00 | 95 758,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 345,00 | 444 332,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | 1 581 031,33 | 53 726,25 | 1 581 031,33 |  |  |  |  |  |  | 68,00 | 53 726,25 | 0 | 0,00 | 338,12 | 1 094 778,24 | 0 | 0,00 | 340,00 | 394 202,94 | 25,00 | 38 323,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | 3 362 566,70 | 0,00 | 3 362 566,70 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 083,00 | 1 825 776,00 | 0 | 0,00 | 560,00 | 1 536 790,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | 3 267 350,52 | 614 324,24 | 3 267 350,52 | 101,00 | 272 062,95 | 111,00 | 234 022,97 |  |  | 95,00 | 108 238,32 | 0 | 0,00 | 498,00 | 1 529 046,28 | 0 | 0,00 | 524,00 | 1 123 980,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 40 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 | 1 062 060,25 | 235 438,56 | 1 062 060,25 | 65,00 | 80 136,95 | 46,00 | 92 716,10 |  |  | 120,00 | 62 585,51 | 0 | 0,00 | 255,38 | 756 746,32 | 0 | 0,00 | 47,00 | 69 875,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | 1 366 196,92 | 0,00 | 1 749 092,76 |  |  |  |  |  |  | 185,00 | 382 895,84 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1 016 247,86 | 0 | 0,00 | 130,00 | 349 949,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 2 245 662,00 | 0,00 | 2 245 662,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 461,20 | 1 269 730,00 | 0 | 0,00 | 661,00 | 975 932,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | 3 567 480,16 | 309 211,92 | 3 567 480,16 |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 309 211,92 | 0 | 0,00 | 567,20 | 1 737 290,72 | 0 | 0,00 | 569,90 | 1 351 367,86 | 136,40 | 169 609,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 309 990,72 | 0,00 | 309 990,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 107,00 | 309 990,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 |  | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | 1 562 557,18 | 0,00 | 1 631 477,44 |  |  |  |  |  |  | 77,00 | 68 920,26 | 0 | 0,00 | 252,00 | 764 162,10 | 0 | 0,00 | 245,00 | 798 395,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46 |  | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | 1 065 672,16 | 220 143,16 | 1 065 672,16 |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 220 143,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 506,00 | 845 529,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | 1 132 399,98 | 111 871,08 | 1 132 399,98 |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 111 871,08 | 0 | 0,00 | 210,00 | 641 183,68 | 0 | 0,00 | 200,00 | 379 345,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 48 |  | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | 3 054 493,72 | 0,00 | 3 054 493,72 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 636,00 | 1 908 029,32 | 0 | 0,00 | 620,00 | 1 146 464,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 49 |  | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | 1 345 952,84 | 67 596,30 | 1 345 952,84 |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 67 596,30 | 0 | 0,00 | 290,00 | 763 698,36 | 0 | 0,00 | 210,00 | 514 658,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50 |  | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | 745 567,66 | 64 255,72 | 745 567,66 |  |  |  |  |  |  | 72,00 | 64 255,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,00 | 681 311,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 191 414,00 | 191 414,00 | 191 414,00 |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 191 414,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52 |  | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 4 514 815,70 | 210 089,56 | 4 514 815,70 |  |  |  |  |  |  | 122,00 | 210 089,56 | 0 | 0,00 | 1 400,00 | 3 206 976,86 | 0 | 0,00 | 217,00 | 409 796,30 | 188,00 | 687 952,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53 |  | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 | 802 838,96 | 34 323,84 | 802 838,96 |  |  |  |  |  |  | 183,00 | 34 323,84 | 0 | 0,00 | 144,00 | 444 347,88 | 0 | 0,00 | 152,00 | 267 222,80 | 36,00 | 56 944,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54 |  | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | 620 550,68 | 114 583,00 | 668 391,68 | 13,00 | 18 986,00 | 16,00 | 28 855,00 |  |  | 88,00 | 114 583,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,00 | 505 967,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55 |  | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 | 3 027 353,61 | 43 973,77 | 3 027 353,61 |  |  |  |  |  |  | 83,00 | 43 973,77 | 0 | 0,00 | 564,10 | 1 621 474,58 | 0 | 0,00 | 631,00 | 1 361 905,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 56 |  | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 38, лит. В | 1 942 604,91 | 55 912,00 | 1 942 604,91 | 7,00 | 7 351,00 | 8,00 | 21 904,00 |  |  | 42,00 | 26 657,00 | 0 | 0,00 | 340,00 | 976 052,00 | 0 | 0,00 | 306,00 | 884 760,00 | 14,00 | 25 880,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57 |  | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50А | 1 305 145,96 | 0,00 | 1 305 145,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 310,00 | 962 551,82 | 0 | 0,00 | 175,00 | 312 808,48 | 22,60 | 29 785,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 58 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 | 1 038 834,24 | 142 317,44 | 1 038 834,24 |  |  |  |  |  |  | 86,00 | 142 317,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 896 516,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 59 |  | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 | 1 236 276,90 | 0,00 | 1 236 276,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 308,70 | 910 609,45 | 0 | 0,00 | 285,00 | 308 858,69 | 11,00 | 16 808,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 | 1 763 761,95 | 200 676,70 | 1 763 761,95 |  |  | 32,00 | 57 913,22 |  |  | 82,00 | 142 763,48 | 0 | 0,00 | 380,00 | 1 196 614,40 | 0 | 0,00 | 160,00 | 354 712,72 | 12,00 | 11 758,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А | 1 163 226,47 | 0,00 | 1 163 226,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 186,00 | 569 684,94 | 0 | 0,00 | 192,80 | 584 117,93 | 6,66 | 9 423,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62 |  | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 | 2 456 170,01 | 0,00 | 2 456 170,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 474,00 | 1 437 209,32 | 0 | 0,00 | 400,60 | 1 018 960,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 63 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 | 2 818 735,61 | 329 218,82 | 2 818 735,61 |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 329 218,82 | 0 | 0,00 | 487,00 | 1 171 114,60 | 0 | 0,00 | 629,00 | 1 188 788,56 | 85,00 | 129 613,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64 |  | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 3 049 506,46 | 218 269,21 | 3 049 506,46 | 38,00 | 96 964,60 | 20,00 | 31 853,13 |  |  | 115,00 | 89 451,48 | 0 | 0,00 | 528,00 | 1 282 379,16 | 0 | 0,00 | 659,34 | 1 548 858,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65 |  | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 | 1 238 929,79 | 147 537,76 | 1 238 929,79 |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 147 537,76 | 0 | 0,00 | 265,10 | 736 582,38 | 0 | 0,00 | 1 143,20 | 354 809,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 | 5 232 716,00 | 0,00 | 5 232 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 784,20 | 2 315 085,00 | 110,40 | 263 684,00 | 1 007,00 | 2 301 667,00 | 163,00 | 352 280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 | 1 499 518,54 | 85 659,74 | 1 499 518,54 |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 85 659,74 | 0 | 0,00 | 330,00 | 1 029 262,58 | 0 | 0,00 | 130,00 | 384 596,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 68 |  | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 | 2 048 923,68 | 62 655,64 | 2 048 923,68 |  |  |  |  |  |  | 83,00 | 62 655,64 | 0 | 0,00 | 430,00 | 1 406 947,04 | 169,00 | 194 724,78 | 130,00 | 384 596,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69 |  | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 | 1 490 187,78 | 71 436,02 | 1 490 187,78 |  |  |  |  |  |  | 85,00 | 71 436,02 | 0 | 0,00 | 196,00 | 600 282,52 | 0 | 0,00 | 310,00 | 818 469,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 70 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 | 1 815 299,02 | 75 949,52 | 1 815 299,02 |  |  |  |  |  |  | 88,00 | 75 949,52 | 0 | 0,00 | 372,00 | 1 133 511,54 | 14,00 | 33 250,04 | 357,00 | 572 587,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71 |  | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 | 2 723 646,50 | 97 518,74 | 2 723 646,50 |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 97 518,74 | 0 | 0,00 | 614,00 | 1 756 662,46 | 0 | 0,00 | 376,00 | 869 465,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72 |  | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 | 3 259 744,20 | 377 787,62 | 3 589 765,42 | 96,00 | 174 804,02 | 88,00 | 155 217,20 |  |  | 428,00 | 377 787,62 | 0 | 0,00 | 594,00 | 1 613 715,00 | 0 | 0,00 | 657,00 | 1 268 241,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 |  | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 | 1 883 963,22 | 502 242,22 | 1 883 963,22 |  |  |  |  |  |  | 297,00 | 502 242,22 | 0 | 0,00 | 186,00 | 569 698,10 | 0 | 0,00 | 300,00 | 812 022,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 74 |  | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 97 875,10 | 97 875,10 | 97 875,10 | 9,30 | 15 551,22 | 55,00 | 11 921,54 |  |  | 115,00 | 70 402,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: 2015 г. |  |  | 98 121 957,39 | 7 189 815,68 | 99 083 459,15 | 450,30 | 932 245,94 | 525,00 | 946 070,18 | 0,00 | 0,00 | 5 287,00 | 6 273 001,32 | 0,00 | 0,00 | 18 442,06 | 52 270 747,40 | 293,40 | 491 658,82 | 18 085,84 | 35 778 614,08 | 1 184,46 | 2 391 121,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск: 2015-2006 гг. |  |  | 138 024 566,75 | 7 654 650,76 | 139 411 032,53 | 531,30 | 1 060 036,40 | 562,00 | 980 186,34 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 7 000 893,80 | 0,00 | 0,00 | 25 611,96 | 73 275 619,79 | 1 080,40 | 2 963 083,86 | 23 797,74 | 49 039 019,55 | 2 437,41 | 5 092 192,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.2.

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления

| № п/п | Адрес МКД | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения |  |
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе: |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инженерные сети |  | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 | 184 554,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 184 554,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 | 135 584,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | 135 584,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 | 144 696,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 144 696,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого по МО: город-курорт Пятигорск: 2015 г. |  | 464 835,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 464 835,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | 196 690,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 91,00 | 196 690,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | 153 593,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 79,00 | 153 593,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 | 82 166,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 82 166,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 | 94 855,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 104,00 | 94 855,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 70 705,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 94,00 | 70 705,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 | 220 560,44 | 42,00 | 86 882,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19,00 | 45 169,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 98,00 | 88 508,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 | 59 459,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74,00 | 59 459,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 583 111,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 583 111,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | 66 385,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83,00 | 66 385,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | 187 920,52 | 42,00 | 86 781,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29,00 | 56 700,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 52,00 | 44 438,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 97 379,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 115,00 | 97 379,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | 184 042,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26,00 | 57 131,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 126 910,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 115 788,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,00 | 115 788,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | 341 149,00 | 37,00 | 92 724,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | 152 665,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95,00 | 95 758,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | 53 726,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,00 | 53 726,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | 614 324,24 | 101,00 | 272 062,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 111,00 | 234 022,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95,00 | 108 238,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 | 235 438,56 | 65,00 | 80 136,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46,00 | 92 716,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120,00 | 62 585,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | 309 211,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130,00 | 309 211,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | 220 143,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130,00 | 220 143,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | 111 871,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 79,00 | 111 871,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | 67 596,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 67 596,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | 64 255,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72,00 | 64 255,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 191 414,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | 191 414,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 210 089,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 122,00 | 210 089,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 | 34 323,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 183,00 | 34 323,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | 114 583,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 88,00 | 114 583,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 | 43 973,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83,00 | 43 973,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 38, лит. В | 55 912,00 | 7,00 | 7 351,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,00 | 21 904,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42,00 | 26 657,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 | 142 317,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,00 | 142 317,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 | 200 676,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32,00 | 57 913,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82,00 | 142 763,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 | 329 218,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 329 218,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 218 269,21 | 38,00 | 96 964,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 31 853,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 115,00 | 89 451,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 | 147 537,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,00 | 147 537,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 | 85 659,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 94,00 | 85 659,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 | 62 655,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83,00 | 62 655,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 | 71 436,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 85,00 | 71 436,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 | 75 949,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 88,00 | 75 949,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 | 97 518,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 97 518,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 | 377 787,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 428,00 | 377 787,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 | 502 242,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 297,00 | 502 242,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 97 875,10 | 9,30 | 15 551,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55,00 | 11 921,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 115,00 | 70 402,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск: 2015 г. |  | 7 189 815,68 | 341,30 | 738 455,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 761 997,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 845,00 | 5 689 361,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск: 2015-2016 гг. |  | 7 654 650,76 | 341,30 | 738 455,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 761 997,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310,00 | 6 154 196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| Год | Наименование муниципального образования, год выполнения работ по капитальному ремонту | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Итого по муниципальному образованию: | 27 016,86 | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 024 566,75 | 138 024 566,75 |
| 2014 | город-курорт Пятигорск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | город-курорт Пятигорск | 5 993,45 | 274 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 902 609,36 | 39 902 609,36 |
| 2016 | город-курорт Пятигорск | 21 023,41 | 900 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 121 957,39 | 98 121 957,39 |

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                                                                                       С.П. Фоменко