Приложение 3

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 10.10.2023 № 3809

ПЛАН

первоочередных мероприятий по построению, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования города-курорта

Пятигорска на период 2023 – 2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ставропольском крае (далее АПК «Безопасный город») в муниципальном образовании городе курорте Пятигорске | Постоянно | МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |
| 2. | Корректировка муниципальных нормативных правовых актов, касающихся вопросов создания и эксплуатации сегментов комплекса «Безопасный город», в соответствии с Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р | По мере необходимости | МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |
| 3. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС г. Пятигорска, дежурно диспетчерских служб, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | 2023 | МКУ «Служба спасения города Пятигорска», организации и предприятия города Пятигорска, выполняющие различные задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения |
| 4. | Проведение модернизации программно-аппаратной части АПК «Безопасный город» (установка сетевого видеорегистратора) | 2-3 квартал 2023 | МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |
| 5. | Разработка предложений для включения в План построения, внедрения и развития АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании городе курорте Пятигорске | октябрь-ноябрь 2023 | Члены рабочей группы |
| 6. | Рассмотрение вопросов по созданию АПК «Безопасный город» на заседаниях: - КЧС и ОПБ города Пятигорска; - антитеррористической комиссии города Пятигорска | ежеквартально | Члены указанных комиссий |
| 7. | Планирование построения элементов АПК «Безопасный город»: - системы оповещения и информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; - систем видеонаблюдения социально значимых объектов, мест массового пребывания людей; - обеспечение правопорядка и безопасности на автомобильных дорогах; - обеспечение комплексной безопасности на объектах жизнеобеспечения; - обеспечение экологической безопасности | Ежегодно до 20 декабря | Члены межведомственной комиссии, МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |
| 8. | Разработка, корректировка, внесение изменений в техническое задание на проектирование АПК «Безопасный город» (далее – техническое задание) подготовка и проведение конкурсных процедур в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта (далее – технический проект) по развитию (созданию), внедрению АПК «Безопасный город | Ежегодно 1 квартал | Члены межведомственной комиссии, МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |
| 9. | Подготовка заявки по выделению финансовых средств на мероприятия по построению (развитию), внедрению АПК «Безопасный город» | Ежегодно до 31 марта | МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |
| 10. | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | 2023 | МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |
| 11. | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) | 2024 | МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |
| 12. | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город» по вводу в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | 2025 | Администрация города Пятигорска |
| 13. | Информирование населения города-курорта Пятигорска о вводе АПК «Безопасный город» | 2025 | МКУ «Информационно аналитический центр» |

| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  | А.А.Малыгина |
| --- | --- | --- |