|  |  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 07.06.2024 № 2108 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2023-2025 годы |  |  |  |

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта ** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД: |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| 418 | 1 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 658,19 | 620,99 | 620,99 | 29,00 | 3 | 1 | 1 661 695,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 695,23 | 2023 |
| 818 | 2 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2 корпус 2 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 4 303,50 | 4 086,00 | 4 086,00 | 221,00 | 8 | 2 | 4 382 721,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 721,17 | 2023 |
| 441 | 3 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 761,70 | 510,30 | 510,30 | 22,00 | 3 | 1 | 3 574 385,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 385,21 | 2023 |
| 775 | 4 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 34 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 3 756,40 | 3 356,40 | 2 964,30 | 226,00 | 5 | 2 | 5 379 738,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 379 738,31 | 2023 |
| 143 | 5 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 14 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 2 908,90 | 2 628,10 | 2 628,10 | 123,00 | 5 | 4 | 5 109 712,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 712,84 | 2023 |
| 549 | 6 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 3 774,34 | 3 242,94 | 3 030,44 | 138,00 | 5 | 4 | 5 815 933,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 815 933,31 | 2023 |
| 1219 | 7 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 3 419,70 | 2 494,60 | 2 494,60 | 144,00 | 5 | 6 | 6 750 636,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 636,88 | 2023 |
| 662 | 8 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 922,96 | 2 452,56 | 2 452,56 | 163,00 | 12 | 1 | 1 957 684,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 684,70 | 2023 |
| 692 | 9 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 2В | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 3 610,70 | 3 030,70 | 3 030,70 | 80,00 | 5 | 2 | 5 037 013,67 | 0,00 | 5 037 013,67 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 1385 | 10 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 8 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 4 069,20 | 3 651,20 | 3 651,20 | 172,00 | 9 | 2 | 9 240 723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 240 723,99 | 2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 185,59 | 26 073,79 | 25 469,19 |  |  |  | 48 910 245,33 | 0,00 | 5 037 013,67 | 0,00 | 43 873 231,65 |  |
| 673 | 11 | 2024 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 379,63 | 338,63 | 338,63 | 12,00 | 2 | 2 | 2 771 808,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 808,37 | 2024 |
| 4122 | 12 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 372,40 | 331,40 | 331,40 | 18,00 | 2 | 2 | 5 486 791,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 791,09 | 2024 |
| 12830 | 13 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 381,90 | 340,90 | 340,90 | 14,00 | 2 | 2 | 5 486 520,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 520,07 | 2024 |
| 4125 | 14 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 377,00 | 336,00 | 336,00 | 17,00 | 2 | 2 | 5 486 791,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 791,09 | 2024 |
| 4124 | 15 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 544,35 | 503,70 | 503,70 | 25,00 | 3 | 1 | 5 486 791,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 791,09 | 2024 |
| 417 | 16 | 2024 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 748,90 | 683,70 | 683,70 | 31,00 | 2 | 3 | 5 971 661,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 661,06 | 2024 |
| 467 | 17 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 847,51 | 665,20 | 665,20 | 24,00 | 3 | 2 | 3 222 528,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 528,75 | 2024 |
| 473 | 18 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 1 221,47 | 1 102,17 | 1 102,17 | 69,00 | 3 | 3 | 6 323 998,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 998,10 | 2024 |
| 479 | 19 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 894,04 | 691,10 | 691,10 | 28,00 | 3 | 2 | 4 354 524,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 524,41 | 2024 |
| 261 | 20 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 2 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1 075,60 | 695,00 | 695,00 | 23,00 | 2 | 3 | 3 387 856,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 856,13 | 2024 |
| 650 | 21 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 1 | 1937 |  | нет | нет | нет | 1 051,70 | 969,70 | 969,70 | 42,00 | 2 | 3 | 6 091 365,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091 365,31 | 2024 |
| 130 | 22 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | 1 | 1893 |  | нет | нет | нет | 1 893,00 | 235,40 | 235,40 | 4,00 | 1 | 1 | 4 119 633,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 633,05 | 2024 |
| 1027 | 23 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 603,80 | 522,98 | 522,98 | 21,00 | 3 | 1 | 2 743 350,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 350,38 | 2024 |
| 249 | 24 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 401,40 | 351,70 | 351,70 | 23,00 | 2 | 1 | 6 441 443,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 443,78 | 2024 |
| 288 | 25 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 338,60 | 323,60 | 323,60 | 19,00 | 2 | 1 | 3 812 467,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 467,43 | 2024 |
| 304 | 26 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 3 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 1 466,85 | 1 135,95 | 1 135,95 | 65,00 | 2 | 1 | 6 775 712,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 775 712,25 | 2024 |
| 821 | 27 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 5 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 711,90 | 584,60 | 584,60 | 27,00 | 2 | 2 | 2 647 044,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 044,92 | 2024 |
| 870 | 28 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 3 365,38 | 3 118,98 | 3 118,98 | 132,00 | 5 | 4 | 16 418 450,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 418 450,38 | 2024 |
| 111 | 29 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2Б | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1 837,60 | 1 537,60 | 1 537,60 | 49,00 | 5 | 2 | 2 799 575,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 575,69 | 2024 |
| 531 | 30 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 36 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 9 395,25 | 8 226,95 | 8 226,95 | 350,00 | 9 | 4 | 24 378 005,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 378 005,66 | 2024 |
| 462 | 31 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 72 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 9 500,77 | 8 254,57 | 8 254,57 | 349,00 | 9 | 4 | 30 472 507,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 472 507,07 | 2024 |
| 975 | 32 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 корпус 1 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 2 534,45 | 2 229,95 | 2 229,95 | 88,00 | 9 | 1 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 2024 |
| 596 | 33 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 1 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 7 154,75 | 6 319,95 | 6 319,95 | 253,00 | 10 | 3 | 19 814 194,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 814 194,48 | 2024 |
| 759 | 34 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 591,80 | 407,60 | 391,80 | 18,00 | 2 | 1 | 874 518,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 518,59 | 2024 |
| 4115 | 35 | 2024 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Заводская, д. 4 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 459,10 | 349,00 | 349,00 | 25,00 | 2 | 2 | 801 669,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 669,63 | 2024 |
| 210 | 36 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 149,80 | 132,30 | 132,30 | 14,00 | 2 | 1 | 1 392 268,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 268,30 | 2024 |
| 4160 | 37 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 523,80 | 432,80 | 393,80 | 18,00 | 2 | 1 | 667 305,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 305,24 | 2024 |
| 601 | 38 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 622,10 | 564,20 | 564,20 | 35,00 | 3 | 1 | 412 766,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 766,13 | 2024 |
| 4067 | 39 | 2024 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 431,80 | 407,80 | 407,80 | 16,00 | 2 | 2 | 2 385 869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 869,87 | 2024 |
| 864 | 40 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 988,50 | 917,70 | 917,70 | 32,00 | 3 | 2 | 1 094 455,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 455,64 | 2024 |
| 374 | 41 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 3 323,59 | 2 460,00 | 2 460,00 | 165,00 | 5 | 4 | 7 413 942,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 413 942,99 | 2024 |
| 311 | 42 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 471,50 | 414,80 | 414,80 | 27,00 | 2 | 1 | 185 853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 853,94 | 2024 |
| 265 | 43 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 720,02 | 653,12 | 653,12 | 16,00 | 3 | 1 | 5 422 894,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 422 894,20 | 2024 |
| 345 | 44 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 938,00 | 705,00 | 598,30 | 25,00 | 2 | 2 | 180 951,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 951,22 | 2024 |
| 470 | 45 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 389,60 | 375,20 | 375,20 | 22,00 | 2 | 1 | 2 688 365,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 365,66 | 2024 |
| 520 | 46 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 429,50 | 396,70 | 396,70 | 27,00 | 2 | 1 | 512 830,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 830,64 | 2024 |
| 585 | 47 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 3 154,10 | 2 099,70 | 1 540,92 | 75,00 | 5 | 3 | 340 861,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 861,61 | 2024 |
| 10170 | 48 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 11,00 | 2 | 0 | 3 545 579,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 579,18 | 2024 |
| 626 | 49 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 841,00 | 654,30 | 654,30 | 18,00 | 2 | 2 | 3 908 264,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 264,53 | 2024 |
| 564 | 50 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 66 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 776,78 | 704,78 | 557,19 | 42,00 | 3 | 2 | 2 566 102,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 102,03 | 2024 |
| 641 | 51 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 841,14 | 756,79 | 756,79 | 40,00 | 3 | 2 | 4 257 022,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 022,17 | 2024 |
| 661 | 52 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 2 032,40 | 1 706,50 | 1 706,50 | 46,00 | 3 | 3 | 8 428 820,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 428 820,57 | 2024 |
| 929 | 53 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 79 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 703,84 | 612,64 | 612,64 | 20,00 | 3 | 1 | 635 188,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 188,23 | 2024 |
| 557 | 54 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 2 170,85 | 1 936,95 | 1 649,65 | 53,00 | 3 | 3 | 7 633 595,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 633 595,30 | 2024 |
| 927 | 55 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27 корпус 1 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 992,30 | 927,70 | 832,28 | 36,00 | 3 | 2 | 2 783 515,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 515,55 | 2024 |
| 639 | 56 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 823,72 | 726,22 | 726,22 | 35,00 | 3 | 2 | 3 316 981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 981,37 | 2024 |
| 3788 | 57 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Луговая, д. 2 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 3 937,20 | 3 683,00 | 3 683,00 | 156,00 | 5 | 5 | 8 265 413,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 265 413,94 | 2024 |
| 229 | 58 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 330,30 | 322,50 | 322,50 | 20,00 | 2 | 1 | 1 219 536,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 536,28 | 2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 904,79 | 62 010,83 | 60 760,24 | 2 675,00 |  |  | 251 522 094,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 522 094,77 |  |
| 790 | 59 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 283А | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2 661,10 | 1 314,70 | 1 314,70 | 50,00 | 5 | 2 | 5 101 027,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 101 027,21 | 2025 |
| 4190 | 60 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 98 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 857,50 | 602,70 | 602,70 | 14,00 | 2 | 2 | 2 849 879,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 879,64 | 2025 |
| 673 | 61 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 379,63 | 338,63 | 338,63 | 12,00 | 2 | 2 | 7 006 457,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 457,34 | 2025 |
| 4122 | 62 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 372,40 | 331,40 | 331,40 | 18,00 | 2 | 2 | 10 908 074,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 908 074,25 | 2025 |
| 12830 | 63 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 381,90 | 340,90 | 340,90 | 14,00 | 2 | 2 | 10 532 832,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 532 832,32 | 2025 |
| 4125 | 64 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 377,00 | 336,00 | 336,00 | 17,00 | 2 | 2 | 10 532 832,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 532 832,32 | 2025 |
| 4124 | 65 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 544,35 | 503,70 | 503,70 | 25,00 | 3 | 1 | 10 908 074,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 908 074,25 | 2025 |
| 1605 | 66 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1 273,30 | 942,30 | 942,30 | 24,00 | 3 | 3 | 5 502 489,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 502 489,75 | 2025 |
| 417 | 67 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 748,90 | 683,70 | 683,70 | 31,00 | 2 | 3 | 9 575 350,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 575 350,24 | 2025 |
| 105 | 68 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 091,91 | 954,80 | 954,80 | 38,00 | 3 | 2 | 16 812 274,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 812 274,75 | 2025 |
| 461 | 69 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 1 028,52 | 909,31 | 909,31 | 32,00 | 3 | 1 | 4 136 135,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 135,81 | 2025 |
| 102 | 70 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 588,30 | 2 438,20 | 2 438,20 | 52,00 | 4 | 3 | 29 599 963,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 599 963,63 | 2025 |
| 467 | 71 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 847,51 | 665,20 | 665,20 | 24,00 | 3 | 2 | 12 379 723,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 379 723,45 | 2025 |
| 418 | 72 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 658,19 | 620,99 | 620,99 | 29,00 | 3 | 1 | 7 203 888,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 203 888,44 | 2025 |
| 137 | 73 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 080,10 | 4 652,10 | 4 652,10 | 158,00 | 5 | 6 | 40 155 198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 155 198,05 | 2025 |
| 473 | 74 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 1 221,47 | 1 102,17 | 1 102,17 | 69,00 | 3 | 3 | 12 896 176,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 896 176,99 | 2025 |
| 474 | 75 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 748,80 | 583,50 | 583,50 | 15,00 | 2 | 2 | 1 684 319,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 319,24 | 2025 |
| 475 | 76 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 1 278,40 | 1 051,20 | 1 051,20 | 42,00 | 3 | 3 | 2 025 916,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 916,56 | 2025 |
| 479 | 77 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 894,04 | 691,10 | 691,10 | 28,00 | 3 | 2 | 11 417 192,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 417 192,81 | 2025 |
| 480 | 78 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 30 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 2 994,00 | 2 716,00 | 2 428,60 | 84,00 | 5 | 4 | 12 681 659,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 681 659,40 | 2025 |
| 4107 | 79 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 1 430,80 | 1 088,70 | 1 024,00 | 42,00 | 3 | 1 | 1 454 346,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 346,74 | 2025 |
| 484 | 80 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 3 010,54 | 2 496,84 | 2 496,84 | 106,00 | 5 | 4 | 5 025 346,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 025 346,12 | 2025 |
| 485 | 81 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 945,60 | 1 389,40 | 1 249,90 | 44,00 | 4 | 2 | 16 407 807,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 407 807,49 | 2025 |
| 486 | 82 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 3 729,93 | 3 102,13 | 3 102,13 | 145,00 | 5 | 4 | 31 137 981,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 137 981,42 | 2025 |
| 487 | 83 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 461,60 | 414,40 | 414,40 | 23,00 | 2 | 2 | 834 818,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 818,82 | 2025 |
| 488 | 84 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 1 | 1950 |  | нет | нет | нет | 2 376,00 | 1 637,80 | 1 637,80 | 63,00 | 3 | 4 | 4 234 203,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 234 203,92 | 2025 |
| 489 | 85 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 1 | 1953 |  | нет | нет | нет | 1 035,84 | 711,94 | 711,94 | 19,00 | 3 | 2 | 671 484,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 484,70 | 2025 |
| 9302 | 86 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67а | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 317,4 | 315,4 | 315,4 | 19 | 1 | 0 | 2 863 867,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 867,71 | 2025 |
| 434 | 87 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 55 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 2 077,20 | 1 887,00 | 1 887,00 | 115,00 | 5 | 1 | 4 654 446,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654 446,89 | 2025 |
| 261 | 88 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 2 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1 075,60 | 695,00 | 695,00 | 23,00 | 2 | 3 | 1 573 245,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 245,31 | 2025 |
| 823 | 89 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 3б | 1 | 1982 |  | нет | нет | нет | 1 378,00 | 640,85 | 640,85 | 19,00 | 3 | 1 | 3 414 020,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 020,02 | 2025 |
| 441 | 90 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 761,70 | 510,30 | 510,30 | 22,00 | 3 | 1 | 17 564 411,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 564 411,13 | 2025 |
| 665 | 91 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 598,20 | 563,40 | 563,40 | 29,00 | 3 | 1 | 485 050,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 050,60 | 2025 |
| 179 | 92 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 229 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 393,00 | 363,20 | 363,20 | 21,00 | 2 | 1 | 221 108,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 108,17 | 2025 |
| 524 | 93 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40а | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3 378,90 | 2 754,30 | 2 754,30 | 246,00 | 5 | 5 | 26 016 564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 016 564,30 | 2025 |
| 357 | 94 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. им. С.Г. Иглина, д. 1 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1 272,30 | 756,30 | 756,30 | 48,00 | 3 | 2 | 10 608 764,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 608 764,46 | 2025 |
| 664 | 95 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 353,66 | 2 205,86 | 2 205,86 | 92,00 | 4 | 3 | 21 762 302,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 762 302,93 | 2025 |
| 545 | 96 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 1 703,53 | 1 365,03 | 1 365,03 | 59,00 | 4 | 3 | 19 117 963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 117 963,60 | 2025 |
| 511 | 97 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 1 702,80 | 1 517,70 | 1 517,70 | 64,00 | 4 | 3 | 16 416 846,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 416 846,78 | 2025 |
| 1656 | 98 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 781,91 | 539,81 | 539,81 | 60,00 | 2 | 1 | 1 145 410,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 410,22 | 2025 |
| 292 | 99 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 826,90 | 619,00 | 619,00 | 52,00 | 2 | 1 | 1 320 239,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 239,17 | 2025 |
| 763 | 100 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 1 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 918,50 | 694,10 | 694,10 | 54,00 | 2 | 1 | 10 008 336,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 008 336,01 | 2025 |
| 601 | 101 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 622,10 | 564,20 | 564,20 | 35,00 | 3 | 1 | 598 891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 891,76 | 2025 |
| 810 | 102 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 1 | 1946 |  | нет | нет | нет | 823,,5 | 604,20 | 402,90 | 24,00 | 3 | 1 | 816 670,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 670,58 | 2025 |
| 1027 | 103 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 603,80 | 522,98 | 522,98 | 21,00 | 3 | 1 | 5 662 686,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662 686,50 | 2025 |
| 1383 | 104 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 503,10 | 2 260,50 | 2 260,50 | 101,00 | 4 | 3 | 9 205 934,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 205 934,38 | 2025 |
| 563 | 105 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 591,85 | 536,12 | 536,12 | 26,00 | 3 | 1 | 1 877 076,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 076,83 | 2025 |
| 687 | 106 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 550,20 | 486,20 | 486,20 | 27,00 | 3 | 1 | 807 788,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 788,49 | 2025 |
| 689 | 107 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 13А | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 608,50 | 543,50 | 543,50 | 22,00 | 3 | 1 | 807 788,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 788,49 | 2025 |
| 567 | 108 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 15а | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 590,30 | 531,90 | 531,90 | 22,00 | 3 | 1 | 1 294 963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 963,60 | 2025 |
| 569 | 109 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 586,90 | 531,20 | 531,20 | 25,00 | 3 | 1 | 1 920 688,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 688,57 | 2025 |
| 578 | 110 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 594,70 | 538,57 | 538,57 | 25,00 | 3 | 1 | 2 201 436,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 436,70 | 2025 |
| 737 | 111 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 592,50 | 550,40 | 550,40 | 14,00 | 3 | 1 | 885 365,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 365,86 | 2025 |
| 583 | 112 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 617,70 | 545,70 | 545,70 | 23,00 | 3 | 1 | 1 841 231,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 231,82 | 2025 |
| 558 | 113 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 1 | 1934 |  | нет | нет | нет | 1 036,50 | 750,50 | 705,30 | 53,00 | 3 | 2 | 2 453 304,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 304,75 | 2025 |
| 304 | 114 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 3 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 1 466,85 | 1 135,95 | 1 135,95 | 65,00 | 2 | 1 | 28 647 164,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 647 164,74 | 2025 |
| 741 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | 1936 |  | да | нет | нет | 5 321,00 | 4 442,20 | 3 916,60 | 100,00 | 5 | 7 | 115 323 329,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 323 329,15 | 2025 |
| 306 | 116 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 287,50 | 263,90 | 263,90 | 12,00 | 2 | 1 | 647 297,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 297,95 | 2025 |
| 4737 | 117 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 1 | 1934 |  | нет | нет | нет | 401,20 | 343,30 | 343,30 | 24,00 | 2 | 2 | 8 998 735,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 998 735,63 | 2025 |
| 107 | 118 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 3 671,57 | 3 341,44 | 3 341,44 | 104,00 | 5 | 5 | 20 804 987,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 804 987,81 | 2025 |
| 112 | 119 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2 595,42 | 2 595,42 | 1 670,72 | 52,00 | 5 | 3 | 10 701 553,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 701 553,23 | 2025 |
| 481 | 120 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1 609,09 | 1 474,09 | 1 474,09 | 59,00 | 5 | 2 | 17 407 691,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 407 691,25 | 2025 |
| 842 | 121 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2 корпус 2 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 2 764,08 | 2 471,68 | 2 471,68 | 79,00 | 12 | 1 | 21 528 008,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 528 008,99 | 2025 |
| 821 | 122 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 5 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 711,90 | 584,60 | 584,60 | 27,00 | 2 | 2 | 3 992 994,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 994,86 | 2025 |
| 853 | 123 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 3 526,30 | 3 502,00 | 3 329,50 | 176,00 | 5 | 4 | 27 704 415,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 704 415,14 | 2025 |
| 979 | 124 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1 054,56 | 1 054,56 | 917,09 | 46,00 | 3 | 2 | 11 630 733,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 733,53 | 2025 |
| 634 | 125 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 2 494,28 | 2 332,78 | 2 246,28 | 81,00 | 4 | 3 | 29 599 404,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 599 404,61 | 2025 |
| 549 | 126 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 3 774,34 | 3 242,94 | 3 030,44 | 138,00 | 5 | 4 | 38 463 176,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 463 176,92 | 2025 |
| 556 | 127 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 3 514,50 | 3 311,70 | 3 311,70 | 181,00 | 5 | 4 | 36 867 889,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 867 889,35 | 2025 |
| 895 | 128 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 4 416,02 | 4 416,02 | 3 948,92 | 146,00 | 5 | 6 | 28 395 754,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 395 754,24 | 2025 |
| 1219 | 129 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 3 419,70 | 2 494,60 | 2 494,60 | 144,00 | 5 | 6 | 40 276 211,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 276 211,48 | 2025 |
| 774 | 130 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1 | 1920 |  | нет | нет | нет | 410,40 | 386,40 | 386,40 | 18,00 | 2 | 2 | 1 110 488,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 488,55 | 2025 |
| 791 | 131 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 1 | 1891 |  | нет | нет | нет | 251,50 | 227,50 | 227,50 | 16,00 | 2 | 2 | 961 856,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 856,47 | 2025 |
| 818 | 132 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2 корпус 2 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 4 303,50 | 4 086,00 | 4 086,00 | 221,00 | 8 | 2 | 936 317,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 317,38 | 2025 |
| 775 | 133 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 34 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 3 756,40 | 3 356,40 | 2 964,30 | 226,00 | 5 | 2 | 778 511,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 511,08 | 2025 |
| 870 | 134 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 3 365,38 | 3 118,98 | 3 118,98 | 132,00 | 5 | 4 | 18 038 967,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 038 967,87 | 2025 |
| 858 | 135 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, корп. 1 | 4 | 1997 |  | нет | нет | нет | 3 406,80 | 3 198,80 | 3 198,80 | 117,00 | 12 | 1 | 14 835 573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 835 573,88 | 2025 |
| 938 | 136 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, д. 59 | 4 | 1996 |  | нет | нет | нет | 7 862,50 | 7 211,50 | 7 211,50 | 251,00 | 9 | 4 | 24 730 274,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 730 274,26 | 2025 |
| 975 | 137 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 корпус 1 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 2 534,45 | 2 229,95 | 2 229,95 | 88,00 | 9 | 1 | 436 267,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 267,52 | 2025 |
| 1058 | 138 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56, корп. 2 | 4 | 1992 |  | нет | нет | нет | 4 531,30 | 3 975,40 | 3 975,40 | 142,00 | 9 | 2 | 12 189 002,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 189 002,83 | 2025 |
| 1057 | 139 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56 | 4 | 1991 |  | нет | нет | нет | 4 661,60 | 4 099,40 | 4 099,40 | 146,00 | 9 | 2 | 12 189 002,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 189 002,83 | 2025 |
| 733 | 140 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 2 | 3 | 1996 |  | нет | нет | нет | 2 043,30 | 1 937,30 | 1 937,30 | 70,00 | 9 | 1 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 2025 |
| 1186 | 141 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 1 | 4 | 1999 |  | нет | нет | нет | 1 587,70 | 1 533,70 | 1 533,70 | 61,00 | 9 | 1 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 2025 |
| 1188 | 142 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 2 | 4 | 1996 |  | нет | нет | нет | 1 264,80 | 982,80 | 982,80 | 46,00 | 7 | 1 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 2025 |
| 1189 | 143 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 3 | 4 | 1993 |  | нет | нет | нет | 1 081,50 | 799,50 | 799,50 | 45,00 | 7 | 1 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 2025 |
| 674 | 144 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Шатило, д. 18 | 4 | 1997 |  | нет | нет | нет | 5 644,80 | 5 148,80 | 5 148,80 | 86,00 | 9 | 3 | 18 283 504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 283 504,24 | 2025 |
| 4163 | 145 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 1 | 1946 |  | нет | нет | нет | 627,00 | 454,00 | 454,00 | 16,00 | 2 | 1 | 780 374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 374,11 | 2025 |
| 4160 | 146 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 523,80 | 432,80 | 393,80 | 18,00 | 2 | 1 | 1 117 851,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 851,62 | 2025 |
| 520 | 147 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 429,50 | 396,70 | 396,70 | 27,00 | 2 | 1 | 650 174,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 174,21 | 2025 |
| 603 | 148 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 30 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1 004,70 | 908,70 | 908,70 | 32,00 | 3 | 2 | 420 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 417,36 | 2025 |
| 945 | 149 | 2025 | город-курорт Пятигорск | ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 34 | 2 | 1975 |  | нет | нет | нет | 1 078,20 | 878,80 | 878,80 | 41,00 | 3 | 2 | 420 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 417,36 | 2025 |
| 947 | 150 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 42 | 4 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1 078,20 | 913,30 | 913,30 | 47,00 | 3 | 2 | 649 496,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 496,55 | 2025 |
| 415 | 151 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 457,50 | 414,20 | 414,20 | 26,00 | 2 | 2 | 6 183 491,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 183 491,25 | 2025 |
| 106 | 152 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 5 028,50 | 2 188,52 | 1 105,71 | 120,00 | 5 | 2 | 1 515 377,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 377,64 | 2025 |
| 386 | 153 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 12 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 023,87 | 949,73 | 949,73 | 44,00 | 3 | 2 | 1 768 760,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 760,42 | 2025 |
| 404 | 154 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 1 042,61 | 712,11 | 712,11 | 30,00 | 3 | 2 | 5 312 296,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 312 296,29 | 2025 |
| 103 | 155 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 1 161,00 | 953,80 | 911,80 | 35,00 | 3 | 2 | 2 135 855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 855,67 | 2025 |
| 375 | 156 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 5 | 1955 |  | нет | нет | нет | 2 815,00 | 2 233,30 | 2 233,30 | 50,00 | 5 | 3 | 3 278 378,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 378,39 | 2025 |
| 10 | 157 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1 835,90 | 1 664,30 | 1 664,30 | 85,00 | 5 | 3 | 15 347 760,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 347 760,68 | 2025 |
| 369 | 158 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 964,00 | 2 133,00 | 2 133,00 | 46,00 | 4 | 3 | 4 465 291,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 291,15 | 2025 |
| 466 | 159 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 023,52 | 835,17 | 835,17 | 24,00 | 3 | 2 | 5 584 502,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584 502,46 | 2025 |
| 431 | 160 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 43а | 4 | 1964 |  | нет | нет | нет | 3 673,98 | 2 398,08 | 2 398,08 | 88,00 | 4 | 3 | 3 598 795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 795,04 | 2025 |
| 554 | 161 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 8 | 4 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 719,10 | 1 302,00 | 1 302,00 | 48,00 | 4 | 3 | 18 726 551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 726 551,88 | 2025 |
| 4168 | 162 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1 036,38 | 500,02 | 422,62 | 28,00 | 2 | 1 | 412 809,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 809,02 | 2025 |
| 470 | 163 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 389,60 | 375,20 | 375,20 | 22,00 | 2 | 1 | 875 045,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 045,64 | 2025 |
| 490 | 164 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 4 | 1970 |  | нет | нет | нет | 4 774,40 | 3 875,10 | 3 875,10 | 88,00 | 5 | 3 | 54 278 366,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 278 366,52 | 2025 |
| 491 | 165 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 91а | 4 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 959,27 | 1 749,00 | 1 749,00 | 53,00 | 5 | 2 | 1 857 048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 048,20 | 2025 |
| 425 | 166 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 33 | 3 | 1977 |  | нет | нет | нет | 3 694,50 | 3 319,50 | 3 319,50 | 189,00 | 5 | 5 | 6 620 996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620 996,50 | 2025 |
| 429 | 167 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 510,90 | 435,90 | 435,90 | 14,00 | 2 | 1 | 6 089 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 369,24 | 2025 |
| 723 | 168 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8 корпус 1 | 4 | 1975 |  | нет | нет | нет | 7 278,40 | 6 863,60 | 6 863,60 | 269,00 | 5 | 9 | 13 417 966,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 417 966,33 | 2025 |
| 838 | 169 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10 корпус 1 | 4 | 1968 |  | нет | нет | нет | 5 212,88 | 4 855,71 | 4 855,71 | 186,00 | 5 | 6 | 23 520 857,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 520 857,22 | 2025 |
| 4282 | 170 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3 | 4 | 1968 |  | нет | нет | нет | 6 208,00 | 4 095,67 | 3 549,97 | 190,00 | 5 | 6 | 6 003 870,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003 870,91 | 2025 |
| 307 | 171 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 1 | 1917 |  | да | нет | нет | 729,90 | 667,60 | 667,60 | 39,00 | 2 | 2 | 16 101 601,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 101 601,39 | 2025 |
| 140 | 172 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 51 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 925,40 | 839,60 | 839,60 | 48,00 | 3 | 2 | 816 670,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 670,58 | 2025 |
| 345 | 173 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 938,00 | 705,00 | 598,30 | 25,00 | 2 | 2 | 235 927,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 927,06 | 2025 |
| 352 | 174 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 962,00 | 890,00 | 890,00 | 12,00 | 2 | 1 | 11 035 424,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 035 424,18 | 2025 |
| 661 | 175 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 2 032,40 | 1 706,50 | 1 706,50 | 46,00 | 3 | 3 | 852 967,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 967,05 | 2025 |
| 173 | 176 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64 | 1 | 1910 |  | нет | нет | нет | 190,50 | 164,80 | 164,80 | 4,00 | 1 | 1 | 8 112 300,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 300,97 | 2025 |
| 550 | 177 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 13 564,25 | 11 808,15 | 11 763,65 | 581,00 | 9 | 6 | 36 567 008,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 567 008,48 | 2025 |
| 750 | 178 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36А | 1 | 1991 |  | нет | нет | нет | 6 244,10 | 5 847,30 | 5 847,30 | 202,00 | 9 | 3 | 18 283 504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 283 504,24 | 2025 |
| 438 | 179 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 867,70 | 303,40 | 303,40 | 20,00 | 3 | 1 | 2 185 485,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 485,49 | 2025 |
| 671 | 180 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 3 | 3 | 1980 |  | нет | нет | нет | 3 610,15 | 2 485,80 | 2 485,80 | 167,00 | 5 | 7 | 22 376 275,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 376 275,45 | 2025 |
| 512 | 181 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 483,90 | 449,10 | 449,10 | 32,00 | 3 | 1 | 617 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 040,00 | 2025 |
| 178 | 182 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 472,30 | 426,50 | 426,50 | 22,00 | 2 | 2 | 884 792,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 792,24 | 2025 |
| 910 | 183 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 2 | 4 | 1993 |  | нет | нет | нет | 2 291,90 | 1 624,70 | 1 624,70 | 56,00 | 5 | 1 | 166 641,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 641,41 | 2025 |
| 911 | 184 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 508,60 | 223,58 | 223,58 | 24,00 | 3 | 1 | 763 312,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 312,65 | 2025 |
| 4112 | 185 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1 417,90 | 1 225,20 | 1 064,70 | 99,00 | 5 | 1 | 1 223 976,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 976,30 | 2025 |
| 4171 | 186 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 1 | 1946 |  | нет | нет | нет | 435,80 | 411,80 | 411,80 | 16,00 | 2 | 2 | 725 929,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 929,41 | 2025 |
| 4114 | 187 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Заводская, д. 3 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 476,30 | 367,10 | 367,10 | 24,00 | 2 | 2 | 417 409,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 409,41 | 2025 |
| 4115 | 188 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Заводская, д. 4 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 459,10 | 349,00 | 349,00 | 25,00 | 2 | 2 | 952 977,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 977,52 | 2025 |
| 917 | 189 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 286,60 | 1 391,71 | 1 349,41 | 55,00 | 3 | 3 | 6 507 314,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 507 314,78 | 2025 |
| 565 | 190 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 412,91 | 2 132,75 | 2 079,32 | 80,00 | 4 | 3 | 4 714 700,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 714 700,69 | 2025 |
| 585 | 191 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 3 154,10 | 2 099,70 | 1 540,92 | 75,00 | 5 | 3 | 21 301 372,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 301 372,58 | 2025 |
| 892 | 192 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 5 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 516,00 | 1 416,10 | 1 416,10 | 60,00 | 3 | 3 | 2 140 630,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 630,82 | 2025 |
| 919 | 193 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 620,90 | 1 439,72 | 1 439,72 | 104,00 | 4 | 3 | 11 733 423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 733 423,40 | 2025 |
| 920 | 194 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 568,98 | 1 383,20 | 773,70 | 64,00 | 3 | 3 | 871 115,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 115,29 | 2025 |
| 4172 | 195 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, д. 16 | 1 | 1946 |  | нет | нет | нет | 414,90 | 390,90 | 390,90 | 22,00 | 2 | 2 | 907 411,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 411,76 | 2025 |
| 4173 | 196 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, д. 20 | 1 | 1946 |  | нет | нет | нет | 375,80 | 351,80 | 351,80 | 20,00 | 2 | 2 | 671 484,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 484,70 | 2025 |
| 4174 | 197 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, д. 22 | 1 | 1946 |  | нет | нет | нет | 385,50 | 373,50 | 373,50 | 16,00 | 2 | 1 | 871 115,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 115,29 | 2025 |
| 9440 | 198 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1 | 1917 |  | да | нет | нет | 578,00 | 355,90 | 355,90 | 20,00 | 1 | 1 | 14 323 226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 323 226,50 | 2025 |
| 595 | 199 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 108 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1 861,90 | 1 222,90 | 1 222,90 | 49,00 | 3 | 5 | 747 707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 707,29 | 2025 |
| 893 | 200 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146 корпус 3 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 408,70 | 318,60 | 318,60 | 13,00 | 2 | 1 | 952 977,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 977,52 | 2025 |
| 987 | 201 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 3 | 1954 |  | нет | нет | нет | 2 046,98 | 1 950,98 | 1 830,98 | 150,00 | 4 | 4 | 2 879 398,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 398,11 | 2025 |
| 614 | 202 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 152 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 2 390,43 | 2 172,43 | 2 172,43 | 109,00 | 4 | 4 | 3 664 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 237,47 | 2025 |
| 894 | 203 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 9 505,50 | 9 127,10 | 9 070,90 | 121,00 | 5 | 4 | 16 287 337,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 287 337,25 | 2025 |
| 898 | 204 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 24 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 079,43 | 1 895,13 | 1 850,43 | 84,00 | 5 | 3 | 535 568,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 568,11 | 2025 |
| 503 | 205 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 4 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 11 918,80 | 10 140,00 | 8 419,76 | 413,00 | 6 | 12 | 18 568 519,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 568 519,03 | 2025 |
| 902 | 206 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 587,99 | 502,28 | 461,28 | 31,00 | 3 | 1 | 818 996,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 996,91 | 2025 |
| 641 | 207 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 841,14 | 756,79 | 756,79 | 40,00 | 3 | 2 | 1 156 886,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 886,67 | 2025 |
| 927 | 208 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27 корпус 1 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 992,30 | 927,70 | 832,28 | 36,00 | 3 | 2 | 852 967,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 967,05 | 2025 |
| 907 | 209 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 585,71 | 519,11 | 470,11 | 26,00 | 3 | 1 | 476 514,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 514,56 | 2025 |
| 639 | 210 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 823,72 | 726,22 | 726,22 | 35,00 | 3 | 2 | 744 077,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 077,64 | 2025 |
| 359 | 211 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 1 | 1946 |  | нет | нет | нет | 637,60 | 297,60 | 297,60 | 28,00 | 3 | 1 | 780 374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 374,11 | 2025 |
| 642 | 212 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 3 946,20 | 2 680,60 | 2 421,30 | 129,00 | 5 | 4 | 54 229 105,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 229 105,53 | 2025 |
| 913 | 213 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 836,70 | 720,30 | 720,30 | 34,00 | 3 | 3 | 208 704,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 704,70 | 2025 |
| 646 | 214 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 1 270,50 | 940,40 | 940,40 | 29,00 | 3 | 2 | 5 926 391,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 926 391,80 | 2025 |
| 918 | 215 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 1 361,80 | 1 241,20 | 1 211,20 | 63,00 | 4 | 3 | 396 325,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 325,67 | 2025 |
| 507 | 216 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 1 | 1952 |  | нет | нет | нет | 618,30 | 586,60 | 586,60 | 21,00 | 2 | 2 | 3 723 588,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 588,26 | 2025 |
| 922 | 217 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 | 3 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 225,08 | 2 054,40 | 2 024,20 | 61,00 | 3 | 5 | 417 409,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 409,41 | 2025 |
| 647 | 218 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 88А | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 443,12 | 390,21 | 390,21 | 16,00 | 3 | 2 | 557 561,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 561,83 | 2025 |
| 366 | 219 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37 | 1 | 1917 |  | да | нет | нет | 565,70 | 545,00 | 545,00 | 26,00 | 1 | 1 | 14 373 103,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 373 103,59 | 2025 |
| 197 | 220 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39а | 1 | 1917 |  | да | нет | нет | 663,00 | 600,00 | 600,00 | 25,00 | 2 | 3 | 27 688 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 688 692,19 | 2025 |
| 530 | 221 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 2 308,20 | 1 415,70 | 1 341,00 | 42,00 | 4 | 3 | 11 011 216,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 011 216,90 | 2025 |
| 871 | 222 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1 179,64 | 722,70 | 722,70 | 22,00 | 3 | 2 | 2 737 768,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 768,32 | 2025 |
| 505 | 223 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 1 | 1948 |  | нет | нет | нет | 1 324,10 | 1 084,10 | 1 084,10 | 32,00 | 2 | 4 | 1 324 821,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 821,17 | 2025 |
| 557 | 224 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 2 170,85 | 1 936,95 | 1 649,65 | 53,00 | 3 | 3 | 2 032 602,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 602,34 | 2025 |
| 570 | 225 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 2 118,75 | 1 771,20 | 1 175,10 | 37,00 | 4 | 3 | 7 671 768,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 671 768,39 | 2025 |
| 943 | 226 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 1 | 1928 |  | нет | нет | нет | 1 253,97 | 1 104,57 | 1 104,57 | 47,00 | 3 | 4 | 1 338 997,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 997,67 | 2025 |
| 387 | 227 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 82, лит. А | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 531,40 | 478,20 | 478,20 | 16,00 | 3 | 1 | 359 856,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 856,20 | 2025 |
| 576 | 228 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 1 930,27 | 1 708,27 | 1 660,27 | 57,00 | 5 | 3 | 14 974 414,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 974 414,57 | 2025 |
| 508 | 229 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 36а, лит. А | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 708,60 | 529,20 | 529,20 | 29,00 | 2 | 2 | 1 350 478,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 478,74 | 2025 |
| 579 | 230 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 2 409,96 | 1 843,58 | 1 843,58 | 84,00 | 4 | 3 | 1 981 483,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 483,32 | 2025 |
| 581 | 231 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 1 | 1953 |  | нет | нет | нет | 4 110,47 | 3 234,47 | 3 234,47 | 109,00 | 4 | 5 | 4 694 029,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 694 029,90 | 2025 |
| 210 | 232 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 149,80 | 132,30 | 132,30 | 14,00 | 2 | 1 | 181 482,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 482,35 | 2025 |
| 753 | 233 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1 | 1938 |  | нет | нет | нет | 1 710,20 | 1 525,60 | 1 525,60 | 69,00 | 3 | 3 | 2 596 725,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 725,65 | 2025 |
| 755 | 234 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 904,00 | 735,70 | 735,70 | 67,00 | 1 | 2 | 143 842,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 842,74 | 2025 |
| 10269 | 235 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 159,20 | 159,20 | 125,00 | 13,00 | 1 | 0 | 407 972,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 972,33 | 2025 |
| 594 | 236 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 23 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 4 067,20 | 3 625,90 | 3 625,90 | 164,00 | 5 | 5 | 13 009 367,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 009 367,52 | 2025 |
| 606 | 237 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45 | 3 | 1960 |  | нет | нет | нет | 2 952,29 | 2 694,39 | 2 694,39 | 74,00 | 4 | 4 | 1 742 230,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 230,58 | 2025 |
| 600 | 238 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 887,62 | 755,22 | 755,22 | 30,00 | 3 | 2 | 929 874,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 874,39 | 2025 |
| 609 | 239 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1 292,80 | 856,90 | 856,90 | 26,00 | 3 | 2 | 1 724 082,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 082,34 | 2025 |
| 611 | 240 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 90 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 731,98 | 2 334,08 | 2 334,08 | 105,00 | 5 | 4 | 16 214 020,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 214 020,23 | 2025 |
| 393 | 241 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 11А | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 2 087,70 | 1 788,00 | 1 788,00 | 64,00 | 4 | 3 | 1 940 312,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 312,72 | 2025 |
| 952 | 242 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 1 | 1935 |  | нет | нет | нет | 1 843,60 | 1 724,60 | 1 549,40 | 44,00 | 5 | 3 | 2 095 994,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 994,51 | 2025 |
| 547 | 243 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 1 711,50 | 1 506,80 | 1 506,80 | 54,00 | 4 | 3 | 2 841 526,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 526,63 | 2025 |
| 4161 | 244 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 413,40 | 370,80 | 370,80 | 14,00 | 2 | 1 | 857 354,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 354,99 | 2025 |
| 311 | 245 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 471,50 | 414,80 | 414,80 | 27,00 | 2 | 1 | 1 015 669,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 669,13 | 2025 |
| 309 | 246 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 510,20 | 453,30 | 453,30 | 26,00 | 2 | 1 | 983 529,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 529,96 | 2025 |
| 305 | 247 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 505,50 | 450,30 | 450,30 | 22,00 | 2 | 1 | 931 995,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 995,84 | 2025 |
| 298 | 248 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 379,00 | 350,60 | 350,60 | 17,00 | 2 | 1 | 716 871,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 871,63 | 2025 |
| 793 | 249 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1 | 1946 |  | нет | нет | нет | 473,17 | 318,60 | 318,60 | 14,00 | 3 | 1 | 830 812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 812,89 | 2025 |
| 802 | 250 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 363,20 | 339,20 | 339,20 | 22,00 | 2 | 1 | 572 212,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 212,79 | 2025 |
| 274 | 251 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 913,83 | 2 724,71 | 2 724,71 | 116,00 | 5 | 3 | 25 680 821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 680 821,40 | 2025 |
| 608 | 252 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 1 200,72 | 1 095,07 | 1 095,07 | 63,00 | 4 | 4 | 816 670,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 670,58 | 2025 |
| 1034 | 253 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 | 4 | 1970 |  | нет | нет | нет | 4 663,00 | 2 774,00 | 2 774,00 | 90,00 | 6 | 4 | 3 752 419,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 419,32 | 2025 |
| 1035 | 254 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1 480,10 | 646,40 | 646,40 | 30,00 | 3 | 2 | 5 383 237,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 237,02 | 2025 |
| 622 | 255 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 970,80 | 739,70 | 739,70 | 46,00 | 3 | 2 | 1 125 223,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 223,27 | 2025 |
| 1002 | 256 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 411,00 | 356,50 | 356,50 | 12,00 | 2 | 1 | 476 514,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 514,56 | 2025 |
| 1023 | 257 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 030,43 | 1 863,33 | 1 780,13 | 61,00 | 5 | 2 | 19 464 977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 464 977,10 | 2025 |
| 626 | 258 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 841,00 | 654,30 | 654,30 | 18,00 | 2 | 2 | 1 052 597,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 597,64 | 2025 |
| 808 | 259 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 728,10 | 548,86 | 548,86 | 16,00 | 2 | 1 | 626 114,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 114,11 | 2025 |
| 1041 | 260 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 60 | 4 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 915,02 | 2 241,25 | 2 241,25 | 125,00 | 4 | 3 | 2 195 936,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 936,46 | 2025 |
| 1042 | 261 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | 4 | 1963 |  | нет | нет | нет | 3 457,20 | 1 970,60 | 1 970,60 | 79,00 | 4 | 3 | 4 832 146,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 832 146,47 | 2025 |
| 762 | 262 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 3 161,60 | 2 713,40 | 2 713,40 | 93,00 | 5 | 3 | 15 798 060,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 798 060,81 | 2025 |
| 631 | 263 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 | 3 | 1963 |  | нет | нет | нет | 3 119,12 | 2 916,12 | 2 916,12 | 114,00 | 5 | 3 | 1 361 117,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 117,64 | 2025 |
| 543 | 264 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 115,11 | 1 969,25 | 1 969,25 | 94,00 | 4 | 3 | 4 052 612,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052 612,87 | 2025 |
| 1043 | 265 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 2 | 5 | 1966 |  | нет | нет | нет | 1 817,00 | 1 217,37 | 1 147,06 | 60,00 | 5 | 2 | 1 455 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 250,75 | 2025 |
| 1044 | 266 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 | 4 | 1966 |  | нет | нет | нет | 3 146,90 | 2 920,99 | 2 786,59 | 140,00 | 5 | 4 | 5 559 834,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 559 834,63 | 2025 |
| 590 | 267 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 638,48 | 2 460,48 | 2 460,48 | 76,00 | 5 | 3 | 26 425 032,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 425 032,64 | 2025 |
| 682 | 268 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 870,38 | 2 686,38 | 2 686,38 | 95,00 | 5 | 3 | 3 420 955,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 955,61 | 2025 |
| 1050 | 269 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | 4 | 1969 |  | нет | нет | нет | 1 692,00 | 1 084,71 | 1 084,71 | 52,00 | 5 | 2 | 3 183 692,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 692,43 | 2025 |
| 715 | 270 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 3 026,20 | 2 626,20 | 2 626,20 | 107,00 | 5 | 4 | 23 436 402,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 436 402,96 | 2025 |
| 688 | 271 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 434,17 | 2 207,37 | 2 207,37 | 83,00 | 5 | 4 | 21 235 090,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 235 090,87 | 2025 |
| 690 | 272 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 598,30 | 562,20 | 562,20 | 22,00 | 3 | 1 | 598 891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 891,76 | 2025 |
| 694 | 273 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 1 000,82 | 934,00 | 933,10 | 32,00 | 3 | 2 | 852 967,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 967,05 | 2025 |
| 903 | 274 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 638,52 | 590,36 | 590,36 | 18,00 | 5 | 2 | 952 977,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 977,52 | 2025 |
| 901 | 275 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 093,20 | 1 004,10 | 1 004,10 | 62,00 | 4 | 2 | 4 583 821,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 583 821,21 | 2025 |
| 269 | 276 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 1 | 1892 |  | нет | нет | нет | 441,00 | 431,00 | 431,00 | 8,00 | 2 | 1 | 168 326,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 326,72 | 2025 |
| 265 | 277 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 720,02 | 653,12 | 653,12 | 16,00 | 3 | 1 | 897 283,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 283,56 | 2025 |
| 709 | 278 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 1 138,47 | 1 060,15 | 953,95 | 16,00 | 3 | 2 | 6 780 565,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 565,74 | 2025 |
| 864 | 279 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 988,50 | 917,70 | 917,70 | 32,00 | 3 | 2 | 1 719 690,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 690,32 | 2025 |
| 729 | 280 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 | 1953 |  | нет | нет | нет | 2 068,00 | 1 739,90 | 1 739,90 | 41,00 | 3 | 2 | 9 537 578,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 537 578,26 | 2025 |
| 731 | 281 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 1 926,20 | 1 239,30 | 1 239,30 | 40,00 | 4 | 3 | 3 131 914,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 914,73 | 2025 |
| 374 | 282 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 3 323,59 | 2 617,45 | 2 617,45 | 165,00 | 5 | 4 | 39 677 228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 677 228,82 | 2025 |
| 257 | 283 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 818,00 | 803,70 | 803,70 | 35,00 | 2 | 1 | 2 460 828,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 828,38 | 2025 |
| 819 | 284 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 512,30 | 342,20 | 172,10 | 12,00 | 3 | 1 | 1 175 561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 561,94 | 2025 |
| 1138 | 285 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 72 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 698,00 | 471,30 | 417,20 | 12,00 | 2 | 1 | 372 946,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 946,23 | 2025 |
| 997 | 286 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 3 | 4 | 1987 |  | нет | нет | нет | 6 676,45 | 6 078,05 | 6 078,05 | 271,00 | 5 | 8 | 14 115 907,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 115 907,34 | 2025 |
| 526 | 287 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1 290,70 | 1 170,40 | 1 107,20 | 56,00 | 4 | 2 | 2 859 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 566,60 | 2025 |
| 529 | 288 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 829,82 | 721,22 | 721,22 | 32,00 | 3 | 2 | 744 077,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 077,64 | 2025 |
| 899 | 289 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 603,82 | 4 257,02 | 3 886,92 | 206,00 | 5 | 2 | 7 155 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 155 225,68 | 2025 |
| 540 | 290 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 1 669,72 | 1 559,42 | 1 559,42 | 47,00 | 4 | 3 | 2 260 064,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 064,04 | 2025 |
| 542 | 291 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 2 376,28 | 1 742,48 | 1 742,48 | 132,00 | 5 | 2 | 4 503 099,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 099,29 | 2025 |
| 544 | 292 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 2 344,36 | 2 344,36 | 2 064,36 | 53,00 | 4 | 3 | 4 427 396,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 396,74 | 2025 |
| 546 | 293 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 2 332,39 | 1 838,13 | 1 707,76 | 108,00 | 4 | 2 | 7 839 802,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 839 802,89 | 2025 |
| 1225 | 294 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 3 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 941,00 | 2 123,60 | 2 123,60 | 102,00 | 5 | 3 | 5 702 737,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 702 737,68 | 2025 |
| 900 | 295 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 2 111,49 | 1 968,03 | 1 968,03 | 63,00 | 4 | 3 | 5 163 172,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 172,91 | 2025 |
| 873 | 296 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 3 778,20 | 2 218,90 | 2 218,90 | 55,00 | 5 | 3 | 6 338 077,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 338 077,08 | 2025 |
| 548 | 297 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 4 | 1962 |  | нет | нет | нет | 3 614,30 | 2 732,40 | 2 659,40 | 94,00 | 5 | 3 | 3 320 154,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 154,67 | 2025 |
| 1147 | 298 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 5 | 1972 |  | нет | нет | нет | 4 051,40 | 3 093,60 | 3 093,60 | 126,00 | 5 | 4 | 21 865 363,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 865 363,52 | 2025 |
| 1028 | 299 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 408,30 | 396,30 | 396,30 | 16,00 | 2 | 1 | 2 216 358,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 358,33 | 2025 |
| 279 | 300 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25а | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 281,80 | 252,10 | 252,10 | 23,00 | 2 | 1 | 466 744,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 744,05 | 2025 |
| 1384 | 301 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 737,60 | 664,40 | 664,40 | 29,00 | 3 | 2 | 1 043 539,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 539,87 | 2025 |
| 288 | 302 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 338,60 | 323,60 | 323,60 | 19,00 | 2 | 1 | 231 071,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 071,32 | 2025 |
| 597 | 303 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 50 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 6 004,24 | 5 417,20 | 5 417,20 | 240,00 | 5 | 8 | 5 468 058,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 058,79 | 2025 |
| 1144 | 304 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 736,40 | 358,40 | 358,40 | 25,00 | 2 | 2 | 7 425 503,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425 503,44 | 2025 |
| 308 | 305 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 976,60 | 620,80 | 239,00 | 41,00 | 2 | 2 | 2 826 511,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 511,44 | 2025 |
| 316 | 306 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 1 252,61 | 1 212,60 | 1 212,60 | 66,00 | 2 | 1 | 872 949,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 949,72 | 2025 |
| 338 | 307 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 184,80 | 160,10 | 147,00 | 7,00 | 2 | 1 | 68 131,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 131,47 | 2025 |
| 851 | 308 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 123/а | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 2 282,80 | 2 081,60 | 1 305,50 | 183,00 | 5 | 3 | 1 193 669,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 669,33 | 2025 |
| 841 | 309 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 4 588,90 | 3 752,30 | 3 752,30 | 280,00 | 5 | 2 | 1 197 146,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 146,17 | 2025 |
| 837 | 310 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 3 | 4 | 1975 |  | нет | нет | нет | 4 063,25 | 3 685,25 | 3 685,25 | 172,00 | 5 | 5 | 1 535 971,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 971,57 | 2025 |
| 4051 | 311 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 719,50 | 415,50 | 415,50 | 18,00 | 2 | 1 | 7 227 426,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 227 426,40 | 2025 |
| 635 | 312 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 | 1940 |  | нет | нет | нет | 1 074,00 | 490,00 | 490,00 | 19,00 | 4 | 2 | 816 670,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 670,58 | 2025 |
| 4056 | 313 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2а | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 1 540,80 | 483,50 | 483,50 | 30,00 | 4 | 2 | 1 909 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 846,40 | 2025 |
| 695 | 314 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2Б | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 596,00 | 818,60 | 818,60 | 40,00 | 4 | 2 | 1 185 355,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 355,13 | 2025 |
| 380 | 315 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1 | 1917 |  | да | нет | нет | 369,80 | 227,50 | 227,50 | 16,00 | 2 | 1 | 34 023 761,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 023 761,77 | 2025 |
| 640 | 316 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 | 1953 |  | нет | нет | нет | 1 987,10 | 1 836,40 | 1 807,60 | 42,00 | 3 | 4 | 9 301 129,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 301 129,47 | 2025 |
| 746 | 317 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 1 | 1939 |  | нет | нет | нет | 746,00 | 703,90 | 703,90 | 26,00 | 3 | 1 | 3 658 714,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 714,04 | 2025 |
| 751 | 318 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1 | 1938 |  | нет | нет | нет | 542,40 | 477,30 | 477,30 | 10,00 | 2 | 2 | 1 477 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 609,33 | 2025 |
| 752 | 319 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 | 1953 |  | нет | нет | нет | 828,50 | 747,04 | 352,80 | 23,00 | 4 | 3 | 16 357 671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 357 671,97 | 2025 |
| 407 | 320 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 1 | 1917 |  | нет | нет | нет | 601,00 | 594,00 | 594,00 | 33,00 | 2 | 1 | 1 715 008,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 008,23 | 2025 |
| 795 | 321 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 4 469,00 | 2 732,60 | 2 732,60 | 75,00 | 6 | 3 | 30 547 208,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 547 208,97 | 2025 |
| 834 | 322 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 4 766,40 | 2 385,00 | 2 326,79 | 81,00 | 6 | 2 | 26 891 815,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 891 815,02 | 2025 |
| 1220 | 323 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | 4 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 598,50 | 3 795,73 | 3 795,73 | 170,00 | 5 | 6 | 22 244 427,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 244 427,12 | 2025 |
| 648 | 324 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 15 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 485,29 | 2 336,97 | 2 336,97 | 90,00 | 4 | 3 | 1 315 747,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 747,05 | 2025 |
| 829 | 325 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 4 623,60 | 2 381,70 | 2 341,50 | 108,00 | 6 | 2 | 3 434 923,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 923,67 | 2025 |
| 825 | 326 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 3 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 643,29 | 2 463,59 | 2 463,59 | 95,00 | 5 | 3 | 19 598 095,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 598 095,75 | 2025 |
| 649 | 327 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 809,84 | 2 471,69 | 2 471,69 | 88,00 | 5 | 4 | 23 047 117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 047 117,39 | 2025 |
| 1224 | 328 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | 5 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 503,00 | 1 723,40 | 1 723,40 | 96,00 | 4 | 3 | 2 446 246,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 246,87 | 2025 |
| 653 | 329 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 3 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 2 129,11 | 1 716,07 | 1 716,07 | 85,00 | 5 | 2 | 4 138 136,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 136,73 | 2025 |
| 798 | 330 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 5 285,50 | 4 748,10 | 4 748,10 | 214,00 | 5 | 6 | 45 407 710,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 407 710,78 | 2025 |
| 817 | 331 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 5 307,50 | 4 988,50 | 4 977,50 | 164,00 | 5 | 6 | 23 520 857,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 520 857,22 | 2025 |
| 814 | 332 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 1 598,46 | 1 485,86 | 1 485,86 | 63,00 | 4 | 2 | 375 241,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 241,93 | 2025 |
| 796 | 333 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 894,56 | 1 792,91 | 1 792,91 | 102,00 | 4 | 2 | 3 434 923,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 923,67 | 2025 |
| 1230 | 334 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 4 509,20 | 3 882,52 | 3 882,52 | 157,00 | 5 | 6 | 13 711 465,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 711 465,62 | 2025 |
| 786 | 335 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 4 613,20 | 2 919,20 | 2 701,10 | 84,00 | 6 | 3 | 30 916 238,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 916 238,44 | 2025 |
| 468 | 336 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 24 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5 906,29 | 5 107,89 | 5 107,89 | 212,00 | 5 | 7 | 30 905 124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 905 124,90 | 2025 |
| 566 | 337 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1 381,06 | 991,47 | 991,47 | 72,00 | 4 | 2 | 1 290 028,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 028,20 | 2025 |
| 4166 | 338 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 5 423,00 | 4 908,20 | 3 147,60 | 212,00 | 5 | 5 | 10 438 417,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 438 417,92 | 2025 |
| 4188 | 339 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4 | 1 | 2006 |  | нет | нет | нет | 1 746,50 | 1 443,00 | 1 381,60 | 36,00 | 5 | 1 | 3 880 700,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 700,26 | 2025 |
| 4044 | 340 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Солдатский, д. 2 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 500,00 | 385,00 | 385,00 | 20,00 | 1 | 1 | 435 557,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 557,64 | 2025 |
| 400 | 341 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 4 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 971,00 | 1 957,50 | 1 957,50 | 104,00 | 4 | 3 | 17 610 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 610 589,34 | 2025 |
| 637 | 342 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 3 182,05 | 2 820,25 | 2 407,05 | 83,00 | 7 | 3 | 11 012 860,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 012 860,08 | 2025 |
| 696 | 343 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 375,08 | 2 428,60 | 2 351,80 | 136,00 | 5 | 5 | 11 744 322,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 744 322,76 | 2025 |
| 718 | 344 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 3 | 1972 |  | нет | нет | нет | 3 540,20 | 2 575,22 | 2 323,42 | 132,00 | 5 | 4 | 43 859 289,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 859 289,02 | 2025 |
| 497 | 345 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 4 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 300,13 | 4 762,70 | 4 762,70 | 199,00 | 5 | 6 | 19 799 003,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 799 003,49 | 2025 |
| 735 | 346 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 4 | 1967 |  | нет | нет | нет | 4 399,44 | 2 442,44 | 2 442,44 | 118,00 | 5 | 4 | 34 430 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 430 123,28 | 2025 |
| 409 | 347 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 5 210,89 | 4 732,59 | 4 732,59 | 205,00 | 5 | 6 | 17 846 082,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 846 082,61 | 2025 |
| 862 | 348 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 4 | 1974 |  | нет | нет | нет | 2 461,50 | 1 755,60 | 1 755,60 | 237,00 | 5 | 10 | 20 588 444,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 588 444,42 | 2025 |
| 875 | 349 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 4 | 1973 |  | нет | нет | нет | 5 058,55 | 4 688,95 | 4 688,95 | 224,00 | 5 | 6 | 28 515 085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 515 085,30 | 2025 |
| 1029 | 350 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 950,71 | 2 927,41 | 2 709,51 | 97,00 | 4 | 1 | 19 598 095,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 598 095,75 | 2025 |
| 1045 | 351 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2 856,33 | 2 667,22 | 2 667,22 | 105,00 | 5 | 3 | 22 791 531,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 791 531,14 | 2025 |
| 599 | 352 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 995,10 | 2 804,10 | 2 755,10 | 123,00 | 5 | 3 | 27 819 237,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 819 237,51 | 2025 |
| 905 | 353 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 3 472,80 | 3 401,10 | 3 265,00 | 123,00 | 5 | 3 | 16 302 915,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 302 915,13 | 2025 |
| 1047 | 354 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 140,90 | 2 551,40 | 2 551,40 | 106,00 | 5 | 4 | 29 695 335,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 695 335,84 | 2025 |
| 708 | 355 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 3 | 1969 |  | нет | нет | нет | 5 499,80 | 5 059,76 | 4 999,80 | 164,00 | 5 | 6 | 21 851 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 851 857,14 | 2025 |
| 683 | 356 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2 309,50 | 2 059,50 | 1 986,10 | 73,00 | 5 | 6 | 12 613 869,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 613 869,18 | 2025 |
| 536 | 357 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 5 248,41 | 4 037,10 | 3 816,10 | 247,00 | 5 | 2 | 62 379 032,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 379 032,08 | 2025 |
| 538 | 358 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2 940,30 | 2 483,10 | 2 483,10 | 97,00 | 12 | 1 | 37 125 059,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 125 059,70 | 2025 |
| 560 | 359 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 6 471,60 | 5 683,00 | 5 498,10 | 237,00 | 8 | 2 | 58 938 417,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 938 417,61 | 2025 |
| 1191 | 360 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 4 | 1968 |  | нет | нет | нет | 3 500,40 | 3 329,20 | 3 329,20 | 146,00 | 5 | 4 | 43 712 943,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 712 943,84 | 2025 |
| 839 | 361 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 4 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 060,44 | 4 751,94 | 4 751,94 | 209,00 | 5 | 6 | 25 577 795,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 577 795,74 | 2025 |
| 1214 | 362 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 4 240,46 | 3 528,66 | 3 528,66 | 178,00 | 5 | 2 | 18 930 872,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 930 872,74 | 2025 |
| 1227 | 363 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 4 968,70 | 4 759,20 | 4 759,20 | 196,00 | 5 | 6 | 34 430 413,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 430 413,46 | 2025 |
| 803 | 364 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 3 727,09 | 3 475,09 | 3 475,09 | 131,00 | 5 | 4 | 38 491 896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 491 896,87 | 2025 |
| 1229 | 365 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 4 | 1968 |  | нет | нет | нет | 3 574,24 | 3 378,20 | 3 378,20 | 224,00 | 5 | 4 | 65 801 017,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 801 017,91 | 2025 |
| 806 | 366 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 3 718,80 | 3 614,86 | 3 432,76 | 158,00 | 5 | 4 | 25 577 795,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 577 795,74 | 2025 |
| 662 | 367 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 922,96 | 2 452,56 | 2 452,56 | 163,00 | 12 | 1 | 30 499 265,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 499 265,48 | 2025 |
| 669 | 368 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 693,64 | 2 498,21 | 2 498,21 | 84,00 | 4 | 2 | 29 502 084,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 502 084,92 | 2025 |
| 108 | 369 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2 корпус 4 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 6 499,70 | 5 937,70 | 5 937,70 | 230,00 | 9 | 3 | 18 283 504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 283 504,24 | 2025 |
| 1281 | 370 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 12 655,75 | 10 950,65 | 10 950,65 | 457,00 | 9 | 6 | 36 567 008,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 567 008,48 | 2025 |
| 1263 | 371 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 4 344,80 | 3 885,70 | 3 885,70 | 172,00 | 9 | 2 | 12 727 698,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 727 698,38 | 2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 097,47 | 579 070,42 | 561 244,08 |  |  |  | 3 273 034 126,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 034 126,16 |  |
|  |  |  |  | Итого город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 798 187,85 | 667 155,04 | 647 473,51 |  |  |  | 3 573 466 466,25 | 0,00 | 5037013,67 | 0,00 | 3 568 429 452,58 |  |

Таблица 2.

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта ** | Вид работ | Объем конструк- тивного элемента | Еденица измерения (кв.м./ п.м./ед.) | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего (руб.) | Стоимость СМР (руб.) | Стоимость строительного контроля (руб.) | Стоимость разработки проектной документации (руб.) **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2678 | 1 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 320 | кв.м. | 5084,00 | 1661695,23 | 1626880,00 | 34815,23 | 0,00 |
| 7259 | 2 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2 корпус 2 | 1 | ремонт крыши | 844 | кв.м. | 5084,00 | 4382721,17 | 4290896,00 | 91825,17 | 0,00 |
| 2947 | 3 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 1 | ремонт фасада | 836 | кв.м. | 4186,00 | 3574385,21 | 3499496,00 | 74889,21 | 0,00 |
| 6834 | 4 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 34 | 1 | ремонт крыши | 1036 | кв.м. | 5084,00 | 5379738,31 | 5267024,00 | 112714,31 | 0,00 |
| 1162 | 5 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 984 | кв.м. | 5084,00 | 5109712,84 | 5002656,00 | 107056,84 | 0,00 |
| 4265 | 6 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | ремонт крыши | 1120 | кв.м. | 5084,00 | 5815933,31 | 5694080,00 | 121853,31 | 0,00 |
| 11268 | 7 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 1300 | кв.м. | 5084,00 | 6750636,88 | 6609200,00 | 141436,88 | 0,00 |
| 5541 | 8 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 | ремонт крыши | 377 | кв.м. | 5084,00 | 1957684,70 | 1916668,00 | 41016,70 | 0,00 |
| 5905 | 9 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 2В | 1 | ремонт крыши | 970,00 | кв.м. | 5084,00 | 5037013,67 | 4931480,00 | 105533,67 | 0,00 |
| 13248 | 10 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 8 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 3782841,00 | 4620362,00 | 3782841,00 | 80952,80 | 756568,20 |
| 13248 | 10 | 2023 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 8 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 3782841,00 | 4620362,00 | 3782841,00 | 80952,80 | 756568,20 |
|  |  | Итого на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 48 910 245,33 | 46 404 062,00 | 993 046,93 | 1 513 136,40 |
| 5678 | 11 | 2024 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 1 | ремонт крыши | 306,81 | кв.м. | 8845,00 | 2771808,37 | 2713734,45 | 58073,92 | 0,00 |
| 39646 | 12 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 1 | ремонт крыши | 607,33 | кв.м. | 8845,00 | 5486791,09 | 5371833,85 | 114957,24 | 0,00 |
| 92228 | 13 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 1 | ремонт крыши | 607,3 | кв.м. | 8845,00 | 5486520,07 | 5371568,50 | 114951,57 | 0,00 |
| 39670 | 14 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 1 | ремонт крыши | 607,33 | кв.м. | 8845,00 | 5486791,09 | 5371833,85 | 114957,24 | 0,00 |
| 39658 | 15 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 1 | ремонт крыши | 607,33 | кв.м. | 8845,00 | 5486791,09 | 5371833,85 | 114957,24 | 0,00 |
| 2668 | 16 | 2024 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 661 | кв.м. | 8845,00 | 5971661,06 | 5846545,00 | 125116,06 | 0,00 |
| 3254 | 17 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 356,7 | кв.м. | 8845,00 | 3222528,75 | 3155011,50 | 67517,25 | 0,00 |
| 3321 | 18 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 700 | кв.м. | 8845,00 | 6323998,10 | 6191500,00 | 132498,10 | 0,00 |
| 3392 | 19 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | ремонт крыши | 482 | кв.м. | 8845,00 | 4354524,41 | 4263290,00 | 91234,41 | 0,00 |
| 1691 | 20 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 2 | 1 | ремонт крыши | 375 | кв.м. | 8845,00 | 3387856,13 | 3316875,00 | 70981,13 | 0,00 |
| 5414 | 21 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 1 | ремонт крыши | 674,25 | кв.м. | 8845,00 | 6091365,31 | 5963741,25 | 127624,06 | 0,00 |
| 1068 | 22 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | 1 | ремонт крыши | 456 | кв.м. | 8845,00 | 4119633,05 | 4033320,00 | 86313,05 | 0,00 |
| 9643 | 23 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 303,66 | кв.м. | 8845,00 | 2743350,38 | 2685872,70 | 57477,68 | 0,00 |
| 1647 | 24 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 1 | ремонт крыши | 713 | кв.м. | 8845,00 | 6441443,78 | 6306485,00 | 134958,78 | 0,00 |
| 1833 | 25 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 422 | кв.м. | 8845,00 | 3812467,43 | 3732590,00 | 79877,43 | 0,00 |
| 1903 | 26 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 750 | кв.м. | 8845,00 | 6775712,25 | 6633750,00 | 141962,25 | 0,00 |
| 7289 | 27 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 293 | кв.м. | 8845,00 | 2647044,92 | 2591585,00 | 55459,92 | 0,00 |
| 7821 | 28 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 367 | п.м. | 4549,00 | 1705209,94 | 1669483,00 | 35726,94 | 0,00 |
| 7819 | 28 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 367 | п.м. | 4549,00 | 1705209,94 | 1669483,00 | 35726,94 | 0,00 |
| 7818 | 28 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 327 | п.м. | 5052,00 | 1687356,89 | 1652004,00 | 35352,89 | 0,00 |
| 7820 | 28 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1516 | п.м. | 5546,00 | 8587661,55 | 8407736,00 | 179925,55 | 0,00 |
| 7822 | 28 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 437 | кв.м. | 6123,00 | 2733012,07 | 2675751,00 | 57261,07 | 0,00 |
| 855 | 29 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2Б | 1 | ремонт крыши | 420 | кв.м. | 6526,00 | 2799575,69 | 2740920,00 | 58655,69 | 0,00 |
| 4027 | 30 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 36 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 4028 | 30 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 36 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 4029 | 30 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 36 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 4030 | 30 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 36 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 3183 | 31 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 72 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 3184 | 31 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 72 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 3185 | 31 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 72 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 3186 | 31 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 72 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 3187 | 31 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 72 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 9104 | 32 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 корпус 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 4755 | 33 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 5407509,00 | 6604731,49 | 5407509,00 | 115720,69 | 1081501,80 |
| 4756 | 33 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 5407509,00 | 6604731,49 | 5407509,00 | 115720,69 | 1081501,80 |
| 4757 | 33 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 5407509,00 | 6604731,49 | 5407509,00 | 115720,69 | 1081501,80 |
| 6675 | 34 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 71 | п.м. | 5052,00 | 366368,01 | 358692,00 | 7676,01 | 0,00 |
| 6676 | 34 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | 1 | ремонт фундамента | 56 | кв.м. | 8884,00 | 508150,59 | 497504,00 | 10646,59 | 0,00 |
| 39585 | 35 | 2024 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Заводская, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 103,79 | п.м. | 5546,00 | 587937,59 | 575619,34 | 12318,25 | 0,00 |
| 39586 | 35 | 2024 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Заводская, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 46 | п.м. | 4549,00 | 213732,04 | 209254,00 | 4478,04 | 0,00 |
| 1457 | 36 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 1 | ремонт крыши | 132,4 | кв.м. | 8845,00 | 1196139,07 | 1171078,00 | 25061,07 | 0,00 |
| 1457 | 36 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 1 | ремонт фасада | 20 | кв.м. | 7541,00 | 154047,55 | 150820,00 | 3227,55 | 0,00 |
| 1457 | 36 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 20 | п.м. | 2060,00 | 42081,68 | 41200,00 | 881,68 | 0,00 |
| 39735 | 37 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1 | ремонт подвального помещения | 106,7 | кв.м. | 6123,00 | 667305,24 | 653324,10 | 13981,14 | 0,00 |
| 4827 | 38 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 66 | кв.м. | 6123,00 | 412766,13 | 404118,00 | 8648,13 | 0,00 |
| 39107 | 39 | 2024 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 327 | кв.м. | 6526,00 | 2179669,64 | 2134002,00 | 45667,64 | 0,00 |
| 39109 | 39 | 2024 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 98 | п.м. | 2060,00 | 206200,23 | 201880,00 | 4320,23 | 0,00 |
| 7744 | 40 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 1 | ремонт подвального помещения | 175 | кв.м. | 6123,00 | 1094455,64 | 1071525,00 | 22930,64 | 0,00 |
| 2324 | 41 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | ремонт крыши | 1112,26 | кв.м. | 6526,00 | 7413942,99 | 7258608,76 | 155334,23 | 0,00 |
| 1961 | 42 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 40 | п.м. | 4549,00 | 185853,94 | 181960,00 | 3893,94 | 0,00 |
| 1717 | 43 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 1 | ремонт фасада | 532 | кв.м. | 7541,00 | 4097664,78 | 4011812,00 | 85852,78 | 0,00 |
| 1716 | 43 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 1 | ремонт подвального помещения | 211,9 | кв.м. | 6123,00 | 1325229,42 | 1297463,70 | 27765,72 | 0,00 |
| 2103 | 44 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 86 | п.м. | 2060,00 | 180951,22 | 177160,00 | 3791,22 | 0,00 |
| 3284 | 45 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 50 | п.м. | 2060,00 | 105204,20 | 103000,00 | 2204,20 | 0,00 |
| 3283 | 45 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 | п.м. | 4549,00 | 232317,43 | 227450,00 | 4867,43 | 0,00 |
| 3282 | 45 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 415 | п.м. | 5546,00 | 2350844,03 | 2301590,00 | 49254,03 | 0,00 |
| 3915 | 46 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 82 | кв.м. | 6123,00 | 512830,64 | 502086,00 | 10744,64 | 0,00 |
| 4620 | 47 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 162 | п.м. | 2060,00 | 340861,61 | 333720,00 | 7141,61 | 0,00 |
| 85173 | 48 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 99,5 | кв.м. | 8845,00 | 898911,16 | 880077,50 | 18833,66 | 0,00 |
| 85174 | 48 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21 | 1 | ремонт фасада | 280 | кв.м. | 7541,00 | 2156665,67 | 2111480,00 | 45185,67 | 0,00 |
| 85175 | 48 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21 | 1 | ремонт фундамента | 54 | кв.м. | 8884,00 | 490002,35 | 479736,00 | 10266,35 | 0,00 |
| 5104 | 49 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 | 1 | ремонт подвального помещения | 182 | кв.м. | 6123,00 | 1138233,86 | 1114386,00 | 23847,86 | 0,00 |
| 5103 | 49 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 489 | п.м. | 5546,00 | 2770030,67 | 2711994,00 | 58036,67 | 0,00 |
| 4414 | 50 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 66 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 453 | п.м. | 5546,00 | 2566102,03 | 2512338,00 | 53764,03 | 0,00 |
| 5305 | 51 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 262,2 | кв.м. | 6123,00 | 1639807,24 | 1605450,60 | 34356,64 | 0,00 |
| 5301 | 51 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 380 | п.м. | 5546,00 | 2152580,07 | 2107480,00 | 45100,07 | 0,00 |
| 5302 | 51 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100 | п.м. | 4549,00 | 464634,86 | 454900,00 | 9734,86 | 0,00 |
| 5527 | 52 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | 1 | ремонт подвального помещения | 807 | кв.м. | 6123,00 | 5047003,99 | 4941261,00 | 105742,99 | 0,00 |
| 5528 | 52 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 597 | п.м. | 5546,00 | 3381816,59 | 3310962,00 | 70854,59 | 0,00 |
| 8544 | 53 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 79 | 1 | ремонт фундамента | 70 | кв.м. | 8884,00 | 635188,23 | 621880,00 | 13308,23 | 0,00 |
| 4352 | 54 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | 1 | ремонт подвального помещения | 217 | кв.м. | 6123,00 | 1357124,99 | 1328691,00 | 28433,99 | 0,00 |
| 4351 | 54 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1108 | п.м. | 5546,00 | 6276470,32 | 6144968,00 | 131502,32 | 0,00 |
| 8522 | 55 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27 корпус 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 95,45 | кв.м. | 6123,00 | 596947,37 | 584440,35 | 12507,02 | 0,00 |
| 8521 | 55 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27 корпус 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 386 | п.м. | 5546,00 | 2186568,18 | 2140756,00 | 45812,18 | 0,00 |
| 5279 | 56 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 240,53 | кв.м. | 6123,00 | 1504282,37 | 1472765,19 | 31517,18 | 0,00 |
| 5278 | 56 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 320 | п.м. | 5546,00 | 1812699,01 | 1774720,00 | 37979,01 | 0,00 |
| 36977 | 57 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Луговая, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 1240 | кв.м. | 6526,00 | 8265413,94 | 8092240,00 | 173173,94 | 0,00 |
| 1565 | 58 | 2024 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 1 | ремонт подвального помещения | 195 | кв.м. | 6123,00 | 1219536,28 | 1193985,00 | 25551,28 | 0,00 |
|  |  | Итого на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 251 522 094,77 | 233 305 321,49 | 4 992 733,88 | 13 224 039,40 |
| 6965 | 59 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 283А | 1 | ремонт крыши | 564,63 | кв.м. | 8845,00 | 5101027,21 | 4994152,35 | 106874,86 | 0,00 |
| 39916 | 60 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 98 | 1 | ремонт фасада | 370 | кв.м. | 7541,00 | 2849879,64 | 2790170,00 | 59709,64 | 0,00 |
| 5677 | 61 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 137 | п.м. | 4549,00 | 636549,76 | 623213,00 | 13336,76 | 0,00 |
| 5680 | 61 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 1 | ремонт фасада | 470 | кв.м. | 7541,00 | 3620117,38 | 3544270,00 | 75847,38 | 0,00 |
| 5675 | 61 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 147 | п.м. | 5052,00 | 758536,58 | 742644,00 | 15892,58 | 0,00 |
| 5676 | 61 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 242 | п.м. | 5546,00 | 1370853,62 | 1342132,00 | 28721,62 | 0,00 |
| 5679 | 61 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 99,2 | кв.м. | 6123,00 | 620399,99 | 607401,60 | 12998,39 | 0,00 |
| 39648 | 62 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 799,89 | кв.м. | 7541,00 | 6161054,66 | 6031970,49 | 129084,17 | 0,00 |
| 39643 | 62 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 39644 | 62 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 556,19 | п.м. | 5546,00 | 3150640,82 | 3084629,74 | 66011,08 | 0,00 |
| 39645 | 62 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 147,55 | п.м. | 4549,00 | 685568,74 | 671204,95 | 14363,79 | 0,00 |
| 39647 | 62 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 60 | кв.м. | 6123,00 | 375241,93 | 367380,00 | 7861,93 | 0,00 |
| 92229 | 63 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 799,89 | кв.м. | 7541,00 | 6161054,66 | 6031970,49 | 129084,17 | 0,00 |
| 92227 | 63 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 147,55 | п.м. | 4549,00 | 685568,74 | 671204,95 | 14363,79 | 0,00 |
| 92226 | 63 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 556,19 | п.м. | 5546,00 | 3150640,82 | 3084629,74 | 66011,08 | 0,00 |
| 92225 | 63 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 39671 | 64 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 1 | ремонт фасада | 799,89 | кв.м. | 7541,00 | 6161054,66 | 6031970,49 | 129084,17 | 0,00 |
| 39667 | 64 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 39668 | 64 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 556,19 | п.м. | 5546,00 | 3150640,82 | 3084629,74 | 66011,08 | 0,00 |
| 39669 | 64 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 147,55 | п.м. | 4549,00 | 685568,74 | 671204,95 | 14363,79 | 0,00 |
| 39660 | 65 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 1 | ремонт фасада | 799,89 | кв.м. | 7541,00 | 6161054,66 | 6031970,49 | 129084,17 | 0,00 |
| 39655 | 65 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 39656 | 65 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 556,19 | п.м. | 5546,00 | 3150640,82 | 3084629,74 | 66011,08 | 0,00 |
| 39657 | 65 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 147,55 | п.м. | 4549,00 | 685568,74 | 671204,95 | 14363,79 | 0,00 |
| 39659 | 65 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 60 | кв.м. | 6123,00 | 375241,93 | 367380,00 | 7861,93 | 0,00 |
| 15758 | 66 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | 1 | ремонт подвального помещения | 331 | кв.м. | 6123,00 | 2070084,66 | 2026713,00 | 43371,66 | 0,00 |
| 15762 | 66 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 420 | п.м. | 5546,00 | 2379167,45 | 2329320,00 | 49847,45 | 0,00 |
| 15757 | 66 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 120 | п.м. | 7186,00 | 1053237,65 | 862320,00 | 18453,65 | 172464,00 |
| 2669 | 67 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 702 | кв.м. | 7541,00 | 5407068,93 | 5293782,00 | 113286,93 | 0,00 |
| 2666 | 67 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 616 | п.м. | 5546,00 | 3489445,59 | 3416336,00 | 73109,59 | 0,00 |
| 2665 | 67 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 19 | п.м. | 5052,00 | 98042,14 | 95988,00 | 2054,14 | 0,00 |
| 2667 | 67 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 125 | п.м. | 4549,00 | 580793,58 | 568625,00 | 12168,58 | 0,00 |
| 789 | 68 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 1 | ремонт крыши | 607,33 | кв.м. | 8845,00 | 5486791,09 | 5371833,85 | 114957,24 | 0,00 |
| 789 | 68 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 1 | ремонт фасада | 799,89 | кв.м. | 7541,00 | 6161054,66 | 6031970,49 | 129084,17 | 0,00 |
| 788 | 68 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 1 | ремонт подвального помещения | 60 | кв.м. | 6123,00 | 375241,93 | 367380,00 | 7861,93 | 0,00 |
| 785 | 68 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 556,19 | п.м. | 5546,00 | 3150640,82 | 3084629,74 | 66011,08 | 0,00 |
| 786 | 68 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 147,55 | п.м. | 4549,00 | 685568,74 | 671204,95 | 14363,79 | 0,00 |
| 784 | 68 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 790 | 68 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 1 | ремонт фундамента | 46 | кв.м. | 8884,00 | 417409,41 | 408664,00 | 8745,41 | 0,00 |
| 3173 | 69 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 172 | кв.м. | 8845,00 | 1553896,68 | 1521340,00 | 32556,68 | 0,00 |
| 3173 | 69 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 1 | ремонт фасада | 102 | кв.м. | 7541,00 | 785642,49 | 769182,00 | 16460,49 | 0,00 |
| 3174 | 69 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 1 | ремонт фундамента | 76 | кв.м. | 8884,00 | 689632,94 | 675184,00 | 14448,94 | 0,00 |
| 3172 | 69 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 1 | ремонт подвального помещения | 177 | кв.м. | 6123,00 | 1106963,70 | 1083771,00 | 23192,70 | 0,00 |
| 741 | 70 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 1 | ремонт фасада | 2016 | кв.м. | 7541,00 | 15527992,84 | 15202656,00 | 325336,84 | 0,00 |
| 738 | 70 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 774 | п.м. | 5546,00 | 4384465,73 | 4292604,00 | 91861,73 | 0,00 |
| 737 | 70 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 264 | п.м. | 5052,00 | 1362269,78 | 1333728,00 | 28541,78 | 0,00 |
| 739 | 70 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 264 | п.м. | 4549,00 | 1226636,03 | 1200936,00 | 25700,03 | 0,00 |
| 742 | 70 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 1 | ремонт фундамента | 264 | кв.м. | 8884,00 | 2395567,05 | 2345376,00 | 50191,05 | 0,00 |
| 740 | 70 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 1 | ремонт подвального помещения | 752 | кв.м. | 6123,00 | 4703032,21 | 4604496,00 | 98536,21 | 0,00 |
| 3251 | 71 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 89 | п.м. | 5052,00 | 459250,04 | 449628,00 | 9622,04 | 0,00 |
| 3252 | 71 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 648 | п.м. | 5546,00 | 3670715,49 | 3593808,00 | 76907,49 | 0,00 |
| 3253 | 71 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 172 | п.м. | 4549,00 | 799171,96 | 782428,00 | 16743,96 | 0,00 |
| 3257 | 71 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 65 | кв.м. | 8884,00 | 589817,64 | 577460,00 | 12357,64 | 0,00 |
| 3255 | 71 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 262 | кв.м. | 6123,00 | 1638556,44 | 1604226,00 | 34330,44 | 0,00 |
| 3256 | 71 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 678 | кв.м. | 7541,00 | 5222211,88 | 5112798,00 | 109413,88 | 0,00 |
| 2680 | 72 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 1 | ремонт фасада | 612 | кв.м. | 7541,00 | 4713854,97 | 4615092,00 | 98762,97 | 0,00 |
| 2675 | 72 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 48 | п.м. | 5052,00 | 247685,41 | 242496,00 | 5189,41 | 0,00 |
| 2676 | 72 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 292 | п.м. | 5546,00 | 1654087,84 | 1619432,00 | 34655,84 | 0,00 |
| 2677 | 72 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 48 | п.м. | 4549,00 | 223024,73 | 218352,00 | 4672,73 | 0,00 |
| 2679 | 72 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 1 | ремонт подвального помещения | 58,4 | кв.м. | 6123,00 | 365235,48 | 357583,20 | 7652,28 | 0,00 |
| 1101 | 73 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 560 | п.м. | 5052,00 | 2889663,17 | 2829120,00 | 60543,17 | 0,00 |
| 1102 | 73 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1088 | п.м. | 5546,00 | 6163176,63 | 6034048,00 | 129128,63 | 0,00 |
| 1103 | 73 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 560 | п.м. | 4549,00 | 2601955,22 | 2547440,00 | 54515,22 | 0,00 |
| 1104 | 73 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт подвального помещения | 1121 | кв.м. | 6123,00 | 7010770,10 | 6863883,00 | 146887,10 | 0,00 |
| 1105 | 73 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт фасада | 2790 | кв.м. | 7541,00 | 21489632,95 | 21039390,00 | 450242,95 | 0,00 |
| 3318 | 74 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 168 | п.м. | 5052,00 | 866898,95 | 848736,00 | 18162,95 | 0,00 |
| 3324 | 74 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1 | ремонт фундамента | 187 | кв.м. | 8884,00 | 1696859,99 | 1661308,00 | 35551,99 | 0,00 |
| 3322 | 74 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1 | ремонт подвального помещения | 187 | кв.м. | 6123,00 | 1169504,02 | 1145001,00 | 24503,02 | 0,00 |
| 3323 | 74 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1 | ремонт фасада | 730 | кв.м. | 7541,00 | 5622735,50 | 5504930,00 | 117805,50 | 0,00 |
| 3319 | 74 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 497 | п.м. | 5546,00 | 2815348,15 | 2756362,00 | 58986,15 | 0,00 |
| 3320 | 74 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 156 | п.м. | 4549,00 | 724830,38 | 709644,00 | 15186,38 | 0,00 |
| 3336 | 75 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 82 | п.м. | 5052,00 | 423129,25 | 414264,00 | 8865,25 | 0,00 |
| 3337 | 75 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 1 | ремонт фундамента | 97 | кв.м. | 8884,00 | 880189,41 | 861748,00 | 18441,41 | 0,00 |
| 3333 | 75 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 82 | п.м. | 4549,00 | 381000,59 | 373018,00 | 7982,59 | 0,00 |
| 3344 | 76 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 | 1 | ремонт фундамента | 95 | кв.м. | 8884,00 | 862041,17 | 843980,00 | 18061,17 | 0,00 |
| 3343 | 76 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 | 1 | ремонт подвального помещения | 186,1 | кв.м. | 6123,00 | 1163875,39 | 1139490,30 | 24385,09 | 0,00 |
| 3395 | 77 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | ремонт фундамента | 84 | кв.м. | 8884,00 | 762225,88 | 746256,00 | 15969,88 | 0,00 |
| 3389 | 77 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 109 | п.м. | 5052,00 | 562452,30 | 550668,00 | 11784,30 | 0,00 |
| 3394 | 77 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | ремонт фасада | 750 | кв.м. | 7541,00 | 5776783,05 | 5655750,00 | 121033,05 | 0,00 |
| 3390 | 77 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 328 | п.м. | 5546,00 | 1858016,48 | 1819088,00 | 38928,48 | 0,00 |
| 3391 | 77 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 101 | п.м. | 4549,00 | 469281,21 | 459449,00 | 9832,21 | 0,00 |
| 3393 | 77 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | ремонт подвального помещения | 137,5 | кв.м. | 6123,00 | 859929,43 | 841912,50 | 18016,93 | 0,00 |
| 3388 | 77 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 90 | п.м. | 2060,00 | 189367,56 | 185400,00 | 3967,56 | 0,00 |
| 3387 | 77 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 107 | п.м. | 7186,00 | 939136,90 | 768902,00 | 16454,50 | 153780,40 |
| 3404 | 78 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 30 | 1 | ремонт крыши | 844 | кв.м. | 12302,00 | 12681659,40 | 10382888,00 | 222193,80 | 2076577,60 |
| 39513 | 79 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 104 | п.м. | 5052,00 | 536651,73 | 525408,00 | 11243,73 | 0,00 |
| 39514 | 79 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 1 | ремонт фундамента | 40,2 | кв.м. | 8884,00 | 364779,53 | 357136,80 | 7642,73 | 0,00 |
| 39510 | 79 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 119 | п.м. | 4549,00 | 552915,48 | 541331,00 | 11584,48 | 0,00 |
| 3451 | 80 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | 1 | ремонт подвального помещения | 384,3 | кв.м. | 6123,00 | 2403424,57 | 2353068,90 | 50355,67 | 0,00 |
| 3449 | 80 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 274 | п.м. | 5052,00 | 1413870,91 | 1384248,00 | 29622,91 | 0,00 |
| 3450 | 80 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 260 | п.м. | 4549,00 | 1208050,64 | 1182740,00 | 25310,64 | 0,00 |
| 3468 | 81 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 1 | ремонт фундамента | 104 | кв.м. | 8884,00 | 943708,23 | 923936,00 | 19772,23 | 0,00 |
| 3467 | 81 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 1 | ремонт фасада | 1130 | кв.м. | 7541,00 | 8703686,46 | 8521330,00 | 182356,46 | 0,00 |
| 3463 | 81 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 158 | п.м. | 5052,00 | 815297,82 | 798216,00 | 17081,82 | 0,00 |
| 3464 | 81 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 653 | п.м. | 5546,00 | 3699038,91 | 3621538,00 | 77500,91 | 0,00 |
| 3465 | 81 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150 | п.м. | 4549,00 | 696952,29 | 682350,00 | 14602,29 | 0,00 |
| 3466 | 81 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 1 | ремонт подвального помещения | 247,7 | кв.м. | 6123,00 | 1549123,78 | 1516667,10 | 32456,68 | 0,00 |
| 3477 | 82 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 298 | п.м. | 4549,00 | 1384611,88 | 1355602,00 | 29009,88 | 0,00 |
| 3475 | 82 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 349 | п.м. | 5052,00 | 1800879,37 | 1763148,00 | 37731,37 | 0,00 |
| 3476 | 82 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1076 | п.м. | 5546,00 | 6095200,41 | 5967496,00 | 127704,41 | 0,00 |
| 3478 | 82 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 1 | ремонт подвального помещения | 472,6 | кв.м. | 6123,00 | 2955655,62 | 2893729,80 | 61925,82 | 0,00 |
| 3479 | 82 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 1 | ремонт фасада | 2454 | кв.м. | 7541,00 | 18901634,14 | 18505614,00 | 396020,14 | 0,00 |
| 3488 | 83 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 1 | ремонт фундамента | 92 | кв.м. | 8884,00 | 834818,82 | 817328,00 | 17490,82 | 0,00 |
| 3504 | 84 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 186 | п.м. | 7186,00 | 1632518,35 | 1336596,00 | 28603,15 | 267319,20 |
| 3511 | 84 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 258 | п.м. | 5052,00 | 1331309,10 | 1303416,00 | 27893,10 | 0,00 |
| 3499 | 84 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 1 | ремонт фундамента | 140 | кв.м. | 8884,00 | 1270376,46 | 1243760,00 | 26616,46 | 0,00 |
| 3514 | 85 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 1 | ремонт фундамента | 74 | кв.м. | 8884,00 | 671484,70 | 657416,00 | 14068,70 | 0,00 |
| 83062 | 86 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67а | 1 | ремонт крыши | 317 | кв.м. | 8845,00 | 2863867,71 | 2803865,00 | 60002,71 | 0,00 |
| 2864 | 87 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 55 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 41 | п.м. | 7186,00 | 359856,20 | 294626,00 | 6305,00 | 58925,20 |
| 2866 | 87 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 55 | 1 | ремонт крыши | 572 | кв.м. | 6526,00 | 3812755,46 | 3732872,00 | 79883,46 | 0,00 |
| 2865 | 87 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 55 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 229 | п.м. | 2060,00 | 481835,24 | 471740,00 | 10095,24 | 0,00 |
| 1690 | 88 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 122 | п.м. | 2060,00 | 256698,25 | 251320,00 | 5378,25 | 0,00 |
| 1689 | 88 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 150 | п.м. | 7186,00 | 1316547,06 | 1077900,00 | 23067,06 | 215580,00 |
| 7305 | 89 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 3б | 1 | ремонт крыши | 400,8 | кв.м. | 6526,00 | 2671595,09 | 2615620,80 | 55974,29 | 0,00 |
| 7304 | 89 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 3б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 45 | п.м. | 2060,00 | 94683,78 | 92700,00 | 1983,78 | 0,00 |
| 7303 | 89 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 3б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 73,8 | п.м. | 7186,00 | 647741,15 | 530326,80 | 11348,99 | 106065,36 |
| 2944 | 90 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 379 | п.м. | 5052,00 | 1955682,75 | 1914708,00 | 40974,75 | 0,00 |
| 2945 | 90 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1101 | п.м. | 5546,00 | 6236817,52 | 6106146,00 | 130671,52 | 0,00 |
| 2948 | 90 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 1 | ремонт фундамента | 216 | кв.м. | 8884,00 | 1960009,40 | 1918944,00 | 41065,40 | 0,00 |
| 2946 | 90 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 1 | ремонт подвального помещения | 1170 | кв.м. | 6123,00 | 7317217,67 | 7163910,00 | 153307,67 | 0,00 |
| 2943 | 90 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 45 | п.м. | 2060,00 | 94683,78 | 92700,00 | 1983,78 | 0,00 |
| 5583 | 91 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 94 | п.м. | 5052,00 | 485050,60 | 474888,00 | 10162,60 | 0,00 |
| 1382 | 92 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 229 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 18 | п.м. | 7186,00 | 157985,65 | 129348,00 | 2768,05 | 25869,60 |
| 1383 | 92 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 229 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30 | п.м. | 2060,00 | 63122,52 | 61800,00 | 1322,52 | 0,00 |
| 3938 | 93 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 484 | п.м. | 7186,00 | 4248058,51 | 3478024,00 | 74429,71 | 695604,80 |
| 3941 | 93 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40а | 1 | ремонт фасада | 2700 | кв.м. | 7541,00 | 20796418,98 | 20360700,00 | 435718,98 | 0,00 |
| 3939 | 93 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 462 | п.м. | 2060,00 | 972086,81 | 951720,00 | 20366,81 | 0,00 |
| 2197 | 94 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. им. С.Г. Иглина, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 715 | кв.м. | 7541,00 | 5507199,84 | 5391815,00 | 115384,84 | 0,00 |
| 2193 | 94 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. им. С.Г. Иглина, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80 | п.м. | 5052,00 | 412809,02 | 404160,00 | 8649,02 | 0,00 |
| 2195 | 94 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. им. С.Г. Иглина, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 76,5 | п.м. | 4549,00 | 355445,67 | 347998,50 | 7447,17 | 0,00 |
| 2194 | 94 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. им. С.Г. Иглина, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 500 | п.м. | 5546,00 | 2832342,20 | 2773000,00 | 59342,20 | 0,00 |
| 2196 | 94 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. им. С.Г. Иглина, д. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 240 | кв.м. | 6123,00 | 1500967,73 | 1469520,00 | 31447,73 | 0,00 |
| 5570 | 95 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 1538,7 | кв.м. | 7541,00 | 11851648,11 | 11603336,70 | 248311,41 | 0,00 |
| 5566 | 95 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 196 | п.м. | 5052,00 | 1011382,11 | 990192,00 | 21190,11 | 0,00 |
| 5567 | 95 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 838 | п.м. | 5546,00 | 4747005,53 | 4647548,00 | 99457,53 | 0,00 |
| 5568 | 95 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 196 | п.м. | 4549,00 | 910684,33 | 891604,00 | 19080,33 | 0,00 |
| 5571 | 95 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 183 | кв.м. | 8884,00 | 1660563,52 | 1625772,00 | 34791,52 | 0,00 |
| 5569 | 95 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 252,8 | кв.м. | 6123,00 | 1581019,34 | 1547894,40 | 33124,94 | 0,00 |
| 4204 | 96 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 266 | п.м. | 5052,00 | 1372590,00 | 1343832,00 | 28758,00 | 0,00 |
| 4209 | 96 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 165 | кв.м. | 8884,00 | 1497229,40 | 1465860,00 | 31369,40 | 0,00 |
| 4205 | 96 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 412 | п.м. | 5546,00 | 2333849,97 | 2284952,00 | 48897,97 | 0,00 |
| 4206 | 96 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 254 | п.м. | 4549,00 | 1180172,54 | 1155446,00 | 24726,54 | 0,00 |
| 4207 | 96 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 424 | кв.м. | 6123,00 | 2651709,65 | 2596152,00 | 55557,65 | 0,00 |
| 4208 | 96 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 1309 | кв.м. | 7541,00 | 10082412,02 | 9871169,00 | 211243,02 | 0,00 |
| 3809 | 97 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 115 | п.м. | 5052,00 | 593412,97 | 580980,00 | 12432,97 | 0,00 |
| 3814 | 97 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 112 | кв.м. | 8884,00 | 1016301,17 | 995008,00 | 21293,17 | 0,00 |
| 3810 | 97 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 542 | п.м. | 5546,00 | 3070258,94 | 3005932,00 | 64326,94 | 0,00 |
| 3811 | 97 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 115 | п.м. | 4549,00 | 534330,09 | 523135,00 | 11195,09 | 0,00 |
| 3812 | 97 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 136 | кв.м. | 6123,00 | 850548,38 | 832728,00 | 17820,38 | 0,00 |
| 3813 | 97 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 1344 | кв.м. | 7541,00 | 10351995,23 | 10135104,00 | 216891,23 | 0,00 |
| 16372 | 98 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 40 | п.м. | 5052,00 | 206404,51 | 202080,00 | 4324,51 | 0,00 |
| 16373 | 98 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 1 | ремонт фундамента | 83 | кв.м. | 8884,00 | 753151,76 | 737372,00 | 15779,76 | 0,00 |
| 16370 | 98 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 40 | п.м. | 4549,00 | 185853,94 | 181960,00 | 3893,94 | 0,00 |
| 1855 | 99 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 10 | п.м. | 5052,00 | 51601,13 | 50520,00 | 1081,13 | 0,00 |
| 1856 | 99 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 1 | ремонт фундамента | 83 | кв.м. | 8884,00 | 753151,76 | 737372,00 | 15779,76 | 0,00 |
| 1853 | 99 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 91 | п.м. | 5546,00 | 515486,28 | 504686,00 | 10800,28 | 0,00 |
| 6716 | 100 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 1030 | кв.м. | 7541,00 | 7933448,72 | 7767230,00 | 166218,72 | 0,00 |
| 6717 | 100 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 1 | 1 | ремонт фундамента | 130 | кв.м. | 8884,00 | 1179635,29 | 1154920,00 | 24715,29 | 0,00 |
| 6718 | 100 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 102 | п.м. | 7186,00 | 895252,00 | 732972,00 | 15685,60 | 146594,40 |
| 4827 | 101 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | 1 | ремонт фундамента | 66 | кв.м. | 8884,00 | 598891,76 | 586344,00 | 12547,76 | 0,00 |
| 7191 | 102 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 90 | кв.м. | 8884,00 | 816670,58 | 799560,00 | 17110,58 | 0,00 |
| 9645 | 103 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 399,97 | кв.м. | 7541,00 | 3080719,89 | 3016173,77 | 64546,12 | 0,00 |
| 9640 | 103 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 51,9 | п.м. | 5052,00 | 267809,85 | 262198,80 | 5611,05 | 0,00 |
| 9641 | 103 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 278,1 | п.м. | 5546,00 | 1575348,73 | 1542342,60 | 33006,13 | 0,00 |
| 9642 | 103 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 73,71 | п.м. | 4549,00 | 342482,36 | 335306,79 | 7175,57 | 0,00 |
| 9646 | 103 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 23 | кв.м. | 8884,00 | 208704,70 | 204332,00 | 4372,70 | 0,00 |
| 9644 | 103 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 30 | кв.м. | 6123,00 | 187620,97 | 183690,00 | 3930,97 | 0,00 |
| 13220 | 104 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 1019 | кв.м. | 8845,00 | 9205934,38 | 9013055,00 | 192879,38 | 0,00 |
| 4406 | 105 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 105 | п.м. | 5052,00 | 541811,84 | 530460,00 | 11351,84 | 0,00 |
| 4408 | 105 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 101 | п.м. | 4549,00 | 469281,21 | 459449,00 | 9832,21 | 0,00 |
| 4407 | 105 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 85 | кв.м. | 8884,00 | 771300,00 | 755140,00 | 16160,00 | 0,00 |
| 4403 | 105 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 45 | п.м. | 2060,00 | 94683,78 | 92700,00 | 1983,78 | 0,00 |
| 5839 | 106 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 44 | п.м. | 5052,00 | 227044,96 | 222288,00 | 4756,96 | 0,00 |
| 5840 | 106 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11 | 1 | ремонт фундамента | 64 | кв.м. | 8884,00 | 580743,53 | 568576,00 | 12167,53 | 0,00 |
| 5866 | 107 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 13А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 44 | п.м. | 5052,00 | 227044,96 | 222288,00 | 4756,96 | 0,00 |
| 5867 | 107 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 13А | 1 | ремонт фундамента | 64 | кв.м. | 8884,00 | 580743,53 | 568576,00 | 12167,53 | 0,00 |
| 4457 | 108 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 15а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 105 | п.м. | 5052,00 | 541811,84 | 530460,00 | 11351,84 | 0,00 |
| 4458 | 108 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 15а | 1 | ремонт фундамента | 83 | кв.м. | 8884,00 | 753151,76 | 737372,00 | 15779,76 | 0,00 |
| 4469 | 109 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 130 | п.м. | 5052,00 | 670814,66 | 656760,00 | 14054,66 | 0,00 |
| 4471 | 109 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 103 | п.м. | 4549,00 | 478573,91 | 468547,00 | 10026,91 | 0,00 |
| 4470 | 109 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 85 | кв.м. | 8884,00 | 771300,00 | 755140,00 | 16160,00 | 0,00 |
| 4563 | 110 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 145 | п.м. | 5052,00 | 748216,36 | 732540,00 | 15676,36 | 0,00 |
| 4565 | 110 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 137 | п.м. | 4549,00 | 636549,76 | 623213,00 | 13336,76 | 0,00 |
| 4564 | 110 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 90 | кв.м. | 8884,00 | 816670,58 | 799560,00 | 17110,58 | 0,00 |
| 6434 | 111 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 52 | п.м. | 5052,00 | 268325,87 | 262704,00 | 5621,87 | 0,00 |
| 6435 | 111 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | 1 | ремонт фундамента | 68 | кв.м. | 8884,00 | 617040,00 | 604112,00 | 12928,00 | 0,00 |
| 4614 | 112 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 107 | п.м. | 4549,00 | 497159,30 | 486743,00 | 10416,30 | 0,00 |
| 4613 | 112 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 111 | п.м. | 5052,00 | 572772,52 | 560772,00 | 12000,52 | 0,00 |
| 4615 | 112 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 1 | ремонт фундамента | 85 | кв.м. | 8884,00 | 771300,00 | 755140,00 | 16160,00 | 0,00 |
| 4365 | 113 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 1 | ремонт подвального помещения | 250 | кв.м. | 6123,00 | 1563508,05 | 1530750,00 | 32758,05 | 0,00 |
| 4364 | 113 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 86 | п.м. | 4549,00 | 399585,98 | 391214,00 | 8371,98 | 0,00 |
| 4362 | 113 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95 | п.м. | 5052,00 | 490210,72 | 479940,00 | 10270,72 | 0,00 |
| 1904 | 114 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 127,3 | кв.м. | 6123,00 | 796138,30 | 779457,90 | 16680,40 | 0,00 |
| 1905 | 114 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 3615,9 | кв.м. | 7541,00 | 27851026,44 | 27267501,90 | 583524,54 | 0,00 |
| 6468 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 2151 | кв.м. | 6526,00 | 17145312,12 | 14037426,00 | 300400,92 | 2807485,20 |
| 6476 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | ремонт подвального помещения | 366,3 | кв.м. | 6123,00 | 2739422,97 | 2242854,90 | 47997,09 | 448570,98 |
| 6477 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 4950 | кв.м. | 12773,00 | 77224663,89 | 63226350,00 | 1353043,89 | 12645270,00 |
| 6475 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 375 | п.м. | 4549,00 | 2083555,73 | 1705875,00 | 36505,73 | 341175,00 |
| 6473 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 375 | п.м. | 4549,00 | 2083555,73 | 1705875,00 | 36505,73 | 341175,00 |
| 6474 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1452 | п.м. | 5546,00 | 9835680,15 | 8052792,00 | 172329,75 | 1610558,40 |
| 6470 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 541 | п.м. | 2060,00 | 1361201,44 | 1114460,00 | 23849,44 | 222892,00 |
| 6466 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 275 | п.м. | 7186,00 | 2413669,61 | 1976150,00 | 42289,61 | 395230,00 |
| 6469 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | установка приборов учета тепла | 1 | ед. | 344888,00 | 352268,60 | 344888,00 | 7380,60 | 0,00 |
| 6467 | 115 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 1 | ед. | 82239,00 | 83998,91 | 82239,00 | 1759,91 | 0,00 |
| 1916 | 116 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 34 | п.м. | 5052,00 | 175443,84 | 171768,00 | 3675,84 | 0,00 |
| 1917 | 116 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1 | ремонт фундамента | 52 | кв.м. | 8884,00 | 471854,12 | 461968,00 | 9886,12 | 0,00 |
| 45652 | 117 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 1 | ремонт крыши | 503 | кв.м. | 8845,00 | 4544244,35 | 4449035,00 | 95209,35 | 0,00 |
| 45650 | 117 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 485,69 | кв.м. | 7541,00 | 3740967,68 | 3662588,29 | 78379,39 | 0,00 |
| 45649 | 117 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 239 | п.м. | 2060,00 | 502876,08 | 492340,00 | 10536,08 | 0,00 |
| 45648 | 117 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 24 | п.м. | 7186,00 | 210647,53 | 172464,00 | 3690,73 | 34492,80 |
| 815 | 118 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 1 | ремонт фасада | 1362 | кв.м. | 7541,00 | 10490638,02 | 10270842,00 | 219796,02 | 0,00 |
| 814 | 118 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 315 | п.м. | 2060,00 | 662786,46 | 648900,00 | 13886,46 | 0,00 |
| 811 | 118 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 103 | п.м. | 7186,00 | 904028,98 | 740158,00 | 15839,38 | 148031,60 |
| 810 | 118 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 207,6 | п.м. | 5052,00 | 1071239,42 | 1048795,20 | 22444,22 | 0,00 |
| 812 | 118 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1091 | п.м. | 5546,00 | 6180170,68 | 6050686,00 | 129484,68 | 0,00 |
| 813 | 118 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 322 | п.м. | 4549,00 | 1496124,25 | 1464778,00 | 31346,25 | 0,00 |
| 876 | 119 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 1 | ремонт фасада | 681 | кв.м. | 7541,00 | 5245319,01 | 5135421,00 | 109898,01 | 0,00 |
| 874 | 119 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 180 | п.м. | 2060,00 | 378735,12 | 370800,00 | 7935,12 | 0,00 |
| 871 | 119 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 52 | п.м. | 7186,00 | 456402,98 | 373672,00 | 7996,58 | 74734,40 |
| 870 | 119 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,8 | п.м. | 5052,00 | 535619,71 | 524397,60 | 11222,11 | 0,00 |
| 872 | 119 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 545 | п.м. | 5546,00 | 3087253,00 | 3022570,00 | 64683,00 | 0,00 |
| 875 | 119 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 1 | ремонт подвального помещения | 40 | кв.м. | 6123,00 | 250161,29 | 244920,00 | 5241,29 | 0,00 |
| 873 | 119 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 161 | п.м. | 4549,00 | 748062,12 | 732389,00 | 15673,12 | 0,00 |
| 3412 | 120 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 128 | п.м. | 5052,00 | 660494,44 | 646656,00 | 13838,44 | 0,00 |
| 3418 | 120 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | ремонт подвального помещения | 173 | кв.м. | 6123,00 | 1081947,57 | 1059279,00 | 22668,57 | 0,00 |
| 3419 | 120 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | ремонт фасада | 1277 | кв.м. | 7541,00 | 9835935,94 | 9629857,00 | 206078,94 | 0,00 |
| 3414 | 120 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 122 | п.м. | 4549,00 | 566854,53 | 554978,00 | 11876,53 | 0,00 |
| 3416 | 120 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 122 | п.м. | 4549,00 | 566854,53 | 554978,00 | 11876,53 | 0,00 |
| 3415 | 120 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 536 | п.м. | 5546,00 | 3036270,84 | 2972656,00 | 63614,84 | 0,00 |
| 3417 | 120 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 238 | п.м. | 2060,00 | 500771,99 | 490280,00 | 10491,99 | 0,00 |
| 3413 | 120 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 132 | п.м. | 7186,00 | 1158561,41 | 948552,00 | 20299,01 | 189710,40 |
| 7520 | 121 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2 корпус 2 | 1 | ремонт фасада | 713,5 | кв.м. | 7541,00 | 5495646,27 | 5380503,50 | 115142,77 | 0,00 |
| 7517 | 121 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2 корпус 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 230 | п.м. | 2060,00 | 483939,32 | 473800,00 | 10139,32 | 0,00 |
| 7513 | 121 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2 корпус 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 387 | п.м. | 5052,00 | 1996963,65 | 1955124,00 | 41839,65 | 0,00 |
| 7515 | 121 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2 корпус 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250,5 | п.м. | 5546,00 | 1419003,44 | 1389273,00 | 29730,44 | 0,00 |
| 7516 | 121 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2 корпус 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 718,5 | п.м. | 4549,00 | 3338401,47 | 3268456,50 | 69944,97 | 0,00 |
| 7514 | 121 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2 корпус 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 1785 | п.м. | 4549,00 | 8293732,25 | 8119965,00 | 173767,25 | 0,00 |
| 7519 | 121 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2 корпус 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 80 | кв.м. | 6123,00 | 500322,58 | 489840,00 | 10482,58 | 0,00 |
| 7286 | 122 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 35 | п.м. | 7186,00 | 307194,31 | 251510,00 | 5382,31 | 50302,00 |
| 7285 | 122 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 24 | п.м. | 5052,00 | 123842,71 | 121248,00 | 2594,71 | 0,00 |
| 7287 | 122 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 20 | п.м. | 4549,00 | 92926,97 | 90980,00 | 1946,97 | 0,00 |
| 7290 | 122 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 265 | кв.м. | 11525,00 | 3119483,28 | 3054125,00 | 65358,28 | 0,00 |
| 7288 | 122 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 54 | п.м. | 2060,00 | 113620,54 | 111240,00 | 2380,54 | 0,00 |
| 7291 | 122 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 26 | кв.м. | 8884,00 | 235927,06 | 230984,00 | 4943,06 | 0,00 |
| 7615 | 123 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 150 | п.м. | 7186,00 | 1316547,06 | 1077900,00 | 23067,06 | 215580,00 |
| 7614 | 123 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 311,4 | п.м. | 5052,00 | 1606859,13 | 1573192,80 | 33666,33 | 0,00 |
| 7617 | 123 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1673,8 | п.м. | 5546,00 | 9481548,75 | 9282894,80 | 198653,95 | 0,00 |
| 7618 | 123 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7616 | 123 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7620 | 123 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | кв.м. | 6123,00 | 1125725,80 | 1102140,00 | 23585,80 | 0,00 |
| 7621 | 123 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 1 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 7619 | 123 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 385 | п.м. | 2060,00 | 810072,34 | 793100,00 | 16972,34 | 0,00 |
| 9157 | 124 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 | ремонт фасада | 799,89 | кв.м. | 7541,00 | 6161054,66 | 6031970,49 | 129084,17 | 0,00 |
| 9155 | 124 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 89 | п.м. | 2060,00 | 187263,48 | 183340,00 | 3923,48 | 0,00 |
| 9152 | 124 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 61 | п.м. | 7186,00 | 535395,80 | 438346,00 | 9380,60 | 87669,20 |
| 9151 | 124 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 9153 | 124 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 556,19 | п.м. | 5546,00 | 3150640,82 | 3084629,74 | 66011,08 | 0,00 |
| 9154 | 124 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 147,55 | п.м. | 4549,00 | 685568,74 | 671204,95 | 14363,79 | 0,00 |
| 9156 | 124 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1 | ремонт подвального помещения | 60 | кв.м. | 6123,00 | 375241,93 | 367380,00 | 7861,93 | 0,00 |
| 5201 | 125 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 290 | п.м. | 5052,00 | 1496432,71 | 1465080,00 | 31352,71 | 0,00 |
| 5207 | 125 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1 | ремонт фундамента | 115 | кв.м. | 8884,00 | 1043523,52 | 1021660,00 | 21863,52 | 0,00 |
| 5204 | 125 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 260 | п.м. | 4549,00 | 1208050,64 | 1182740,00 | 25310,64 | 0,00 |
| 5202 | 125 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 260 | п.м. | 4549,00 | 1208050,64 | 1182740,00 | 25310,64 | 0,00 |
| 5203 | 125 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1154 | п.м. | 5546,00 | 6537045,80 | 6400084,00 | 136961,80 | 0,00 |
| 5206 | 125 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1 | ремонт подвального помещения | 607 | кв.м. | 6123,00 | 3796197,55 | 3716661,00 | 79536,55 | 0,00 |
| 5198 | 125 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 121 | п.м. | 7186,00 | 1062014,63 | 869506,00 | 18607,43 | 173901,20 |
| 5200 | 125 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 1 | ремонт фасада | 1720 | кв.м. | 7541,00 | 13248089,13 | 12970520,00 | 277569,13 | 0,00 |
| 4267 | 126 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 2332 | кв.м. | 7541,00 | 17961944,10 | 17585612,00 | 376332,10 | 0,00 |
| 4260 | 126 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 130 | п.м. | 7186,00 | 1141007,45 | 934180,00 | 19991,45 | 186836,00 |
| 4261 | 126 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 332 | п.м. | 4549,00 | 1542587,74 | 1510268,00 | 32319,74 | 0,00 |
| 4263 | 126 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 332 | п.м. | 4549,00 | 1542587,74 | 1510268,00 | 32319,74 | 0,00 |
| 4259 | 126 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 318 | п.м. | 5052,00 | 1640915,87 | 1606536,00 | 34379,87 | 0,00 |
| 4262 | 126 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1704 | п.м. | 5546,00 | 9652622,22 | 9450384,00 | 202238,22 | 0,00 |
| 4266 | 126 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 667 | кв.м. | 6123,00 | 4171439,48 | 4084041,00 | 87398,48 | 0,00 |
| 4264 | 126 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 385 | п.м. | 2060,00 | 810072,34 | 793100,00 | 16972,34 | 0,00 |
| 4344 | 127 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 1 | ремонт фасада | 2500 | кв.м. | 7541,00 | 19255943,50 | 18852500,00 | 403443,50 | 0,00 |
| 4342 | 127 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 385 | п.м. | 2060,00 | 810072,34 | 793100,00 | 16972,34 | 0,00 |
| 4339 | 127 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 300 | п.м. | 7186,00 | 2633094,12 | 2155800,00 | 46134,12 | 431160,00 |
| 4338 | 127 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 350 | п.м. | 5052,00 | 1806039,48 | 1768200,00 | 37839,48 | 0,00 |
| 4340 | 127 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1100 | п.м. | 5546,00 | 6231152,84 | 6100600,00 | 130552,84 | 0,00 |
| 4341 | 127 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450 | п.м. | 4549,00 | 2090856,87 | 2047050,00 | 43806,87 | 0,00 |
| 4343 | 127 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 1 | ремонт подвального помещения | 646,1 | кв.м. | 6123,00 | 4040730,20 | 3956070,30 | 84659,90 | 0,00 |
| 8131 | 128 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | кв.м. | 6123,00 | 1125725,80 | 1102140,00 | 23585,80 | 0,00 |
| 8132 | 128 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 1 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 8130 | 128 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 505 | п.м. | 2060,00 | 1062562,42 | 1040300,00 | 22262,42 | 0,00 |
| 8126 | 128 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 200 | п.м. | 7186,00 | 1755396,08 | 1437200,00 | 30756,08 | 287440,00 |
| 8125 | 128 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 311,4 | п.м. | 5052,00 | 1606859,13 | 1573192,80 | 33666,33 | 0,00 |
| 8128 | 128 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1673,8 | п.м. | 5546,00 | 9481548,75 | 9282894,80 | 198653,95 | 0,00 |
| 8127 | 128 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 8129 | 128 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 11269 | 129 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 | ремонт подвального помещения | 1001 | кв.м. | 6123,00 | 6260286,23 | 6129123,00 | 131163,23 | 0,00 |
| 11266 | 129 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2000 | п.м. | 5546,00 | 11329368,80 | 11092000,00 | 237368,80 | 0,00 |
| 11267 | 129 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 360 | п.м. | 4549,00 | 1672685,50 | 1637640,00 | 35045,50 | 0,00 |
| 11265 | 129 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 360 | п.м. | 4549,00 | 1672685,50 | 1637640,00 | 35045,50 | 0,00 |
| 11270 | 129 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 | ремонт фасада | 2156 | кв.м. | 7541,00 | 16606325,67 | 16258396,00 | 347929,67 | 0,00 |
| 11264 | 129 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 530 | п.м. | 5052,00 | 2734859,78 | 2677560,00 | 57299,78 | 0,00 |
| 6831 | 130 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 100 | п.м. | 2060,00 | 210408,40 | 206000,00 | 4408,40 | 0,00 |
| 6828 | 130 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1 | ремонт фундамента | 48 | кв.м. | 8884,00 | 435557,64 | 426432,00 | 9125,64 | 0,00 |
| 6824 | 130 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 45 | п.м. | 5052,00 | 232205,08 | 227340,00 | 4865,08 | 0,00 |
| 6826 | 130 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 | п.м. | 4549,00 | 232317,43 | 227450,00 | 4867,43 | 0,00 |
| 6980 | 131 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 106 | кв.м. | 8884,00 | 961856,47 | 941704,00 | 20152,47 | 0,00 |
| 7258 | 132 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2 корпус 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 445 | п.м. | 2060,00 | 936317,38 | 916700,00 | 19617,38 | 0,00 |
| 6833 | 133 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 370 | п.м. | 2060,00 | 778511,08 | 762200,00 | 16311,08 | 0,00 |
| 7823 | 134 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 2342 | кв.м. | 7541,00 | 18038967,87 | 17661022,00 | 377945,87 | 0,00 |
| 7680 | 135 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, корп. 1 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 6073184,00 | 7417786,94 | 6073184,00 | 129966,14 | 1214636,80 |
| 7681 | 135 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, корп. 1 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 6073184,00 | 7417786,94 | 6073184,00 | 129966,14 | 1214636,80 |
| 8649 | 136 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, д. 59 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 8650 | 136 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, д. 59 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 8651 | 136 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, д. 59 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 8652 | 136 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, д. 59 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 8646 | 136 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, д. 59 | 4 | установка приборов учета тепла | 1 | ед. | 344888,00 | 352268,60 | 344888,00 | 7380,60 | 0,00 |
| 9111 | 137 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 корпус 1 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 1 | ед. | 82239,00 | 83998,91 | 82239,00 | 1759,91 | 0,00 |
| 9110 | 137 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 корпус 1 | 1 | установка приборов учета тепла | 1 | ед. | 344888,00 | 352268,60 | 344888,00 | 7380,60 | 0,00 |
| 10026 | 138 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56, корп. 2 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 10027 | 138 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56, корп. 2 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 10013 | 139 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 10014 | 139 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 6378 | 140 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 2 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 10930 | 141 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 1 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 10955 | 142 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 2 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 10967 | 143 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 3 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 5690 | 144 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Шатило, д. 18 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 5691 | 144 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Шатило, д. 18 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 5692 | 144 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Шатило, д. 18 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 39755 | 145 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 1 | ремонт фундамента | 86 | кв.м. | 8884,00 | 780374,11 | 764024,00 | 16350,11 | 0,00 |
| 39735 | 146 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1 | ремонт фундамента | 106,7 | кв.м. | 8884,00 | 968208,35 | 947922,80 | 20285,55 | 0,00 |
| 39734 | 146 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 29 | п.м. | 5052,00 | 149643,27 | 146508,00 | 3135,27 | 0,00 |
| 3905 | 147 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 126 | п.м. | 5052,00 | 650174,21 | 636552,00 | 13622,21 | 0,00 |
| 4853 | 148 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 30 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 47,9 | п.м. | 7186,00 | 420417,36 | 344209,40 | 7366,08 | 68841,88 |
| 8734 | 149 | 2025 | город-курорт Пятигорск | ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 34 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 47,9 | п.м. | 7186,00 | 420417,36 | 344209,40 | 7366,08 | 68841,88 |
| 8761 | 150 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 42 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 74 | п.м. | 7186,00 | 649496,55 | 531764,00 | 11379,75 | 106352,80 |
| 2649 | 151 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 | п.м. | 4549,00 | 232317,43 | 227450,00 | 4867,43 | 0,00 |
| 2648 | 151 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 390 | п.м. | 5546,00 | 2209226,92 | 2162940,00 | 46286,92 | 0,00 |
| 2647 | 151 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 46 | п.м. | 5052,00 | 237365,19 | 232392,00 | 4973,19 | 0,00 |
| 2650 | 151 | 2025 | город-курорт Пятигорск | с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 455 | кв.м. | 7541,00 | 3504581,72 | 3431155,00 | 73426,72 | 0,00 |
| 803 | 152 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | 1 | ремонт фундамента | 167 | кв.м. | 8884,00 | 1515377,64 | 1483628,00 | 31749,64 | 0,00 |
| 2405 | 153 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 12 | 1 | ремонт фундамента | 75 | кв.м. | 8884,00 | 680558,82 | 666300,00 | 14258,82 | 0,00 |
| 2404 | 153 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 12 | 1 | ремонт подвального помещения | 174 | кв.м. | 6123,00 | 1088201,60 | 1065402,00 | 22799,60 | 0,00 |
| 2529 | 154 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | 1 | ремонт фундамента | 74 | кв.м. | 8884,00 | 671484,70 | 657416,00 | 14068,70 | 0,00 |
| 2528 | 154 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | 1 | ремонт подвального помещения | 137 | кв.м. | 6123,00 | 856802,41 | 838851,00 | 17951,41 | 0,00 |
| 2527 | 154 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 668 | п.м. | 5546,00 | 3784009,18 | 3704728,00 | 79281,18 | 0,00 |
| 759 | 155 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103 | п.м. | 5052,00 | 531491,62 | 520356,00 | 11135,62 | 0,00 |
| 760 | 155 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1 | ремонт фундамента | 100 | кв.м. | 8884,00 | 907411,76 | 888400,00 | 19011,76 | 0,00 |
| 756 | 155 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150 | п.м. | 4549,00 | 696952,29 | 682350,00 | 14602,29 | 0,00 |
| 2339 | 156 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 239 | п.м. | 5052,00 | 1233266,96 | 1207428,00 | 25838,96 | 0,00 |
| 2341 | 156 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 5 | ремонт фундамента | 103 | кв.м. | 8884,00 | 934634,11 | 915052,00 | 19582,11 | 0,00 |
| 2340 | 156 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 239 | п.м. | 4549,00 | 1110477,32 | 1087211,00 | 23266,32 | 0,00 |
| 92 | 157 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 795 | п.м. | 5052,00 | 4102289,68 | 4016340,00 | 85949,68 | 0,00 |
| 105 | 157 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | 1 | ремонт фасада | 1460 | кв.м. | 7541,00 | 11245471,00 | 11009860,00 | 235611,00 | 0,00 |
| 2276 | 158 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 360 | п.м. | 5052,00 | 1857640,61 | 1818720,00 | 38920,61 | 0,00 |
| 2277 | 158 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | 1 | ремонт фундамента | 144 | кв.м. | 8884,00 | 1306672,93 | 1279296,00 | 27376,93 | 0,00 |
| 2270 | 158 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 280 | п.м. | 4549,00 | 1300977,61 | 1273720,00 | 27257,61 | 0,00 |
| 3237 | 159 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 672 | п.м. | 5546,00 | 3806667,92 | 3726912,00 | 79755,92 | 0,00 |
| 3239 | 159 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 76 | кв.м. | 8884,00 | 689632,94 | 675184,00 | 14448,94 | 0,00 |
| 3238 | 159 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 174 | кв.м. | 6123,00 | 1088201,60 | 1065402,00 | 22799,60 | 0,00 |
| 2828 | 160 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 43а | 4 | ремонт фундамента | 396,6 | кв.м. | 8884,00 | 3598795,04 | 3523394,40 | 75400,64 | 0,00 |
| 4313 | 161 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 8 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 200 | п.м. | 5052,00 | 1032022,56 | 1010400,00 | 21622,56 | 0,00 |
| 4314 | 161 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 8 | 4 | ремонт фундамента | 1950 | кв.м. | 8884,00 | 17694529,32 | 17323800,00 | 370729,32 | 0,00 |
| 39807 | 162 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80 | п.м. | 5052,00 | 412809,02 | 404160,00 | 8649,02 | 0,00 |
| 3287 | 163 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 50 | п.м. | 5052,00 | 258005,64 | 252600,00 | 5405,64 | 0,00 |
| 3288 | 163 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 1 | ремонт фундамента | 68 | кв.м. | 8884,00 | 617040,00 | 604112,00 | 12928,00 | 0,00 |
| 3530 | 164 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 4 | ремонт фасада | 3248 | кв.м. | 11525,00 | 38234270,48 | 37433200,00 | 801070,48 | 0,00 |
| 3529 | 164 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 4 | ремонт подвального помещения | 504 | кв.м. | 6123,00 | 3152032,23 | 3085992,00 | 66040,23 | 0,00 |
| 3527 | 164 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1563 | п.м. | 5546,00 | 8853901,72 | 8668398,00 | 185503,72 | 0,00 |
| 3526 | 164 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 426 | п.м. | 5052,00 | 2198208,05 | 2152152,00 | 46056,05 | 0,00 |
| 3528 | 164 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 396 | п.м. | 4549,00 | 1839954,05 | 1801404,00 | 38550,05 | 0,00 |
| 3542 | 165 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 91а | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 177 | п.м. | 5052,00 | 913339,97 | 894204,00 | 19135,97 | 0,00 |
| 3543 | 165 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 91а | 4 | ремонт фундамента | 104 | кв.м. | 8884,00 | 943708,23 | 923936,00 | 19772,23 | 0,00 |
| 2767 | 166 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 33 | 3 | ремонт крыши | 993,3 | кв.м. | 6526,00 | 6620996,50 | 6482275,80 | 138720,70 | 0,00 |
| 2810 | 167 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 1 | ремонт фасада | 420 | кв.м. | 7541,00 | 3234998,51 | 3167220,00 | 67778,51 | 0,00 |
| 2806 | 167 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 51 | п.м. | 5052,00 | 263165,75 | 257652,00 | 5513,75 | 0,00 |
| 2807 | 167 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 197 | п.м. | 5546,00 | 1115942,83 | 1092562,00 | 23380,83 | 0,00 |
| 2808 | 167 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 51 | п.м. | 4549,00 | 236963,78 | 231999,00 | 4964,78 | 0,00 |
| 2809 | 167 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 1 | ремонт подвального помещения | 198 | кв.м. | 6123,00 | 1238298,38 | 1212354,00 | 25944,38 | 0,00 |
| 6251 | 168 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8 корпус 1 | 4 | ремонт крыши | 2013 | кв.м. | 6526,00 | 13417966,33 | 13136838,00 | 281128,33 | 0,00 |
| 7464 | 169 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10 корпус 1 | 4 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 7460 | 169 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10 корпус 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 311,4 | п.м. | 5052,00 | 1606859,13 | 1573192,80 | 33666,33 | 0,00 |
| 7461 | 169 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10 корпус 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1673,8 | п.м. | 5546,00 | 9481548,75 | 9282894,80 | 198653,95 | 0,00 |
| 7462 | 169 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10 корпус 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7463 | 169 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10 корпус 1 | 4 | ремонт подвального помещения | 180 | кв.м. | 6123,00 | 1125725,80 | 1102140,00 | 23585,80 | 0,00 |
| 40955 | 170 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3 | 4 | ремонт подвального помещения | 960 | кв.м. | 6123,00 | 6003870,91 | 5878080,00 | 125790,91 | 0,00 |
| 1925 | 171 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 654 | кв.м. | 8845,00 | 7065347,08 | 5784630,00 | 123791,08 | 1156926,00 |
| 1926 | 171 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 468 | кв.м. | 12773,00 | 7301240,95 | 5977764,00 | 127924,15 | 1195552,80 |
| 1927 | 171 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 1 | ремонт фундамента | 78 | кв.м. | 8884,00 | 846371,57 | 692952,00 | 14829,17 | 138590,40 |
| 1924 | 171 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 109 | п.м. | 2060,00 | 274253,16 | 224540,00 | 4805,16 | 44908,00 |
| 1923 | 171 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 70 | п.м. | 7186,00 | 614388,63 | 503020,00 | 10764,63 | 100604,00 |
| 1132 | 172 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 51 | 1 | ремонт фундамента | 90 | кв.м. | 8884,00 | 816670,58 | 799560,00 | 17110,58 | 0,00 |
| 2104 | 173 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | 1 | ремонт фундамента | 26 | кв.м. | 8884,00 | 235927,06 | 230984,00 | 4943,06 | 0,00 |
| 2163 | 174 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1 | ремонт фасада | 902 | кв.м. | 11525,00 | 10618014,77 | 10395550,00 | 222464,77 | 0,00 |
| 2164 | 174 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1 | ремонт фундамента | 46 | кв.м. | 8884,00 | 417409,41 | 408664,00 | 8745,41 | 0,00 |
| 5528 | 175 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | 1 | ремонт фундамента | 94 | кв.м. | 8884,00 | 852967,05 | 835096,00 | 17871,05 | 0,00 |
| 1359 | 175 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64 | 1 | ремонт крыши | 259 | кв.м. | 8845,00 | 2339879,30 | 2290855,00 | 49024,30 | 0,00 |
| 1359 | 176 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64 | 1 | ремонт фасада | 480 | кв.м. | 11525,00 | 5650384,80 | 5532000,00 | 118384,80 | 0,00 |
| 1357 | 176 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 58 | п.м. | 2060,00 | 122036,87 | 119480,00 | 2556,87 | 0,00 |
| 101881 | 177 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 6 | ед. | 4989767,00 | 36567008,48 | 29938602,00 | 640686,08 | 5987720,40 |
| 101834 | 178 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36А | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 3 | ед. | 4989767,00 | 18283504,24 | 14969301,00 | 320343,04 | 2993860,20 |
| 2904 | 179 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 57 | п.м. | 5052,00 | 294126,43 | 287964,00 | 6162,43 | 0,00 |
| 2905 | 179 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | 1 | ремонт фундамента | 198 | кв.м. | 8884,00 | 1796675,28 | 1759032,00 | 37643,28 | 0,00 |
| 2901 | 179 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 45 | п.м. | 2060,00 | 94683,78 | 92700,00 | 1983,78 | 0,00 |
| 5647 | 180 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 3 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 180 | п.м. | 7186,00 | 1579856,47 | 1293480,00 | 27680,47 | 258696,00 |
| 5648 | 180 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 3 | 3 | ремонт фасада | 2700 | кв.м. | 7541,00 | 20796418,98 | 20360700,00 | 435718,98 | 0,00 |
| 3822 | 181 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 1 | ремонт фундамента | 68 | кв.м. | 8884,00 | 617040,00 | 604112,00 | 12928,00 | 0,00 |
| 1373 | 182 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 1 | ремонт фундамента | 75,5 | кв.м. | 8884,00 | 685095,88 | 670742,00 | 14353,88 | 0,00 |
| 1372 | 182 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 38,7 | п.м. | 5052,00 | 199696,37 | 195512,40 | 4183,97 | 0,00 |
| 8318 | 183 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 2 | 4 | ремонт крыши | 25 | кв.м. | 6526,00 | 166641,41 | 163150,00 | 3491,41 | 0,00 |
| 8338 | 184 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 1 | ремонт фундамента | 50 | кв.м. | 8884,00 | 453705,88 | 444200,00 | 9505,88 | 0,00 |
| 8337 | 184 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 60 | п.м. | 5052,00 | 309606,77 | 303120,00 | 6486,77 | 0,00 |
| 39567 | 185 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 116 | п.м. | 5052,00 | 598573,08 | 586032,00 | 12541,08 | 0,00 |
| 39565 | 185 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | 1 | ремонт подвального помещения | 100 | кв.м. | 6123,00 | 625403,22 | 612300,00 | 13103,22 | 0,00 |
| 39841 | 186 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 80 | кв.м. | 8884,00 | 725929,41 | 710720,00 | 15209,41 | 0,00 |
| 39573 | 187 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Заводская, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 46 | кв.м. | 8884,00 | 417409,41 | 408664,00 | 8745,41 | 0,00 |
| 39585 | 188 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Заводская, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 39586 | 188 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Горячеводский, ул. Заводская, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 46 | кв.м. | 8884,00 | 417409,41 | 408664,00 | 8745,41 | 0,00 |
| 8400 | 189 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 94,6 | кв.м. | 8884,00 | 858411,52 | 840426,40 | 17985,12 | 0,00 |
| 8399 | 189 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 720 | кв.м. | 7541,00 | 5545711,73 | 5429520,00 | 116191,73 | 0,00 |
| 8398 | 189 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 16,5 | кв.м. | 6123,00 | 103191,53 | 101029,50 | 2162,03 | 0,00 |
| 4425 | 190 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 336 | кв.м. | 6123,00 | 2101354,82 | 2057328,00 | 44026,82 | 0,00 |
| 4426 | 190 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 288 | кв.м. | 8884,00 | 2613345,87 | 2558592,00 | 54753,87 | 0,00 |
| 4625 | 191 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 1700 | кв.м. | 7541,00 | 13094041,58 | 12819700,00 | 274341,58 | 0,00 |
| 4621 | 191 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 152 | п.м. | 5052,00 | 784337,15 | 767904,00 | 16433,15 | 0,00 |
| 4622 | 191 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 668 | п.м. | 5546,00 | 3784009,18 | 3704728,00 | 79281,18 | 0,00 |
| 4623 | 191 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 152 | п.м. | 4549,00 | 706244,99 | 691448,00 | 14796,99 | 0,00 |
| 4626 | 191 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 93 | кв.м. | 8884,00 | 843892,94 | 826212,00 | 17680,94 | 0,00 |
| 4624 | 191 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 334 | кв.м. | 6123,00 | 2088846,75 | 2045082,00 | 43764,75 | 0,00 |
| 8087 | 192 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 137,7 | кв.м. | 6123,00 | 861180,23 | 843137,10 | 18043,13 | 0,00 |
| 8088 | 192 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 141 | кв.м. | 8884,00 | 1279450,58 | 1252644,00 | 26806,58 | 0,00 |
| 8423 | 193 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 780 | кв.м. | 7541,00 | 6007854,37 | 5881980,00 | 125874,37 | 0,00 |
| 8424 | 193 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | 1 | ремонт фундамента | 163 | кв.м. | 8884,00 | 1479081,17 | 1448092,00 | 30989,17 | 0,00 |
| 8422 | 193 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | 1 | ремонт подвального помещения | 679 | кв.м. | 6123,00 | 4246487,86 | 4157517,00 | 88970,86 | 0,00 |
| 8435 | 194 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 | 1 | ремонт фундамента | 96 | кв.м. | 8884,00 | 871115,29 | 852864,00 | 18251,29 | 0,00 |
| 39854 | 195 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, д. 16 | 1 | ремонт фундамента | 100 | кв.м. | 8884,00 | 907411,76 | 888400,00 | 19011,76 | 0,00 |
| 39863 | 196 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, д. 20 | 1 | ремонт фундамента | 74 | кв.м. | 8884,00 | 671484,70 | 657416,00 | 14068,70 | 0,00 |
| 39872 | 197 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, д. 22 | 1 | ремонт фундамента | 96 | кв.м. | 8884,00 | 871115,29 | 852864,00 | 18251,29 | 0,00 |
| 83386 | 198 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 512,1 | кв.м. | 8845,00 | 5532361,22 | 4529524,50 | 96931,82 | 905904,90 |
| 83387 | 198 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 482 | кв.м. | 12773,00 | 7519654,14 | 6156586,00 | 131750,94 | 1231317,20 |
| 83388 | 198 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 68 | кв.м. | 8884,00 | 737862,40 | 604112,00 | 12928,00 | 120822,40 |
| 83385 | 198 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 55 | п.м. | 2060,00 | 138384,62 | 113300,00 | 2424,62 | 22660,00 |
| 83384 | 198 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 45 | п.м. | 7186,00 | 394964,12 | 323370,00 | 6920,12 | 64674,00 |
| 4743 | 199 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 108 | 1 | ремонт фундамента | 82,4 | кв.м. | 8884,00 | 747707,29 | 732041,60 | 15665,69 | 0,00 |
| 8104 | 200 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146 корпус 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 8105 | 200 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146 корпус 3 | 1 | ремонт фундамента | 46 | кв.м. | 8884,00 | 417409,41 | 408664,00 | 8745,41 | 0,00 |
| 9237 | 201 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 204 | п.м. | 7186,00 | 1790504,00 | 1465944,00 | 31371,20 | 293188,80 |
| 9238 | 201 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 3 | ремонт фундамента | 120 | кв.м. | 8884,00 | 1088894,11 | 1066080,00 | 22814,11 | 0,00 |
| 4988 | 202 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 152 | 3 | ремонт подвального помещения | 585,9 | кв.м. | 6123,00 | 3664237,47 | 3587465,70 | 76771,77 | 0,00 |
| 8116 | 203 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 3 | ремонт фасада | 1058 | кв.м. | 7541,00 | 8149115,29 | 7978378,00 | 170737,29 | 0,00 |
| 8112 | 203 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 155,7 | п.м. | 5052,00 | 803429,56 | 786596,40 | 16833,16 | 0,00 |
| 8113 | 203 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1030,5 | п.м. | 5546,00 | 5837457,27 | 5715153,00 | 122304,27 | 0,00 |
| 8114 | 203 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 241,5 | п.м. | 4549,00 | 1122093,19 | 1098583,50 | 23509,69 | 0,00 |
| 8115 | 203 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 3 | ремонт подвального помещения | 60 | кв.м. | 6123,00 | 375241,93 | 367380,00 | 7861,93 | 0,00 |
| 8169 | 204 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 24 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 3711 | 205 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 4 | 1 | ремонт крыши | 2785,7 | кв.м. | 6526,00 | 18568519,03 | 18179478,20 | 389040,83 | 0,00 |
| 8223 | 206 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 51,9 | п.м. | 5052,00 | 267809,85 | 262198,80 | 5611,05 | 0,00 |
| 8224 | 206 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 3 | ремонт фундамента | 23 | кв.м. | 8884,00 | 208704,70 | 204332,00 | 4372,70 | 0,00 |
| 8220 | 206 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 73,71 | п.м. | 4549,00 | 342482,36 | 335306,79 | 7175,57 | 0,00 |
| 5307 | 207 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80 | п.м. | 5052,00 | 412809,02 | 404160,00 | 8649,02 | 0,00 |
| 5308 | 207 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | 3 | ремонт фундамента | 82 | кв.м. | 8884,00 | 744077,64 | 728488,00 | 15589,64 | 0,00 |
| 8523 | 208 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27 корпус 1 | 3 | ремонт фундамента | 94 | кв.м. | 8884,00 | 852967,05 | 835096,00 | 17871,05 | 0,00 |
| 8288 | 209 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 51,9 | п.м. | 5052,00 | 267809,85 | 262198,80 | 5611,05 | 0,00 |
| 8289 | 209 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 3 | ремонт фундамента | 23 | кв.м. | 8884,00 | 208704,70 | 204332,00 | 4372,70 | 0,00 |
| 5280 | 210 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | 3 | ремонт фундамента | 82 | кв.м. | 8884,00 | 744077,64 | 728488,00 | 15589,64 | 0,00 |
| 2211 | 211 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 3 | ремонт фундамента | 86 | кв.м. | 8884,00 | 780374,11 | 764024,00 | 16350,11 | 0,00 |
| 5321 | 212 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 3 | ремонт фасада | 3676 | кв.м. | 7541,00 | 28313939,32 | 27720716,00 | 593223,32 | 0,00 |
| 5320 | 212 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 3 | ремонт подвального помещения | 735,7 | кв.м. | 6123,00 | 4601091,49 | 4504691,10 | 96400,39 | 0,00 |
| 5317 | 212 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 320 | п.м. | 5052,00 | 1651236,10 | 1616640,00 | 34596,10 | 0,00 |
| 5318 | 212 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3020 | п.м. | 5546,00 | 17107346,89 | 16748920,00 | 358426,89 | 0,00 |
| 5319 | 212 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 550 | п.м. | 4549,00 | 2555491,73 | 2501950,00 | 53541,73 | 0,00 |
| 8345 | 213 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6 | 3 | ремонт фундамента | 23 | кв.м. | 8884,00 | 208704,70 | 204332,00 | 4372,70 | 0,00 |
| 5365 | 214 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 3 | ремонт фундамента | 104,5 | кв.м. | 8884,00 | 948245,29 | 928378,00 | 19867,29 | 0,00 |
| 5364 | 214 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1 | ремонт подвального помещения | 263,4 | кв.м. | 6123,00 | 1647312,08 | 1612798,20 | 34513,88 | 0,00 |
| 5363 | 214 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 588 | п.м. | 5546,00 | 3330834,43 | 3261048,00 | 69786,43 | 0,00 |
| 8412 | 215 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а | 3 | ремонт фундамента | 23 | кв.м. | 8884,00 | 208704,70 | 204332,00 | 4372,70 | 0,00 |
| 8411 | 215 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а | 3 | ремонт подвального помещения | 30 | кв.м. | 6123,00 | 187620,97 | 183690,00 | 3930,97 | 0,00 |
| 3766 | 216 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 86 | п.м. | 5052,00 | 443769,70 | 434472,00 | 9297,70 | 0,00 |
| 3767 | 216 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 3 | ремонт фундамента | 134 | кв.м. | 8884,00 | 1215931,76 | 1190456,00 | 25475,76 | 0,00 |
| 3762 | 216 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 211 | п.м. | 5546,00 | 1195248,41 | 1170206,00 | 25042,41 | 0,00 |
| 3763 | 216 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 86 | п.м. | 4549,00 | 399585,98 | 391214,00 | 8371,98 | 0,00 |
| 3765 | 216 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 1 | ремонт подвального помещения | 75 | кв.м. | 6123,00 | 469052,42 | 459225,00 | 9827,42 | 0,00 |
| 8460 | 217 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 | 3 | ремонт фундамента | 46 | кв.м. | 8884,00 | 417409,41 | 408664,00 | 8745,41 | 0,00 |
| 5373 | 218 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 88А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 120 | п.м. | 4549,00 | 557561,83 | 545880,00 | 11681,83 | 0,00 |
| 2253 | 219 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 58 | п.м. | 7186,00 | 509064,86 | 416788,00 | 8919,26 | 83357,60 |
| 2258 | 219 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37 | 1 | ремонт фасада | 454 | кв.м. | 12773,00 | 7082827,76 | 5798942,00 | 124097,36 | 1159788,40 |
| 2257 | 219 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37 | 1 | ремонт крыши | 609,3 | кв.м. | 8845,00 | 6582440,33 | 5389258,50 | 115330,13 | 1077851,70 |
| 2256 | 219 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 79 | п.м. | 2060,00 | 198770,64 | 162740,00 | 3482,64 | 32548,00 |
| 1400 | 220 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 69 | п.м. | 7186,00 | 605611,65 | 495834,00 | 10610,85 | 99166,80 |
| 1403 | 220 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39а | 1 | ремонт фасада | 1131 | кв.м. | 12773,00 | 17644665,63 | 14446263,00 | 309150,03 | 2889252,60 |
| 1402 | 220 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39а | 1 | ремонт крыши | 786 | кв.м. | 8845,00 | 8491380,44 | 6952170,00 | 148776,44 | 1390434,00 |
| 1401 | 220 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 127 | п.м. | 2060,00 | 319542,67 | 261620,00 | 5598,67 | 52324,00 |
| 1406 | 220 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 28 | п.м. | 4549,00 | 155572,16 | 127372,00 | 2725,76 | 25474,40 |
| 1407 | 220 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39а | 1 | ремонт подвального помещения | 40 | кв.м. | 6123,00 | 299145,29 | 244920,00 | 5241,29 | 48984,00 |
| 1404 | 220 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 28 | п.м. | 5052,00 | 172774,36 | 141456,00 | 3027,16 | 28291,20 |
| 4019 | 221 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 3 | ремонт фундамента | 239,4 | кв.м. | 8884,00 | 2172343,75 | 2126829,60 | 45514,15 | 0,00 |
| 4015 | 221 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 751 | п.м. | 5546,00 | 4254177,98 | 4165046,00 | 89131,98 | 0,00 |
| 4016 | 221 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 401 | п.м. | 4549,00 | 1863185,79 | 1824149,00 | 39036,79 | 0,00 |
| 4017 | 221 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 3 | ремонт подвального помещения | 91,1 | кв.м. | 6123,00 | 569742,33 | 557805,30 | 11937,03 | 0,00 |
| 4013 | 221 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 417 | п.м. | 5052,00 | 2151767,04 | 2106684,00 | 45083,04 | 0,00 |
| 7835 | 222 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 223 | п.м. | 5052,00 | 1150705,15 | 1126596,00 | 24109,15 | 0,00 |
| 7836 | 222 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 3 | ремонт фундамента | 174,9 | кв.м. | 8884,00 | 1587063,17 | 1553811,60 | 33251,57 | 0,00 |
| 3739 | 223 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 3 | ремонт фундамента | 146 | кв.м. | 8884,00 | 1324821,17 | 1297064,00 | 27757,17 | 0,00 |
| 4354 | 224 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | 3 | ремонт фундамента | 224 | кв.м. | 8884,00 | 2032602,34 | 1990016,00 | 42586,34 | 0,00 |
| 4484 | 225 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 388 | п.м. | 5052,00 | 2002123,77 | 1960176,00 | 41947,77 | 0,00 |
| 4485 | 225 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 3 | ремонт фундамента | 248 | кв.м. | 8884,00 | 2250381,16 | 2203232,00 | 47149,16 | 0,00 |
| 4482 | 225 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 1 | ремонт подвального помещения | 271,1 | кв.м. | 6123,00 | 1695468,13 | 1659945,30 | 35522,83 | 0,00 |
| 4481 | 225 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 371 | п.м. | 4549,00 | 1723795,33 | 1687679,00 | 36116,33 | 0,00 |
| 8712 | 226 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 259,49 | п.м. | 5052,00 | 1338997,67 | 1310943,48 | 28054,19 | 0,00 |
| 2415 | 227 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 82, лит. А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 41 | п.м. | 7186,00 | 359856,20 | 294626,00 | 6305,00 | 58925,20 |
| 4541 | 228 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 3 | ремонт фасада | 1119,3 | кв.м. | 7541,00 | 8621271,02 | 8440641,30 | 180629,72 | 0,00 |
| 4538 | 228 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 158 | п.м. | 5052,00 | 815297,82 | 798216,00 | 17081,82 | 0,00 |
| 4539 | 228 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 632 | п.м. | 5546,00 | 3580080,54 | 3505072,00 | 75008,54 | 0,00 |
| 4540 | 228 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 3 | ремонт подвального помещения | 201,6 | кв.м. | 6123,00 | 1260812,89 | 1234396,80 | 26416,09 | 0,00 |
| 4543 | 228 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150 | п.м. | 4549,00 | 696952,29 | 682350,00 | 14602,29 | 0,00 |
| 3778 | 229 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 36а, лит. А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 114 | п.м. | 5052,00 | 588252,86 | 575928,00 | 12324,86 | 0,00 |
| 3779 | 229 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 36а, лит. А | 3 | ремонт фундамента | 84 | кв.м. | 8884,00 | 762225,88 | 746256,00 | 15969,88 | 0,00 |
| 4569 | 230 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 384 | п.м. | 5052,00 | 1981483,32 | 1939968,00 | 41515,32 | 0,00 |
| 4599 | 231 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 3 | ремонт фундамента | 174 | кв.м. | 8884,00 | 1578896,46 | 1545816,00 | 33080,46 | 0,00 |
| 4598 | 231 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 3 | ремонт подвального помещения | 498,1 | кв.м. | 6123,00 | 3115133,44 | 3049866,30 | 65267,14 | 0,00 |
| 1457 | 232 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 1 | ремонт фундамента | 20 | кв.м. | 8884,00 | 181482,35 | 177680,00 | 3802,35 | 0,00 |
| 6608 | 233 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 96 | п.м. | 5052,00 | 495370,83 | 484992,00 | 10378,83 | 0,00 |
| 6610 | 233 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 336 | кв.м. | 6123,00 | 2101354,82 | 2057328,00 | 44026,82 | 0,00 |
| 6633 | 234 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 23 | кв.м. | 6123,00 | 143842,74 | 140829,00 | 3013,74 | 0,00 |
| 85228 | 235 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 1 | ремонт фундамента | 44,96 | кв.м. | 8884,00 | 407972,33 | 399424,64 | 8547,69 | 0,00 |
| 4736 | 236 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 23 | 1 | ремонт крыши | 1440 | кв.м. | 8845,00 | 13009367,52 | 12736800,00 | 272567,52 | 0,00 |
| 4894 | 237 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45 | 3 | ремонт фундамента | 192 | кв.м. | 8884,00 | 1742230,58 | 1705728,00 | 36502,58 | 0,00 |
| 4813 | 238 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 138 | п.м. | 5052,00 | 712095,57 | 697176,00 | 14919,57 | 0,00 |
| 4818 | 238 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 1 | ремонт фундамента | 24 | кв.м. | 8884,00 | 217778,82 | 213216,00 | 4562,82 | 0,00 |
| 4930 | 239 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 | 1 | ремонт фундамента | 190 | кв.м. | 8884,00 | 1724082,34 | 1687960,00 | 36122,34 | 0,00 |
| 4951 | 240 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 90 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 530 | п.м. | 5052,00 | 2734859,78 | 2677560,00 | 57299,78 | 0,00 |
| 4962 | 240 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 90 | 1 | ремонт фасада | 1750 | кв.м. | 7541,00 | 13479160,45 | 13196750,00 | 282410,45 | 0,00 |
| 2454 | 241 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 11А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 165 | п.м. | 5052,00 | 851418,61 | 833580,00 | 17838,61 | 0,00 |
| 2455 | 241 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 11А | 1 | ремонт фундамента | 120 | кв.м. | 8884,00 | 1088894,11 | 1066080,00 | 22814,11 | 0,00 |
| 8829 | 242 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 160 | п.м. | 5052,00 | 825618,05 | 808320,00 | 17298,05 | 0,00 |
| 8830 | 242 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 1 | ремонт фундамента | 140 | кв.м. | 8884,00 | 1270376,46 | 1243760,00 | 26616,46 | 0,00 |
| 4235 | 243 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 257 | п.м. | 5052,00 | 1326148,99 | 1298364,00 | 27784,99 | 0,00 |
| 4239 | 243 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 1 | ремонт фундамента | 167 | кв.м. | 8884,00 | 1515377,64 | 1483628,00 | 31749,64 | 0,00 |
| 39745 | 244 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 45 | кв.м. | 8884,00 | 408335,29 | 399780,00 | 8555,29 | 0,00 |
| 39744 | 244 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 51 | п.м. | 5052,00 | 263165,75 | 257652,00 | 5513,75 | 0,00 |
| 4958 | 244 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 40 | п.м. | 4549,00 | 185853,94 | 181960,00 | 3893,94 | 0,00 |
| 1965 | 245 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 41 | п.м. | 5052,00 | 211564,62 | 207132,00 | 4432,62 | 0,00 |
| 1965 | 245 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 41 | п.м. | 5052,00 | 211564,62 | 207132,00 | 4432,62 | 0,00 |
| 1966 | 245 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 65,3 | кв.м. | 8884,00 | 592539,88 | 580125,20 | 12414,68 | 0,00 |
| 1946 | 246 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 40 | п.м. | 5052,00 | 206404,51 | 202080,00 | 4324,51 | 0,00 |
| 1947 | 246 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 62,6 | кв.м. | 8884,00 | 568039,76 | 556138,40 | 11901,36 | 0,00 |
| 1944 | 246 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 45 | п.м. | 4549,00 | 209085,69 | 204705,00 | 4380,69 | 0,00 |
| 1911 | 247 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 17 | п.м. | 5052,00 | 87721,92 | 85884,00 | 1837,92 | 0,00 |
| 1912 | 247 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 70 | кв.м. | 8884,00 | 635188,23 | 621880,00 | 13308,23 | 0,00 |
| 1909 | 247 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 45 | п.м. | 4549,00 | 209085,69 | 204705,00 | 4380,69 | 0,00 |
| 1867 | 248 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 51 | п.м. | 5052,00 | 263165,75 | 257652,00 | 5513,75 | 0,00 |
| 1868 | 248 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 1 | ремонт фундамента | 50 | кв.м. | 8884,00 | 453705,88 | 444200,00 | 9505,88 | 0,00 |
| 7003 | 249 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1 | ремонт фундамента | 58 | кв.м. | 8884,00 | 526298,82 | 515272,00 | 11026,82 | 0,00 |
| 7001 | 249 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30 | п.м. | 4549,00 | 139390,46 | 136470,00 | 2920,46 | 0,00 |
| 6999 | 249 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 32 | п.м. | 5052,00 | 165123,61 | 161664,00 | 3459,61 | 0,00 |
| 7104 | 250 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 30 | п.м. | 5052,00 | 154803,38 | 151560,00 | 3243,38 | 0,00 |
| 7105 | 250 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 1 | ремонт фундамента | 46 | кв.м. | 8884,00 | 417409,41 | 408664,00 | 8745,41 | 0,00 |
| 1765 | 251 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1731 | п.м. | 5546,00 | 9805568,70 | 9600126,00 | 205442,70 | 0,00 |
| 1766 | 251 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 360 | п.м. | 4549,00 | 1672685,50 | 1637640,00 | 35045,50 | 0,00 |
| 1767 | 251 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 269,4 | кв.м. | 6123,00 | 1684836,27 | 1649536,20 | 35300,07 | 0,00 |
| 1764 | 251 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 360 | п.м. | 5052,00 | 1857640,61 | 1818720,00 | 38920,61 | 0,00 |
| 1768 | 251 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 1 | ремонт фасада | 1384 | кв.м. | 7541,00 | 10660090,32 | 10436744,00 | 223346,32 | 0,00 |
| 4918 | 252 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 | 1 | ремонт фундамента | 90 | кв.м. | 8884,00 | 816670,58 | 799560,00 | 17110,58 | 0,00 |
| 9723 | 253 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 | 4 | ремонт подвального помещения | 600 | кв.м. | 6123,00 | 3752419,32 | 3673800,00 | 78619,32 | 0,00 |
| 9748 | 254 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | 1 | ремонт крыши | 475,9 | кв.м. | 6526,00 | 3172185,88 | 3105723,40 | 66462,48 | 0,00 |
| 9735 | 254 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 250 | п.м. | 5052,00 | 1290028,20 | 1263000,00 | 27028,20 | 0,00 |
| 9736 | 254 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | 1 | ремонт фундамента | 101,5 | кв.м. | 8884,00 | 921022,94 | 901726,00 | 19296,94 | 0,00 |
| 5055 | 255 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 102 | п.м. | 5052,00 | 526331,51 | 515304,00 | 11027,51 | 0,00 |
| 5056 | 255 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 1 | ремонт фундамента | 66 | кв.м. | 8884,00 | 598891,76 | 586344,00 | 12547,76 | 0,00 |
| 9401 | 256 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 51,9 | п.м. | 5052,00 | 267809,85 | 262198,80 | 5611,05 | 0,00 |
| 9402 | 256 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 1 | ремонт фундамента | 23 | кв.м. | 8884,00 | 208704,70 | 204332,00 | 4372,70 | 0,00 |
| 9604 | 257 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 250 | кв.м. | 6123,00 | 1563508,05 | 1530750,00 | 32758,05 | 0,00 |
| 9603 | 257 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 188 | п.м. | 4549,00 | 873513,54 | 855212,00 | 18301,54 | 0,00 |
| 9601 | 257 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 172 | п.м. | 5052,00 | 887539,40 | 868944,00 | 18595,40 | 0,00 |
| 9602 | 257 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 652 | п.м. | 5546,00 | 3693374,23 | 3615992,00 | 77382,23 | 0,00 |
| 9605 | 257 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 1616 | кв.м. | 7541,00 | 12447041,88 | 12186256,00 | 260785,88 | 0,00 |
| 5105 | 258 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 | 1 | ремонт фундамента | 116 | кв.м. | 8884,00 | 1052597,64 | 1030544,00 | 22053,64 | 0,00 |
| 7166 | 259 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 69 | кв.м. | 8884,00 | 626114,11 | 612996,00 | 13118,11 | 0,00 |
| 9808 | 260 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 60 | 4 | ремонт фундамента | 242 | кв.м. | 8884,00 | 2195936,46 | 2149928,00 | 46008,46 | 0,00 |
| 9822 | 261 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 637 | п.м. | 5052,00 | 3286991,85 | 3218124,00 | 68867,85 | 0,00 |
| 9824 | 261 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | 4 | ремонт фундамента | 125 | кв.м. | 8884,00 | 1134264,70 | 1110500,00 | 23764,70 | 0,00 |
| 9823 | 261 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | 4 | ремонт подвального помещения | 65,7 | кв.м. | 6123,00 | 410889,92 | 402281,10 | 8608,82 | 0,00 |
| 6701 | 262 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 672 | п.м. | 5052,00 | 3467595,80 | 3394944,00 | 72651,80 | 0,00 |
| 6702 | 262 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | 1 | ремонт фундамента | 88,8 | кв.м. | 8884,00 | 805781,64 | 788899,20 | 16882,44 | 0,00 |
| 6713 | 262 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | 1 | ремонт крыши | 767 | кв.м. | 12302,00 | 11524683,37 | 9435634,00 | 201922,57 | 1887126,80 |
| 5165 | 263 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 | 3 | ремонт фундамента | 150 | кв.м. | 8884,00 | 1361117,64 | 1332600,00 | 28517,64 | 0,00 |
| 4176 | 264 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 648 | кв.м. | 6123,00 | 4052612,87 | 3967704,00 | 84908,87 | 0,00 |
| 9835 | 265 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 2 | 5 | ремонт подвального помещения | 232,69 | кв.м. | 6123,00 | 1455250,75 | 1424760,87 | 30489,88 | 0,00 |
| 9848 | 266 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 | 4 | ремонт подвального помещения | 889 | кв.м. | 6123,00 | 5559834,63 | 5443347,00 | 116487,63 | 0,00 |
| 4679 | 267 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 294 | п.м. | 4549,00 | 1366026,49 | 1337406,00 | 28620,49 | 0,00 |
| 4681 | 267 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 1 | ремонт фасада | 1968 | кв.м. | 7541,00 | 15158278,72 | 14840688,00 | 317590,72 | 0,00 |
| 4677 | 267 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 249 | п.м. | 5052,00 | 1284868,09 | 1257948,00 | 26920,09 | 0,00 |
| 4678 | 267 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 789 | п.м. | 5546,00 | 4469435,99 | 4375794,00 | 93641,99 | 0,00 |
| 4680 | 267 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 1 | ремонт подвального помещения | 663 | кв.м. | 6123,00 | 4146423,35 | 4059549,00 | 86874,35 | 0,00 |
| 5772 | 268 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 547 | кв.м. | 6123,00 | 3420955,61 | 3349281,00 | 71674,61 | 0,00 |
| 9921 | 269 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 186 | п.м. | 4549,00 | 864220,84 | 846114,00 | 18106,84 | 0,00 |
| 9920 | 269 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 186 | п.м. | 4549,00 | 864220,84 | 846114,00 | 18106,84 | 0,00 |
| 9922 | 269 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | 4 | ремонт подвального помещения | 232,69 | кв.м. | 6123,00 | 1455250,75 | 1424760,87 | 30489,88 | 0,00 |
| 6163 | 270 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 2190 | кв.м. | 7541,00 | 16868206,51 | 16514790,00 | 353416,51 | 0,00 |
| 6161 | 270 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 142 | п.м. | 4549,00 | 659781,50 | 645958,00 | 13823,50 | 0,00 |
| 6159 | 270 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 284 | п.м. | 5052,00 | 1465472,04 | 1434768,00 | 30704,04 | 0,00 |
| 6160 | 270 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 696 | п.м. | 5546,00 | 3942620,34 | 3860016,00 | 82604,34 | 0,00 |
| 6162 | 270 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 1 | ремонт подвального помещения | 80 | кв.м. | 6123,00 | 500322,58 | 489840,00 | 10482,58 | 0,00 |
| 5857 | 271 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 1 | ремонт фасада | 1820 | кв.м. | 7541,00 | 14018326,87 | 13724620,00 | 293706,87 | 0,00 |
| 5854 | 271 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 251 | п.м. | 5052,00 | 1295188,31 | 1268052,00 | 27136,31 | 0,00 |
| 5855 | 271 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 869 | п.м. | 5546,00 | 4922610,74 | 4819474,00 | 103136,74 | 0,00 |
| 5856 | 271 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 215 | п.м. | 4549,00 | 998964,95 | 978035,00 | 20929,95 | 0,00 |
| 5881 | 272 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 | 1 | ремонт фундамента | 66 | кв.м. | 8884,00 | 598891,76 | 586344,00 | 12547,76 | 0,00 |
| 5926 | 273 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 | 1 | ремонт фундамента | 94 | кв.м. | 8884,00 | 852967,05 | 835096,00 | 17871,05 | 0,00 |
| 8236 | 274 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 8237 | 274 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 46 | кв.м. | 8884,00 | 417409,41 | 408664,00 | 8745,41 | 0,00 |
| 8213 | 275 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | 1 | ремонт крыши | 607,33 | кв.м. | 6526,00 | 4048253,10 | 3963435,58 | 84817,52 | 0,00 |
| 8203 | 275 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103,79 | п.м. | 5052,00 | 535568,11 | 524347,08 | 11221,03 | 0,00 |
| 1725 | 276 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | п.м. | 2060,00 | 168326,72 | 164800,00 | 3526,72 | 0,00 |
| 1708 | 277 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 42 | п.м. | 5052,00 | 216724,74 | 212184,00 | 4540,74 | 0,00 |
| 1709 | 277 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 1 | ремонт фундамента | 75 | кв.м. | 8884,00 | 680558,82 | 666300,00 | 14258,82 | 0,00 |
| 6117 | 278 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 | ремонт фундамента | 144 | кв.м. | 8884,00 | 1306672,93 | 1279296,00 | 27376,93 | 0,00 |
| 6116 | 278 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 177 | п.м. | 5052,00 | 913339,97 | 894204,00 | 19135,97 | 0,00 |
| 6114 | 278 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 | ремонт подвального помещения | 214,6 | кв.м. | 6123,00 | 1342115,31 | 1313995,80 | 28119,51 | 0,00 |
| 6112 | 278 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 432 | п.м. | 5546,00 | 2447143,66 | 2395872,00 | 51271,66 | 0,00 |
| 6113 | 278 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166 | п.м. | 4549,00 | 771293,87 | 755134,00 | 16159,87 | 0,00 |
| 7744 | 279 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 175 | п.м. | 5052,00 | 903019,74 | 884100,00 | 18919,74 | 0,00 |
| 7745 | 279 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 1 | ремонт фундамента | 90 | кв.м. | 8884,00 | 816670,58 | 799560,00 | 17110,58 | 0,00 |
| 6327 | 280 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 | ремонт фундамента | 114,6 | кв.м. | 8884,00 | 1039893,88 | 1018106,40 | 21787,48 | 0,00 |
| 6326 | 280 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 | ремонт подвального помещения | 722 | кв.м. | 6123,00 | 4515411,25 | 4420806,00 | 94605,25 | 0,00 |
| 6325 | 280 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 703 | п.м. | 5546,00 | 3982273,13 | 3898838,00 | 83435,13 | 0,00 |
| 6355 | 281 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 308 | п.м. | 5052,00 | 1589314,74 | 1556016,00 | 33298,74 | 0,00 |
| 6356 | 281 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1 | ремонт фундамента | 170 | кв.м. | 8884,00 | 1542599,99 | 1510280,00 | 32319,99 | 0,00 |
| 2329 | 282 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | ремонт фасада | 2936 | кв.м. | 7541,00 | 22614180,05 | 22140376,00 | 473804,05 | 0,00 |
| 2325 | 282 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 410 | п.м. | 5052,00 | 2115646,25 | 2071320,00 | 44326,25 | 0,00 |
| 2326 | 282 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1400 | п.м. | 5546,00 | 7930558,16 | 7764400,00 | 166158,16 | 0,00 |
| 2327 | 282 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 358 | п.м. | 4549,00 | 1663392,80 | 1628542,00 | 34850,80 | 0,00 |
| 2328 | 282 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | ремонт подвального помещения | 856 | кв.м. | 6123,00 | 5353451,56 | 5241288,00 | 112163,56 | 0,00 |
| 1686 | 283 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 207 | п.м. | 5052,00 | 1068143,35 | 1045764,00 | 22379,35 | 0,00 |
| 1685 | 283 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 101 | п.м. | 2060,00 | 212512,48 | 208060,00 | 4452,48 | 0,00 |
| 1684 | 283 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 254 | п.м. | 4549,00 | 1180172,54 | 1155446,00 | 24726,54 | 0,00 |
| 7275 | 284 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 59 | п.м. | 5052,00 | 304446,66 | 298068,00 | 6378,66 | 0,00 |
| 7276 | 284 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 1 | ремонт фундамента | 96 | кв.м. | 8884,00 | 871115,29 | 852864,00 | 18251,29 | 0,00 |
| 10429 | 285 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 72 | 1 | ремонт фундамента | 41,1 | кв.м. | 8884,00 | 372946,23 | 365132,40 | 7813,83 | 0,00 |
| 9342 | 286 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 3 | 4 | ремонт крыши | 1916 | кв.м. | 6526,00 | 12771397,66 | 12503816,00 | 267581,66 | 0,00 |
| 9341 | 286 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 639 | п.м. | 2060,00 | 1344509,68 | 1316340,00 | 28169,68 | 0,00 |
| 3964 | 287 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 429 | кв.м. | 6526,00 | 2859566,60 | 2799654,00 | 59912,60 | 0,00 |
| 3999 | 288 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 82 | кв.м. | 8884,00 | 744077,64 | 728488,00 | 15589,64 | 0,00 |
| 8176 | 289 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 232 | п.м. | 5052,00 | 1197146,17 | 1172064,00 | 25082,17 | 0,00 |
| 8189 | 289 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт крыши | 778 | кв.м. | 6526,00 | 5185880,68 | 5077228,00 | 108652,68 | 0,00 |
| 8188 | 289 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 367 | п.м. | 2060,00 | 772198,83 | 756020,00 | 16178,83 | 0,00 |
| 4138 | 290 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 234 | п.м. | 5052,00 | 1207466,40 | 1182168,00 | 25298,40 | 0,00 |
| 4139 | 290 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 116 | кв.м. | 8884,00 | 1052597,64 | 1030544,00 | 22053,64 | 0,00 |
| 4165 | 291 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 630 | п.м. | 5052,00 | 3250871,06 | 3182760,00 | 68111,06 | 0,00 |
| 4166 | 291 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 138 | кв.м. | 8884,00 | 1252228,23 | 1225992,00 | 26236,23 | 0,00 |
| 4191 | 292 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 323 | п.м. | 5052,00 | 1666716,43 | 1631796,00 | 34920,43 | 0,00 |
| 4193 | 292 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 134 | кв.м. | 8884,00 | 1215931,76 | 1190456,00 | 25475,76 | 0,00 |
| 4192 | 292 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 176 | п.м. | 7186,00 | 1544748,55 | 1264736,00 | 27065,35 | 252947,20 |
| 4223 | 293 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 866 | п.м. | 5052,00 | 4468657,68 | 4375032,00 | 93625,68 | 0,00 |
| 4224 | 293 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 201 | кв.м. | 8884,00 | 1823897,64 | 1785684,00 | 38213,64 | 0,00 |
| 4221 | 293 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 247,4 | кв.м. | 6123,00 | 1547247,57 | 1514830,20 | 32417,37 | 0,00 |
| 11345 | 294 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 866 | п.м. | 5052,00 | 4468657,68 | 4375032,00 | 93625,68 | 0,00 |
| 11346 | 294 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 3 | ремонт фундамента | 136 | кв.м. | 8884,00 | 1234079,99 | 1208224,00 | 25855,99 | 0,00 |
| 8192 | 295 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1 | ремонт фундамента | 569 | кв.м. | 8884,00 | 5163172,91 | 5054996,00 | 108176,91 | 0,00 |
| 7854 | 296 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 161 | п.м. | 5052,00 | 830778,16 | 813372,00 | 17406,16 | 0,00 |
| 7858 | 296 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1 | ремонт фундамента | 134 | кв.м. | 8884,00 | 1215931,76 | 1190456,00 | 25475,76 | 0,00 |
| 7855 | 296 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 514 | п.м. | 5546,00 | 2911647,78 | 2850644,00 | 61003,78 | 0,00 |
| 7856 | 296 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 161 | п.м. | 4549,00 | 748062,12 | 732389,00 | 15673,12 | 0,00 |
| 7857 | 296 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1 | ремонт подвального помещения | 101 | кв.м. | 6123,00 | 631657,25 | 618423,00 | 13234,25 | 0,00 |
| 4246 | 297 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 297 | п.м. | 5052,00 | 1532553,50 | 1500444,00 | 32109,50 | 0,00 |
| 4249 | 297 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 4 | ремонт фундамента | 197 | кв.м. | 8884,00 | 1787601,17 | 1750148,00 | 37453,17 | 0,00 |
| 10525 | 298 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 5 | ремонт фасада | 1272,4 | кв.м. | 7541,00 | 9800505,00 | 9595168,40 | 205336,60 | 0,00 |
| 10524 | 298 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 518 | п.м. | 4549,00 | 2406808,57 | 2356382,00 | 50426,57 | 0,00 |
| 10522 | 298 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 518 | п.м. | 4549,00 | 2406808,57 | 2356382,00 | 50426,57 | 0,00 |
| 10521 | 298 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 538 | п.м. | 5052,00 | 2776140,69 | 2717976,00 | 58164,69 | 0,00 |
| 10523 | 298 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 790 | п.м. | 5546,00 | 4475100,68 | 4381340,00 | 93760,68 | 0,00 |
| 9658 | 299 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | п.м. | 5052,00 | 619213,54 | 606240,00 | 12973,54 | 0,00 |
| 9659 | 299 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1 | ремонт фундамента | 48 | кв.м. | 8884,00 | 435557,64 | 426432,00 | 9125,64 | 0,00 |
| 9656 | 299 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250 | п.м. | 4549,00 | 1161587,15 | 1137250,00 | 24337,15 | 0,00 |
| 1794 | 300 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 34 | п.м. | 7186,00 | 298417,33 | 244324,00 | 5228,53 | 48864,80 |
| 1795 | 300 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | п.м. | 2060,00 | 168326,72 | 164800,00 | 3526,72 | 0,00 |
| 13231 | 301 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 51 | п.м. | 5052,00 | 263165,75 | 257652,00 | 5513,75 | 0,00 |
| 13232 | 301 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 86 | кв.м. | 8884,00 | 780374,11 | 764024,00 | 16350,11 | 0,00 |
| 1834 | 302 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | 1 | ремонт фасада | 30 | кв.м. | 7541,00 | 231071,32 | 226230,00 | 4841,32 | 0,00 |
| 4770 | 303 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 50 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 623 | п.м. | 7186,00 | 5468058,79 | 4476878,00 | 95805,19 | 895375,60 |
| 10503 | 304 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 1 | ремонт фасада | 624 | кв.м. | 7541,00 | 4806283,50 | 4705584,00 | 100699,50 | 0,00 |
| 10499 | 304 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 62 | п.м. | 5052,00 | 319926,99 | 313224,00 | 6702,99 | 0,00 |
| 10500 | 304 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 206 | п.м. | 5546,00 | 1166924,99 | 1142476,00 | 24448,99 | 0,00 |
| 10501 | 304 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 62 | п.м. | 4549,00 | 288073,61 | 282038,00 | 6035,61 | 0,00 |
| 10502 | 304 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 1 | ремонт подвального помещения | 135 | кв.м. | 6123,00 | 844294,35 | 826605,00 | 17689,35 | 0,00 |
| 1936 | 305 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 381,8 | кв.м. | 6123,00 | 2387789,49 | 2337761,40 | 50028,09 | 0,00 |
| 1935 | 305 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 | п.м. | 4549,00 | 232317,43 | 227450,00 | 4867,43 | 0,00 |
| 1933 | 305 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 40 | п.м. | 5052,00 | 206404,51 | 202080,00 | 4324,51 | 0,00 |
| 1999 | 306 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 1 | ремонт фундамента | 70 | кв.м. | 8884,00 | 635188,23 | 621880,00 | 13308,23 | 0,00 |
| 1997 | 306 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 113 | п.м. | 2060,00 | 237761,49 | 232780,00 | 4981,49 | 0,00 |
| 2078 | 307 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 6 | п.м. | 5052,00 | 30960,68 | 30312,00 | 648,68 | 0,00 |
| 2080 | 307 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 8 | п.м. | 4549,00 | 37170,79 | 36392,00 | 778,79 | 0,00 |
| 7602 | 308 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 123/а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 136 | п.м. | 7186,00 | 1193669,33 | 977296,00 | 20914,13 | 195459,20 |
| 7497 | 309 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 232 | п.м. | 5052,00 | 1197146,17 | 1172064,00 | 25082,17 | 0,00 |
| 7444 | 310 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 175 | п.м. | 7186,00 | 1535971,57 | 1257550,00 | 26911,57 | 251510,00 |
| 38978 | 311 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 1 | ремонт крыши | 800 | кв.м. | 8845,00 | 7227426,40 | 7076000,00 | 151426,40 | 0,00 |
| 5215 | 312 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 | ремонт фундамента | 90 | кв.м. | 8884,00 | 816670,58 | 799560,00 | 17110,58 | 0,00 |
| 39044 | 313 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 36 | п.м. | 5052,00 | 185764,06 | 181872,00 | 3892,06 | 0,00 |
| 39045 | 313 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2а | 1 | ремонт фундамента | 190 | кв.м. | 8884,00 | 1724082,34 | 1687960,00 | 36122,34 | 0,00 |
| 5938 | 314 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 82 | п.м. | 5052,00 | 423129,25 | 414264,00 | 8865,25 | 0,00 |
| 5939 | 314 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2Б | 1 | ремонт фундамента | 84 | кв.м. | 8884,00 | 762225,88 | 746256,00 | 15969,88 | 0,00 |
| 2368 | 315 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 690 | кв.м. | 8845,00 | 7454265,27 | 6103050,00 | 130605,27 | 1220610,00 |
| 104139 | 315 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 212 | кв.м. | 8884,00 | 2300394,53 | 1883408,00 | 40304,93 | 376681,60 |
| 104140 | 315 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 168 | кв.м. | 6123,00 | 1256410,21 | 1028664,00 | 22013,41 | 205732,80 |
| 2370 | 315 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 1212 | кв.м. | 12773,00 | 18908341,95 | 15480876,00 | 331290,75 | 3096175,20 |
| 104141 | 315 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 490 | п.м. | 5052,00 | 3023551,27 | 2475480,00 | 52975,27 | 495096,00 |
| 104142 | 315 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 45 | п.м. | 4549,00 | 250026,69 | 204705,00 | 4380,69 | 40941,00 |
| 2367 | 315 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 86 | п.м. | 2060,00 | 216383,22 | 177160,00 | 3791,22 | 35432,00 |
| 2369 | 315 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 70 | п.м. | 7186,00 | 614388,63 | 503020,00 | 10764,63 | 100604,00 |
| 5298 | 316 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 | ремонт подвального помещения | 716 | кв.м. | 6123,00 | 4477887,06 | 4384068,00 | 93819,06 | 0,00 |
| 5290 | 316 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 | ремонт фундамента | 116,4 | кв.м. | 8884,00 | 1056227,29 | 1034097,60 | 22129,69 | 0,00 |
| 5289 | 316 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 665 | п.м. | 5546,00 | 3767015,13 | 3688090,00 | 78925,13 | 0,00 |
| 6522 | 317 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 1 | ремонт подвального помещения | 311 | кв.м. | 6123,00 | 1945004,01 | 1904253,00 | 40751,01 | 0,00 |
| 6518 | 317 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 65 | п.м. | 5052,00 | 335407,33 | 328380,00 | 7027,33 | 0,00 |
| 6521 | 317 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 65 | п.м. | 4549,00 | 302012,66 | 295685,00 | 6327,66 | 0,00 |
| 6520 | 317 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 190 | п.м. | 5546,00 | 1076290,04 | 1053740,00 | 22550,04 | 0,00 |
| 6588 | 318 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1 | ремонт подвального помещения | 161 | кв.м. | 6123,00 | 1006899,18 | 985803,00 | 21096,18 | 0,00 |
| 6584 | 318 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 48 | п.м. | 5052,00 | 247685,41 | 242496,00 | 5189,41 | 0,00 |
| 6587 | 318 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 48 | п.м. | 4549,00 | 223024,73 | 218352,00 | 4672,73 | 0,00 |
| 6601 | 319 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 | ремонт крыши | 1450 | кв.м. | 6526,00 | 9665201,78 | 9462700,00 | 202501,78 | 0,00 |
| 6599 | 319 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 | ремонт фундамента | 68 | кв.м. | 8884,00 | 617040,00 | 604112,00 | 12928,00 | 0,00 |
| 6598 | 319 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 | ремонт подвального помещения | 380 | кв.м. | 6123,00 | 2376532,24 | 2326740,00 | 49792,24 | 0,00 |
| 6595 | 319 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 135 | п.м. | 5052,00 | 696615,23 | 682020,00 | 14595,23 | 0,00 |
| 6596 | 319 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 530 | п.м. | 5546,00 | 3002282,73 | 2939380,00 | 62902,73 | 0,00 |
| 2565 | 320 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 189 | кв.м. | 8884,00 | 1715008,23 | 1679076,00 | 35932,23 | 0,00 |
| 7026 | 321 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 2500 | кв.м. | 7541,00 | 19255943,50 | 18852500,00 | 403443,50 | 0,00 |
| 7027 | 321 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 128 | кв.м. | 8884,00 | 1161487,05 | 1137152,00 | 24335,05 | 0,00 |
| 7022 | 321 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 233 | п.м. | 5052,00 | 1202306,28 | 1177116,00 | 25190,28 | 0,00 |
| 7024 | 321 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 233 | п.м. | 4549,00 | 1082599,22 | 1059917,00 | 22682,22 | 0,00 |
| 7025 | 321 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 662 | кв.м. | 6123,00 | 4140169,32 | 4053426,00 | 86743,32 | 0,00 |
| 7023 | 321 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 654 | п.м. | 5546,00 | 3704703,60 | 3627084,00 | 77619,60 | 0,00 |
| 7423 | 322 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 1 | ремонт фасада | 2300 | кв.м. | 7541,00 | 17715468,02 | 17344300,00 | 371168,02 | 0,00 |
| 7419 | 322 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 155,7 | п.м. | 5052,00 | 803429,56 | 786596,40 | 16833,16 | 0,00 |
| 7420 | 322 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 834,58 | п.м. | 5546,00 | 4727632,31 | 4628580,68 | 99051,63 | 0,00 |
| 7421 | 322 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 97,05 | п.м. | 4549,00 | 450928,13 | 441480,45 | 9447,68 | 0,00 |
| 7424 | 322 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 1 | ремонт фундамента | 290 | кв.м. | 8884,00 | 2631494,10 | 2576360,00 | 55134,10 | 0,00 |
| 7422 | 322 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 90 | кв.м. | 6123,00 | 562862,90 | 551070,00 | 11792,90 | 0,00 |
| 11280 | 323 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3000 | п.м. | 5546,00 | 16994053,20 | 16638000,00 | 356053,20 | 0,00 |
| 11279 | 323 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1130 | п.м. | 4549,00 | 5250373,92 | 5140370,00 | 110003,92 | 0,00 |
| 5384 | 324 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 15 | 1 | ремонт фундамента | 145 | кв.м. | 8884,00 | 1315747,05 | 1288180,00 | 27567,05 | 0,00 |
| 7367 | 325 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 155,7 | п.м. | 5052,00 | 803429,56 | 786596,40 | 16833,16 | 0,00 |
| 7368 | 325 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | 1 | ремонт фундамента | 290 | кв.м. | 8884,00 | 2631494,10 | 2576360,00 | 55134,10 | 0,00 |
| 7329 | 326 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1026,7 | п.м. | 5546,00 | 5815931,47 | 5694078,20 | 121853,27 | 0,00 |
| 7332 | 326 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 3 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 7328 | 326 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 150,4 | п.м. | 5052,00 | 776080,97 | 759820,80 | 16260,17 | 0,00 |
| 7330 | 326 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 687,3 | п.м. | 4549,00 | 3193435,39 | 3126527,70 | 66907,69 | 0,00 |
| 7331 | 326 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 3 | ремонт подвального помещения | 90 | кв.м. | 6123,00 | 562862,90 | 551070,00 | 11792,90 | 0,00 |
| 5398 | 327 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | 1 | ремонт подвального помещения | 347,2 | кв.м. | 6123,00 | 2171399,98 | 2125905,60 | 45494,38 | 0,00 |
| 5396 | 327 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 316 | п.м. | 5052,00 | 1630595,64 | 1596432,00 | 34163,64 | 0,00 |
| 5397 | 327 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 818 | п.м. | 5546,00 | 4633711,84 | 4536628,00 | 97083,84 | 0,00 |
| 5399 | 327 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | 1 | ремонт фасада | 1897 | кв.м. | 7541,00 | 14611409,93 | 14305277,00 | 306132,93 | 0,00 |
| 11335 | 328 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 104 | п.м. | 5546,00 | 589127,18 | 576784,00 | 12343,18 | 0,00 |
| 11336 | 328 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | 5 | ремонт подвального помещения | 260 | кв.м. | 6123,00 | 1626048,37 | 1591980,00 | 34068,37 | 0,00 |
| 11337 | 328 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | 5 | ремонт фасада | 30 | кв.м. | 7541,00 | 231071,32 | 226230,00 | 4841,32 | 0,00 |
| 5440 | 329 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 503 | п.м. | 5052,00 | 2595536,74 | 2541156,00 | 54380,74 | 0,00 |
| 5441 | 329 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 170 | кв.м. | 8884,00 | 1542599,99 | 1510280,00 | 32319,99 | 0,00 |
| 7064 | 330 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 1 | ремонт фасада | 3360 | кв.м. | 7541,00 | 25879988,06 | 25337760,00 | 542228,06 | 0,00 |
| 7060 | 330 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 457 | п.м. | 5052,00 | 2358171,55 | 2308764,00 | 49407,55 | 0,00 |
| 7061 | 330 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1307 | п.м. | 5546,00 | 7403742,51 | 7248622,00 | 155120,51 | 0,00 |
| 7062 | 330 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 457 | п.м. | 4549,00 | 2123381,31 | 2078893,00 | 44488,31 | 0,00 |
| 7063 | 330 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 1222 | кв.м. | 6123,00 | 7642427,35 | 7482306,00 | 160121,35 | 0,00 |
| 7245 | 331 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1673,8 | п.м. | 5546,00 | 9481548,75 | 9282894,80 | 198653,95 | 0,00 |
| 7241 | 331 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 311,4 | п.м. | 5052,00 | 1606859,13 | 1573192,80 | 33666,33 | 0,00 |
| 7244 | 331 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 7242 | 331 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7243 | 331 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | кв.м. | 6123,00 | 1125725,80 | 1102140,00 | 23585,80 | 0,00 |
| 7221 | 332 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 60 | кв.м. | 6123,00 | 375241,93 | 367380,00 | 7861,93 | 0,00 |
| 7036 | 333 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 155,7 | п.м. | 5052,00 | 803429,56 | 786596,40 | 16833,16 | 0,00 |
| 7037 | 333 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | 1 | ремонт фундамента | 290 | кв.м. | 8884,00 | 2631494,10 | 2576360,00 | 55134,10 | 0,00 |
| 11403 | 334 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 1173 | п.м. | 5052,00 | 6052812,31 | 5925996,00 | 126816,31 | 0,00 |
| 11404 | 334 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1352 | п.м. | 5546,00 | 7658653,31 | 7498192,00 | 160461,31 | 0,00 |
| 6938 | 335 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 2000 | кв.м. | 7541,00 | 15404754,80 | 15082000,00 | 322754,80 | 0,00 |
| 6934 | 335 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 150,4 | п.м. | 5052,00 | 776080,97 | 759820,80 | 16260,17 | 0,00 |
| 6935 | 335 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1026,7 | п.м. | 5546,00 | 5815931,47 | 5694078,20 | 121853,27 | 0,00 |
| 6939 | 335 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 1 | ремонт фундамента | 569 | кв.м. | 8884,00 | 5163172,91 | 5054996,00 | 108176,91 | 0,00 |
| 6937 | 335 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 1 | ремонт подвального помещения | 90 | кв.м. | 6123,00 | 562862,90 | 551070,00 | 11792,90 | 0,00 |
| 6936 | 335 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 687,3 | п.м. | 4549,00 | 3193435,39 | 3126527,70 | 66907,69 | 0,00 |
| 3268 | 336 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 24 | 1 | ремонт фасада | 3712 | кв.м. | 7541,00 | 28591224,91 | 27992192,00 | 599032,91 | 0,00 |
| 3270 | 336 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 24 | 1 | ремонт фундамента | 255 | кв.м. | 8884,00 | 2313899,99 | 2265420,00 | 48479,99 | 0,00 |
| 4444 | 337 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 250 | п.м. | 5052,00 | 1290028,20 | 1263000,00 | 27028,20 | 0,00 |
| 39786 | 338 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30 | 1 | ремонт крыши | 1566 | кв.м. | 6526,00 | 10438417,92 | 10219716,00 | 218701,92 | 0,00 |
| 39902 | 339 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 410 | кв.м. | 6123,00 | 2564153,20 | 2510430,00 | 53723,20 | 0,00 |
| 39896 | 339 | 2025 | город-курорт Пятигорск | п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 150 | п.м. | 7186,00 | 1316547,06 | 1077900,00 | 23067,06 | 215580,00 |
| 38901 | 340 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Солдатский, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 48 | кв.м. | 8884,00 | 435557,64 | 426432,00 | 9125,64 | 0,00 |
| 2506 | 341 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 4 | ремонт фасада | 960 | кв.м. | 7541,00 | 7394282,30 | 7239360,00 | 154922,30 | 0,00 |
| 2502 | 341 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 118,15 | п.м. | 4549,00 | 548966,09 | 537464,35 | 11501,74 | 0,00 |
| 2504 | 341 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 118,15 | п.м. | 4549,00 | 548966,09 | 537464,35 | 11501,74 | 0,00 |
| 2501 | 341 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 362 | п.м. | 5052,00 | 1867960,83 | 1828824,00 | 39136,83 | 0,00 |
| 2503 | 341 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 697 | п.м. | 5546,00 | 3948285,03 | 3865562,00 | 82723,03 | 0,00 |
| 2505 | 341 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 4 | ремонт подвального помещения | 528 | кв.м. | 6123,00 | 3302129,00 | 3232944,00 | 69185,00 | 0,00 |
| 5253 | 342 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 98 | п.м. | 7186,00 | 860144,08 | 704228,00 | 15070,48 | 140845,60 |
| 5256 | 342 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 322 | п.м. | 4549,00 | 1496124,25 | 1464778,00 | 31346,25 | 0,00 |
| 5254 | 342 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 322 | п.м. | 4549,00 | 1496124,25 | 1464778,00 | 31346,25 | 0,00 |
| 5252 | 342 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 265 | п.м. | 5052,00 | 1367429,89 | 1338780,00 | 28649,89 | 0,00 |
| 5255 | 342 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 952 | п.м. | 5546,00 | 5392779,55 | 5279792,00 | 112987,55 | 0,00 |
| 5257 | 342 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 1 | ремонт подвального помещения | 64 | кв.м. | 6123,00 | 400258,06 | 391872,00 | 8386,06 | 0,00 |
| 5957 | 343 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 1 | ремонт фасада | 300 | кв.м. | 7541,00 | 2310713,22 | 2262300,00 | 48413,22 | 0,00 |
| 5952 | 343 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 195 | п.м. | 5052,00 | 1006222,00 | 985140,00 | 21082,00 | 0,00 |
| 5954 | 343 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 530 | п.м. | 5546,00 | 3002282,73 | 2939380,00 | 62902,73 | 0,00 |
| 5956 | 343 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 1 | ремонт подвального помещения | 600 | кв.м. | 6123,00 | 3752419,32 | 3673800,00 | 78619,32 | 0,00 |
| 5955 | 343 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180 | п.м. | 4549,00 | 836342,75 | 818820,00 | 17522,75 | 0,00 |
| 5953 | 343 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 180 | п.м. | 4549,00 | 836342,75 | 818820,00 | 17522,75 | 0,00 |
| 6204 | 344 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 3 | ремонт фасада | 2494 | кв.м. | 7541,00 | 19209729,24 | 18807254,00 | 402475,24 | 0,00 |
| 6202 | 344 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 480 | п.м. | 4549,00 | 2230247,33 | 2183520,00 | 46727,33 | 0,00 |
| 6200 | 344 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 480 | п.м. | 4549,00 | 2230247,33 | 2183520,00 | 46727,33 | 0,00 |
| 6199 | 344 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 960 | п.м. | 5052,00 | 4953708,29 | 4849920,00 | 103788,29 | 0,00 |
| 6201 | 344 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1680 | п.м. | 5546,00 | 9516669,79 | 9317280,00 | 199389,79 | 0,00 |
| 6203 | 344 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 3 | ремонт подвального помещения | 914,4 | кв.м. | 6123,00 | 5718687,04 | 5598871,20 | 119815,84 | 0,00 |
| 3624 | 345 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 303 | п.м. | 4549,00 | 1407843,63 | 1378347,00 | 29496,63 | 0,00 |
| 3622 | 345 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 385 | п.м. | 4549,00 | 1788844,21 | 1751365,00 | 37479,21 | 0,00 |
| 3621 | 345 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 876 | п.м. | 5052,00 | 4520258,81 | 4425552,00 | 94706,81 | 0,00 |
| 3623 | 345 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1402 | п.м. | 5546,00 | 7941887,53 | 7775492,00 | 166395,53 | 0,00 |
| 3625 | 345 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 4 | ремонт подвального помещения | 662 | кв.м. | 6123,00 | 4140169,32 | 4053426,00 | 86743,32 | 0,00 |
| 6403 | 346 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1100 | п.м. | 5546,00 | 6231152,84 | 6100600,00 | 130552,84 | 0,00 |
| 6405 | 346 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 4 | ремонт подвального помещения | 855,3 | кв.м. | 6123,00 | 5349073,74 | 5237001,90 | 112071,84 | 0,00 |
| 6402 | 346 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 240 | п.м. | 4549,00 | 1115123,66 | 1091760,00 | 23363,66 | 0,00 |
| 6404 | 346 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 240 | п.м. | 4549,00 | 1115123,66 | 1091760,00 | 23363,66 | 0,00 |
| 6406 | 346 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 4 | ремонт фасада | 2462 | кв.м. | 7541,00 | 18963253,16 | 18565942,00 | 397311,16 | 0,00 |
| 6401 | 346 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 321 | п.м. | 5052,00 | 1656396,21 | 1621692,00 | 34704,21 | 0,00 |
| 2581 | 347 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 1 | ремонт подвального помещения | 686 | кв.м. | 6123,00 | 4290266,09 | 4200378,00 | 89888,09 | 0,00 |
| 2577 | 347 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 415 | п.м. | 5052,00 | 2141446,81 | 2096580,00 | 44866,81 | 0,00 |
| 2579 | 347 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1285 | п.м. | 5546,00 | 7279119,45 | 7126610,00 | 152509,45 | 0,00 |
| 2580 | 347 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 395 | п.м. | 4549,00 | 1835307,70 | 1796855,00 | 38452,70 | 0,00 |
| 2578 | 347 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 495 | п.м. | 4549,00 | 2299942,56 | 2251755,00 | 48187,56 | 0,00 |
| 7732 | 348 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 4 | ремонт фасада | 1755,6 | кв.м. | 7541,00 | 13522293,76 | 13238979,60 | 283314,16 | 0,00 |
| 7731 | 348 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 730 | п.м. | 2060,00 | 1535981,32 | 1503800,00 | 32181,32 | 0,00 |
| 7727 | 348 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 150 | п.м. | 7186,00 | 1316547,06 | 1077900,00 | 23067,06 | 215580,00 |
| 7730 | 348 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 200 | п.м. | 4549,00 | 929269,72 | 909800,00 | 19469,72 | 0,00 |
| 7728 | 348 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 200 | п.м. | 4549,00 | 929269,72 | 909800,00 | 19469,72 | 0,00 |
| 7726 | 348 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 160 | п.м. | 5052,00 | 825618,05 | 808320,00 | 17298,05 | 0,00 |
| 7729 | 348 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 270 | п.м. | 5546,00 | 1529464,79 | 1497420,00 | 32044,79 | 0,00 |
| 7888 | 349 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 4 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 7886 | 349 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 520 | п.м. | 2060,00 | 1094123,68 | 1071200,00 | 22923,68 | 0,00 |
| 7882 | 349 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 210 | п.м. | 7186,00 | 1843165,88 | 1509060,00 | 32293,88 | 301812,00 |
| 7881 | 349 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 311,4 | п.м. | 5052,00 | 1606859,13 | 1573192,80 | 33666,33 | 0,00 |
| 7884 | 349 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1673,8 | п.м. | 5546,00 | 9481548,75 | 9282894,80 | 198653,95 | 0,00 |
| 7885 | 349 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7883 | 349 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7887 | 349 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 4 | ремонт подвального помещения | 180 | кв.м. | 6123,00 | 1125725,80 | 1102140,00 | 23585,80 | 0,00 |
| 9666 | 350 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 343,65 | п.м. | 4549,00 | 1596717,70 | 1563263,85 | 33453,85 | 0,00 |
| 9664 | 350 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 343,65 | п.м. | 4549,00 | 1596717,70 | 1563263,85 | 33453,85 | 0,00 |
| 9668 | 350 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 9663 | 350 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 150,4 | п.м. | 5052,00 | 776080,97 | 759820,80 | 16260,17 | 0,00 |
| 9665 | 350 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1026,7 | п.м. | 5546,00 | 5815931,47 | 5694078,20 | 121853,27 | 0,00 |
| 9667 | 350 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 90 | кв.м. | 6123,00 | 562862,90 | 551070,00 | 11792,90 | 0,00 |
| 9866 | 351 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 9861 | 351 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 150,4 | п.м. | 5052,00 | 776080,97 | 759820,80 | 16260,17 | 0,00 |
| 9863 | 351 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1026,7 | п.м. | 5546,00 | 5815931,47 | 5694078,20 | 121853,27 | 0,00 |
| 9862 | 351 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 687,3 | п.м. | 4549,00 | 3193435,39 | 3126527,70 | 66907,69 | 0,00 |
| 9864 | 351 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 687,3 | п.м. | 4549,00 | 3193435,39 | 3126527,70 | 66907,69 | 0,00 |
| 9865 | 351 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 90 | кв.м. | 6123,00 | 562862,90 | 551070,00 | 11792,90 | 0,00 |
| 4798 | 352 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 319 | п.м. | 5052,00 | 1646075,98 | 1611588,00 | 34487,98 | 0,00 |
| 4799 | 352 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 787 | п.м. | 5546,00 | 4458106,62 | 4364702,00 | 93404,62 | 0,00 |
| 4800 | 352 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 565 | кв.м. | 6123,00 | 3533528,19 | 3459495,00 | 74033,19 | 0,00 |
| 4797 | 352 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 264 | п.м. | 4549,00 | 1226636,03 | 1200936,00 | 25700,03 | 0,00 |
| 4796 | 352 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 264 | п.м. | 4549,00 | 1226636,03 | 1200936,00 | 25700,03 | 0,00 |
| 4810 | 352 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 2042 | кв.м. | 7541,00 | 15728254,65 | 15398722,00 | 329532,65 | 0,00 |
| 8261 | 353 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 120,75 | п.м. | 4549,00 | 561046,59 | 549291,75 | 11754,84 | 0,00 |
| 8259 | 353 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 120,75 | п.м. | 4549,00 | 561046,59 | 549291,75 | 11754,84 | 0,00 |
| 8263 | 353 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 1058 | кв.м. | 7541,00 | 8149115,29 | 7978378,00 | 170737,29 | 0,00 |
| 8258 | 353 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 155,7 | п.м. | 5052,00 | 803429,56 | 786596,40 | 16833,16 | 0,00 |
| 8260 | 353 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1033,25 | п.м. | 5546,00 | 5853035,16 | 5730404,50 | 122630,66 | 0,00 |
| 8262 | 353 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 60 | кв.м. | 6123,00 | 375241,93 | 367380,00 | 7861,93 | 0,00 |
| 9885 | 354 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 2190 | кв.м. | 7541,00 | 16868206,51 | 16514790,00 | 353416,51 | 0,00 |
| 9883 | 354 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 142 | п.м. | 4549,00 | 659781,50 | 645958,00 | 13823,50 | 0,00 |
| 9881 | 354 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 142 | п.м. | 4549,00 | 659781,50 | 645958,00 | 13823,50 | 0,00 |
| 9880 | 354 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 284 | п.м. | 5052,00 | 1465472,04 | 1434768,00 | 30704,04 | 0,00 |
| 9882 | 354 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 696 | п.м. | 5546,00 | 3942620,34 | 3860016,00 | 82604,34 | 0,00 |
| 9884 | 354 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 80 | кв.м. | 6123,00 | 500322,58 | 489840,00 | 10482,58 | 0,00 |
| 9889 | 354 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 1 | ремонт крыши | 840 | кв.м. | 6526,00 | 5599151,38 | 5481840,00 | 117311,38 | 0,00 |
| 6098 | 355 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1152 | п.м. | 5546,00 | 6525716,43 | 6388992,00 | 136724,43 | 0,00 |
| 6096 | 355 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 788 | п.м. | 5052,00 | 4066168,89 | 3980976,00 | 85192,89 | 0,00 |
| 6100 | 355 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 1215 | кв.м. | 6123,00 | 7598649,12 | 7439445,00 | 159204,12 | 0,00 |
| 6099 | 355 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 394 | п.м. | 4549,00 | 1830661,35 | 1792306,00 | 38355,35 | 0,00 |
| 6097 | 355 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 394 | п.м. | 4549,00 | 1830661,35 | 1792306,00 | 38355,35 | 0,00 |
| 5785 | 356 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 242 | п.м. | 5052,00 | 1248747,30 | 1222584,00 | 26163,30 | 0,00 |
| 5787 | 356 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1045 | п.м. | 5546,00 | 5919595,20 | 5795570,00 | 124025,20 | 0,00 |
| 5789 | 356 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 526 | кв.м. | 6123,00 | 3289620,94 | 3220698,00 | 68922,94 | 0,00 |
| 5786 | 356 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 232 | п.м. | 4549,00 | 1077952,88 | 1055368,00 | 22584,88 | 0,00 |
| 5788 | 356 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 232 | п.м. | 4549,00 | 1077952,88 | 1055368,00 | 22584,88 | 0,00 |
| 4081 | 357 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 1 | ремонт фасада | 3405 | кв.м. | 7541,00 | 26226595,05 | 25677105,00 | 549490,05 | 0,00 |
| 4080 | 357 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 563 | кв.м. | 6123,00 | 3521020,13 | 3447249,00 | 73771,13 | 0,00 |
| 4076 | 357 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 540,5 | п.м. | 4549,00 | 2511351,42 | 2458734,50 | 52616,92 | 0,00 |
| 4078 | 357 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 540,5 | п.м. | 4549,00 | 2511351,42 | 2458734,50 | 52616,92 | 0,00 |
| 4075 | 357 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 532 | п.м. | 5052,00 | 2745180,01 | 2687664,00 | 57516,01 | 0,00 |
| 4077 | 357 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1706 | п.м. | 5546,00 | 9663951,59 | 9461476,00 | 202475,59 | 0,00 |
| 4079 | 357 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 1 | ремонт крыши | 948 | кв.м. | 12302,00 | 14244328,33 | 11662296,00 | 249573,13 | 2332459,20 |
| 4086 | 357 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 454 | п.м. | 2060,00 | 955254,14 | 935240,00 | 20014,14 | 0,00 |
| 4107 | 358 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 | ремонт фасада | 3405 | кв.м. | 7541,00 | 26226595,05 | 25677105,00 | 549490,05 | 0,00 |
| 4101 | 358 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 344 | п.м. | 4549,00 | 1598343,92 | 1564856,00 | 33487,92 | 0,00 |
| 4103 | 358 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 344 | п.м. | 4549,00 | 1598343,92 | 1564856,00 | 33487,92 | 0,00 |
| 4100 | 358 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 368 | п.м. | 5052,00 | 1898921,51 | 1859136,00 | 39785,51 | 0,00 |
| 4102 | 358 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 808 | п.м. | 5546,00 | 4577065,00 | 4481168,00 | 95897,00 | 0,00 |
| 4106 | 358 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 | ремонт подвального помещения | 196 | кв.м. | 6123,00 | 1225790,31 | 1200108,00 | 25682,31 | 0,00 |
| 4379 | 359 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 4040 | кв.м. | 7541,00 | 31117604,70 | 30465640,00 | 651964,70 | 0,00 |
| 4373 | 359 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 129 | п.м. | 7186,00 | 1132230,47 | 926994,00 | 19837,67 | 185398,80 |
| 4374 | 359 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 625 | п.м. | 4549,00 | 2903967,88 | 2843125,00 | 60842,88 | 0,00 |
| 4376 | 359 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 625 | п.м. | 4549,00 | 2903967,88 | 2843125,00 | 60842,88 | 0,00 |
| 4372 | 359 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 725 | п.м. | 5052,00 | 3741081,78 | 3662700,00 | 78381,78 | 0,00 |
| 4375 | 359 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1815 | п.м. | 5546,00 | 10281402,19 | 10065990,00 | 215412,19 | 0,00 |
| 4378 | 359 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 851 | кв.м. | 6123,00 | 5322181,40 | 5210673,00 | 111508,40 | 0,00 |
| 4377 | 359 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 730 | п.м. | 2060,00 | 1535981,32 | 1503800,00 | 32181,32 | 0,00 |
| 10999 | 360 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 1 | ремонт подвального помещения | 914,4 | кв.м. | 6123,00 | 5718687,04 | 5598871,20 | 119815,84 | 0,00 |
| 10998 | 360 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 480 | п.м. | 4549,00 | 2230247,33 | 2183520,00 | 46727,33 | 0,00 |
| 10996 | 360 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 480 | п.м. | 4549,00 | 2230247,33 | 2183520,00 | 46727,33 | 0,00 |
| 10995 | 360 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 960 | п.м. | 5052,00 | 4953708,29 | 4849920,00 | 103788,29 | 0,00 |
| 10997 | 360 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1680 | п.м. | 5546,00 | 9516669,79 | 9317280,00 | 199389,79 | 0,00 |
| 11000 | 360 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 1 | ремонт фасада | 2475 | кв.м. | 7541,00 | 19063384,07 | 18663975,00 | 399409,07 | 0,00 |
| 7475 | 361 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 4 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 7470 | 361 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 311,4 | п.м. | 5052,00 | 1606859,13 | 1573192,80 | 33666,33 | 0,00 |
| 7472 | 361 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1673,8 | п.м. | 5546,00 | 9481548,75 | 9282894,80 | 198653,95 | 0,00 |
| 7471 | 361 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7473 | 361 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7474 | 361 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 4 | ремонт подвального помещения | 180 | кв.м. | 6123,00 | 1125725,80 | 1102140,00 | 23585,80 | 0,00 |
| 11212 | 362 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 960 | п.м. | 5052,00 | 4953708,29 | 4849920,00 | 103788,29 | 0,00 |
| 11208 | 362 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1680 | п.м. | 5546,00 | 9516669,79 | 9317280,00 | 199389,79 | 0,00 |
| 11207 | 362 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 480 | п.м. | 4549,00 | 2230247,33 | 2183520,00 | 46727,33 | 0,00 |
| 11209 | 362 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 480 | п.м. | 4549,00 | 2230247,33 | 2183520,00 | 46727,33 | 0,00 |
| 11377 | 363 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 1250 | кв.м. | 6123,00 | 7817540,25 | 7653750,00 | 163790,25 | 0,00 |
| 11378 | 363 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 2100 | кв.м. | 7541,00 | 16174992,54 | 15836100,00 | 338892,54 | 0,00 |
| 11374 | 363 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 275 | п.м. | 4549,00 | 1277745,87 | 1250975,00 | 26770,87 | 0,00 |
| 11376 | 363 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 275 | п.м. | 4549,00 | 1277745,87 | 1250975,00 | 26770,87 | 0,00 |
| 11373 | 363 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 320 | п.м. | 5052,00 | 1651236,10 | 1616640,00 | 34596,10 | 0,00 |
| 11375 | 363 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1100 | п.м. | 5546,00 | 6231152,84 | 6100600,00 | 130552,84 | 0,00 |
| 7114 | 364 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 2048 | кв.м. | 7541,00 | 15774468,92 | 15443968,00 | 330500,92 | 0,00 |
| 7113 | 364 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 861 | кв.м. | 6123,00 | 5384721,72 | 5271903,00 | 112818,72 | 0,00 |
| 7109 | 364 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 362 | п.м. | 5052,00 | 1867960,83 | 1828824,00 | 39136,83 | 0,00 |
| 7111 | 364 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1871 | п.м. | 5546,00 | 10598624,51 | 10376566,00 | 222058,51 | 0,00 |
| 7112 | 364 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 360 | п.м. | 4549,00 | 1672685,50 | 1637640,00 | 35045,50 | 0,00 |
| 7110 | 364 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 687,3 | п.м. | 4549,00 | 3193435,39 | 3126527,70 | 66907,69 | 0,00 |
| 11393 | 365 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 4 | ремонт фасада | 1951 | кв.м. | 7541,00 | 15027338,31 | 14712491,00 | 314847,31 | 0,00 |
| 11392 | 365 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 571,8 | п.м. | 4549,00 | 2656782,13 | 2601118,20 | 55663,93 | 0,00 |
| 11390 | 365 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 571,8 | п.м. | 4549,00 | 2656782,13 | 2601118,20 | 55663,93 | 0,00 |
| 11391 | 365 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 5374 | п.м. | 5546,00 | 30442013,97 | 29804204,00 | 637809,97 | 0,00 |
| 11389 | 365 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 4 | ремонт подвального помещения | 602 | кв.м. | 6123,00 | 3764927,38 | 3686046,00 | 78881,38 | 0,00 |
| 11388 | 365 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2180,8 | п.м. | 5052,00 | 11253173,99 | 11017401,60 | 235772,39 | 0,00 |
| 7152 | 366 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1673,8 | п.м. | 5546,00 | 9481548,75 | 9282894,80 | 198653,95 | 0,00 |
| 7155 | 366 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 1200,9 | кв.м. | 7541,00 | 9249785,02 | 9055986,90 | 193798,12 | 0,00 |
| 7150 | 366 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 311,4 | п.м. | 5052,00 | 1606859,13 | 1573192,80 | 33666,33 | 0,00 |
| 7151 | 366 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7153 | 366 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 442,7 | п.м. | 4549,00 | 2056938,53 | 2013842,30 | 43096,23 | 0,00 |
| 7154 | 366 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | кв.м. | 6123,00 | 1125725,80 | 1102140,00 | 23585,80 | 0,00 |
| 5536 | 367 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 354 | п.м. | 5052,00 | 1826679,93 | 1788408,00 | 38271,93 | 0,00 |
| 5538 | 367 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1346 | п.м. | 5546,00 | 7624665,20 | 7464916,00 | 159749,20 | 0,00 |
| 5542 | 367 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 68 | кв.м. | 6123,00 | 425274,19 | 416364,00 | 8910,19 | 0,00 |
| 5543 | 367 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 2260 | кв.м. | 7541,00 | 17407372,92 | 17042660,00 | 364712,92 | 0,00 |
| 5537 | 367 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 346 | п.м. | 4549,00 | 1607636,62 | 1573954,00 | 33682,62 | 0,00 |
| 5539 | 367 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 346 | п.м. | 4549,00 | 1607636,62 | 1573954,00 | 33682,62 | 0,00 |
| 5625 | 368 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 1 | ремонт фасада | 1838 | кв.м. | 7541,00 | 14156969,66 | 13860358,00 | 296611,66 | 0,00 |
| 5623 | 368 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 330 | п.м. | 4549,00 | 1533295,04 | 1501170,00 | 32125,04 | 0,00 |
| 5621 | 368 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 330 | п.м. | 4549,00 | 1533295,04 | 1501170,00 | 32125,04 | 0,00 |
| 5620 | 368 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 370 | п.м. | 5052,00 | 1909241,74 | 1869240,00 | 40001,74 | 0,00 |
| 5622 | 368 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 870 | п.м. | 5546,00 | 4928275,43 | 4825020,00 | 103255,43 | 0,00 |
| 5624 | 368 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 870 | кв.м. | 6123,00 | 5441008,01 | 5327010,00 | 113998,01 | 0,00 |
| 825 | 369 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2 корпус 4 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 826 | 369 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2 корпус 4 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 827 | 369 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2 корпус 4 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 11982 | 370 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 11983 | 370 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 11984 | 370 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 11985 | 370 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 11986 | 370 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 11987 | 370 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 11752 | 371 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 11753 | 371 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | ед. | 4989767,00 | 6094501,41 | 4989767,00 | 106781,01 | 997953,40 |
| 11761 | 371 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1 | 1 | установка приборов учета тепла | 1 | ед. | 344888,00 | 352268,60 | 344888,00 | 7380,60 | 0,00 |
| 11756 | 371 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1 | 1 | установка приборов учета горячего водоснабжения | 1 | ед. | 100282,00 | 102428,03 | 100282,00 | 2146,03 | 0,00 |
| 11758 | 371 | 2025 | город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 1 | ед. | 82239,00 | 83998,91 | 82239,00 | 1759,91 | 0,00 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 3 273 034 126,15 | 3 119 098 274,97 | 66 748 703,08 | 87 187 148,10 |
|  |  |  |  | Итого город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  | 3 573 466 466,25 | 3 398 807 658,46 | 72 734 483,89 | 101 924 323,90 |

Таблица 3.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2023 | город-курорт Пятигорск | 30 185,59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 910 245,33 | 48 910 245,33 |
| 2 | 2024 | город-курорт Пятигорск | 73 904,79 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 522 094,77 | 251 522 094,77 |
| 3 | 2025 | город-курорт Пятигорск | 694 097,47 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 034 126,16 | 3 273 034 126,16 |

| Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска, начальник Правового управления администрации города Пятигорска | М.А.Келлер |
| --- | --- |